Projekt umowy o roboty budowlane Nr .... /07

W dniu  .............. 2007 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-18-72-432,  Nr Regon 005722241

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........

NIP ........................  REGON  ......................

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

strony zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodnika wraz z wjazdami w Bielczynach gm. Chełmża – etap II na działce nr 95 i  nr 97/1 (od działki nr 122 do 207 i od 34 do 35/7 wg rys. 1b oraz od 97/20 do 96 – 30m za schodami terenowymi wg rys. 1a).

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem budowlanym opracowanym przez  Usługi Projektowe w Budownictwie Maciej Michalski z Torunia, zgłoszeniem na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu  nr  AB.7352-74/06 z 10.02.2006r., przedmiarem robót, warunkami przetargu, postanowieniami niniejszej umowy i zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami, przepisami.

3.Zakres robót obejmuje m. in :

1/ roboty ziemne:

a) wykonanie mechanicznie koryta o gł. 51 cm  pod nawierzchnię wjazdów,  w gruncie kat.

II-IV w ilości   300,0m2,

b) wykonanie mechanicznie koryta o gł. 21 cm pod chodniki, w gruncie kat. II-IV w ilości

900,0 m2,

c) wykonanie mechanicznie koryta o gł. 7 cm pod utwardzone pobocza, w  gruncie kat. II-IV

w ilości  16 m2,

d) załadunek i wywóz ziemi z wykopów w ilości  343,12 m3, w miejsce wskazane przez 
     Zamawiającego,

2/ wykonanie podbudowy:

a) wykonanie warstw wyrównawczych chodników z piasku z zagęszczeniem  mechanicznym

o grub. 10 cm w ilości  900 m2,

b) wykonanie warstw wyrównawczych z zagęszczeniem mechanicznym o grub.15 cm pod

wjazdy na posesję w ilości 300,0 m2,

c) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych melafirowych  31,5-63 mm

grub. 20 cm pod 1 wjazd w ilości 69,0 m2,

d) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych melafirowych 31,5-63 mm

grub. 15 cm pod 5 wjazdów w ilości 231,0 m2,

e) wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych melafirowych 3-31,5 mm

grub. 8 cm pod 5 wjazdów w ilości 231,0 m2;

3/ Wykonanie nawierzchni:

a) wykonanie nawierzchni 1-go wjazdu z kruszyw łamanych melafirowych 3-31,5 mm grub. 
    10 cm w ilości 69,0 m2,

b) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce 
    cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości  900 m2,

c) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości  231,0 m2,

d) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszyw łamanych melafirowych  2-31,5 mm grub. 7

cm w ilości 16 m 2,

e) uzupełnienie ręczne nawierzchni przy krawędzi mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową

w ilości 2,44 mg;

4/ wybudowanie krawężników i obrzeży:

a) wbudowanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x22cm z wykonaniem

ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 299,0 mb,

b) wbudowanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm z

wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 50,5 mb,

c) wbudowanie obrzeży betonowych  o wymiarach 30x8 cm   na podsypce cementowo-

piaskowej   z   wypełnieniem   spoin   zaprawą   cementową ilości  845,0 mb.

4. Ponadto przy realizacji przedmiotu umowy należy wziąć pod uwagę:

1/ nawierzchnię chodników wykonać z kostki betonowej grub. 6cm w kolorze szarym na

podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i warstwie odsączającej z piasku grub.10 cm;

2/ nawierzchnię 1 wjazdu wykonać z tłucznia melafirowego Ø 3-31,5mm gr. 10cm - warstwa

górna (nawierzchnia), na podbudowie z tłucznia melafirowego Ø 31,5-63 mm gr. 20cm –

warstwa dolna i warstwie wyrównawczej z piasku gr. 15cm wg rys. 1a;

3/ nawierzchnię pozostałych 5 wjazdów należy wykonać z kostki betonowej grub. 8cm w

kolorze szarym na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5cm, podbudowie z tłucznia 
    kamiennego melafirowego w dwóch warstwach (warstwa górna Ø 2-31,5 mm grub. 8cm,

dolna Ø 31,5-63mm grub. 15cm), ułożonych na warstwie odsączającej z piasku grub.

15cm;

4/ pobocze wzmocnić tłuczniem kamiennym melafirowym Ø 2-31,5 mm grub. 7cm;

5/ na połączeniu nawierzchni istniejącej z projektowanymi wjazdami wykonać uzupełnienia

masą bitumiczną grub. 4 cm;

6/ nawierzchnię chodników wykończyć obrzeżem 8x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 5 cm;

7/ w miejscu styku nawierzchni jezdni z nawierzchnią chodnika ustawić krawężnik wystający

15x30 cm na ławie prostokątnej, ławy wykonać z betony B-15;

8/ w miejscu styku wjazdów z nawierzchnią jezdni ustawić krawężnik wtopiony 15x22 cm na

ławie prostokątnej, ławy wykonać z betony B-15;

9/ schody terenowe zaprojektowano w ciągu z działki nr 97/1 na działkę 95 biegnącą wzdłuż

krawężnika przy jezdni  -  projekt budowlany str. 7.

5. Kostka betonowa, krawężniki i obrzeże o wymiarach 15x30  do wykonania  900m2 
    chodnika są materiałem własnym Zamawiającego otrzymanym w ramach dotacji z 
    Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

6. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje: wykonanie projektu 
    organizacji ruchu na czas budowy, obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektu 
i wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz inne prace związane z procesem budowy.

§2

- Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od  daty podpisaniu

umowy.

- Przekazanie następuje protokolarnie.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu o  terminie przystąpienia do organizacji placu

budowy.

- Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy z wyłączeniem 
kostki betonowej, krawężników i obrzeży, jest to materiał Zamawiającego, który zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy. 
Materiały użyte przez Wykonawcę powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz   powinny odpowiadać:

1/ Polskim Normom;

2/ wymaganiom dokumentacji projektowej;

3/ wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 3

Zakres robót objętych umową należy wykonać do dnia 10 sierpnia 2007 r. wraz z przeprowadzeniem końcowego bezusterkowego odbioru.

§ 4

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność

projektu budowlanego i możliwości jego realizacji.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca  wykona przedmiot  umowy własnymi pracownikami w ramach

prowadzonej   działalności częściowo z materiałów własnych.

4.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót na piśmie przedstawi opis prowadzenia 
robót i materiałów, które użyje do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie

§ 5

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 umowy w wysokości: ..................... zł ( słownie: ....................) + podatek  VAT  ................ zł łącznie wartość brutto ....................zł ( słownie: ...................)   płatne po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w § 6.

§ 6

Zapłata za wykonany i bezusterkowo odebrany kompletny przedmiot zamówienia nastąpi w  terminie 30 dni od dnia sporządzenia końcowego protokołu odbioru  i  otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ...............................

Nadzór

§ 7

- Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan  .................................

posiadający uprawnienia w specjalności …………………………nr ....................

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki,

instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1/ stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania
    przedmiotu umowy;

2/ przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania

umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny

prawidłowości wykonania umowy.

§ 8

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana

..................................posiadającego uprawnienia budowlane  nr ............................

Obowiązki kierownika określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy .

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia

Zamawiającego.

4.  Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu  1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

§ 9

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na placu budowy.

- Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności.

Kopia polisy dołączona jest do oferty.

§ 10

1. Od chwili przekazania placu budowy  aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

2. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

3.  W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca  na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty   do stanu poprzedniego.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) urządzenia terenu budowy;

2) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji

– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

4) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu

lub zanikających;

5) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

6) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także jego oznakowania;

8) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym

przedstawicielom Zamawiającego;

9) zapewnienie oznakowania i organizacji ruchu na czas wykonywania robót;

10)uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu

najpóźniej w  dniu odbioru końcowego;

11)udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi.

§ 11

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót .

§ 12

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robót

§  13

1. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu

robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

2. Odbiór z ust. 1 pkt  2 i   3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

3. Odbiory z punktu 1  wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem.

§ 14

1. Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/ .

2.Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru i  jest podpisywany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem uregulowań ust. 1.

Każda ze stron otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

§ 15

Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do wykonania umowy materiałów.

§ 16

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa własnym kosztem

w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora

nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

§ 17

Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej,

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo

do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody

wynikłej z opóźnienia.

§ 19

- Przedłużenie umownego terminu może być uzasadnione, o ile uzasadnione jest

wystąpienie dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót oraz winąZamawiającego.

- Wykonawca winien o przypadkach wymienionych w ust. 1 niezwłocznie powiadomić

Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy

§ 20

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez

okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w

terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3)  Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy;

4)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca  nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne.

§ 21

Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót.

§ 22

- Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1/  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2/  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu

Zamawiającego.

- Odstąpienie należy uzasadnić pisemnie i jest ono konieczne jeżeli Wykonawca

wyznaczył Zamawiającemu termin do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

§ 23

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Rękojmia

§ 24

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy

przez okres  nie krótszy niż ....... lat , który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, za jakość wykonanych  robót , użytych materiałów/ z wyłączeniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego/, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

- Do usunięcia wad w okresie rękojmi, Wykonawca przystępuje  nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad

wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 25

1. Przeglądy roczne w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót  zgodnie z
 § 13 ust. 1 pkt 3.

Kary umowne

§ 26

1.Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy  za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia lub spowodowanej przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn niż wymienione pod pkt. 1 – w wysokości 0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto  umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminy jego przekazania,;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia

ryczałtowego brutto umowy za każdy dzień zwłoki , licząc od dnia następnego po

terminie w którym odbiór powinien być zakończony.

§ 27

W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50% , licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

§ 28

Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 29

Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie , lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

§ 30

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki , za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1/  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2/  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Pozostałe postanowienia

§ 31

Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 32

1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca  zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni  znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 33

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne , nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień.  W miejsce bezskutecznego postanowienia Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 34

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 36

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA