Projekt umowy o  dzieło Nr .... /08

W dniu  .............. 2008 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-18-72-432,  Nr Regon 005722241

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........

NIP ........................  REGON  ......................

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655  z późn. zm.),

strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchniach

gruntowych i gruntowych ulepszonych w zakres którego wchodzi:

1/ miejscowe karczowanie krzewów przydrożnych, dwustronne ścinanie poboczy,

mechaniczne wzruszenie nawierzchni, mechaniczne profilowanie, mechaniczne

równanie równiarkami samobieżnymi i wałowanie walcami statycznymi

samojezdnymi wraz z uzupełnieniem materiałem Zamawiającego:

- kruszywem pospółki drogowej w ilości 11451,61t,

- gruzem budowlanym w ilości 2299,13t,

- piaskiem do budowy dróg w ilości  803,50t

- frezowiną (destruktem asfaltowym)  w ilości 549,70 t.;

2/ zakup 7000  ton pospółki o frakcji Ø 0-31mm sortowanej, doziarnianej

kruszywem łamanym, z transportem na plac magazynowy w Kończewicach,

która wykorzystana zostanie w sposób następujący:

- 5.000 ton bezpośrednio zostanie wbudowane w drogi,

- 2.000 ton Wykonawca wymiesza i przesortuje z materiałem Zamawiającego, który

także znajduje się na placu w Kończewicach, transport oraz sprzęt do

wymieszania i przesortowania materiału zabezpiecza Wykonawca.

Zakres remontu obejmuje 29405,0mb dróg gminnych o pow. 115321,0 m2 .

2. Wykaz dróg wraz z ich oznaczeniem zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do umowy

oraz w kosztorysach ofertowych od 1 -36.

3. Roboty remontowe dróg winny być wykonywane zgodnie z załączoną ogólną specyfikacją

techniczną OST-D-05.01.00, D-05.01.01, D-05.01.02. oraz nakładami

wyszczególnionymi w KNR 2-31 kosztorysów ofertowych, z użyciem sprzętu

technologicznego tj: równiarki, walca, spychacza,  beczkowozu do transportu wody w celu

zraszania nawierzchni podczas równania, ładowarki do załadunku materiałów i samochodu

wywrotki do przewozu i rozładunku materiałów drogowych przeznaczonych do

uzupełnienia nawierzchni podczas remontu dróg.

W kosztorysie ofertowym w pozycjach, w których wskazany jest materiał będący 
    materiałem Zamawiającego, Wykonawca przy obliczeniu wartości kosztorysu uwzględni       
    koszty robocizny i sprzętu, bez doliczania wartości tych materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wody niezbędnej do prawidłowego

wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika z technologii robót.

Zamawiający przekaże materiał do wbudowania na rzecz Wykonawcy, który znajduje się

na placu magazynowym w miejscowości Kończewice. Ilość materiału przeznaczonego do

wbudowania podczas wykonywanego remontu wynosi:

-  11451,61t pospółki drogowej,

-  2299,13t gruzu budowlanego,

-  803,50t frezowiny (destruktu asfaltowego),

-  549,70t piasku.

Przekazanie materiałów Wykonawcy nastąpi protokolarnie.

Zakres i wyszczególnienie  robót określają  kosztorysy ofertowe dla poszczególnych dróg

– załącznik nr 1 - 36 do SIWZ.  Kosztorysy ofertowe stanowią integralną część umowy.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje:

- wykonanie przedmiotu  zamówienia określonego w ust. 1 i 2,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontu w zakresie niezbędnym do

prowadzenia robót objętych umową,

- naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót,

- uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek

stanowiących drogę,

- inne prace związane z procesem  budowy.

§2

1.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony 
     wcześniej harmonogram rzeczowo- czasowo- finansowy robót, który za zgodą stron może 
      być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie załącznik 
     do umowy.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w oparciu o technologię robót

określoną w ogólnej specyfikacji technicznej OST-D-05.01.00, D-05.01.01, D-05.01.02.

wraz  z wbudowaniem 15052,02 t  materiału powierzonego przez zamawiającego  oraz

nakładami wyszczególnionymi  w złożonych kosztorysach ofertowych, przy użyciu

własnego sprzętu  i  robocizny.

3.  Podczas wykonywania robót remontowych wykonawca zobowiązany jest do

oznakowania miejsca robót znakami pionowymi A-12, A-14 i B-33 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz zorganizowania robót remontowych tak, aby nie  wywoływać uciążliwości dla użytkowników dróg gminnych.

§ 3

1. Zakres robót objętych umową ( wraz z dostawą pospółki) należy wykonać w terminie
     4 miesięcy od podpisania  umowy tj. do dnia ………wraz  z protokolarnym  
     bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu  zamówienia.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
     wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni 
         wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 
         ten musi mieć odzwierciedlenie na piśmie i musi być potwierdzony przez 
         inspektora nadzoru;

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
         zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowy 
     termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 
     będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Wynagrodzenie

§ 4

1. Ustala się wynagrodzenie brutto ustalone na podstawie oferty za wykonanie kompletnego

przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 umowy w wysokości: ..................... zł ( słownie:

....................) wraz z podatkiem  VAT  w wysokości 22 %   z wyszczególnieniem wartości:

1/ wykonania remontu dróg gminnych gruntowych w wysokości :  ….……….………zł ,

2/ zakupu 7000,0 ton pospółki w wysokości: ….…………. zł .

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
      realizacją przedmiotu umowy.

Płatności

§ 5

- Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Zakres robót do wykonania dla wystawienia faktur przejściowych określa załącznik - harmonogram rzeczowo- czasowo- finansowy.

- Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia na podstawie faktur przejściowych nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie pierwszej faktury przejściowej po zrealizowaniu zakresu rzeczowego robót odpowiadającego 30% wartości umowy. Druga faktura przejściowa wystawiona zostanie  po zrealizowaniu zakresu rzeczowego robót odpowiadającego kolejnym 30% wartości umowy.

- Zamawiający dopuszcza płatność fakturami przejściowymi do 60 % wartości umowy.

- Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr ………...

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur- w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

Nadzór

§ 6

- Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan  .................................

posiadający uprawnienia w specjalności ………….nr .............przynależący do ………..

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1/ stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania
         przedmiotu umowy;

2/ przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 
         umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny   
         prawidłowości wykonania umowy.

§ 7

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana ..................................posiadającego uprawnienia budowlane  nr ............................

Obowiązki kierownika określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

4.  Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu   
     1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy przy wykonywaniu umowy

§ 8

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na  każdej remontowanej drodze.

- Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności.

Kopia polisy dołączona jest do oferty.

3. W okresie wykonywania prac remontowych na remontowanym odcinku drogi 
     Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty oraz za właściwe 
     oznakowanie remontowanej drogi.

4. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu  
     ich odbioru.

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia miejsca wykonywania prac;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- oznakowanie remontowanego odcinka drogi;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbiorów ulegających zakryciu lub zanikających;

- odpowiedniego zabezpieczenia remontowanego odcinka drogi;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania remontowanego odcinka drogi w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także jego oznakowania;

- uporządkowania remontowanego odcinka drogi po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu  w  dniu odbioru;

- udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi.

§ 9

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót .

Odbiory robót

§  10

1. Strony ustalają, że przedmiotem częściowego odbioru robót jest bezusterkowe wykonanie

zakresu prac objętych odbiorem, potwierdzone protokołem odbioru. Data podpisania

protokołu częściowego odbioru robót przez Zamawiającego jest podstawą do wystawienia

faktury przejściowej.

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzona  protokołem odbioru

końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe robót;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu

robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

4. Odbiór z ust. 3 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż 
    na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 3 pkt 1 i 2 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i 
    inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem 
    terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek 
    stwierdzonych przy odbiorze.

5. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego.

6.  Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących

Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w

zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
     gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania,

to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 11

Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać 
ustalenia poczynione w toku odbioru i  jest podpisywany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.   Każda ze stron otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

§ 12

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa własnym kosztem w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3.  Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt 
     Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia 
     Wykonawcy.

§ 13

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy  Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1/  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez  okres 14 dni;

2/  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich

w   terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3/  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz zajęcia 
       majątku wykonawcy;

5/ wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
       interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
       odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
       wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość 
     wykonanych przez Wykonawcę robót.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1/  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2/  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu..

- Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po    bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

§ 15

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Rękojmia

§ 16

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy przez okres 2 lat  w odniesieniu do drogi gminnej ( obiektu ): Dziemiony plac do zawracania – poz. 10 tabela, Głuchowo zakręty – poz. 30 tabela, Sławkowo-Mrakowo pobocza – poz. 33 tabela, Kończewice zjazd – poz. 34 tabela i Kuczwały przepust pod drogą – poz. 36 tabela który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, za jakość wykonanych  robót.

- Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad

wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 17

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny pogwarancyjny odbiór robót  zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.

Kary umowne

§ 18

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za

każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień

zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien

być zakończony;

2) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za wyjątkiem

wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

§ 19

W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 % , licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

§ 20

Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego .

§ 21

Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

§ 22

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1/  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2/  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Podwykonawstwo ( jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom )

§ 23

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za

działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo

żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób

wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.  W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział

podwykonawców ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą:

1) przedstawić zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót przez podwykonawców oraz

kwoty płatności przysługujące z tego tytułu;

2) przedstawić zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy przy udziale

podwykonawców,  zawierając z nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy;

2) kwotę wynagrodzenia podwykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich

odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym

podwykonawcą.

7. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

( podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakresem robót i ich wartość)

……………………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust. 7  w

trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie

zmieni to warunków SIWZ.

Pozostałe postanowienia

§ 24

Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 25

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 
     z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2.  Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda

ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni

znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
     piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 26

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

- Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne , nie narusza to

mocy obowiązującej pozostałych postanowień.  W miejsce bezskutecznego postanowienia

umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i

celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego umowa

niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 27

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 29

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA