CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr …… / 2012

W dniu …………...2012 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną przez:

Jacka Czarneckiego – Wójta Gminy,

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Marty Rygielskiej,

Nr NIP 879-24-58-798,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża,

tel. 056 675-60-76 do 78, fax  056 675-60-79

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

adres do korespondencji: ………………………………………………………………….…..,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”, w ramach którego dostarczonych i zamontowanych zostanie  461 szt. instalacji solarnych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełmża.

- Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013  na podstawie zawartej umowy nr WPW.I.3043-2-34-526/2010.

2. Szczegółowy opis przedmiotu nadzoru: Zakup i instalacji solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża w ramach realizacji projektu: „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” zawarty jest w Specyfikacji Zamawianego Sprzętu stanowiący Część III SIWZ w ogłoszonym postępowaniu na wybór wykonawcy na dostawę i montaż zestawów solarnych. Informacje te znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminachelmza.pl w zakładce „zamówienia publiczne”, postępowanie nr OSO.271.13.2012.

3 Rozpoczęcie wykonywania umowy przez Wykonawcę następuje od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2013 r. Wykonawca w ramach zawartej umowy i otrzymanego wynagrodzenia będzie wykonywał obowiązki związane z nadzorem inwestorskim również  w okresie odpowiedzialności „wykonawcy dostawy i montażu zestawów solarnych” z tytułu udzielonej gwarancji na dostarczone i zamontowane kolektory słoneczne.

§ 2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy posługując się osobami wskazanymi w ofercie przetargowej, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do realizowania zakresu nadzoru wynikającego z umowy z Zamawiającym. Kserokopie uprawnień załączone zostały do oferty.

2. Funkcję inspektora nadzoru:

1)  branży konstrukcyjno – budowlanej pełnić będzie Pan/i …………………. posiadający

uprawnienia budowlane nr ………………………………… będący członkiem

właściwej Izby ………………………………;

2)  branży sanitarne pełnić będzie Pan/i …………………. posiadający uprawnienia

budowlane nr ………………………………… będący członkiem właściwej Izby

………………………………;

3)  branży elektrycznej pełnić będzie Pan/i …………………. posiadający uprawnienia

budowlane nr ………………………………… będący członkiem właściwej Izby

………………………………;

2. Inspektorem koordynującym, do którego mają zastosowanie przepisy ust. 6 oraz § 3 jest Pan/i ………………………………………………………….

3. Zmiana osób sprawujących nadzór inspektorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku

trwałej niemożliwości wykonywania przez nie obowiązków.

4. O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru inspektorskiego Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków. Zmiana osoby inspektora nadzoru którejkolwiek z branż wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

5. Koordynatorem prac z ramienia Zamawiającego będzie ………………………., któremu to Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania minimum jeden raz w tygodniu informacji o postępie prac zgodnie z harmonogramem i zakresem zamówienia.

6. Częstotliwość pobytów inspektora nadzoru zależna będzie od postępu nadzorowanych prac i musi być ona na tyle systematyczna, by nie dopuścić do jakichkolwiek opóźnień w procesie dostawy i montażu zestawów solarnych, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu w miejscach realizacji projektu niezależnie od udziału w odbywających się spotkaniach związanych z realizacją umowy z „wykonawcą dostawy i montażu zestawów solarnych” oraz posiedzeniach komisji zwoływanych przez Zamawiającego.

§ 3

1. Strony ustalają następujący zakres pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego:

- współudział w sukcesywnym przekazywaniu poszczególnych budynków do montażu zestawów solarnych;

- sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie jaki wynika z obowiązujących przepisów określonych w szczególności w art. 17, art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.);

- przygotowywanie wszelkich protokołów odbioru;

- przygotowywanie zestawień rzeczowo-finansowych wykonywanych prac wraz                       ze zbiorczym zestawieniem kosztów do wystawianych faktur przez „wykonawcę dostawy i montażu zestawów solarnych”;

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych              i użytkowych zgodnych ze specyfikacją opisującą zakres prac przy wykonania instalacji solarnych;

- sprawdzanie jakości wykonywanych prac montażowych, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym egzekwowanie i odbiór od „wykonawcy dostawy i montażu zestawów solarnych”

atestów i certyfikatów wraz z ich szczegółową weryfikacją oraz innych niezbędnych 
          dokumentów związanych z nadzorowanym przedmiotem;

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych 
oraz udział we  wszystkich  przewidzianych podczas realizacji zadania odbiorach;

- sprawdzanie poprawności i kompletności dokumentacji dla każdej instalacji solarnej m.in. karty gwarancyjnej (sporządzonej w języku polskim) oraz instrukcji obsługi w języku polskim;

- przygotowanie pod względem rzeczowym i finansowym dokumentów umożliwiających przejęcie przez Zamawiającego wykonanej inwestycji (dowody PT, OT);

- nadzór nad rozruchem i odbiorem po rozruchu każdej instalacji;

- zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania prac  zamiennych, koniecznych, dodatkowych, uzupełniających przed ich wykonaniem, celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego w zakresie ich wykonania;

- reprezentowanie Zamawiającego  na budowie przez sprawdzenia zgodności realizowanej inwestycji z umową, specyfikacją zamawianego sprzętu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi, np. Polskimi Normami;

- podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zamawiającego;

- po zakończeniu prac montażowych- rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego (w przypadku wystąpienia);

- w ramach otrzymanego wynagrodzenia:

- udział w przeglądach w okresie gwarancji, planuje się 3 przeglądy w ciągu 5 lat w tym

odbiór końcowy przed upływem okresu 5-letniej gwarancji,

- w okresie gwarancji przybycie w razie zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót podejmuje wyłącznie Zamawiający. Wykonawca nie ma prawa do zwolnienia “wykonawcy dostawy i montażu zestawów solarnych” z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym.

3. O odbiorach robót „wykonawca dostawy i montażu zestawów solarnych” zawiadamia Wykonawcę zgodnie z umową łączącą Zamawiającego z „wykonawcą dostawy i montażu zestawów solarnych”.

4. Obowiązki Inspektora nadzoru określają ponadto postanowienia umowy z „wykonawcą dostawy i montażu zestawów solarnych” na wykonanie zamówienia dotyczącego: Zakupu i instalacji solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża w ramach realizacji projektu: „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy kopii umowy z „wykonawcą dostawy i montażu zestawów solarnych”.

§ 5

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z „wykonawcą dostawy i montażu zestawów solarnych”.

§ 6

1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ………………………złotych ……./100) płatne w dwóch ratach:

1) 30% wynagrodzenia brutto za nadzór nad częścią zadania realizowanego przez

„wykonawcę dostawy i montażu zestawów solarnych” przewidzianą do wykonania w

terminie do dnia 26 listopada 2012 r.;

2) 70% wynagrodzenia brutto za nadzór nad częścią zadania realizowanego przez

„wykonawcę dostawy i montażu zestawów solarnych” przewidzianą do wykonania w

terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze wykonanych części zadnia, o których mowa w ust. 1.

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy ………………………………………………………………………………… .

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy w tym również koszty dojazdów.

5. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami wraz z oświadczeniem, że nie ma żadnych innych zobowiązań z tytułu wykonania niniejszej umowy. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie.

6. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany systemu i terminu płatności (nie dotyczy wysokości wynagrodzenia) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

7. Faktury, o których mowa w ust. 2 zostaną wystawione przez ……………………………… (zapis dotyczy Wykonawcy działającego formie konsorcjum).

8. Wzajemne rozliczenia pomiędzy ………………………………………………………. a …………………………………….. nastąpią poza Zamawiającym (zapis dotyczy Wykonawcy działającego formie konsorcjum).

§ 7

Prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

§ 8

1. Umowa między stronami rozwiązuje się po wykonaniu przez Wykonawcę pełnego zakresu czynności określonych w niniejszej umowie.

2. Umowa rozwiązuje się w przypadku nie zawarcia umowy z „ wykonawcą dostawy i montażu zestawów solarnych” bez roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.

§ 9

1. Każda ze stron będzie miała prawo rozwiązać umowę tylko przy zaistnieniu ważnych powodów, w formie pisemnej z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za nadzór dokonany na dzień rozwiązania umowy.

3. Strony dokonają rozliczenia za wykonany nadzór w terminie 1-miesiąca od daty końcowego odbioru robót.

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającego może ją rozwiązać bez okresu wypowiedzenia.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, które mógłby Wykonawca otrzymać w przypadku należytego wykonania umowy.

2. W przypadku nie realizowania przez Wykonawcę obowiązków określonych umową,               Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za okres lub zakres nie zrealizowanych obowiązków (kwota wyliczona proporcjonalnie do okresu trwania umowy i wynagrodzenia Wykonawcy).

§ 11

Niezależnie od naliczenia kary Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia w pełnej wysokości szkody powstałej wskutek nienależytego wykonywania umowy.

§ 12

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części zamówienia nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę lub projekt umowy oraz ewentualne aneksy do umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania usług określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych ( w Biuletynie Zamówień Publicznych ), tj.:

1) Zmianie mogą ulec terminy realizacji lub termin wykonania przedmiotu zamówienia w

przypadku zaistnienia okoliczności w postaci:

a) jeżeli wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji prac na podstawie umowy zawartej

z „wykonawcą dostawy i montażu zestawów solarnych”,

b) zmiany umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – Województwem Kujawsko

Pomorskim w zakresie terminów lub wysokości płatności dofinansowania realizacji

projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,

c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami

organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami ( np. rezygnacja lub brak

możliwości montażu zestawów solarnych u użytkowników prywatnych) lub

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

2) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie

obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian);

3) zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości wynagrodzenia) jeśli

taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana

terminu realizacji przedmiotu zamówienia), zmian wprowadzonych do umowy z

„wykonawcą dostawy i montażu zestawów solarnych” lub od uwarunkowań dotyczących

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;

4) zmiany  mogą dotyczyć osób pełniących funkcję inspektora nadzoru;

5) zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy podwykonawca

– na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełniać

warunki określone dla pierwotnie wybranego podwykonawcy.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§ 14

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście, przesyłane kurierem, listem lub mailem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za  doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikiem do umowy stanowiącym jej integralną część jest Oferta Wykonawcy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA