CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa ……

W dniu  ………………… 2012 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

…………………………………………………………….. pod numerem ………………………. z siedzibą w …................................................................... reprezentowaną przez:

……………………………..

adres do korespondencji: ……………………………. tel./fax. …………………..

NIP ……………………….  REGON  ……………………………….

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2010 r.  Nr   113, poz. 759 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.

2. Zakres  umowy obejmuje budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii osadu czynnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj:

1) rurociągami i armaturą;

2) przepompowniami ścieków oczyszczonych;

3) drenażami rozsączającymi;

4) zasilaniem elektrycznym i wentylacją.

3. Przedmiot umowy  należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego:

1) dokumentacją projektową;

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

3) warunkami przetargu;

4) złożoną ofertą;

5) postanowieniami niniejszej umowy;

6) zasadami sztuki budowlanej,

7) obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów 
         zastosowanych przy realizacji.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele   
budowlane i dysponuje niezbędnymi pozwoleniami do wykonania zakresu umowy.

5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje także:

1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmującą cały

zakres robót), w  3 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku

Dokumentacji  Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu;

2) dokumentację porozruchową wraz z instrukcjami BHP zgodnie z obowiązującymi 
           przepisami oraz dokumentację techniczno-rozruchową dla każdej oczyszczalni, która 
           przeznaczona będzie dla użytkownika;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające 
          dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w 
          budownictwie;

4) dokonanie rozruchu wszystkich oczyszczalni i przeszkolenie w sprawie użytkowania 
          właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane zostaną oczyszczalnie oraz 
          przekazanie  dokumentacji techniczno-rozruchowej zamontowanej oczyszczalni;

5) zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się w miejscu prowadzenia 
          robót  i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów 
          zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem 
          terenu do stanu pierwotnego.

6. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

7. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

8. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” , działanie 321,  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na podstawie umowy Nr OW-I.052.2.2.408.2012 00085-6921-UM0200002/12.

§ 2

1. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od  daty podpisaniu umowy.

2. Przekazanie następuje protokolarnie. W przekazaniu uczestniczą właściciele nieruchomości na których budowane będą oczyszczalnie.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu o  terminie przystąpienia do organizacji placu budowy.

4. Wykonawca w oparciu o uzyskany od Zamawiającego wykaz użytkowników oczyszczalni 
     dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony 
     wcześniej harmonogram rzeczowo – czasowo - finansowy prowadzenia robót, który za zgodą

stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie

załącznik  do umowy.

5. Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego Wykonawca zobowiązany jest wziąć po uwagę fakt, iż Zamawiający żąda, aby prace były realizowane w następujących terminach:

1) etap I-szy - wykonanie 26 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 
                 terminie do dnia  20 listopada  2012 r.;

2) etap II-gi - obejmuje pozostały niewykonany zakres przedmiotu 
   	      umowy – wykonanie 74 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w terminie do 15 lipca 2013 r.

6. Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy. Materiały, o których mowa  wyżej, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1) deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  
            zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

9. Badania, o których mowa w ust. 10 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

10. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

11. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania tych badań, okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

12. Na zamianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 3

1.  Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminach:

1) etap I do 20 listopada 2012 r. – obejmuje  wykonanie 26 szt. przyzagrodowych 
       	    oczyszczalni ścieków;

2) etap II do 15 lipca 2013 r.  – obejmuje pozostały niewykonany zakres przedmiotu 
    	    umowy – wykonanie 74 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Dzień 15 lipca 2013 r. stanowi nieprzekraczalny termin  protokolarnego bezusterkowego odbioru kompletnego przedmiotu  zamówienia.

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegają przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni

wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony

przez  inspektora nadzoru;

4) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne 
         będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie 
         niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów  instalacji podziemnej;

5) wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej;

6) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 
         dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie 
         wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę 
          terminu realizacji;

7) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 
          5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
          późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy;

8) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 
          pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
          z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy;

9) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
          spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
          organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
          chwili zawarcia umowy;

10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2, Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

6. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie

§ 4

1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT) wynosi: wartość ryczałtowa brutto:            ................................... zł słownie złotych: .............................................................. wartość ryczałtowa netto: ………..zł.

2. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe brutto może ulec zmianie - zmniejszeniu w przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy, spowodowanego rezygnacją przez właścicieli nieruchomości z budowy oczyszczalni oraz w przypadku odstąpienia od umowy.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich   kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych  czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1.

6. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ryczałtową formą wynagrodzenia – przedstawiony na potrzeby rozliczenia dotacji Zamawiającemu kosztorys ofertowy stanowi tymczasową podstawę dla określenia ryczałtu i po jego wprowadzeniu do niniejszej umowy (ust. 1) odrywa się od tej kalkulacji, tym samym z zastrzeżeniem art. 632 § 2 k.c. Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu.

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

8. Strony dopuszczają jedną płatność częściową po wykonaniu zakresu robót, o którym mowa w  § 3 ust. 1 pkt 1.

9. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego robót I etapu potwierdzony przez inspektora nadzoru stosownie do harmonogramu rzeczowo – czasowo- finansowego. Dodatkowo wraz z protokołem odbioru częściowego robót I etapu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy dla wykonanych robót, który będzie niezbędnym dokumentem do ubiegania się przez Zamawiającego możliwości uzyskania części dotacji.

10. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót. Dodatkowo wraz z protokołem odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy, który będzie niezbędnym dokumentem przy rozliczeniu przez Zamawiającego uzyskanej dotacji.

11. Płatności (częściowa i końcowa) dokonywane będą przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy ……………………………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz protokółami odbioru robót.  Faktury Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża.

12. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

13. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami wraz z oświadczeniem, że nie ma żadnych innych zobowiązań z tytułu wykonania niniejszej umowy. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie.

14. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

15. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany sposobu i terminu płatności (nie dotyczy wysokości wynagrodzenia) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania ze środków zewnętrznych.

16. Faktury, o których mowa w ust. 2 zostaną wystawione przez ……………………………… (zapis dotyczy Wykonawcy działającego formie konsorcjum).

17. Wzajemne rozliczenia pomiędzy ………………………………………………………. a …………………………………….. nastąpią poza Zamawiającym (zapis dotyczy Wykonawcy działającego formie konsorcjum).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 5

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …………………………zł (słownie złotych:…………………………………………….)

2. Zabezpieczenie wnoszone jest  w formie:…………………………………………………

3. Zabezpieczenie należy wnieść w dniu zawarcia umowy.

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6. Z kwoty, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

7.	W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu

umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie

zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie  okresu  rękojmi za wady liczonego od

daty odbioru końcowego  o którym mowa w § 12 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 2.

niniejszej umowy.

8.	W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w  § 3 ust. 2 niniejszej umowy

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu

przedstawionego w § 3 ust. 1 pkt 2niniejszej umowy, Wykonawca  przed podpisaniem

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokości.

Nadzór

§ 6

1. Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan ……………………….. posiadający uprawnienia w specjalności ……………………….nr ……………………przynależący do ……………………………………………………………

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania
          przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny prawidłowości wykonania umowy.

5. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana ……………………..posiadającego uprawnienia budowlane  nr ……………w …………………………………………….przynależący do …………………………………………….. Obowiązki kierownika określa ustawa Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

4. Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu   1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

§ 8

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu

prowadzonej działalności z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za produkt

w związku z realizacją niniejszej umowy na sumę gwarancyjną 500 000 zł na jedno 
         i wszystkie zdarzenia;

2) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę   
         ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z

tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy

gwarancyjnej.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie 
7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 2  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był przedstawić Wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

5. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy Zamawiającemu.

§ 9

1. Od chwili przekazania placów budowy  aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

2. Wykonawca chroni  przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu   odbioru końcowego.

3.  W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca  na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia i zabezpieczenia każdego terenu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., koszty podłączenia mediów i opłaty za media (woda, energia elektryczna itp) ponosi Wykonawca;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego ,             ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243   z  późn.zm.);

- wykonania badań, prób i sprawdzeń jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenów budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenów budowy po zakończeniu robót  właścicielom nieruchomości;

10) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi;

11) inne prace związane z procesem  budowy.

5.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność projektu

budowlanego i możliwości jego realizacji.

6. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robót

§  11

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru   końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą  zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiór częściowy dla każdej wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) odbiory dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

3) odbiór I etapu robót stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za

wykonanie części robót;

4) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu 
          robót;

5) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt  5 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 i 2 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i 
inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek 
stwierdzonych przy odbiorze.

5. Odbiory z ust. 2 pkt 3  i 4 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając inspektora 
nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust.  7 oraz terminów, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 7, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru etapowego i końcowego, przy czym odbiór następuje w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia  przez wykonawcę gotowości do  odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień  § 13 ust. 1 lecz nie szybciej niż w terminie określonym w harmonogramie robót.

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy;

  - dokumentację powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach;

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów częściowych, instrukcje użytkowania, karty gwarancyjne producentów na użyte materiały których okres gwarancji jest dłuższy niż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi  i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

5)   atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź certyfikaty dopuszczenia do

stosowania w budownictwie użytych do wykonania umowy materiałów oraz wyniki

przeprowadzonych badań, pomiarów i prób;

6)   oświadczenia właścicieli nieruchomości na których wybudowano przydomowe

oczyszczalnie ścieków o uporządkowaniu terenu po prowadzonych robotach oraz o 
            odbytym przeszkoleniu użytkowników.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca 
pozostaje w zwłoce.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 12

1. Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) w  
oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru i  jest podpisywany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem uregulowań ust. 1. Każda ze stron otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

§ 13

1.  Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa własnym kosztem terminie nie dłuższym niż 3 dni.

2.  O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3.  Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia 
Wykonawcy.

§ 14

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

2.W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

Odstąpienie od umowy

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez okres 14 dni lub zgodnie z harmonogramem;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich

w  terminie 7 dni od daty wynikającej z harmonogramu rzeczowo- czasowo - 
          finansowego;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4) zostanie ogłoszona upadłość, Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z 
          wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany 
          nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 
          swojego majątku na rzecz wierzycieli ( lub jeden z członków konsorcjum);

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
         interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
         odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
         wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Rękojmia

§ 16

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za

jakość wykonanych  robót, użytych materiałów przez okres 3 lat, który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

- Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że warunki atmosferyczne  uniemożliwiają usunięcie wad  wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez 
strony terminie.

§ 17

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych

przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny pogwarancyjny odbiór

robót  zgodnie z § 11 ust. 2 pkt  5.

Kary umowne

§ 18

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)  za zwłokę w wykonaniu zakresów robót w terminach określonego w § 3 ust. 1 pkt 1-2    
         umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
         zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 
          wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 
          terminu jego wykonania;

3)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w 
           wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za  każdy dzień zwłoki licząc od 
          ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

4)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji – w

wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc

odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu

wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz

uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia ryczałtowego

brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminu jego

przekazania;

3)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w

którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej w art. 145 ust. 1  ustawy Prawa 
         zamówień publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5.  Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia  ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie 
przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Podwykonawstwo

§ 19

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Zmiana umowy

§ 20

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:

1) zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni

wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony

przez  inspektora nadzoru,

d) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. warunki gruntowo-wodne 
         będą inne niż w dokumentacji geotechnicznej lub gdy nastąpi odkrycie 
         niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów  instalacji podziemnej,

e) wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej,

f) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 
         dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie 
         wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę 
          terminu realizacji,

g) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 
          5 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
          późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy,

h) konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 
          pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
          z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin  
          wykonania przedmiotu umowy,

i) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
          spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
          organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
          chwili zawarcia umowy,

j) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności;

2) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT 
               (wartość netto pozostaje bez zmian),

b) w przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy spowodowanego

rezygnacją przez właścicieli nieruchomości z budowy oczyszczalni oraz w 
                przypadku odstąpienia od umowy;

4) zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości 
        wynagrodzenia) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian

wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) 
        lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania ze środków zewnętrznych;

5) zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy 
        podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy 
        podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego 
        podwykonawcy;

6) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
         umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
         Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie 
                   lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym wiąże 
                    zastosowaniem robót zamiennych,

b) zamiany materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania robót w 
                   stosunku do materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji 
                    projektowej, z zachowaniem wymogów technicznych i jakościowych,

c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 
                    umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna 
                    ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 
                    należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
                    zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, a 
                    szczególności terminu realizacji zamówienia.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

Siła wyższa

§ 21

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.  Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i

ustaniu.

3.  Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na

nią.

Pozostałe postanowienia

§ 23

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia z a wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za  doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ z załącznikami;

3) Harmonogram rzeczowo – czasowo - finansowy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA