### UCHWAŁA Nr XXVII / 222 / 12

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 27 listopada 2012 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2012–2020, uchwalonej uchwałą Nr XVII/104/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XXII/165/12 z dnia 14 maja 2012 r.,

- uchwałą Nr XXIII/172/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.,

- uchwałą Nr XXIV/184/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.,

wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 -  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2012–2022

otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) załącznik Nr 3 i  Nr 4 – wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012–2020,

otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII / 222 / 12 Rady Gminy Chełmża

### z dnia 27 listopada 2012 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się uregulowania w związku ze zmianami do uchwały budżetowej na 2012 r. opisane szczegółowo w projekcie zmiany uchwały budżetowej    z dnia 27 listopada  2012 r. ( zmiany wprowadzone po 28 sierpnia 2012 r.)

- zarządzenie Nr 60/12 z dnia 29 sierpnia 2012.,

- zarządzenie Nr 71/12 z dnia 14 września 2012 r.,

- zarządzenie Nr 77/12 z dnia 28 września 2012 r.,

- zarządzenie Nr 78/ 12  z dnia 04 października 2012 r.

- zarządzenie Nr 81/12  z dnia 17 października 2012 r.,

- zarządzenie Nr 83/12 z dnia 26 października 2012 r.,

- zarządzenie Nr 86/12 z dnia 6 listopada 2012 r.

- zarządzenie Nr 89/12 z dnia 16 listopada 2012 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 dokonano korekty dochodów i wydatków majątkowych wynikających z założonych przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 4 .

W  załączniku nr 4  dokonuje się następujących zmian:

1.W poz.1 doprowadzono do zgodności zapisu  limitu wydatków zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym było 840.000,00 zł a winno być 867.000,00 zł.

2. W poz.2 zwiększono wysokość środków unijnych o 500 zł  i tym samym dokonano zwiększenia planu  wydatków unijnych o kwotę 500,00 zł.

3.W poz.6 dokonano korekty wartości projektu i czas realizacji przesunięto na lata 2013-2015

w związku z koniecznością unieważnienia przetargu  na realizację projektu  nr RPKP   02.04.00-04-008/10 pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” w imieniu Gminy Chełmża  proszę o przesunięcie terminu zakończenia zadania z dnia 30 września 2013 ( zgoda udzielona pismem znak WPWI.3043-2-34/10 z dnia 11 sierpnia 2011 r.) na marzec 2015 r.

W dniu 17.09.2012 r. został unieważniony przetarg na realizację  projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”.  Powodem unieważnienia przetargu było  błędne określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wartości  wskaźników  planowanych produktów  i rezultatów projektu.

W sprawozdaniu z badań, załączonym do certyfikatu kolektora,  podano moc użyteczną kolektora a nie moc  1 m2, a tak przyjęto wartość do wyliczenia wskaźnika produktu tj. dodatkowej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych.

Przy obniżonej ilości instalacji z 599 na 461 sztuk faktycznie niemożliwym stało się osiągnięcie zakładanych we wniosku aplikacyjnym wskaźników.

W związku z powyższym złożone oferty ( wpłynęły 3 oferty) nie spełniały przyjętych w SWIZ parametrów technicznych objętych zamówieniem urządzeń, bo żaden z przyjętych  typów kolektora w złożonych ofertach nie spełniłby założonych we wniosku wskaźników energetycznych.

Z uwagi na powyższe został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków do wymienionego projektu w celu umożliwienia osiągnięcia zakładanych wskaźników produktów i rezultatów.

Niezwłocznie zostanie ogłoszony następny przetarg po uprzednim uzyskaniu przez Gminę zgody na przedłużenie realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski tj. do marca 2015 r.

4.W poz.22 dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł dot. wykonania zadania – Odwodnienie ulicy Parkowej w Grzywnie.

5.W poz.29 dokonuje się przesunięcia zadania z roku 2015 na 2016 z uwagi na zaangażowanie środków własnych w 2015 r .tyt. realizacji  zadania „ Solary ” .

6.W poz.21 urealniono koszty finansowe z kwoty 1.639.106 zł do kwoty 1.378.528  zł.  dot. zadania „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” i ustalono limity wydatków na lata  2012-2015.

Na rok 2015 dla zrównoważenia  wydatków  zakłada się wzrost dochodów majątkowych o 225.000 zł .