CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr        / 2013

na obsługę  geodezyjną

W dniu ..................2013 r. w Chełmży pomiędzy:

Gminą  Chełmża reprezentowaną przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego                       - Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy               - Marty Rygielskiej

NIP 879-24-58-798, Nr Regon 871118709

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax 056 675 60 79

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................... zam. ………….

Nr NIP ...........................

adres do korespondencji:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2010 r.  Nr  113, poz. 759 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Nr ................ lub dysponuje osobą/ami posiadającą/cymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Nr ................  w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca dysponuje sprzętem umożliwiającym wykonywanie przedmiotu umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się na jednostkowe zamówienia Zamawiającego wykonywać następujące prace lub materiały geodezyjne:

1) mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000

wraz ze stanem prawnym w wersji papierowej i wersji elektronicznej w pliku dwg lub 
     dxf lub TIF;

2) wznowienia przebiegu granic działek;

3) rozgraniczenia;

4) podziały nieruchomości z dokumentami przewłaszczeniowymi;

5) tyczenie obiektu;

6) inwentaryzację powykonawczą:

a) chodników,

b) sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przyłączy,

c) innego obiektu;

7) badania księgi wieczystej nieruchomości;

8) pomiary kontrolne eksploatowanych kopalni kruszywa naturalnego.

2. Określone w ust. 1 usługi lub materiały muszą być wykonane zgodnie z  obowiązującymi 
    w tym zakresie przepisami.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Ustala się wynagrodzenie brutto umowy w łącznej kwocie ………………zł ( słownie: 
     ………………………………………………………….) wraz z należnym podatkiem VAT

w wysokości ........, przy czym  stawki jednostkowe brutto na poszczególne rodzaje

zamówionych robót oraz planowane ilości zamawianych w okresie trwania umowy usług

wynoszą:

1) mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000

wraz ze stanem prawnym w wersji papierowej i wersji elektronicznej w pliku dwg lub 
    dxf lub TIF - .......zł za 1 ha o łącznej planowanej powierzchni do 100 ha;

2) wznowienie przebiegu granic działek:

- za pierwsze cztery punkty graniczne  - ..........zł za kpl (4 pkt), planowana ilość do 
15 kpl,

- za każdy następny punkt graniczny, cena za 1 pkt – ........zł, planowana ilość do 
150 szt.;

3) rozgraniczenia:

- za pierwsze cztery punkty graniczne – ........zł za kpl (4pkt) planowana ilość do 
10 kpl,

- za każdy następny punkt graniczny, cena za 1 pkt – ...........zł planowana ilość do 
50 szt.;

4) podział nieruchomości z dokumentami przewłaszczeniowymi:

- za dwie pierwsze działki  –  ........zł za kpl (2działki) planowana ilość do 4 kpl,

- od 3 do 10 działek (cena za działkę) -  ..............zł planowana ilość do 10 szt.,

- powyżej 10 działek (cena za działkę)   - ........zł planowana ilość do 2 szt.;

5) tyczenie obiektu:

- za każde 100 m - ............zł planowana ilość do 1.000 m,

- za każdy punkt - ……… zł planowana ilość do 5szt.,

6) inwentaryzacja powykonawcza:

- chodnika:

- za każde100 m - ............zł planowana ilość do 500 m,

- sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączy:

- za każde 100 m - .............zł planowana ilość do 500 m,

c) innego obiektu - ………zł planowana ilość do 2 szt. (obiektów);

7) badanie KW nieruchomości -  ..........zł planowana ilość do 4 szt;

8) pomiar kontrolny eksploatowanych kopalni kruszywa naturalnego:

a) za pierwszy hektar w obiekcie - ...........zł za 1ha, planowana ilość do 5 ha,

b) za każdy następny hektar w obiekcie - ......... zł za 1ha, planowana ilość do 25ha.

2. Planowane w ust. 1 ilości usług mogą ulec zmianie, zmniejszeniu, zwiększeniu lub 
    niezrealizowaniu  objętej umową usługi w zależności od  kształtowania się bieżących 
    potrzeb Zamawiającego lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy 
    nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zamawiający 
    dopuszcza w ramach zawartej umowy zwiększenie do 20% planowanej ilości usług.

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zaplanowanych w umowie usług   
   geodezyjnych Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczenia.

3. Wynagrodzenie za usługi określone w ust. 1 obejmuje także wydatki związane z dojazdami 
     w celu wykonania zamówienia, uzyskaniem dokumentów do wykonania zamówienia,  
    zdaniem materiałów do ośrodka, zapewnienie dowozu przedstawiciela  Zamawiającego 
    celem dokonania odbioru prac w terenie oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem 
    zamówienia.

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty Zamawiającemu zapoznał się z   
    wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy 
    bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona po wykonaniu 
    jednostkowego zamówienia, które zaewidencjonowane zostanie przez Wykonawcę w 
    Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Toruniu.

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury 
    wystawianej po wydaniu Zamawiającemu zamówionych usług i ich bezusterkowym 
    odbiorze.

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Ceny określone w ust. 1 pozostają niezmienne do końca realizacji umowy. 
    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny podanej w umowie w 
    przypadku ustawowej zmiany stawki podatki VAT.

8. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się 
    podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami wraz z 
    oświadczeniem że nie ma żadnych innych zobowiązań z tytułu wykonania niniejszej 
    umowy. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej 
    wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W 
    takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie.

§ 4

Realizacja

1. Realizacja umowy przez Wykonawcę następowała będzie na podstawie pisemnych  
    jednostkowych zleceń  Zamawiającego z zakresu określonego w § 2 ust. 1.

- Zlecenie określać będzie zakres prac, wymagane dokumenty wraz z ich ilością oraz

faktycznym terminem realizacji, który będzie obowiązujący dla Wykonawcy. Termin    
     uwzględniać będzie ilość i rodzaj zleconych usług.

3. Wykonanie poszczególnych rodzajów usług odbywać się będzie przy zachowaniu niżej     
     podanych terminów:

1) usługa o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - mapy sytuacyjno-wysokościowe dla:

a) powierzchni nie przekraczającej 5 ha –  w ciągu 1 miesiąca od udzielenia

jednostkowego zlecenia,

b) powierzchni powyżej 5 ha, a nie przekraczającej 10 ha –  w ciągu 1,5 miesiąca od 
            udzielenia jednostkowego zlecenia,

c) powierzchni powyżej 10 ha –  w ciągu 2 miesięcy od udzielenia jednostkowego

zlecenia;

2) usługa o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – wznowienie przebiegu granic -  w ciągu 2 
        miesięcy od  udzielenia jednostkowego zlecenia, w przypadku połączenia wznowienia 
        granic z rozgraniczeniem termin wykonania usługi  będzie wynosił 4 miesiące od 
        udzielenia jednostkowego zlecenia;

3) usługa o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – rozgraniczenia - w ciągu 4 miesięcy od 
        udzielenia jednostkowego zlecenia;

4) usługa , o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 – podział nieruchomości z dokumentami 
        przewłaszczeniowymi:

a) obejmujący tereny rolne bez decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - w ciągu

3 miesięcy od udzielenia jednostkowego zlecenia,

b) dla terenów wymagających wydania postanowienia opiniującego a następnie decyzji

zatwierdzającej podział - w ciągu 6 miesięcy od udzielenia jednostkowego zlecenia;

5) usługa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 – tyczenie obiektu -  w ciągu 2 tygodni w 
        odniesieniu do każdych 100 m lub do jednego obiekt, od  udzielenia jednostkowego 
        zlecenia;

6) usługa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 – inwentaryzacja powykonawcza dla obiektów:

a) chodników - w ciągu 1 miesiąca od udzielenia jednostkowego zlecenia niezależnie od 
            zlecanej powierzchni,

b) sieci wodociągowej kanalizacyjnej i przyłączy - w ciągu 1 miesiąca od udzielenia 
            jednostkowego zlecenia,  planuje się, że wielkość obiektu w jednostkowym zleceniu  
            nie przekroczy 400mb,

c) innego obiektu - w ciągu 1 miesiąca od udzielenia jednostkowego zlecenia;

7) usługa, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 7 – badanie KW - w ciągu 1 miesiąca od udzielenia 
       jednostkowego zlecenia;

8) usługa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 – pomiar kontrolny kopalni – w ciągu 1 tygodnia 
       od udzielenia jednostkowego zlecenia.

4. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  terminy  
    określone w ust. 3 mogą ulec wydłużeniu. Określenie nowego przedłużonego terminu musi 
    nastąpić na  piśmie.

5. W jednostkowym zleceniu strony mogą ustalić termin krótszy niż określony w ust. 3.

6. Wykonawca jest zobowiązany w okresie nie przekraczającym 2 dni roboczych dokonać

zgłoszenia roboty geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznym w Toruniu, zaś w okresie nie przekraczającym 12 dni roboczych  od

otrzymania zlecenia powinien przystąpić do wykonywania zleconej roboty geodezyjnej.

7. Odbiór robót geodezyjnych następować będzie w siedzibie Zamawiającego lub w terenie 
    w obecności pracownika Zamawiającego bezpośrednio odpowiedzialnego za wydanie 
    jednostkowego zlecenia.

8. Przy wykonywaniu inwentaryzacji powykonawczych urządzeń podlegających zakryciu

Wykonawca współpracuje z wykonawcą tych robót.

9. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę wszystkich zleceń z uwagi na ich

kumulację w jednym czasie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu

uprawnionemu geodecie.

§ 5

Dokumenty uzyskane w wyniku realizacji robót określonych w § 2 ust. 1 pkt 1- 7 powinny zawierać numer Księgi Ewidencji Robót Geodezyjnych potwierdzające ich przyjęcie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu.

§ 6

# Strony zawierają umowę na czas określony  od podpisania umowy do 31.12.2013 r.

§ 7

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania w terminie określonym w jednostkowym zleceniu lub 
     nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
     Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zleconej usługi za każdy 
     rozpoczęty dzień zwłoki.

2. W sytuacji gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody,

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach

ogólnych.

3. W przypadku naliczenia kary umownej, kwota potrącona zostanie z wystawionej przez 
    Wykonawcę faktury.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, jeżeli 
     Wykonawca nie przystąpił do prac, zaprzestał ich realizacji lub realizuje ze zwłoką.

2.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
     powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.  W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub

wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla

wykonania części prac nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Umowę lub projekt umowy pomiędzy

Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez

podwykonawcę wymagań wynikających z niniejszej umowy.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę

umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania prac określonych w

umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził

zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac podwykonawcy, Wykonawca

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z

podwykonawcą. 
7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci

się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i 
    udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i 
    dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych prac, Zamawiający 
    zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

8.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
    zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
    wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na

zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu

Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:

1) zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej np. (klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej 
            bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
            prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie na piśmie i musi być potwierdzony 
            przez obie strony,

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności;

2) zmianie może ulec planowana ilość usług. Zamawiający dopuszcza w ramach zawartej

umowy zwiększenie do 20% planowanej ilości;

3) zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy

Podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy

podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego

podwykonawcy;

4) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej

umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru

Wykonawcy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia

umowy   okoliczność prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze

stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości  należytego

wykonania umowy.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 11

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i

odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku

z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda

ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni

znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za   doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia

kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oferta Wykonawcy;
            2) SIWZ z załącznikami;
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
    egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

## ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA