CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr .... /2013

W dniu  ………………………r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy,

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej,

NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

…………………………………………………………….. pod numerem ………………………. z siedzibą w …................................................................... reprezentowaną przez:

……………………………..

adres do korespondencji: ……………………………. tel./fax. …………………..

NIP ……………………….  REGON  ……………………………….

zwanym dalej  Wykonawcą

Strony  zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ..................... pod Nr ....................., Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża w ramach realizacji projektu: „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”.

## Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013  na podstawie zawartej umowy nr WPW.I.3043-2-34-526/2010.

## 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie indywidualnych zestawów płaskich kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych (budynki prywatne) i użytkowników budynków użyteczności publicznej administrowanych przez gminę Chełmża w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie, w zakresie i na zasadach wynikających z SIWZ, Specyfikacji Zamawianego Sprzętu, oferty Wykonawcy oraz niniejszej Umowy.

3. Stosownie do indywidualnych uwarunkowań budynków, na których będą montowane instalacje solarne, wyposażenie każdej instalacji solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej obejmuje co najmniej następujące elementy:

- kolektor słoneczny,

- sterownik solarny,

- zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych,

- zbiornik solarny – podgrzewacz c.w.u.,

- grupa pompowa - solarna,

- naczynie przeponowe,

- zestaw montażowy,

- płyn solarny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ – Specyfikacja Zamawianego Sprzętu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z montażem i uruchomieniem zestawów solarnych z uwzględnieniem:

- łącznej sumy zestawów solarnych na budynkach odbiorców indywidualnych: 549 szt.,

- łącznej sumy zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej: 14 szt.,

- minimalnej łącznej powierzchni absorberów zainstalowanych kolektorów słonecznych: 
    2.916,0 m2.

5. W zakresie realizacji przedmiotu umowy  przewiduje się:

5.1. Wykonanie zgodnie z niniejszą umową, ofertą Wykonawcy, Specyfikacją Zamawianego Sprzętu stanowiącą Część III SIWZ, zapisami SIWZ, wszelkich prac niezbędnych do  zainstalowania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z wykonaniem wszelkich czynności  niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym przeszkolenia użytkowników. Przedmiot umowy musi być wykonany w oparciu o aktualną wiedzę techniczną i doświadczenie,  zgodnie z obowiązującymi  normami i przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5.2. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji montażu instalacji solarnej (ych) w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane instalacje solarne stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, w przypadku gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji zrezygnuje z montażu instalacji solarnej lub jej montaż będzie u niego niemożliwy,  a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu instalacji przez użytkowników prywatnych, Zamawiający pisemnie niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wniesionej rezygnacji użytkownika, który złożył rezygnację z montażu zestawu solarnego. Zmiana lokalizacji montażu instalacji solarnej (ych) nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy.

7. Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego robót Wykonawca zobowiązany jest wziąć po uwagę fakt, iż Zamawiający żąda, aby prace były realizowane w planowanych niżej terminach:

7.1. Etap I-szy - wykonanie min. 188 szt. (w tym: 183 na budynkach użytkowników prywatnych z 8% VAT i 5 szt. na budynkach użyteczności publicznej z 23% VAT) kompletnych systemów solarnych wraz z przeszkoleniem użytkowników– w terminie do dnia  31 października 2013 r.

7.2. Etap II-gi - wykonanie pozostałych 375 szt. kompletnych systemów solarnych wraz z

przeszkoleniem użytkowników- w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r.

§ 2

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Ryczałtowa wartość wykonania całego przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT)

wynosi: wartość ryczałtowa brutto:            ................................... zł słownie złotych: .........................................................................................

2.  Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3  niniejszego paragrafu.

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe brutto może ulec zmianie - zmniejszeniu w przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy, spowodowanego rezygnacją z montażu przez użytkowników prywatnych lub brakiem u nich możliwości montażowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Zamawiający nie przewiduje indeksacji wynagrodzenia.

§ 3

1. Należność za wykonywany przedmiot umowy rozliczana będzie fakturami częściowymi 
i fakturą końcową.

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i  odebraniu przez inspektora nadzoru
i  Zamawiającego części wykonanych robót, wyszczególnionych w  harmonogramie rzeczowo – czasowo - finansowym. Zamawiający dopuszcza wystawienie nie więcej niż 
2 (dwóch) faktur za zrealizowane części przedmiotu zamówienia w 2013 r.  i 2 (dwóch) faktur za zrealizowane części przedmiotu zamówienia w 2014 r.  oraz  1 (jednej) faktury  końcowej płatnej w 2015 r. za pozostały zakres przedmiotu zamówienia wykonany w 2014 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem  rzeczowo-czasowo-finansowym.

Z uwagi na możliwości finansowe Zamawiającego przewiduje się zapłatę w danym roku tj. 2013r., 2014r. i 2015r. wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 34% wartości brutto zamówienia.

3. Zapłata każdej faktury częściowej nastąpi w terminie do 40- tu dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz ze zbiorczym zestawieniem ilościowo-finansowym wykonanych i fakturowanych zestawów solarnych, zgodnym z protokołami częściowymi odbioru wykonanych w fakturowanym okresie prac.

4.	Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę

końcową, wystawioną na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. Faktura

końcowa będzie płatna w terminie do 40- tu dni od daty jej dostarczenia do siedziby

Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem prac montażowo-instalacyjnych, zwłoki  w oddaniu przedmiotu umowy przewidzianej do realizacji w 2013 r. oraz zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 10 umowy, lub kary umowne będą długiem do wyegzekwowania.

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Faktury Wykonawca wystawiać będzie na Gminę Chełmża. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych lub końcowej potwierdzonych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Podwykonawcę.

8. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami wraz z oświadczeniem że nie ma żadnych innych zobowiązań z tytułu wykonania niniejszej umowy. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie.

9. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany systemu i terminu płatności (w tym planowane w danym roku wysokości wynagrodzeń, o których mowa w  § 3 ust. 2) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od możliwości finansowych Zamawiającego oraz  uwarunkowań dotyczących dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

10. Faktury, o których mowa w ust. 2 zostaną wystawione przez ……………………………… (zapis dotyczy Wykonawcy działającego formie konsorcjum).

11. Wzajemne rozliczenia pomiędzy ………………………………………………………. a …………………………………….. nastąpią poza Zamawiającym (zapis dotyczy Wykonawcy działającego formie konsorcjum).

§ 4

Termin wykonania

1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1.1 Etap I-szy – wykonanie min. 188 szt. kompletnych systemów solarnych wraz z   
      przeszkoleniem użytkowników– w terminie do dnia  31 października 2013 r.

1.2. Etap II-gi – wykonanie pozostałych 375 szt. kompletnych systemów solarnych wraz z

przeszkoleniem użytkowników- w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Po realizacji wszystkich elementów harmonogramu rzeczowo – czasowo – finansowego Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nie może nastąpić wcześniej jak na trzy tygodnie przed terminem określonym w ust. 1 pkt 1.2.

3. 	Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element

odbioru częściowego określa harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy.

4. Strony mogą w drodze aneksu do umowy zmienić terminy realizacji lub termin wykonania

przedmiotu umowy  w przypadku zaistnienia okoliczności w postaci:

4.1. Zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą – Województwem Kujawsko Pomorskim w zakresie terminów lub wysokości płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

4.2. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami ( np. rezygnacja lub brak możliwości montażu zestawów solarnych u użytkowników prywatnych)  lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

4.3. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prace na wysokościach (na dachach budynku).

4.4. Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w

szczególności: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

uniemożliwiających utrzymanie terminów, o których mowa w ust. 1, w szczególności

pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 terminy realizacji

przedsięwzięcia mogą ulec odpowiedniej zmianie adekwatnie do okoliczności

uzasadniających zmianę tych terminów.

§ 5

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1.1. Wskazanie budynków, na których będą montowane kolektory w terminie do 7 (siedmiu) od planowanego terminu realizacji określonego w harmonogramie rzeczowo-czasowo finansowym.

1.2. Zamawiający na podstawie zawartych umów z właścicielami budynków, na których będą montowane zestawy solarne posiada zgodę na ich montaż oraz na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac w budynku związanych z montażem zestawów solarnych.

1.3. Dostarczenie Wykonawcy opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 7  umowy.

1.6. Regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na

zasadach określonych w § 3 umowy.

1.7. Zamawiający oraz użytkownicy zamontowanych zestawów solarnych zobowiązują się

po dokonaniu przeszkolenia przez Wykonawcę do zgodnej z przeznaczeniem i

parametrami technicznymi eksploatacji urządzeń wchodzących w skład zestawu.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1. Przeprowadzenie minimum 10 (dziesięciu) spotkań informacyjnych dla mieszkańców i personelu technicznego w zakresie wytycznych dotyczących montażu i eksploatacji instalacji solarnych w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego.

2.2. Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym kolejności wykonywania poszczególnych   instalacji (harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy).

2.3. Rozpoczęcie prac montażowo – instalacyjnych w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy ( chyba, że strony w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym ustalą inny termin).

2.4. Wykonywanie robót instalacyjno-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób gwarantujący należyte działanie zamontowanych instalacji solarnych.

2.5. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla każdego   
   zamontowanego zestawu solarnego zawierającej w szczególności schematy   
   instalacyjne zamontowanych zestawów (instalacji) solarnych, świadectwa jakości  
   atesty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, świadectwa 
   wykonanych prób, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
   przepisami oraz oświadczenie użytkownika o dokonanym przez Wykonawcę 
   przeszkoleniu w zakresie eksploatacji zamontowanego zestawu solarnego i  
   przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru częściowego wraz z protokołem 
  odbioru częściowego. Cała dokumentacja, o której mowa wyżej powinna być 
   sporządzona w języku polskim. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża 
   Wykonawcę.

2.6. Współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla

niezakłóconej realizacji zamówienia.

2.7. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców oraz terminowe 
            rozliczanie się z podwykonawcami.

2.8. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z  dokumentacją

powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z  instrukcją   
   eksploatacji i konserwacji  wykonanych instalacji.

2.9. Terminowe zgłaszanie robót do odbioru.

2.10. Przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych.

2.11. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.12. Utrzymanie porządku w miejscach  realizacji prac.

2.13. Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, instruktażu użytkowników instalacji 
   solarnych w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji zamontowanej instalacji 	solarnej. Szkolenia powinny odbywać się w obecności inspektora nadzoru lub   
   Zamawiającego. Na potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia Wykonawca   
   zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie użytkownika o odbytym szkoleniu, 
   które przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą.

§ 6

Nadzór

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy  prowadzić

będzie Pan.......................... posiadający uprawnienia budowlane  nr ......................w

specjalności : ………………… Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowej osoby pełniącej funkcję

inspektora nadzoru. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

2. Koordynatorem realizacji zadania ze strony Wykonawcy  jest ............. ,

3. Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy

następującymi osobami posiadającymi uprawnienia w specjalności:

3.1. Konstrukcyjno-budowlanej ………………………………………………………………

3.2. Sanitarnej …………………………………………………………………………………

3.3. Elektrycznej………………………………………………………………………………..

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 3, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą posiadać kwalifikacje nie gorsze niż osoby, które zastępują tj. takie, które będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i

ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków

wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych  osób w terminie

wskazanym we wniosku Zamawiającego.

7. Koordynator realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 powinien być do codziennej

dyspozycji Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy.

§ 7

Odbiory

1.	Strony ustalają, że data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o której mowa § 4 ust. 1 pkt 1.2.  Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do  ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2.	Osobnym odbiorom podlegać będą roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór

tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru  i winien nastąpić w terminie nie

dłuższym niż 2 dni po ich zgłoszeniu do odbioru  przez kierownika budowy.

3. Odbiory częściowe będą dokonywane po wykonaniu instalacji na budynkach u

poszczególnych użytkowników. Częstotliwość odbiorów wynika z harmonogramu rzeczowo

– czasowo– finansowego. Odbiory te Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu,

a Zamawiający dokona  odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw

w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty

zgłoszenia. Z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół częściowy odbioru

zamontowanego zestawu solarnego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.5. pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru prac oraz sporządzi protokół odbioru częściowego dotyczący zamontowanego zestawu solarnego. Przy odbiorze częściowym, Wykonawca przekaże użytkownikowi instrukcję eksploatacji i konserwacji  zamontowanego zestawu solarnego.

4.	Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Odbiór końcowy dokonany

zostanie po wykonaniu całego przedmiotu umowy i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości

do odbioru z uwzględnieniem terminów potrzebnych Zamawiającemu do rozpoczęcia

czynności odbioru i przeprowadzenia odbioru. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w

terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do

odbioru.  Zakończenie czynności bezusterkowego odbioru winno nastąpić najpóźniej 15-tego

dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.5 umowy z wykonanych ostatnich  i odebranych w ramach odbiorów częściowych zestawów solarnych.

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Po sporządzeniu protokołu końcowego wykonanego bezusterkowo przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę końcową.

7.	Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo

zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem

zobowiązania wynikającego z umowy.

8.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub istnienia wady

możliwej  do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

9.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone

wady:

9.1.	Nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając

odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

9.2. Nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać rozebrania elementów instalacji z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

10. Zamawiający zastrzega sobie podczas odbiorów prawo do zlecenia wykonania badań w sytuacji zastosowania materiałów lub wykonanych prac montażowo-instalacyjnych, co do których zachodzi podejrzenie, że nie spełniają wymogów jakościowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzeń Zamawiającego koszty tych badań obciążają Wykonawcę

§ 8

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i odpowiada z tytułu rękojmi na wykonane roboty,  użyte i zamontowane materiały i urządzenia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi strony wydłużają umownie na okres 5 lat, który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót.

2.Wymagany okres gwarancji na kolektory słoneczne wynosi nie mniej  niż 120 miesięcy 
(10 lat), na pozostałe urządzenia i wykonane roboty montażowe, okres gwarancji wynosi 
nie mniej niż 60 miesięcy (5 lat) . Okres gwarancji  liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanego i odebranego bezusterkowo przedmiotu zamówienia, chyba że producent użytych materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na wykonany przedmiot

umowy.

4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu w dniu

odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

5. Gwarancja obejmuje:

5.1  Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji.

5.2 Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji.

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

6.1 Działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za

którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

6.2 Normalnego zużycia budynku lub jego części.

6.3 Winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji  urządzeń będących przedmiotem umowy zostaną

określone w przekazanej przez Wykonawcę Instrukcji użytkowania i eksploatacji urządzeń

wraz z wykazem wbudowanych urządzeń.

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń jest zbiorem szczegółowo

opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych

gwarancją.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady

te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł

uwolnić od zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

11. Użytkownik, u którego w trakcie użytkowania zamontowanego zestawu solarnego

wystąpi wada lub usterka, zgłasza ją pisemnie Zamawiającemu, Zamawiający zaś zgłoszenie

to przekazuje Wykonawcy

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego

wad i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych.

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie

7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości

technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

14. W przypadku nie usunięcia lub odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy

oraz nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający bez utraty

uprawnień wynikających z gwarancji, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub usterek

innemu podmiotowi, obciążając kosztami w pełnej wysokości Wykonawcę zamówienia lub

potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i

użytkownika, u którego wada lub usterka wystąpiła .

16. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o usunięciu wad nie później niż w ciągu 7 dni od

daty dokonaniu naprawy.

17. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się

do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

18. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

19. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o

usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć,

gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.

20. Koszty przeglądów serwisowych w okresie gwarancji oraz koszty materiałów

eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń

(rzeczy) ponosi Wykonawca. (Obowiązkowa 1 – no razowa wymiana glikolu w okresie

udzielonej 5-letniej gwarancji  oraz anod w zależności od stopnia ich zużycia).

21.Zamawiający przewiduje przeprowadzenie w okresie gwarancji przeglądów serwisowych

w następujących terminach:

21.1. Po upływie 12 miesięcy od odbioru końcowego wykonanego przedmiotu zamówienia.

21.2. Po upływie kolejnych 24 miesięcy od zakończenia pierwszego przeglądu

gwarancyjnego.

21.3. Przed upływem okresu 5- letniej gwarancji.

22. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek

Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 120 dni przed upływem okresu

gwarancji i rękojmi.

23. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych

wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu i stwierdzenia wady lub usterki na

danym zestawie solarnym, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający i

użytkownik prywatny  umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych poniżej:

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących     
    okolicznościach:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)	gdy Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z 
wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany 
nakaz zajęcia majątku lub znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca   
ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d)	Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, chyba, że przerwa w realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem zaistnienia okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Nie dotyczy przerw przewidzianych w uzgodnionym harmonogramie.

e) jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,   
          Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje 
            zobowiązania umowne.

1.2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur(y), określonego w niniejszej umowie,

b)	Zamawiający utrudnia lub odmawia, bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki :

3.1.	W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale   
  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
  stanu na dzień odstąpienia.

3.2.	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym    
   na  koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

3.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które  
  nie  mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
  objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
  niezależnych od Wykonawcy.

3.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych   
  oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
  za które Wykonawca nie odpowiada.

3.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
  urządzenia przez niego dostarczone lecz jeszcze nie zamontowane.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

4.1. Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

4.2. Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac będących w toku na dzień 
            odstąpienia.

5. Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość robót wykonanych przez Wykonawcę.

6. W wypadku, odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie:

7.1. W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie

rzeczowo – czasowo – finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu

(wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu

Zamówienia.

7.2. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego

w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego

elementu nastąpi na podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego i

Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Dopuszcza się

także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego w oparciu

o odpowiednie KNR - y i rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu.

8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. Za opóźnienie terminu rozpoczęcia prac montażowo – instalacyjnych, o którym

mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.3 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o

którym mowa w § 2 ust. 1  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

1.2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy.

1.3. Za opóźnienie terminu wykonania prac przewidzianych do realizacji w 2013 r. 
       określonego w § 4 ust.1 pkt 1.1. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego 
       brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia 
       liczonego od umownego terminu jego wykonania.

1.4. Za opóźnienie terminu odbioru końcowego określonego w § 4 ust.1 pkt 1.2. w 
       związku  z § 7 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 
       którym mowa w § 2 ust. 1  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od 
       umownego terminu jego wykonania.

1.5. Za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym

lub w trakcie okresu gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia

wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad, do dnia usunięcia wad lub usterek lub

powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 
5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w § 9 ust. 1 pkt  1.1. lit. a umowy.

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki z rozpoczęciem prac montażowo – instalacyjnych, zwłoki w wykonaniu prac przewidzianych do realizacji 2013 r., zwłoki w wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia oraz zwłoki w  usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane według wyboru Zamawiającego z faktur częściowych lub z faktury końcowej Wykonawcy,  będą długiem do wyegzekwowania lub zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.  Kary będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac oraz innych zobowiązań  umownych.

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się   
wymagalne:

5.1.  Za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu.

5.2. Za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
Kodeksu  cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w  wyznaczonym terminie.

8. W przypadku zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w § 4 ust. 1                        z przyczyn, o których mowa w § 4 ust. 4, kary umowne będą liczone od terminów nowo ustalonych przez strony. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do naliczonych wcześniej kar umownych.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …………………………zł (słownie złotych:…………………………………………….)

2. Zabezpieczenie wnoszone jest  w formie:…………………………………………………

3. Zabezpieczenie należy wnieść w dniu zawarcia umowy.

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6. Z kwoty, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może potrącić kary umowne naliczone w związku z nienależytym wykonaniem umowy.

7.	W przypadku należytego wykonania przedmiotu zamówienia – 70% zabezpieczenia

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu

umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie

zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie  okresu  rękojmi (5 lat) za wady

liczonego od daty odbioru końcowego  o którym mowa w § 7 ust. 1 w związku z § 4 ust. 1

pkt 1.2. niniejszej umowy.

8.	W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w  § 4 ust. 4 niniejszej umowy

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu

przedstawionego w § 4 ust.1 pkt 1.2. niniejszej umowy, Wykonawca  przed podpisaniem

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokości.

§ 12

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

1.1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu

prowadzonej działalności z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za produkt

w związku z realizacją niniejszej umowy na sumę gwarancyjną 2 000 000 zł na jedno 
    i wszystkie zdarzenia.

1.2. Powyższe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi zawierać następujące

rozszerzenia umowy ubezpieczenia:

a)  odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług

spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy

przedmiotu tych czynności, prac lub usług – do wysokości sumy gwarancyjnej umowy

ubezpieczenia;

b) odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu powierzonym osób trzecich,

stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług

wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem – do wysokości sumy

gwarancyjnej umowy ubezpieczenia;

1.3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług Podwykonawcy, umowę   
    ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z tytułu 
    szkód wyrządzonych przez Podwykonawców do wysokości sumy gwarancyjnej.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie 
7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 2  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był przedstawić Wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

4. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy Zamawiającemu.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z odrębnie zawartymi umowami lub porozumieniami.

§ 14

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części zamówienia nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Umowę lub projekt umowy oraz ewentualne aneksy do umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 15

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj.:

2.1. Zmianie mogą ulec terminy realizacji lub termin wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności w postaci:

a)  zmiany umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – Województwem Kujawsko Pomorskim w zakresie terminów lub wysokości płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,

b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami ( np. rezygnacja lub brak możliwości montażu zestawów solarnych u użytkowników prywatnych) lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prace na wysokościach (na dachach budynku),

d) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w

szczególności: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także       
     innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

uniemożliwiających utrzymanie terminów, o których mowa w § 5 ust. 1, w szczególności

pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp.

2.2. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia:

a)  w przypadku zmiany w okresie  obowiązywania umowy stawki podatku VAT 
      (wartość netto pozostaje bez zmian),

b) w przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy spowodowanego

rezygnacją z montażu przez użytkowników prywatnych lub brakiem u nich możliwości

montażowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy.

2.3. Zmianie może ulec system i termin płatności (w tym planowane w danym roku wysokości wynagrodzeń, o których mowa w  § 3 ust. 2 ) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy (np. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia) lub od możliwości finansowych Zamawiającego oraz od uwarunkowań dotyczących dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

2.4. Zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.5. Zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego podwykonawcy.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§ 16

Siła wyższa

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie   zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na  nią.

§ 17

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście, przesyłane kurierem, listem lub mailem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za  doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

7.1.  Oferta Wykonawcy.

7.2.  SIWZ z załącznikami.

7.3. Harmonogram rzeczowo – czasowo - finansowy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA