Załącznik

do uchwały Nr LIII/407/14

Rady Gminy Chełmża

z dnia 30 września 2014 r.

**ZMIANA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NAWRA
NA LATA 2012-2019**

**Rozdział V.**

**OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012-2015**

1. **Projekt pn. „Bezpieczna Wieś”**

**A. Cele projektu**

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa życia mieszkańców, które wpłynie na wyższą jakość życia.

**B. Przeznaczenie projektu, opis, trwałość**

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy wsi Nawra, mieszkańcy sąsiednich miejscowości, pielgrzymi przybywający do Sanktuarium.

W ramach projektu przewiduje się:

- oznakowanie poziome (pasy na jezdni) i pionowe (znak drogowy podświetlony) dwóch przejść dla pieszych przez jezdnię w centrum wsi,

- nową lokalizację przystanku autobusowego przy kościele, budowa zatoczki i wiaty,

- zagospodarowanie przykościelnego placu w centrum wsi czyli budowę parkingu,

- budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia,

- dokończenie drogi (schetynówki) 350 m z Wybcza,

- ogrodzenie i doposażenie placu zabaw.

**C. Harmonogram realizacji**

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach.

Etap pierwszy – prace projektowe, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. Etap pierwszy planuje się zrealizować w 2012 roku.

Etap drugi – realizacja prac

Wykonania etapu drugiego planuje się w 2013 roku.

**D. Kwota końcowa i źródła realizacji**

Źródłem finansowania będzie fundusz sołecki, fundusz gminny oraz inne fundusze zewnętrzne.

**Szacunkowy koszt projektu** **–** **113.500** **zł**

Etap pierwszy – prace projektowe – 18.000 zł

Etap drugi – realizacja prac:

- oznakowanie jezdni i znak drogowy – 1.500 zł

- budowa zatoczki – 3.000 zł

- postawienie wiaty – 5.000 zł

- budowa parkingu – 30.000 zł

- budowa podjazdu – 4.000 zł

- dokończenie drogi („schetynówki”) 350 m – 42.000 zł

- plac zabaw – 10.000 zł

1. **Projekt pn. „Remont elewacji kościoła parafialnego w Nawrze poprzez wymianę systemu drenarskiego oraz renowacja muru przykościelnego- ogrodzenia ”.**
2. **Cele projektu**

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez zachowanie obiektów i terenów przyległych o wartościach historycznych .

Osiągnięcie powyższego celu nastąpi poprzez poprawę stanu murów kościoła w wyniku wymiany systemu drenarskiego oraz renowację muru przykościelnego w m-ci Nawra.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjność wsi oraz jej atrakcyjność turystyczną.

**B. Przeznaczenie projektu, opis, trwałość**

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy wsi Nawra oraz okolicznych miejscowości jak Bogusławki, Głuchowo .

Zadanie przewidziane w projekcie dotyczy obiektu kościoła parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze zlokalizowanego w centrum wsi Nawra na działce nr 110 w rejonie o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne.

W ramach projektu przewiduję się następujące zadania:

- naprawa istniejącego systemu drenarskiego przy murach kościoła w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniami,

- renowacja muru przykościelnego ( ogrodzenia ),

- naprawą furtek wejściowych.

Po zakończeniu realizacji projektu bezpośrednią opieką nad obiektem będzie sprawowała Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze.

**C. Harmonogram realizacji, kwota końcowa i źródła finansowania**

Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2013.

Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie ok. 420.000 zł.

Koszty realizacji projektu planuje się pokryć z dwóch źródeł:

1. Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -13, działanie – „Odnowa i rozwój wsi” ,
2. Parafia w Nawrze.

Zgodnie z założonym planem finansowanie będzie wyglądać następująco:

- wnioskowana kwota z programu „Odnowa i rozwój wsi” – 75% kosztów

- Parafia w Nawrze – pozostałe koszty

**D. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnowienie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.**

Projekt jest zlokalizowany na terenie stanowiącym obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Wieś przecina droga wojewódzka stanowiąca ciąg komunikacyjny pomiędzy Miastem Chełmża, a Bydgoszczą.

Wieś Nawra jest miejscowością atrakcyjną turystycznie, gdzie zlokalizowane są: kościół gotycki, pałac z XVIII w oraz zabytkowy budynek byłej karczmy.

Obszar objęty projektem „Remont elewacji kościoła parafialnego w Nawrze poprzez wymianę systemu drenarskiego oraz renowacja muru przykościelnego-ogrodzenia ”.

 leży w centrum wsi w rejonie zwartej zabudowy miejscowości przy głównej drodze przecinającej wieś w sąsiedztwie obiektu świetlicy wiejskiej oraz ośrodka zdrowia. Kościół parafialny służy mieszkańcom wsi Nawra jak i wsi okolicznych, a jego wartość historyczna stanowi o atrakcyjności turystycznej miejscowości.

1. **Projekt pn. „Remont chodników na terenie kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w m. Nawra”.**

**A. Cele projektu**

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności wsi, zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Osiągnięcie powyższego celu nastąpi poprzez poprawę stanu terenu (remont chodników) otaczającego kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze.

**B. Przeznaczenie projektu, opis, trwałość**

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy wsi Nawra oraz okolicznych miejscowości w tym w szczególności Bogusławki.

Zadanie przewidziane w projekcie dotyczy terenu wokół kościoła parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze zlokalizowanego w centrum wsi Nawra na działce nr 110 i 111 w rejonie o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne.

Obecny chodnik o nawierzchni betonowej umożliwia ruch pieszy wokół kościoła
i bram wyjściowych. Nawierzchnia chodnika jest w bardzo złym stanie technicznym. Znajdują się tam liczne pęknięcia, a fragmenty wypełnione są kostką kamienną.

Nowy chodnik z kostki kamiennej oraz betonowej będzie usytuowany w śladzie istniejącego tzn. będzie umożliwiał ruch wokół kościoła stanowiąc jednocześnie aleję procesyjną, dojście do bram wyjściowych oraz kapliczki.

Po zakończeniu realizacji projektu bezpośrednią opieką nad obiektem będzie sprawowała Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze.

**C. Harmonogram realizacji, kwota końcowa i źródła finansowania**

Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2015

w tym: - prace budowlane - do maja 2015 r.

 - rozliczenie końcowe – do czerwca 2015 r.

Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie ok. 170.000 zł.

Koszty realizacji projektu planuje się pokryć z dwóch źródeł:

1. Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -13, działanie – „Odnowa i rozwój wsi” ,
2. Parafia w Nawrze.

Zgodnie z założonym planem finansowanie będzie wyglądać następująco:

- wnioskowana kwota z programu „Odnowa i rozwój wsi” – 75% kosztów kwalifikowanych,

- Parafia w Nawrze – pozostałe koszty

**D. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnowienie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.**

Projekt jest zlokalizowany na terenie stanowiącym obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Wieś przecina droga wojewódzka stanowiąca ciąg komunikacyjny pomiędzy Miastem Chełmża, a Bydgoszczą.

Wieś Nawra jest miejscowością atrakcyjną turystycznie, gdzie zlokalizowane są: kościół gotycki, pałac z XVIII w oraz zabytkowy budynek byłej karczmy.

Obszar objęty projektem „Remont chodników na terenie kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w m. Nawra” leży w centrum wsi w rejonie zwartej zabudowy miejscowości przy głównej drodze przecinającej wieś w sąsiedztwie obiektu świetlicy wiejskiej oraz ośrodka zdrowia. Kościół parafialny służy mieszkańcom wsi Nawra jak i wsi okolicznych, a jego wartość historyczna stanowi o atrakcyjności turystycznej miejscowości.

Projekt remontu chodników podniesie atrakcyjność wsi w tym atrakcyjność turystyczną terenu kościoła jak również będzie służył zaspokojeniu potrzeb społecznych. W/w projekt będzie uzupełniał projekt wcześniej realizowany pn. „Remont elewacji kościoła parafialnego w Nawrze poprzez wymianę systemu drenarskiego oraz renowacja muru przykościelnego-ogrodzenia ”.

1. **Projekt pn. „Piękno Historii”**

**A. Cele projektu**

Celem projektu jest podniesienie estetyki i czystości wsi, które wpłyną na wyższą jakość życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności miejscowości dla turystów i pielgrzymów oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie.

**B. Przeznaczenie projektu, opis, trwałość**

Beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy MIEJSCOWOŚCI Nawra, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przybysze – turyści i pielgrzymi.

W ramach projektu przewiduje się:

- remont dachu i elewacji kościoła, wymiana pokrycia dachu, naprawa elewacji,

- remont wnętrza kościoła i części ruchomych,

- remont dachu plebanii, wymiana pokrycia dachu, dachówka,

- remont ogrodzeń 3 kapliczek (jedna stoi przy wyjeździe w kierunku Bydgoszczy, druga przy wyjeździe do Bogusławek i trzecia stojąca w centrum wsi),

- budowę bramy i ogrodzenia cmentarza parafialnego położonego za wsią (długość ogrodzenia ok.250 m; podmurówka i słupki kamienne, żerdzie i brama metalowa),

- uzupełnienie zadrzewienia i nasadzeń kwiatowych na placu przykościelnym i skwerku w centrum wsi (drzewa – np. jarzębina  **pospolita**, lipa drobnolistna, **robinia biała**, **grusza drobnoowocowa;** krzewy – np. jałowiec pośredni, jaśminowiec wonny, kwiaty rabatkowe nasadzane wraz ze zmianami pór roku). Odpowiedzialną za zieleń wiejską (podlewanie, pielęgnacja, uzupełnianie nasadzeń) będzie osoba wyznaczona przez Radę Sołecką,

- stworzenie poprzez realizację kompleksowego planu zagospodarowania wizerunku estetycznej wsi, zgodnej z ekologią.

**C. Harmonogram realizacji**

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach.

Etap pierwszy – prace projektowe, wybór wykonawcy zgodnie z obowiązującą procedurą.. Etap pierwszy planuje się zrealizować w 2012 roku.

Etap drugi – realizacja prac

Wykonania etapu drugiego planuje się w 2013 roku.

**D. Kwota końcowa i źródła realizacji**

Źródłem finansowania będzie fundusz sołecki, fundusz gminny oraz inne fundusze zewnętrzne

**Szacunkowy koszt remontu kościoła i plebani –** **495.000 zł**

**Niemożliwa jest wycena remontu wnętrza i części ruchomych kościoła bez przeprowadzenia badań konserwatorskich**

**Szacunkowy koszt projektu** (pozostałe punkty projektu) **– 44.600 zł**

Etap pierwszy – Plan zagospodarowania – 15.000 zł

 – Program prac konserwatorskich – 20.000 zł

Etap drugi – realizacja prac:

– remont 3 kapliczek – 3.600 zł

– uzupełnienie zieleni – 6.000 zł

– koszt remontów kościoła i plebanii możliwy po ustaleniu programu prac konserwatorskich, obecnie szacowany na 400.000 zł (kościół), 95.000 zł (plebania)

1. **Projekt pn. „Nasze Talenty”**

**A. Cele projektu**

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji ludowych, rozwój pasji i talentów mieszkańców wsi, zahamowanie odpływu młodych ludzi, rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, integracja społeczności lokalnej.

**B. Przeznaczenie projektu, opis, trwałość**

Beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy wsi Nawra oraz mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

W ramach projektu przewiduje się:

- adaptację poddasza dawnej szkoły (80m2) na pracownię rękodzieła, pracownię internetową i audio-wizualną oraz ich wyposażenie. Planowany jest remont – wydzielenie pomieszczeń, postawienie ścianek działowych założenie instalacji elektrycznej i internetowej, montaż okien, drzwi, malowanie ścian, remont podłogi, instalacja ogrzewania. Konieczny będzie zakup stołów, krzeseł, regałów, sztalug oraz zestawu głośników, wieży, komputera, monitora i zatrudnienie instruktora – osoby odpowiedzialnej za działalność świetlicy;

- remont i adaptacja domku gospodarczego przy plebani na salkę dla młodzieży (40 m2) z kominkiem.

**C. Harmonogram realizacji**

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach.

Etap pierwszy – prace projektowe, wybór wykonawcy zgodnie z obowiązującą procedurą.. Etap pierwszy planuje się zrealizować w 2012 roku.

Etap drugi – realizacja prac

**D. Kwota końcowa i źródła realizacji**

Źródłem finansowania będzie fundusz sołecki, fundusz gminny oraz inne fundusze zewnętrzne.

**Szacunkowy koszt projektu – 35.000 zł**

Etap pierwszy – prace projektowe – 4.000 zł

Etap drugi – realizacja prac:

- adaptacja poddasza – 16.000 zł

- wyposażenie – 7.000 zł

- remont i adaptacja salki domku gospodarczego – 8.000 zł

1. **Projekt pn. „Zabawy z Tradycją”**

**A. Cele projektu**

Celem projektu jest propagowanie dawnych zwyczajów i tradycji, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi, rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, integracja społeczności lokalnej, stworzenie możliwość rozwoju pasji i różnych umiejętności mieszkańców wsi niezależnie od wieku.

**B. Przeznaczenie projektu, opis, trwałość**

Beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy wsi Nawra oraz mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

W ramach projektu przewiduje się:

- organizację imprez cyklicznych: Festyn Dożynkowy + Karczma Nawrzańska, Święto wsi – odpust, Spotkanie wielkanocne, Zajączek dla przedszkolaków, Spotkanie opłatkowe, „Śledzik”, „Tłusty Czwartek”, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyn „Majówka”

Festyn rodzinny, Zabawa Sylwestrowa, turnieje sportowe, Mistrzostwa Sołeckie.

Program przewiduje imprezę popularyzującą relikt grodziska w Nawrze – Bogusławach.

Organizatorami imprez będą: Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka , Rada Parafialna oraz mieszkańcy wsi.

**C. Harmonogram realizacji**

Realizacja projektu będzie cykliczna każdego roku w okresie obowiązywania planu. Dopuszcza się uzupełnianie planu imprez o nowe elementy zgłaszane przez mieszkańców.

**Kwota końcowa i źródła realizacji**

Źródłem finansowania będzie fundusz sołecki, fundusz gminny oraz inne fundusze zewnętrzne, ewentualni sponsorzy

**Szacunkowy koszt projektu – 6.000 zł**