Uchwała nr XXIV/236/04

Rady Gminy Chełmża

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz 2004r. Nr 102, poz. 1055)

# Rada Gminy

uchwala , co następuje :

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmża na lata 2004 – 2006 wraz z planem zamierzeń na lata 2007 – 2013 .

Plan stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXIV/236/04

Rady Gminy Chełmża

z dnia 23 czerwca 2004 roku

Plan Rozwoju Lokalnego

Gminy Chełmża

na lata 2004-2006

SPIS TREŚCI

- Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

- Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu

  - Położenie geograficzne i administracyjne Gminy Chełmża oraz ludność

  - Środowisko przyrodnicze

    - Ukształtowanie terenu z rzeźbą

    - Gleby

    - Wody powierzchniowe

    - Walory przyrodnicze

  - Turystyka

  - Zagospodarowanie przestrzenne

    - Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

    - Infrastruktura techniczna

    - Własność nieruchomości

    - Środowisko kulturowe

    - Identyfikacja problemów

  - Gospodarka

    - Struktura podstawowych branż oraz główni pracodawcy

    - Identyfikacja problemów

  - Sfera społeczna

    - Sytuacja demograficzna i społeczna terenu

    - Warunki i jakość życia mieszkańców

    - Rynek pracy i poziom bezrobocia

    - Identyfikacja problemów oraz określenie grup społecznych wymagających wsparcia.

- Zagadnienie polegające na poprawie sytuacji danego obszaru

- Realizacja zadań i projektów

  - Projekty i zadania przewidziane do realizacji w latach 2004-2006

    - Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie drogi nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego”,

    - Projekt pn. „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowniami Kończewnice-Chełmża”,

    - Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża”,

    - Projekt pn. „Budowa dróg ułatwiających dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża”,

    - Projekt pn. „Budowa drogi gminnej Skąpe-Dziemiony”,

    - Projekt pn. „Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża”,

    - Projekt pn. „Budowa sal gimnastycznych przy Gimnazjum w Głuchowie oraz w Gimnazjum w Pluskowęsach”,

    - Projekt pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach”,

    - Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Zalesie”,

    - Pozostałe projekty

    - Propozycje zadań do realizacji w horyzoncie czasowym wykraczającym poza ramy Planu Rozwoju Lokalnego tj. na lata 2007-2013.

- Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy ,

powiatu, województwa,

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

- Plan finansowy w latach  2004-2006

- Źródła finansowe planu rozwoju lokalnego na lata 2004-2006

- System wdrażania

- Sposób monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

  - System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

  - Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

  - Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i    organizacjami pozarządowymi,

  - Public relations Planu Rozwoju Lokalnego.

# 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dotyczy terenu Gminy Chełmża wchodzącej w skład powiatu toruńskiego w województwie kujawsko-pomorskim.

Zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego zostały ujęte w dwóch horyzontach czasowych tj. na lata 2004-2006 wpisując się w ramy czasowe Narodowego Planu Rozwoju oraz na lata 2007-2013, czyli dalszy okres programowania.

Pierwszy okres programowania jako okres bliższy pozwala na szczegółowy opis zadań, dość precyzyjne określenie szacunkowych nakładów na realizację poszczególnych przedsięwzięć i planowanych źródeł ich finansowania. Większość zaplanowanych do realizacji projektów ma charakter wieloletni.

Przedsięwzięcia wskazane do realizacji w dalszym horyzoncie czasowym tj. na lata 2007-2013 zostały określony jako „propozycja zadań do realizacji w horyzoncie czasowym wykraczającym poza ramy Planu Rozwoju Lokalnego”. Pominięto tu plan finansowy, gdyż odległy okres programowania mógłby wpłynąć na dokładność sporządzonych szacunków finansowych.

- Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu

# 2.1  Położenie geograficzne i administracyjne Gminy Chełmża oraz ludność

Gmina Chełmża położona jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego w odległości ok. 20 km na północ od m. Torunia i ok. 40 km na wschód od m. Bydgoszczy. Gmina graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi: Papowo Biskupie, Lisewo,  Płużnica, Wąbrzeźno, Kowalewo Pomorskie, Łysomice, Łubianka, Unisław i Kijewo Królewskie, a ponadto okala centralnie położone Miasto Chełmża.  Siedziba władz gminy znajduje się w mieście Chełmża tj. poza jej granicami  administracyjnymi. Powierzchnia gminy wynosi 17.872 ha. Pod względem administracyjnym dzieli się na 28 sołectw, w skład których wchodzą 33 wsie. Łączna liczba mieszkańców wynosi ok. 9.600 osób.

W świetle fizyczno-geograficznego podziału Polski(J. Kondrackiego, 1988) obszar gminy znajduje się w całości w makroregionie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, 
w mezoregionie Pojezierze Chełmińskie. W świetle podziału na jednostki geomorfologiczne obszar gminy Chełmża znajduje się w obrębie Równiny Chełmżyńskiej, a tylko północno – wschodni fragment gminy w obrębie Pagórków Wąbrzeskich.

Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym teren gminy podzielić można na trzy części:

- część północno-wschodnią – obejmującą obszary w rejonie wsi Dziemiony, Zelgno, Dźwierzno, Zajączkowo, Szerokopas, Świętosław, Bocień. Część ta charakteryzuje się typowo wysoczyznowo-morenowym krajobrazem z licznymi pagórkami i zagłębieniami wytopiskowymi, z dużym udziałem tzw. użytków ekologicznych w postaci śródpolnych zakrzaczeń, oczek wodnych, torfowisk. Jest to część bezleśna, typowo rolnicza.

- część środkowa – związana z rynną Jeziora Chełmżyńskiego, z Jeziorami Głuchowskim i Grodzieńskim oraz ciekiem Miałkusz, tworząca „korytarz ekologiczny” o przebiegu SE-NW. Jest to fragment rynny polodowcowej rozcinającej wysoczyznę morenową 
o urozmaiconej rzeźbie i znacznych jak na miejscowe warunki deniwelacjach terenu. 
W tej części występują jedyne w gminie Chełmża zwarte powierzchnie leśne (okolice Jeziora Grodzieńskiego).

- część południowo-zachodnia – obejmująca grunty wsi Kuczwały, Grzywna, Browina, Kończewice, Nawra. Jest to teren płaskiej równiny morenowej, z krajobrazem bezleśnym i w dużym stopniu pozbawionym zadrzewień, stanowiący wielkoobszarowe kompleksy gruntów uprawnych.

Przez teren gminy przebiega fragment międzynarodowej drogi E-1 w kierunku Gdańska oraz projektowany odcinek autostrady A – 2 Toruń – Gdańsk .

2.2. Środowisko przyrodnicze

    - Ukształtowanie terenu z rzeźbą

Rzeźba obszaru gminy Chełmża została ostatecznie ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego, które zakończyło się około 16 tys. lat temu. Podstawową formą rzeźby terenu na obszarze gminy jest utworzone przez cofający się lądolód wysoczyzna morenowa.

Najbardziej urozmaicony i najwyżej położony teren  leży w północno-wschodniej części gminy. Najwyższe wzniesienie (108,2 – 100,3 m npm) występuje w okolicy wsi Świętosław, Szerokopas i Witkowo. Najmniejsze zróżnicowanie wysokości występuje na obszarze moreny dennej płaskiej i częściowo falistej, położonej w części północno-zachodniej (Głuchowo – Nawra) i południowo-zachodniej (Brąchnówko, Grzywna). 
W części północno-zachodniej, w dolinie rzeki  Browiny, leży najniższy punkt terenu gminy 76,3 m npm).

Rzeźbę terenu urozmaicają liczne rynny jeziorne ( i pojeziorne).  Największą z nich jest rynna chełmżyńska.

    - Gleby

Największym bogactwem   naturalnym gminy są dobre, żyzne gleby. Jak wynika 
z map glebowych największe obszary zajmują:

- Gleby brunatne -  wytworzyły się na glinach morenowych lekkich i średnich jako podłoże dawnych lasów liściastych lub mieszanych. Gleby brunatne należą do III i IV klasy bonitacyjnej. Duża wartość użytkowa tych gleb przyczyniła się w przeszłości do prawie całkowitego wylesienia terenu.

- Gleby bielicowe - występują głównie w południowo-wschodniej i zachodniej części gminy. Uformowały się w podłożu lasów iglastych na osadach piasków gliniastych. Są to gleby o niskiej wartości bonitacyjnej – klasa V i VI.

- Czarne ziemie -  występują płatami wśród gleb brunatnych. Cechą charakterystyczną jest poziom próchniczy dochodzący do 60 cm oraz zawartość węgla organicznego. Większe powierzchnie tych gleb występują we wsiach: Sławkowo, Grzywna, Zelgno, Bocień, Głuchowo i Dziemiony. Są to gleby o bardzo dużej żyzności.

Klasyfikacja bonitacyjna gleb w Gminie Chełmża

| Klasa | Użytki rolne (ha) | Razem ha | % użytkach rolnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska |  |  |
| I | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,04 |
| II | 325 | 6 | 0 | 1 | 332 | 2,11 |
| III a III b | 3.378 5.654 | 51 53 | 21 | 39 | 9.196 | 58,50 |
| IV a IV b | 3.905 943 | 44 8 | 164 | 129 | 5.193 | 33,03 |
| V | 458 | 2 | 208 | 32 | 700 | 4,45 |
| VI a VI b | 226 1 | 1 0 | 60 | 6 | 294 | 1,87 |
| Razem ha | 14.896 | 165 | 453 | 207 | 15.721 | 100% |
| % w ogólnej powierzchni użytków rolnych | 94,8 | 1 | 2,9 | 1,3 | 100% | - |

Jak wynika z powyższych danych 58,5% użytków rolnych stanowią gleby sklasyfikowane jako IIIa i IIIb. Gleby klasy IV stanowią ponad 33% użytków rolnych. Taka wysoka bonitacja gleb stanowi o typowo rolniczym charakterze gminy. W ogólnej powierzchni 17.872 ha użytki rolne stanowią 15.721 tj. 88%, a ich wewnętrzna struktura przedstawia się następująco : grunty orne 94,8% użytków rolnych, sady – 1%, łąki – 2,9%, pastwiska 1,3%.

Analiza kompleksów rolniczej przydatności gleb wskazuje, że na obszarze gminy zdecydowanie dominują gleby o wysokiej przydatności rolniczej – wysokoprodukcyjne – należące do następujących kompleksów: pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Zajmują one zdecydowanie największy areał gruntów ornych. Gleby niskoprodukcyjne reprezentowane są głównie przez kompleksy: żytni słaby i żytni bardzo słaby.

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla obszaru gminy Chełmża wynoszący 83,7 punktów na 100 możliwych co lokuje gminę w czołówce wojewódzkiej.

2.2.3 Wody powierzchniowe

Obszar Gminy Chełmża położony jest w dorzeczu Wisły, w zlewniach jej dopływów: Strugi Toruńskiej i Fryby (Browiny).

1) Rzeka Browina zwana także Frybą ma długość 44 km, jest prawym dopływem Wisły, do której uchodzi w rejonie Chełmna. Powierzchnia zlewni Browiny wynosi 351 km2. W górnym biegu ma charakter niewielkiego rowu, od wsi Browina  płynie w wąskiej, malowniczej dolinie. Na obszarze Gminy Chełmża Browina przyjmuje dwa dopływy: Dopływ z Cukrowni – prowadzący głównie oczyszczone ścieki z Cukrowni Chełmża oraz Kanał Miałkusz. W zlewni Browina znajduje się największe jezioro gminy Chełmża – Jezioro Chełmżyńskie.

2) Struga Toruńska jest prawobocznym dopływem Wisły, ma długość 51,3 km, a jej zlewnia o powierzchni 370 km2 jest intensywnie użytkowana rolniczo. Rzeka bierze początek z Jeziora Wieldządz  położonego w Gminie Płużnica i przepływa w rejonie północno wschodniej granicy gminy Chełmża. Górny odcinek to Kanał Wieczno. Od ujścia Kanału Zelgnowskiego nosi nazwę Strugi Toruńskiej. Dalej wypływa poza granice gminy powracając ponownie w rejonie Kiełbasina. W zlewni Strugi Toruńskiej znajduje się Jezioro Dźwierzno.

Ważnym elementem hydrograficznym obszaru gminy są jeziora:

- Jezioro Chełmżyńskie to jezioro typu rynnowego o powierzchni 271,1 ha. Objętość wody w jeziorze wynosi 16452 tys. m3. Maksymalna długość jeziora wynosi 6125 m, a szerokość 550 m. Długość linii brzegowej  wynosi aż 20,9 km. Jezioro posiada liczne boczne odnogi, zatoki i półwyspy. Jego średnia głębokość wynosi 6,0 m, a  maksymalna sięga 27,1 m.

Jezioro Grażyna zwane również Jeziorem Małym Chełmżynskim lub Grzywieńskim jest przedłużeniem Jeziora Chełmżyńskiego w przeszłości z nim połączonym. Połączenie przed laty przerwane zostało w wyniku obniżenia lustra wody wywołanego intensywnym poborem wody przez Cukrownię w Chełmży.

Jezioro Grażyna posiada wydłużony kształt o dł 1670 m i szerokość 210 m. Głębokość  
     jeziora wynosi maksymalnie 8,6 m, średnio ok. 3,1 m.

- Jezioro Grodzieńskie. Położone w obrębie rynny Chełmżyńskiej. Jest to  drugie co do wielkości jezioro na obszarze gminy o powierzchni 43,0 ha i max. głębokości 7,3 m. Objętość wody w jeziorze wynosi 1277 tys. m3.

Położone jest w przedłużeniu rynny Jeziora Chełmżynskiego. Brzegi jeziora są trudno

dostępne i w znacznym stopniu zabagnione.

- Jezioro Głuchowskie zwane Bielczyńskim jest kolejnym jeziorem położonym w obrębie rynny Chełmżyńskiej. Jego powierzchnia wynosi  24,0 ha, objętość 530,2 m3,  długość  750 m, szerokość 475 m.  Maksymalna głębokość jeziora wynosi 6 m.

4) Jezioro Dźwierzno położone we wschodniej części gminy w m. Dźwierzno. Powierzchnia jeziora wynosi 9,6 ha, max. głębokość ok. 3 m, objętość 328 tys. m3. Posiada słabo rozwiniętą linię brzegową, od strony południowej brzegi dość strome. Przez jezioro przepływa Kanał Zelgnowski odwadniający teren w kierunku Strugi Toruńskiej.

5) Jezioro Stare położone jest w okolicy Zelgna. Typ jeziora zanikającego otoczonego mokradłami i bagnami. Lustro wody zajmuje powierzchnie ok. 18 ha , a średnia głębokość 0,5 m. Głównym dopływem jeziora jest rów melioracyjny odprowadzający wody z mokradeł w pobliżu Zelgna – Bezdół i okolicznych pól.

Na terenie gminy znajdują się tereny bagienne i podmokłe, które stanowią obszary naturalnej retencji wód. Najwięcej terenów podmokłych występuje w rynnie chełmżyńskiej, w okolicach Zelgna i Dźwierzna, na północ od Szerokopasu, w rejonie Kiełbasina i Nowej Chełmży. Występują one najczęściej w dnach obniżeń terenowych, 
a zasilane są zarówno przez wody opadowe jak i gruntowe. Posiadają ogromne znaczenie ekologiczne jako miejsca bytowania i rozwoju organizmów żywych oraz znaczenie gospodarcze, gdyż stabilizują poziom wód gruntowych oraz stanowią  źródło zasilania cieków w wodę.

2.2.4  Walory przyrodnicze

Na obszarze Gminy Chełmża znajduje się 7 pomników przyrody, które scharakteryzowano w poniższej tabeli :

| Numer ew. w rejestrze | Rodzaj pomnika przyrody | Opis pomnika | Opis położenia pomnika | Rok uznania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obwód (cm) | Wysokość (m) |  |  |
| 146 | Skupienie 4 dębów | 305-340 | 27-30 | Nawra (w parku) | 1982 |
| 212 | Dąb szypułkowy | 352 | 19 | Bocień ( w parku) | 1986 |
| 236 | Skupienie 24 drzew: - 3 dęby szypułkowe - dąb czerwony - buk zwyczajny - 17 jesionów - grab - platan klonolistny | 361-383 361 267 254-377 188 282 | 22-32 25 23 21-36 26 26 | Głuchowo (w parku) | 1988 |
| 235 | Skupienie 3 wierzb | 462-530 | 19-22 | Zalesie (nad Jeziorem Chełmżyńskim) | 1988 |
| 287 | Skupienie 10 drzew: - 7 dębów szypułkowych - dąb czerwony - buk pospolity (odmiana czerwonolistna) - jesion wyniosły | 326-540 391 293 306 | 18-24 18 24 22 | Pluskowęsy(w parku) | 1993 |
| 288 | Skupienie 4 dębów | 304-325 | 20-23 | Pluskowęsy(w parku) | 1993 |
| 437 | Grupa 8 dębów szypułkowych | 180-361 | 14-22 | Grzywna (w parku) | 1998 |

W stosunku do w/w drzew wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów: wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pączków, owoców, kwiatków i liści; zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w pobliżu drzew; umieszczania tablic, napisów i innych znaków; wchodzenia na drzewa; wznoszenia budowli w pobliżu drzew.

Walor przyrodniczy terenu  stanowią parki wiejskie (podworskie) położone 
w następujących  miejscowościach:

| LP | Msc. położenia parku | Powierzchnia parku |
| --- | --- | --- |
|  | Bocień | 1,05 ha |
|  | Brąchnówko | 1,05 ha |
|  | Browina | 1,94 ha |
|  | Dźwierzno | 2,70 ha |
|  | Głuchowo | 17,00 ha |
|  | Grzywna Biskupia | 1,20 ha |
|  | Grzywna Domena | 0,50 ha |
|  | Grzywna Szlachecka | 1,30 ha |
|  | Morczyny | 5,04 ha |
|  | Nawra | 4,98 ha |
|  | Nowa Chełmża | 0,50 |
|  | Pluskowęsy | 4,02 ha |
|  | Sławkowo | 3,00 ha |
|  | Witkowo | 1,46 ha |

Powyższy wykaz zawiera wyłącznie parki, które posiadają ewidencję.

Ponadto na obszarze gminy znajdują się parki wiejskie w miejscowościach: Grzegorz, Chrapice, Grzywna Biskupia, Kiełbasinek, Kończewice, Kuczwały, Parowa Falęcka, Świętosław, Zajączkowo, Zalesie, Grodno i Nowa Chełmża (Kuchnia).

Parki w Brąchnówku i Pluskowęsach są wpisane do ewidencji zabytków prowadzonej przez służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Parki wiejskie tworzą wraz z zabudowaniami podworskimi zespoły dworsko – parkowe, które są dziedzictwem kultury. Ponadto spełniają ważną funkcję ekologiczną, wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze. Stanowią istotny element krajobrazu wiejskiego. Są często jedynymi enklawami zieleni. Ze względu na wartości historyczne, architektoniczne i przyrodnicze mają także znaczenie naukowo – dydaktyczne, a jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców wsi spełniają też funkcję społeczną.

Obecnie niestety większość parków jest zaniedbana, wymaga rekonstrukcji i fachowej pielęgnacji.

Jedyną formą wielkoprzestrzennej ochrony przyrody i krajobrazu na obszarze Gminy jest fragment obszaru chronionego krajobrazu „Obszar kompleksu torfowiskowo – jeziorno –leśnego Zgniłka – Wieczno – Wronie”, który został wyznaczony i zatwierdzony Rozporządzeniem nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 roku. Sieć obszarów chronionego krajobrazu objęła wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów i posiadające powiązania przestrzenne z parkami krajobrazowymi i obszarami chronionymi terenów ościennych. Teren został wyznaczony w celu ochrony największego w byłym województwie toruńskim obszaru torfowiskowego, ze zbiorowiskami roślinnymi torfowisk przejściowych oraz zbiorowisk zaroślowych i leśnych, a także wodnych, z szeregiem rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Pełni on funkcję szlaku migracyjnego dla wielu gatunków flory i fauny, prowadzonego przez odlesione i nadmiernie odwodnione tereny.

Obszar ten obejmuje 480 ha terenu gminy Chełmża, co stanowi 2,7% obszaru gminy. Do obszaru zostały włączone tereny użytków rolnych ( głównie łąki i pastwiska) oraz nieużytków ( tereny bagienne) w północno-wschodniej części gminy w rejonie Bocienia i Świętosławia. Głównym celem ochrony tych terenów jest ich zachowanie 
w możliwie niezmienionej, atrakcyjnej formie dla różnego rodzaju działalności człowieka, w tym dla turystyki i wypoczynku. Wyklucza się natomiast te formy gospodarki, które mogłyby prowadzić do zakłócenia równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

Pokrywę rośliną obszaru Gminy Chełmża charakteryzują dwie zasadnicze cechy tj znaczne dolesienia terenu oraz duży udział upraw rolnych.

Lasy i grunty leśne na obszarze gminy Chełmża zajmują powierzchnię 288 ha, co stanowi 1,6% powierzchni gminy. Lasy zachowały się wyłącznie na terenach 
o najsłabszych glebach, przede wszystkim w rejonie rynny chełmżyńskiej w otoczeniu Jeziora Grodzieńskiego, na wschodnim brzegu Jeziora Chełmżyńskiego – w rejonie Zalesia i w rejonie Jeziora Głuchowskiego. Niewielkie enklawy leśne znajdują się również w okolicy Zelgna. Są to głównie drzewostany sosnowe młodszych klas wiekowych, rosnące na ubogich siedliskach. Pod względem własności dominują lasy państwowe będące w zarządzie Nadleśnictwa Golub Dobrzyń. Pod względem lesistości Gmina Chełmża wykazuje jeden z najniższych wskaźników w regionie.

Na obszarze Gminy Chełmża mimo niewielkiej powierzchni terenów leśnych znajdują się lasy uznane za ochronne. Należą do nich lasy znajdujące się w otoczeniu Jeziora Grodzieńskiego.

Lasy wodochronne to lasy, które chronią brzegi wód, źródła rzek i potoków oraz lasy rosnące na siedliskach bagiennych i podmokłych. W w/w przypadku funkcja ochronna polega na ochronie brzegów i wód Jeziora Grodzieńskiego.

W Gminie Chełmża praktycznie nie występują typowe zadrzewienia śródpolne. Nieliczne śródpolne bagienka generalnie pozbawione są roślinności drzewiastej ( najczęściej pojedyncze wierzby lub drobne zakrzaczenia wierzbowe).

Na terenie Gminy Chełmża zachowały się liczne szpalerowe zadrzewienia przydrożne wzdłuż dróg m.in. : wzdłuż drogi nr 1, Sławkowo – Kuczwały – Grzywna, Sławkowo – Mirakowo, Morczyny – Kamionki (gm. Łysomice), Chełmża – Pluskowęsy – Zalesie, Grodno – Kiełbasin – Mlewo (gm. Kowalewo Pomorskie), Zelgno – Dźwierzno – Węgorzyn (gm. Wąbrzeźno), Bocień - Szerokopas, Nowa Chełmża – Dziemiony, Bielczyny- granica gminy, Nawra – Głuchowo, Nawra - granica gminy, Sławkowo –Ostaszewo (gm. Łysomice). Zadrzewienia szpalerowe wzdłuż dróg urozmaicają monotonny krajobraz pól uprawnych, maja znaczenie wiatrochronne oraz stabilizują poziom wód gruntowych. Przeciwdziałają ponadto migracji zanieczyszczeń komunikacyjnych na tereny upraw polowych.

Na obszarze oddziałów leśnych Lasów Państwowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń, uznano Rozporządzeniem Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego nr 15m poz. 88) siedem użytków ekologicznych.

| Nr rej. | Działka Ewidencyjna | Pow. (ha) | Opis użytku ekologicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| U 236 | 137/2 | 1,76 | Bagno porośnięte zespołami zaroślowymi |
| U 237 | 134/1 | 0,75 | Bezodpływowe zagłębienia porośnięte zespołami zaroślowymi |
| U 238 | 135/1 | 0,45 | Bezodpływowe zagłębienie porośnięte zespołami zaroślowymi |
| U 239 | 135/1 | 0,20 | Bezodpływowe zagłębienie porośnięte zespołami zaroślowymi |
| U 240 | 135/2 | 2,45 | Bezodpływowe zagłębienie porośnięte zespołami zaroślowymi |
| U 241 | 137/5 | 0,25 | Bezodpływowe zagłębienie porośnięte zespołami zaroślowymi |
| U 242 | 14/5 | 0,50 | Bagno porośnięte zespołami zaroślowymi i szuwarami |

W stosunku do wymienionych obiektów zabrania się m. in. pozyskiwanie drzew i innych roślin, wysypywania i wylewania odpadów i innych nieczystości, zmiany stosunków wodnych, wydobywania torfu, niszczenia gleby i palenia ognisk.

2.3 Turystyka

Atrakcyjność turystyczna  danego obszaru wynika głównie z walorów środowiska przyrodniczego tj. rzeźby terenu, lasów, wód powierzchniowych
 i klimatu lokalnego. Pod względem atrakcyjności rzeźby terenu obszar Gminy Chełmża należy uznać jako mało atrakcyjny. Dominuje bowiem płaska i lekko falista wysoczyzna morenowa. Jedynie rejon rynny Chełmżyńskiej, dolina Browiny i dolina Strugi Toruńskiej to tereny, na których deniwelacje osiągają wielkość kilkunastu metrów.

Pod względem powierzchni terenów leśnych obszar gminy Chełmża należy do jednych z najuboższych w regionie ( lasy zajmują zaledwie 1,6% powierzchni gminy). Rozmieszczenie lasów na terenie gminy jest bardzo nierównomierne, występuje jedynie w obrębie rynny Chełmżyńskiej – głównie w otoczeniu Jeziora Grodzieńskiego. Ze względu na pełnioną przez lasy funkcję wodochronną ich przydatności dla potrzeb turystyki jest ograniczona.

Pod względem zasobów wodnych obszar gminy Chełmża należy uznać za dość atrakcyjny dla potrzeb turystyki, jednak dotyczy to wyłącznie rejonu rynny Chełmżyńskiej, gdzie położone są jeziora : Chełmżyńskie, Grażyna, Grodzieńskie i Głuchowskie. Ich przydatność dla potrzeb turystyki i rekreacji ogranicza  jakość wody. Realizowane w ostatnim czasie inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej pozwalają prognozować poprawę ich jakości w ciągu najbliższych kilku lat. Szczególnie predysponowane dla rozwoju turystyki i sportów wodnych jest Jezioro Chełmżyńskie. Jest to duże (271,1 ha), głębokie jezioro (maksymalna głębokość 27,1 m, średnia 6,0 m.) o silnie rozwiniętej linii brzegowej. Długość jeziora wynosi 6125 m, co szczególnie predysponuje jezioro do rozwoju sportów wodnych np. windsurfingu. Jednak podstawowym warunkiem możliwości turystycznego użytkowania akwenu jest poprawa czystości wód.

Obok wartości przyrodniczych na obszarze Gminy Chełmża znajdują się obiekty 
o wartościach kulturowych również stwarzających predyspozycje dla rozwoju turystyki krajobrazowej. Należy tu wymienić przede wszystkim : kościoły gotyckie w Dźwierznie, Grzywnie, Kiełbasinie i Nawrze, kościół nowożytny w Zajączkowie, kaplice 
w Bielczynach i Browinie; zespoły dworsko-parkowe w Bocieniu, Brąchnówku, Browinie, Dźwierznie, Głuchowie, Grzywnie, Morczynach, Nawrze, Pluskowęsach, Sławkowie 
i Witkowie; obiekty architektury np. dawna karczma w Nawrze oraz liczne zabytkowe budynki szkolne, domy, chaty o wartościach kulturowych; grodziska wczesnośredniowieczne w Nawrze i Grodnie; liczne miejsca pamięci narodowej np. nad Jeziorem Grodno, w Dźwierznie.

Obszar gminy Chełmża ze względu na swoje położenie posiada dobrą dostępność komunikacyjną  (droga krajowa  nr 1, sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, linia kolejowa Toruń – Chełmża – Grudziądz.

Obszar gminy Chełmża jest dość dobrze wyposażony w urządzenia infrastruktury społecznej. Funkcję administracyjno – usługową dla obszaru gminy stanowi miasto Chełmża. Tutaj znajdują się siedziby instytucji jak: Urząd Gminy, Komisariat Policji oraz filie i oddziały banków i firm ubezpieczeniowych, szpital, pogotowie ratunkowe, apteki. Na Obszarze gminy znajdują się liczne placówki handlowe: sklepy  i kioski ogólnospożywcze i przemysłowe, kościoły i kaplice, punkty gastronomiczne, warsztaty usługowe i rzemieślnicze, ośrodek zdrowia, apteka, szkoły, biblioteki. Wszystkie miejscowości są wyposażone w wodociągi i sieci telekomunikacyjne.

Na terenie gminy znajduje się ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Grodno nad Jeziorem Grodzieńskim. Ośrodek posiada kilkanaście miejsc noclegowych w 4 pokojach, oraz świetlicę. Obecnie trwa rozbudowa ośrodka.

Innym miejscem o coraz większym znaczeniu rekreacyjno – turystycznym jest kąpielisko w Zalesiu, położone na terenie kompleksu zadrzewionych terenów we wschodniej części Jeziora Chełmżyńskiego. Powierzchnia całego kompleksu liczyła 15,5 ha. Zgodnie z przygotowaną koncepcją zagospodarowania wydzielono obszar o powierzchni ok. 5,5 ha przeznaczony pod działki letniskowe i drogi dojazdowe. W latach 2001/2003 sprzedano 14 działek letniskowych, działkę gastronomiczno – handlową oraz parking. W roku 2004 zaplanowano sprzedaż kolejnych 13 działek.

Po zbyciu całości terenów letniskowych, Gmina Chełmża pozostanie właścicielem ok. 10 ha gruntów, na których będą zlokalizowane obiekty rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowa ogólnodostępne tj. plaża strzeżona z pomostem, tereny sportowe ( boisko do piłki siatkowej, tenisa), stanica wodna, pole namiotowe, ścieżki dydaktyczne, tereny zielone itp. W roku 2003 przeprowadzono szereg prac mających na celu przystosowanie terenu do szerszego wykorzystania turystyczno – rekreacyjnego polegających na uporządkowaniu terenu i przygotowaniu plaży oraz plażowego boiska sportowego. W roku 2004 planuje się uruchomienie kąpieliska strzeżonego, zakup sprzętu pływającego (kajaki i rowery) oraz wykonanie takich elementów zagospodarowania terenu jak: wiata do grilowania, sanitariaty, wewnętrzne oświetlenie terenu.

Ponadto na terenie gminy Chełmża znajduje się kilka prywatnych obiektów budownictwa letniskowego w miejscowościach Strużal i Mirakowo.

Przez obszar gminy prowadzą odcinki szlaków motorowych: „Szlak Kopernikowski” ( na odcinku Chełmno – Chełmża – Toruń) oraz „Szlak Zabytków Ziemi Toruńskiej” (na odcinku Unisław – Nawra – Chełmża – Zamek Bierzgłowski). Należy jednak zauważyć, że szlaki te funkcjonują jedynie w nielicznych przewodnikach 
i folderach turystycznych, w terenie brak jakichkolwiek tablic kierunkowych 
i informacyjnych.

Przez teren gminy prowadzą trzy znakowane szlaki turystyki pieszej i rowerowej:

- żółty : Chełmża – Bielczyny – Papowo Biskupie,

- niebieski: Chełmża – Mirakowo – Kamionki Duże – Gronowo – Młyniec - Ciechocinek

- zielony: Chełmża – Pluskowęsy – Zalesie – Kiełbasin – Dźwierzno – Zelgno – Dziemiony - Skąpe – Bielczyny – Głuchowo – Nawra – Kończewice – Chełmża

Gmina Chełmża posiada ograniczone możliwości rozwoju zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego ze względu na lokalnie tylko dość wysokie walory środowiska przyrodniczego i niezadowalającą jakość komponentów środowiska, szczególnie wód powierzchniowych.

Na obszarze gminy znajdują się liczne, nieregularnie rozmieszczone przestrzennie obiekty zabytkowe, o wartościach kulturowych stwarzające predyspozycje dla rozwoju turystyki krajoznawczej.

Preferencje dla rozwoju turystyki i sportów wodnych posiada Jezioro Chełmżyńskie, przede wszystkim ze względu na swoje ukształtowanie oraz na optymistyczne prognozy dotyczące poprawy jakości wód jeziora.

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Na obszarze typowo rolniczym, takich jak obszar gminy Chełmża, wskaźnikiem, który najbardziej reprezentatywnie określa jakość środowiska jest czystość wód, a w szczególności jakości wód jezior.

Na terenie gminy Chełmża monitoringiem objęte są: Struga Toruńska oraz Browina (z dopływami). Badania jakości wód Strugi Toruńskiej prowadzone są stale od 1993 roku w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska. W 2002 roku stwierdzono pozaklasową jakość wód Strugi, o czym decydowały wskaźniki utlenienia  i azotynów.  Analiza danych z wielolecia wskazuje na stale utrzymujący się pozaklasowy charakter wód Strugi Toruńskiej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost stężeń azotanów. Ponadnormatywnie zanieczyszczone wody prowadziły również prawoboczne dopływy Strugi Toruńskiej. Dopływ spod Bocienia posiadał w 2000 roku wody pozaklasowe w zakresie azotynów i przewodnictwa. Kanał Zelgno odprowadzający do Strugi wody ze zdrenowanych pól oraz z Jeziora Dźwierzno charakteryzował się w 2000 roku przekroczeniem dopuszczalnych norm w zakresie fosforanów, fosforu ogólnego i chlorofilu a. Wyniki monitoringu wskazują, że intensywne rolnicze użytkowanie zlewni jest głównym źródłem zanieczyszczenia i degradacji wód Strugi Toruńskiej i jej dopływów. Wysoka produkcja rolna, połączona z intensywnym nawożeniem powoduje przenikanie do wód powierzchniowych i podziemnych dużych ilości biogenów oraz związków mineralnych. Sprzyja temu gęsta sieć rowów melioracyjnych i systemów drenarskich oraz odkryty (bezleśny) charakter zlewni.

Wyniki monitoringu wskazują, że Browina od lat należy do najbardziej zanieczyszczonych rzek w regionie. Przy czym zauważyć należy, że wyniki badań z 2002 roku są zdecydowanie bardziej korzystne od wyników z lat wcześniejszych. Na początku lat 90-tych. przed uruchomieniem oczyszczalni w Cukrowni Chełmża skala stężeń i przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń była tak duża, że stanowiła realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. W latach 80-tych. stopień zanieczyszczenia wód Fryby i jej dopływów odpowiadał parametrom surowych ścieków. Najpoważniejszym źródłem zanieczyszczenia wód Fryby pozostaje Rów Fabryczny, odprowadzający do górnego odcinka rzeki oczyszczone ścieki z Cukrowni Chełmża oraz komunalne z miasta Chełmża. W 2002 roku w Rowie wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm utrzymywało się przez cały rok. Najwyższe przekroczenia norm dotyczyły związków biogennych i stanu sanitarnego.

Kanał Miałkusz przed laty był odbiornikiem nieoczyszczonych ścieków komunalnych z miasta Chełmża. Badania z 2002 roku wykazały pozaklasowy poziom zanieczyszczenia wód w zakresie wskaźników fizykochemicznych i sanitarnych. Ponadnormatywne było (zwłaszcza w okresie letnim) obciążenie wód zawiązkami azotu i fosforu oraz odtlenienie. Również miano coli nie spełniało obowiązujących norm.

Z występujących na terenie gminy Chełmża jezior monitoringiem objęte są: Chełmżyńskie, Grażyna, Grodzieńskie i Dźwierzno.

Jezioro Chełmżyńskie z powodu intensywnego poboru wody przez cukrownię w Chełmży wielokrotnie zmieniało swoją powierzchnię. Zlewnia całkowita jeziora jest typową zlewnią rolniczą. Podatność na degradację Jeziora Chełmżyńskiego odpowiada III kategorii.

Zawartość związków fosofru i azotu utrzymywała się w warstwie powierzchniowej na umiarkowanym poziomie. Przy dnie jednak zanotowano bardzo wysokie koncentracje fosforanów i azotu amonowego. W jeziorze stwierdzono latem przekroczenie dopuszczalnych stężeń pestycydów chloroorganicznych. Jakość wód Jeziora Chełmżyńskiego w oparciu o wskaźniki podstawowe odpowiadałaby III klasie czystości. Jednak przekroczenie dopuszczalnych norm dla nierozkładalnych w środowisku pestycydów, które posiadają rangę weryfikującą, kwalifikuje wody jeziora jako pozaklasowe. Pod względem sanitarnym jakość wód odpowiadała I klasie. W poprzednich okresach badawczych jakość wód Jeziora Chełmżyńskiego była zdecydowanie gorsza.

Jezioro Grażyna można obecnie traktować po podniesieniu się zwierciadła wody jako ploso Jeziora Chełmżyńskiego. Zgodnie z obowiązującą metodyką, wody Jeziora Grażyna zaliczyć należy do III klasy czystości. Stan sanitarny jeziora odpowiadał I klasie czystości. Podobnie jak w przypadku Jeziora Chełmzyńskiego w  latach poprzednich jakość wód Jeziora Grażyna była gorsza.

Jezioro Grodzieńskie posiada zlewnię całkowitą w przeważającej części użytkowaną rolniczo. Lasy występują w najbliższym otoczeniu jeziora. Stan czystości wód Jeziora Grodzieńskiego w 1996 roku wykraczał poza klasę. Stan sanitarny natomiast odpowiadał I klasie. Aktualnie nie należy spodziewać się zdecydowanie korzystniejszej jakości wód tego jeziora.

Jezioro Dźwierzno badane było w 1994 roku. Położone jest wraz ze zlewnią całkowitą na obszarze typowo rolniczym. W zlewni bezpośredniej jeziora przeważają grunty orne oraz zabudowa mieszkaniowa. Jezioro od wielu lat pełniło rolę źródła wody dla pobliskiej gorzelni. Do jedynego dopływu jeziora odprowadzane były ścieki z gorzelni, mleczarni i osiedla mieszkaniowego.  Jakość wód jeziora Dźwierzno w 1994 roku wykraczała poza klasę. Pod względem bakteriologicznym jezioro odpowiadało III klasie czystości. Aktualnie spodziewać się należy nieco korzytniejszej oceny jakości wód jeziora.

Jak wynika z przeprowadzonych wyżej analiz, jakość wód na terenie gminy Chełmża jest kształtowana oddziaływaniem źródeł punktowych i obszarowych .

Źródła obszarowe to przede wszystkim oddziaływanie rolnictwa. Są to spływy niewykorzystanych nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. To także oddziaływanie nawozów naturalnych – gnojowicy, gnojówki, obornika, w szczególności we wszystkich tych przypadkach, gdzie ich wykorzystanie odbiega od zasad określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu i niewiele ma wspólnego z  rolniczym wykorzystaniem substancji w nich zawartych.

Wpłat na zanieczyszczenie maja również ścieki z gospodarstw domowych. Szacuje się, że około 77 % ścieków sanitarnych w skali gminy odprowadzanych jest do środowiska w sposób niekontrolowany. Pewne ilości ścieków, z obszarów położonych bliżej miasta Chełmży mogą być zbierane wozami asenizacyjnymi i transportowane do punktu zlewnego oczyszczalni Cukrowni. Ogólnie ocenia się, że stopień skanalizowania gminy jest niski. Mimo, że na omawianym obszarze zlokalizowanych jest aż 5 oczyszczalni mechaniczno – biologicznych to zasięgi sieci kanalizacyjnych z nimi związanych są lokalne. Jedynie oczyszczalnia gminna w Zelgnie odbiera ścieki spoza miejsca lokalizacji.  Dodatkowo oczyszczalnie w Głuchowie i Kończewicach są w złym stanie technicznym. Ich wpływ na wody odbiornika jest negatywny, ale o zasięgu oddziaływania lokalnym. Funkcjonujące na obszarach wiejskich urządzenia gromadzenia nieczystości (szamba) należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia interesów ochrony środowiska.

Na terenie Gminy Chełmża istotnymi przemysłowymi źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych są:

- wody pochłodnicze odprowadzane w ilości 87 m3/d  z Gorzelni Rolniczej w Dźwierznie należącej do Spółki Pracowniczej „Rol-Dźwierzno”,

- ścieki mleczarskie odprowadzane w ilości 26 m3/d  z  Oddziału Produkcyjnego w Zelgnie Toruńskiej Spółdzielni Mleczarskiej

Na podstawie uzyskanych wyników z lat 1996-2001 można stwierdzić, że pod względem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki stan czystości powietrza w gminie kształtuje się na tle powiatu toruńskiego oraz całego województwa kujawsko-pomorskiego na średnim poziomie. Najwyższe stężenie średnie roczne dwutlenku siarki zanotowano w 1997 r. - 21,0 µg/m3, a najniższe w latach 2000/2001 – 10,0 µg/m3. Nie zanotowano żadnego przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń. Obserwacja wieloletnia wyników pomiarów SO2 wskazuje na korzystną tendencję zmian stężeń. W przypadku wyników badań dwutlenku azotu z lat 1996 – 2001, rejestrowane stężenia średnie utrzymywały się poziomie 10,9 – 14,1 µg/m3. Stężenia w wieloleciu utrzymywały się na podobnym poziomie (w Sławkowie stężenie średnie roczne w 1997 r. było identyczne jak średnie z okresu 12-miesięcznego II półrocze 2000 r. – I półrocze 2001 r). Nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnego stężenia.  Strefą zwiększonych wartości stężeń dwutlenku azotu na terenie gminy Chełmża będzie pas terenu przyległy do drogi krajowej nr 1 Gdańsk – Toruń – Cieszyn, co wynika ze wzmożonej emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych z drogi o największym natężeniu ruchu w regionie.

Z analizy danych liczbowych wynika wyraźna dominacja emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw głównie węgla kamiennego na potrzeby ludności. Choć w skali gminy  spalanie energetyczne paliw nie stanowi problemu, to lokalnie mogą występować uciążliwości szczególnie w obszarach zwartej zabudowy, gdzie odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza odbywa się niskimi emitorami. Typową emisją przemysłową charakteryzuje się jedynie Masarnia w Kończewicach. Pozostałe obiekty użytkują posiadane ciepłownie do produkcji ciepła technologicznego. Lokalizacja ich charakteryzuje się dużym rozproszeniem, stąd emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego nie stanowi problemu. Strefą podwyższonych stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych w gminie jest pas terenu przyległy do drogi krajowej nr 1 Gdańsk – Toruń – Cieszyn.

Wschodnie obrzeża terenu gminy Chełmża narażone są na uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń złowonnych z instalacji Spalarni Wywaru Melasowego „AGRO-ECO-GASOLIN” S.A. Warszawa, Wytwórni Alkoholu w Chełmży.

Zagrożenie hałasem na terenie gminy Chełmża związane jest jedynie z hałasem komunikacyjnym i odnosi się do pasa terenów przyległych do głównych tras drogowych

Na terenie gminy Chełmża największe zagrożenie akustyczne powoduje droga nr 1 Gdańsk – Toruń – Cieszyn. Przeprowadzony w 2000 r. generalny pomiar ruchu wykazał, że na odcinku drogi przebiegającym przez gminę Chełmża średni dobowy ruch (SDR) przekraczał 10 tys. pojazdów samochodowych. Najwyższy SDR zanotowano na odcinku Grzywna – Łysomice (13924 pojazdy). Było to rekordowe natężenie w skali całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dane literaturowe wskazują, że strefa zagrożenia akustycznego drogi o powyższych parametrach sięga do 70 m, a strefa uciążliwości akustycznej do 200 m. Z dróg wojewódzkich najwyższe natężenie występuje na drodze nr 44422 Chełmża – Grzywna, gdzie SDR wynosi 3567 pojazdów, a strefa uciążliwości akustycznej wynosi około 80 m. W jej zasięgu znajduje się pas zabudowy mieszkaniowej we wsi Grzywna. Na pozostałych drogach wojewódzkich SDR wynosi około 1000 pojazdów.

W kontekście powyższych danych korzystny dla gminy Chełmża jest przebieg drogi nr 1 poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Przez obszar gminy przebiega odcinek linii kolejowej Toruń – Chełmża – Grudziądz. W ostatnich latach obserwuje się spadek ilości i długości składów pociągów.

Nowym czynnikiem występującym w środowisku naturalnym jest pole elektromagnetyczne (PEM) wytwarzane sztucznie. Głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w dolnym paśmie wysokich częstotliwości (0,1-300 MHz) są liczne urządzenia radiokomunikacyjne, takie jak: nadajniki radiowe,  nadajniki telewizyjne, radiotelefony, stacje przekaźnikowe, rozmaite techniczne urządzenia przemysłowe, urządzenia medyczne. Z danych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wynika, że pomiary natężeń pól elektromagnetycznych prowadzone na terenie gminy nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych dla środowiska.

Wydaje się, że podstawowymi działaniami kierunkowymi w zakresie ochrony środowiska na obszarze gminy powinny być: poprawa sytuacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ze źródeł obszarowych.

    - Infrastruktura techniczna

Drogi

Sieć drogowa Gminy Chełmża składa się z:

1) dróg krajowych o długości 11,335 km stanowiących 4,1% ogólnej długości dróg na terenie gminy,

2) dróg wojewódzkich o długości 35,503 km ( 12,8% długości dróg ogółem),

3) dróg powiatowych o długości 72,991 km ( 26,3% długości dróg ogółem),

4) dróg gminnych o długości 157,198 km ( 56,7% długości dróg ogółem)

W zależności od rodzaju nawierzchni wyróżniamy:

1) drogi o nawierzchni ulepszonej (bitumiczneh) o łącznej długości 147,528 km tj. 53,3% łącznej długości dróg,

2) drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej o długości 129,499 km tj. 46,7% długości,

3) drogi o nawierzchni gruntowej o długości 119,2 km stanowiące 46,7%

Sieć dróg na terenie Gminy Chełmża

(stan na dzień 31.12.2003r.)

| Lp. | Rodzaj drogi | Długość km | Nawierzchnia bitumiczna (km) | Nawierzchnia żwirowa i gruntowa (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne | 11,335 35,503 72,991 157,198 | 11,335 35,503 70,190 30,500 | 0 0 2,801 126,698 |
|  | Razem | 277,027 | 147,528 | 129,499 |

Gęstość dróg gminnych na 100m2  wynosząca 91,4 km jest porównywalna ze średnią gestością takich dróg na obszarze powiatu toruńskiego.

Niepokojącym zjawiskiem jest pogorszenie się stanu sieci dróg i pojawiające się coraz liczniejsze uszkodzenia i deformacje nawierzchni, co spowodowane jest zbyt niskimi nakładami finansowymi na ich modernizację przy jednoczesnym wzroście intensywności ich użytkowania poprzez wzrost średniego dobowego ruchu na drogach oraz rozwój taboru kołowego o wysokiej DMC.

Ważnym elementem bezpośrednio związanym z rozwojem sieci dróg jest projektowana budowa autostrady A – 1 z lokalizacją węzłów autostradowych w Turznie i Lisewie. Projektowany przebieg autostrady przez teren Gminy Chełmża to 11,7 km o szerokości pasa drogowego 50,0 m.

Dla poprawy jakości ruchu drogowego konieczne jest:

- doprowadzić jakość dróg do odpowiednich warunków technicznych, w tym w szczególności przystosować nawierzchnię do większych obciążeń na ciągach prowadzących ruch samochodów ciężarowych,

- utwardzić nawierzchnię na drogach gminnych, zwłaszcza prowadzących do zabudowy mieszkaniowej, terenów inwestycyjnych oraz miejsc w których mieszczą się instytucje społeczne i gospodarcze.

Wodociągi

Na terenie gminny wszystkie wsie posiadają wodociągi, a ich stpień zwodociągowania waha się w granicach od 95,24% do 100%. Średnia dla gminy wynosi 99,76%. Łączna ługość sieci wodociągowych na terenie liczy 269,8 km dostarczając wodę do 1.544 przyłączy 
(wg. stanu na 31.12.2003).

Sieć wodociągowa Gminy Chełmża

(stan na 31.12.2003r.)

| Lp. | Miejscowość | Długość czynnej sieci wodociągowej km | Liczba podłączonych budynków szt. | Liczba mieszkań ogółem szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. | Bogusławski Bielczyny Brąchnówko Browina Drzonówko Januszewo-Dźwierzno Dziemiony Grzegorz Głuchowo Grzywna Kiełbasin Kończewice-Koń-Ogr. Kuczwały Liznowo-Zelgno-Bezdół Mirakowo-Morczyny Nawra Nowa Chełmża Parowa Falęcka Pluskowęsy Strużal Zajączkowo Skąpe Sławkowo Zelgno Świętosław Szerokopas Windak Witkowo Zalesie-Grodno Bocień | 4,4 20,9 8,0 10,8 4,1 7,9 6,8 3,4 10,0 24,2 7,9 16,7 17,1 7,9 7,5 6,9 7,5 4,4 9,6 3,6 3,2 15,4 7,4 8,7 6,6 9,3 5,8 6,2 15,4 2,2 | 20 77 39 39 22 15 46 36 62 211 22 67 91 44 64 27 30 23 82 28 29 104 60 72 29 33 41 60 36 35 | 28 87 46 50 24 99 56 42 151 232 34 79 101 46 64 27 50 24 81 28 29 108 97 96 31 39 45 60 64 63 |
| Razem | 269,8 | 1544 | 1981 |

Gwałtowny przyrost sieci wodociągowej nastąpił w latach 1993-2000 kiedy to ł0ącznie wybudowano 178,2 km sieci. Wzrost sieci wodociągowej obrazuje poniższy wykres.

d

Wszystkie wodociągi zasilane są w wodę z ujęć podziemnych, pompami głębinowymi poprzez stacje uzdatniania i hydrofornie. Ujęcia gminne zasilające wodociągi i ich wydajność przedstawia poniższa tabelka.

Wydajność eksploatacyjna oraz uzdatnianie wody w stacjach

(zgodnie z pozwoleniem  wodno – prawnym )

| Lp. | Lokalizacja SUW | Wydajność śred./dobę m3 | Wydajność max./dobę m3 | Wydajność max./godz. m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | SUW Dziemiony ( rozbudowana w 2003) SUW Morczyny SUW Nawra | 648 482 570 | 792 668 797 | 51 63 84 |
|  |  | 1700 | 2257 | 198 |
| Rezerwa na wypadek „W” |
| 1. 2. | SUW Zelgno SUW Bocień | 61 160 | 83 180 | 8 30 |

Wysoki wskaźnik zwodociągowania gminy nie oznacza braku potrzeb inwestycyjnych, gdyż większość sieci to odcinki azbestowo-cementowe o dużej awaryjności wymagające pilnej ich wymiany. Ponadto istniejące stacje uzdatniania wody wymagają rozbudowy w celu zwiększenia ich wydajności oraz ulepszenia procesu uzdatniania.

Infrastruktura oczyszczania i odprowadzania ścieków

Do infrastruktury oczyszczania i odprowadzania ścieków należą:

- oczyszczalnie ścieków,

- sieci kanalizacyjna,

- pompownie.

Według stanu z dnia 31.12.2003r. długość sieci kanalizacyjnej zapewniającej odbiór ścieków z 238 gospodarstw domowych na terenie gminy wynosi 14,3 km. Stan komunalnej sieci kanalizacyjnej w latach 2000 – 2003 obrazuje poniższa tabela.

każdego dnai jed

| Msc | 31.12.2000 | 31.12.2003 | Przyrost |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość Sieci w km | Ilość podłączonych gospodarstw | Długość sieci w km | Ilość podłączonych gospodarstw domowych | Dł. Sieci Km | Ilość podłączonych gospodarstw domowych |
| Dźwierzno Zelgno Grzywna | 3,8 3,2 0 | 148 0 | 3,8 3,2 7,3 | 122 64 52 | 0 7,3 | 38 52 |
|  | 7 | 148 | 14,3 | 238 | 7,3 | 90 |

Łączna ilość mieszkańców objętych kanalizacją wynosi 986 w tym: Dźwierzno – 476, Zelgno – 190, Grzywna – 320.

Jeszcze w latach 90-tych na terenie gminy funkcjonowały tylko zakładowe oczyszczalnie ścieków mające znaczenie lokalne. Sieci kanalizacyjne ograniczyły się do podłączenia do oczyszczalni obiektów zakładowych oraz centrów wsi, w których funkcjonowały jednostki. Z chwilą przejęcia obiektu oczyszczalni PGR – Dźwierzno na mienie komunalne gminy założono jej rozbudowę oraz rozszerzenie w I etapie zasięgu sieci kanalizacyjnej na miejscowość Zelgno oraz Dźwierzno. Docelowo oczyszczalnia ma przyjmować ścieki z 16 miejscowości Gminy Chełmża. W wyniku dokonanej rozbudowy całkowicie zmieniono dotychczasowy sposób oczyszczania ścieków oraz rozszerzono zasięg istniejącej kanalizacji zwiększając liczbę obsługiwanych mieszkańców ze 120 do ok.650, a łączna długość sieci kanalizacyjnej wyniosła 7 km.

W roku 2003 wykonano kolejną inwestycję mającą na celu ochronę wód powierzchniowych, którą była kanalizacja największej wsi Grzywna liczącej ok. 1.400 mieszkańców. W efekcie wykonano 7,3 km sieci wodociągowej włączając 52 gospodarstwa domowe. Zadanie zrealizowano w ramach programu SAPARD. Odbiorcą ścieków z w/w miejscowości jest oczyszczalnia DPS – Browina.

Wg stanu na dzień 31.12.2003 roku na terenie gminy funkcjonują następujące oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczalnie ścieków w Gminie Chełmża

| Lp. | Miejscowość-zakład | Wydajność w m3/d | Odbiornik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zelgno-Dźwierzno -oczyszczalnia gminna | 120 | Struga Zelgnieńska |
| 2. | Zelgno Toruńska Sp-nia Mleczarska | 80 | (rów melioracyjny) |
| 3. | Browina-DPS (dzierżawca-Gmina Chełmża) | 123 | rz. Fryba |
| 4. | Kończewice - Spółka Strzelce | 58 | rz. Fryba |
| 5. | Głuchowo -Rolnicza Spółdzielnia Produkt. | 147 | rz. Fryba bardzo zły stan techniczny, stałe przekroczenie parametrów |

Zakres istniejącej sieci oczyszczania ścieków nie jest wystarczający. W gminie łącznie ok. 2.100 mieszkańców objętych jest siecią kanalizacyjną wraz z odbiornikiem w postaci oczyszczalni ścieków, co stanowi 21,83% ogółu mieszkańców. Należy jednak stwierdzić, że tylko oczyszczalnie w Zelgnie i Browinie zapewniają możliwość osiągnięcia dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń ścieków. Tak więc efektywnym systemem oczyszczania  ścieków objętych jest tylko ok. 1.230 mieszkańców tj. 12,8%.

Gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Chełmża w roku 2002 wytworzono ogółem około 223 Mg odpadów, w tym:

- odpadów przemysłowych 			83,0 Mg

- odpadów komunalnych				140 Mg

Procesowi unieszkodliwiania (metoda D 5) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Kamionkach Dużych poddano 173 Mg. Pozostałe odpady (osady ściekowe) unieszkodliwiono na poletkach osadowych przy oczyszczalniach ścieków

Ocenia się, że do unieszkodliwienia na gminne składowisko odpadów trafia 27,0 % odpadów. Szacuje się, że około 371 Mg odpadów trafia nielegalnie do środowiska lub jest spalana w kotłowniach lokalnych.

Prowadzoną w gminie Chełmża gospodarkę odpadami komunalnymi należy ocenić jako niewystarczającą ze względu na:

- niewystarczający stopień objęcia mieszkańców gminy systemem zbierania odpadów,

- brak zorganizowanego systemu zbiórki surowców wtórnych „u źródła” w większości miejscowości,

- brak zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy.

Sieci energetyczne

Na terenie Gminy Chełmża zlokalizowanych jest 678 lamp oświetlenia drogowego z czego: 11 szt. przy drodze krajowej, 144 szt. przy drogach wojewódzkich, 276 szt. przy drogach powiatowych i 247 szt. przy drogach gminnych. Spośród ogólnej ich ilości linie obejmujące 47 punktów świetlnych stanowią własność gminy, a pozostałe obejmujące 631 należą do Zakładu Energetycznego.

Analiza potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców pozwala stwierdzić, że ilość punktów świetlnych w centrach wsi nie jest wystarczająca. Wiele zastrzeżeń budzi też stan techniczny wielu punktów świetlnych (lampy starego typu o dużej awaryjności) oraz ich złe usytuowanie.

2.4.3 Własność nieruchomości

Na  terenie  Gminy  Chełmża    występują  następujące  formy  własności nieruchomości  tj. prywatna , państwowa  i  samorządowa.  Do zadań gminy należy zaspokajanie potrzeb lokalnych w zakresie  ładu  przestrzennego ,  gospodarki  nieruchomościami  i  ochrony  środowiska, gminnych  dróg, wodociągów i  zaopatrzenie  w  wodę, kanalizacji, utrzymania  czystości  i  porządku, ochrony  zdrowia, komunalnego  budownictwa  mieszkaniowego, oświaty , kultury,  kultury  fizycznej , w  tym  terenów  rekreacyjnych  i  urządzeń  sportowych  , zieleni  komunalnej  itp. Dla  realizacji  powyższych  zadań  gmina  tworzy  zasób  nieruchomości ,  który  zgodnie  z  planami  zagospodarowania   przestrzennego i  innymi  dokumentami  programowymi  niezbędny jest dla realizacji celów publicznych.  .

Według  stanu  na  dzień 31  grudnia  2003 roku  Gmina  Chełmża  była  właścicielem    419, 75  ha  gruntów  na  terenie  gminy ,  co  stanowi  2, 35 %  całkowitej  powierzchni  gminy  (17 872  ha) . W  przeważającej  części  są  to grunty :  pod  drogami , terenami  zielonymi,  rolnymi , budowlanymi, zabudowanymi   budynkami  mieszkalnymi,  usługami  handlowymi, pod  usługami związanymi z rolnictwem , ośrodkami  kultury, oczyszczalnia  ścieków,  przemysłem , terenami  usług  turystycznych, szkołami  podstawowymi i gimnazjami  oraz  rowami, łąkami  i  pastwiskami , użytkami  kopalnymi, nieużytkami, cmentarzami itp

Z  łącznej  powierzchni  gruntów  komunalnych   w  bezpośrednim  zarządzie  gminy  znajdowało  się    317, 21 ha  , przekazanych  w  dzierżawę  i  najem  osobom  fizycznym i prawnym  88, 63 ha, a w  użytkowanie wieczyste  przekazano 13, 91 ha.

Gmina  Chełmża   jest  gminą  typowo  rolniczą  , użytki   rolne  zajmują  powierzchnię  15.721 ha  co stanowi  prawie  88 %  jej  powierzchni  zaś lasy  i  grunty  leśne zaledwie  1,6 %  jej  powierzchni .  Użytki rolne w przeważającej części stanowią grunty prywatne lub znajdujące się w zasobach ANR.

Zasób  nieruchomości gminnych  ulega  zmianom  ilościowym  i  jakościowym  
w  wyniku  przeprowadzania  transakcji  na  rynku  nieruchomości,  nieodpłatnego  przekazywania  gruntów  przez  Agencję  Nieruchomości  Rolnych  na  rzecz  Gminy  Chełmża  na  cele  infrastrukturalne  ,  sprzedaży nieruchomości  zabudowanych  i  nie  zabudowanych  oraz  lokalowych  ich  najemcom ,  oddania  gruntu  w  użytkowanie   wieczyste  ,  nabycia   gruntu  do  gminnego  zasobu  na  realizację  celów   publicznych ( kulturalnych , poszerzenia  drogi  gminnej ,  oświatowych  , regulowania  prawidłowego  przebiegu  dróg  gminnych , mieszkaniowych , przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w   prawo  własności  , sprzedaży  użytkowania  wieczystego  na  rzecz  jej   użytkownika  wieczystego )  . Z   zaobserwowanych  tendencji   można  wskazać , iż  gmina  w  rezultacie  wspomnianych  procesów  wyzbywa  się  terenów  przeznaczonych  na  cele  zabudowy  mieszkaniowej natomiast poszerza zasoby przeznaczone na cele publiczne.

2.4.4  Środowisko kulturowe

Obszar gminy charakteryzuje się bardzo bogatymi zasobami kulturowymi, do których zaliczamy:

1) 23 obiekty sakralne w tym:

- 5 kościołów – 4 gotyckie w Dźwierznie, Grzywnie, Kiełbasinie i Nawrze oraz 1 kościół w dawnym dworze w Grzegorzu wraz z plebanią,

- ruiny kościoła gotyckiego w Zajączkowie,

- 4 kaplice – 2 kościelne w Bielczynach i Browinie, 2 cmentarne w Dźwierznie i

Nawrze

- 13 kapliczek przydrożnych w  Bocieniu, Brąchnówku, Grzegorzu, Kiełbasinie, Kuczwałach – 2, Grodnie, Nawrze – 3, Sławkowie, Szerokopasie i Zelgnie.

2) Parki historyczne – 26 obiektów

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj parku | Data założenia | Pow. w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bocień | Park dworski | XIX w. | 1,05 |
| 2. | Brąchnówko | Park pałacowy | XIX w. | 1,06 |
| 3. | Browina | Park dworski | XIX w. | 1,94 |
| 4. | Chrapice | Park dworski | 2 połowa XIX w. | 0,7 |
| 5. | Dźwierzno | Park dworski | XIX w. | 2,7 |
| 6. | Głuchowo | Park pałacowy | XIX w. | 17,0 |
| 7. | Grodno | Park dworski | 2 połowa XIX w. | 1,2 |
| 8. | Grzegorz | Park dworski | XIX w. | 4,0 |
| 9. | Grzywna Domena | Park dworski | k. XIX w. | 0,5 |
| 10. | Grzywna Szlachecka | Park dworski | 2 połowa XIX w. | 1,3 |
| 11. | Grzywna Biskupia | Park dworski | k. XIX w. | 1,2 |
| 12. | Kiełbasin | Park dworski | XIX w. | 3,6 |
| 13. | Kończewice | Park pałacowy | 2 połowa XIX w. | 1,2 |
| 14. | Kuczwały | Park dworski | XIX w. | 2,7 |
| 15. | Mirakowo | Park dworski | XIX w. | 3,4 |
| 16. | Morczyny | Park dworski | XIX w. | 5,0 |
| 17. | Nawra | Park pałacowy | XIX w. | 5,0 |
| 18. | Nowa Chełmża | Park dworski | XIX w. | 0,75 |
| 19. | Nowa Chełmża (Kuchnia) | Park dworski | XIX w. | 0,7 |
| 20. | Parowa Falęcka | Park dworski | XIX w. | 0,8 |
| 21. | Pluskowęsy | Park pałacowy | XIX w. | 4,0 |
| 22. | Sławkowo | Park pałacowy | XIX w. | 6,8 |
| 23. | Świętosław | Park dworski | XIX w. | 2,2 |
| 24. | Witkowo | Park dworski | XIX w. | 1,5 |
| 25. | Zajączkowo | Park dworski | XIX w. | 0,6 |
| 26. | Zalesie | Park dworski | XIX w. | 2,0 |

3) Pałace i dwory – 28 obiektów

4) Pozostałe obiekty dziedzictwa kulturowego

- cmentarze historyczne – 17 obiektów

- obiekty architektury i budownictwa – 26 obiektów

- obiekty techniki i kultury materialnej – 217 obiektów

- zabudowa mieszkaniowa – 341 obiektów

- mała architektura ( bramy, mury, piwniczki) – 15 obiektów

Należy zwrócić uwagę, że na tak wielkie zasoby tylko 9 obiektów jest wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, a tym samym podlegających bezwzględnej ochronie.

| Lp. | Miesjscowość | Obiekt | Dane uzupełniające | Nr rejestru | Data rejestracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brąchnówko | Zespół pałacowy | Zespół pałacowy (pałac i park) | A/670 | 30/11/95 |
| 2. | Dżwierzno | Kościół | Kościół parafialny rzymsko-katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP | A/15/160 | 30/04/66 |
| 3. | Grzywna | Kościół | Kościół parafialny rzymsko-katolicki p.w. św. K. Aleksandryjskiej | A/186/91 | 13/07/36 |
| 4. | Kiełbasin | Kościół | Kościół parafialny rzymsko – katolicki p.w. Narodzenia NMP | A/117/50 | 28/01/30 |
| 5. | Nawra | Kościół | Kościół parafialny rzymsko–katolicki p.w. św. Katarzyny | A/187/92 | 13/07/36 |
| 7. | Nawra | Karczma | Karczma | A/128 | 06/12/57 |
| 8. | Pluskowęsy | Pałac | Pałac | A/329 | 09/12/78 |
| 9. | Pluskowęsy | Zespół dworski | Zespół dworski (pałac -A/329, park o pow. ok. 4,0 ha) | A/605 | 10/07/90 |

Obszar gminy jest bardzo bogaty w obiekty archeologiczne, których łącznie zarejestrowano aż 249. W krajobrazie wyróżniają się 2 grodziska wczesnośredniowieczne w Grodnie i Nawrze. Znajdują się one pod ścisłą ochroną, działalność inwestycyjna w ich bezpośrednim sąsiedztwie jest wykluczona. Podlegają ochronie na mocy przepisów o ochronie zabytków i dóbr kultury. Pozostałe 247 stanowisk archeologicznych to obiekty płaskie, nie wyróżniające się w krajobrazie.

Najwięcej stanowisk archeologicznych występuje na terenie wsi: Witkowo –34, Nowa Chełmża –29 oraz Dziemiony, Pluskowęsy i Zelgno – po 28. Związane jest to z przeprowadzanymi badaniami na tle tzw. archeologicznego zdjęcia Polski (AZP). Uwzględniając podział chronologiczny i kulturowy przeważają stanowiska archeologiczne z późnego średniowiecza – 87, okresu halsztackiego i lateńskiego – 80, kultury pucharów lejkowych – 56, wczesnego średniowiecza – 26 oraz kultury późnej ceramiki wstęgowej – 25 obiektów.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że duże nagromadzenie obiektów kulturowych podnosi atrakcyjność turystyczną omawianego terenu. Z drugiej strony może być znacznym ograniczeniem ze względu na wymogi konserwatorskie. Duże nagromadzenie stanowisk archeologicznych stanowi również mniejsze lub większe ograniczenie dla inwestorów.

2.4.5  Identyfikacja problemów

Diagnoza stanu obejmująca uwarunkowania ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną, własność nieruchomości, stan obiektów dziedzictwa kulturowego oraz analiza materiałów, ocen oraz wniosków i postulatów mieszkańców pozwala na identyfikację następujących problemów:

- zły stan techniczny dróg na terenie gminy,

- niedostosowanie nawierzchni dróg do zwiększonych obciążeń wynikających z intensyfikacji ruchu samochodów ciężarowych,

- zbyt mała ilość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej,

- zły stan techniczny sieci wodociagowych wpływający na ich wysoką awaryjność (sieci azbestowo-cementowe),

- zbyt mała wydajność oraz zły stan techniczny stacji uzdatniania wody,

- niewielki stopień skanalizowania na terenie gminy,

- bardzo zły stan techniczny funkcjonujących przyzakładowych oczyszczalni ścieków niezapewniający efektywnego ich oczyszczenia,

- niezadowalający stan techniczny linii stanowiących oświetlenie drogowe,

- niewystarczająca ilość punktów świetlnych w centrach wsi,

- brak selektywnej zbiórki odpadów w większości miejscowości na terenie gminy,

- ograniczony zasięg zorganizowanych form zbiórki odpadów z gospodarstw domowych,

- niewielka ilość  gminnych terenów inwestycyjnych,

- niewielka ilość gminnych terenów zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjnych w centrach wsi,

- niewystarczająca ilość ogólnodostępnych obiektów sportowych,

- bardzo zły stan istniejących parków wiejskich wymagających rekonstrukcji i fachowej pielęgnacji,

- zły stan techniczny obiektów dziedzictwa kulturowego takich jak pałace i dwory,

- znaczna degradacja Jeziora Chełmżyńskiego oraz niezadawalający stan czystości wód,

- niewłaściwy sposób użytkowania gruntów wokół jeziora ( intensywne wykorzystywanie rolnicze),

- bardzo ograniczone wykorzystanie terenów  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  - Gospodarka

2.5.1  Struktura podstawowych branż oraz główni pracodawcy

Gmina Chełmża jest terenem o charakterze typowo rolniczym, gdzie znaczna część jej mieszkańców utrzymuje się z prowadzonej działalności rolnej. Wg. danych  z 2002 roku zawartych w spisie powszechnym dla 2.155 mieszkańców gminy praca we własnym gospodarstwie rolnym stanowi główne źródło utrzymania.

Na terenie gminy funkcjonuje 1.375 gospodarstw, a ich struktura wewnętrzna w zależności od wielkości powierzchni przedstawia się następująco:

Gospodarstwa rolne w Gminie Chełmża

wg. danych ewidencyjnych Urzędu Gminy ( czerwiec 2004 roku)

| Grupa obszarowa wg. ilości ha | Liczba gospodarstw rolnych | Powierzchnia w ha |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Użytki rolne |
| 1-2 | 340 | 373,43 | 366,92 |
| 2-5 | 224 | 745,06 | 724,94 |
| 5-7 | 135 | 768,63 | 755,21 |
| 7-10 | 240 | 2030,30 | 1994,46 |
| 10-15 | 233 | 2.764,00 | 2714,79 |
| powyżej 15 | 203 | 6773,19 | 6583,42 |

W ogólnej ilości przeważają gospodarstwa małe o powierzchni od 1 do 5 ha , które stanowią 41%. Średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy wynosi prawie 10 ha.

Gospodarka rolna w gminie odznacza się wysoką efektywnością. Średnia towarowość produkcji rolnej na jednego pełnozatrudnionego w rolnictwie gminy wynosi około 11,3 tys. zł., co jest wartością najwyższą spośród gmin powiatu toruńskiego. Towarowość produkcji liczona na 1 ha użytków rolnych – ponad 2 tys. zł, sytuuje gminę na wysokiej pozycji w województwie kujawsko-pomorskim.

Według stanu na dzień 31.12.2004 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 436 podmiotów gospodarczych. W branży handlowej działały 164 podmioty, a w branży usługowej 272.

Zestawienie podmiotów działalności gospodarczej  z terenu Gminy Chełmża

( wg. ewidencji działalności gospodarczej)

| Lp. | Rodzaj prowadzonej działalności | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogółem handel | 157 | 160 | 164 |
| 2 | Stały spożywczy | 31 | 30 | 32 |
| 3 | Stały przemysł wielobranżowy | 18 | 20 | 23 |
| 4 | Obwoźny | 108 | 110 | 109 |
| 5 | Usługi | 254 | 265 | 272 |
| 6 | Przetwórstwo mięsne | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Gastronomia | 11 | 14 | 13 |
| 8 | Budowlane | 39 | 41 | 43 |
| 9 | Transportowe | 81 | 79 | 75 |
| 10 | Stolarskie | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Fryzjerskie | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Kamieniarskie | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Mechanika pojazdowa | 8 | 9 | 9 |
| 14 | Krawieckie | 7 | 8 | 8 |
| 15 | Ślusarskie | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych | 7 | 7 | 7 |
| 17 | Dystrybucja paliw i olejów | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Pozostałe usługi | 73 | 77 | 85 |
| 19 | OGÓŁEM | 411 | 425 | 436 |

Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych podmiotów zauważalny jest stopniowy ich wzrost. W latach 2001 – 2003 ogólna liczba podmiotów wzrosła o 25. Przeważającą liczbę stanowi sfera usług – 62,4% ogółu zarejestrowanych, a pozostałe 37,6% to działalność handlowa. Generalnie można stwierdzić, że wzrost ilości działalności gospodarczych dotyczy handlu artykułami przemysłowymi  i wielobranżowymi, a wyraźny spadek jest widoczny w przypadku usług transportowych.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w działalności podmiotów gospodarczych zaistniały poważne zmiany. W latach 90-tych ogłoszona została upadłość największego zakładu na terenie Gminy POM-u Mała Grzywna. Na bazie pozostałego majątku powstało kilka małych firm (spółek ) zatrudniających od kilku do kilkunastu osób. Należy tu wymienić: „Izopaper” sp. z o.o., „Izorol” sp. z o.o., „Azbaktor” sp. z o.o., „Lithopol” sp. z o.o.

Na terenie gminy funkcjonują jednostki działające w sektorze rolnictwa. Do największych z nich należy Hodowla Roślin Strzelce o/Kończewice Sp. z o.o. zatrudniająca od kilkunastu do sezonowo kilkudziesięciu pracowników. Pozostałe to Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna w Głuchowie , Spółdzielnia Mleczarska w Zelgnie oraz powstałe w wyniku przekształcenia bądź na bazie majątku nie istniejących firm: Spółdzielnia Producentów Zbóż „Zalesie” w Pluskowęsach, Spółdzielnia pracownicza „Rol-Dźwierzno” sp. z o.o. w Dźwierznie, Spółdzielnia Zrzeszenie Producentów Zbóż „Zgoda” w Zelgnie, Ziemiańskie Towarzystwo Gospodarcze Sp. Akcyjna w Pluskowęsach, „Horsebus” sp. z o.o. w Kończewicach,  Majątek Rolny Zalesie sp. z o.o. w Zalesiu.

Poza sferą produkcyjną najistotniejszymi pracodawcami na rynku lokalnym są podmioty należące do tzw. sfery budżetowej działające w sferze usług społecznych tj. Dom Pomocy Społecznej w Browinie, szkoły podstawowe, gimnazja, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodek zdrowia, Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy.

2.5.2  Identyfikacja problemów

Analizując sytuację gospodarczą na terenie gminy należy stwierdzić, że jest ona analogiczna do sytuacji na poziomie ogólnokrajowym. Do podstawowych problemów należy zaliczyć:

- niską dochodowość gospodarstw rolnych uniemożliwiającą rozszerzenie działalności inwestycyjnej,

- niedostosowanie produkcji rolnej w szczególności hodowlanej do wymogów unijnych,

- niestabilność rynków zbytu produkcji rolnej,

- zbyt duże obciążenie firm tzw. kosztami pracy (ubezpieczenia społeczne itp.) oraz należnościami podatkowymi,

- narastające obciążenia formalno-administracyjne przy prowadzeniu działalności gospodarczej,

- zmienność przepisów podatkowych i prawa pracy,

- mały popyt na rynku lokalnym spowodowany niskimi przychodami na 1 mieszkańca oraz wysokim poziomem bezrobocia.

W/w problemy maja charakter ponadlokalny, dlatego ich eliminacja na poziomie gminy będzie bardzo trudna. Możliwe jest jednak podejmowanie działań mających na celu ożywienie gospodarcze poprzez:

- rozwój infrastruktury technicznej w tzw. Strefie „A” określonej w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego jako predysponowanej do rozwoju działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 1.

- stworzenie warunków do rozwoju budownictwa letniskowego oraz działalności turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnej wokół jeziora Chełmżyńskiego i stworzenie miejsc pracy związanych z rozwojem tych terenów,

- kształtowanie podatków i opłat lokalnych na poziomie zapewniającym atrakcyjność oferty dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.

# 2.6  Sfera społeczna

2.6.1  Sytuacja demograficzna i społeczna terenu

Pod względem liczby ludności – 9649 osób  – gmina Chełmża jest drugą w powiecie toruńskim , co stanowi 11,45% ogółu ludności powiatu i 0,46% ogółu ludności województwa kujawsko – pomorskiego.

W okresie 1975 – 1997 Gmina Chełmża, podobnie jak liczne inne gminy województwa uległa depopulacji. W końcu 1997 r. liczba jej mieszkańców wynosiła 96,73% stanu ludności w odniesieniu do 1975 r., natomiast w 2003r. stan ludności w stosunku do 1975r. spadł do 92,28%, co oznacza dalszą depopulację ludności.

Kształtowanie się liczby ludności na przestrzeni lat 1990 2003

W przeciągu ostatniego 10- lecia dynamika demograficzna gminy Chełmża uległa znacznemu osłabieniu, o czym informują sukcesywnie malejące wielkości składników ruchu rzeczywistego ludności. Od roku 1997  liczba mieszkańców utrzymuje się na względnie stałym poziomie.

Obserwując lata 1996 do 2003 można zauważyć wyraźną tendencję spadku urodzeń, przy czym ilość urodzonych chłopców jest zwykle wyższa od ilości urodzonych dziewczynek.  Już w najbliższej przyszłości wystąpi wyraźny spadek liczby dzieci w wieku edukacji na poziomie podstawowym, a tym samym usług z tego zakresu. Jednocześnie utrzymywać się będzie wysokie zapotrzebowanie na edukację na poziomie ponadpodstawowym.

Chcąc budować  prognozę demograficzną dla danego obszaru należy poznać strukturę płci i wieku jego ludności. Istotne jest, aby na danym obszarze liczba ludności w wieku produkcyjnym była wyższa od ludności w wieku po i przedprodukcyjnym.

Ludność  według  płci  i  ekonomicznych  grup  wieku

( wg. danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEMa | 9394 | 4686 | 4708 |
| w wieku: |  |  |  |
| Przedprodukcyjnym (0–17 lat) | 2481 | 1284 | 1197 |
| Produkcyjnym (18–59/64 lata) | 5539 | 2946 | 2593 |
| mobilnym (18–44 lata) | 3674 | 1909 | 1765 |
| niemobilnym (45–59/64 lata) | 1865 | 1037 | 828 |
| Poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) | 1374 | 456 | 918 |
| Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym | 70 | 59 | 82 |

Ukształtowana w przeszłości struktura płci i wieku jej ludności będzie już w najbliższej przyszłości kreować potrzeby społeczne istotnie ważące na jej dalszym rozwoju.

Struktura płci i wieku w roku 1996 i 2003

( wg. danych ewidencyjnych UG)

| Przedział wiekowy | 1996 | 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | kobiety |
| 0-2 | 199 | 179 | 184 | 152 |
| 3 | 78 | 75 | 61 | 58 |
| 4-5 | 151 | 144 | 122 | 124 |
| 6 | 86 | 80 | 58 | 72 |
| 7 | 70 | 63 | 76 | 51 |
| 8-12 | 463 | 402 | 342 | 340 |
| 13-15 | 272 | 264 | 230 | 224 |
| 16-17 | 178 | 187 | 179 | 157 |
| 18 | 86 | 87 | 91 | 72 |
| 19-65 | 2999 | - | 3050 | - |
| 19-60 | - | 2590 | - | 2680 |
| Pow. 65 | 374 | - | 428 | - |
| Pow. 60 | - | 904 | - | 898 |
| Razem | 4956 | 4975 | 4821 | 4828 |

Relacja kobiet do mężczyzn w gminie Chełmża wynosiła w końcu 1996 r. prawie  100 do 100. W wieku produkcyjnym to jest 19 –65 lat w odniesieniu do mężczyzn i 19 –60 lat w odniesieniu do kobiet w ostatnich latach zauważyć można, że na 100 kobiet przypada  średnio 114 mężczyzn.

W przedziale wiekowym 0 – 18 lat zauważalna jest dominacja mężczyzn nad kobietami. Średni stosunek młodych mężczyzn do kobiet wynosi 106 do 100.

Analizując poszczególne sołectwa można stwierdzić, że wzrost ludności nastąpił w sołectwach położonych nad Jeziorem Chełmżyńskim, a mianowicie: Strużal, Mirakowo czy pobliskie Kuczwały. Miejscowości te wykazują wyraźną tendencję wzrostową, której przyczyną zapewne jest atrakcyjne ich położenie i walory turystyczne. Jest to okoliczność pomyślna dla gminy i pokrywa się z prognozami demograficznymi.

Wzrost ludności zauważalny jest także w sołectwach terytorialnie sąsiadujących z miastem Chełmża takich jak: Nowa Chełmża, Bielczyny, Grzywna oraz  posiadających zwartą zabudowę i wyposażonych w obiekty użytku publicznego np. Zelgno.

Największy wzrost ludności nastąpił w sołectwie Grzywna, co jest sprzeczne z poprzednią prognozą. Wydaje się jednak, że nie zostały wówczas uwzględnione możliwości tkwiące w korzystnym położeniu tego sołectwa przy trasie nr1 i w zmianach społeczno – gospodarczych z tym związanych. Powstały tu zakłady produkcyjne, rozbudowana została mała gastronomia, a stało się to możliwe dzięki zmianom przeznaczenia gruntów z rolniczych pod budownictwo mieszkaniowe, usługi rzemieślnicze i przemysł.

Spadek liczby ludności następował w tych sołectwach, które w poprzednim okresie były bardzo związane z istniejącymi wówczas w pobliżu państwowymi gospodarstwami rolnymi : Januszewo, Pluskowęsy, Sławkowo, Szerokopas, Kiełbasin, Kończewice czy Głuchowo.

Istotną przyczyną spadku zaludnienia niektórych sołectw jest utrudniony w chwili obecnej dojazd do najbliższych większych aglomeracji miejskich takich jak Toruń, czy  Bydgoszcz. Trudności te powstały w związku z likwidacją połączeń komunikacji PKP, co skutkuje zapewne odpływem młodych ludzi nie związanych bezpośrednio z rolnictwem do miasta.

Mieszkańcy gminy w większości posiadają wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe. 181 osób ma wykształcenie wyższe, a aż 1240 średnie ogólne i średnie zawodowe.

Ludność  w  wieku  13  lat  i  więcej  według  poziomu  wykształcenia  i  grup  wieku

( wg. danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku)

| GRUPY WIEKU | Ogółem | Wykształcenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | wyższe | policealne | średnie | zasadnicze zawodowe | podstawowe ukończone | podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | nieustalony poziom |
|  |  |  |  | razem | ogólnokształcące | zawodowe |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 7712 | 181 | 102 | 1138 | 270 | 868 | 2347 | 3602 | 249 | 93 |
| 19 lat i mniej | 1155 | – | – | 60 | 23 | 37 | 86 | 920 | 84 | 5 |
| 20 — 29 | 1518 | 49 | 50 | 434 | 116 | 318 | 663 | 296 | 6 | 20 |
| 30 — 39 | 1119 | 44 | 21 | 222 | 42 | 180 | 558 | 240 | 7 | 27 |
| 40 — 49 | 1435 | 52 | 17 | 263 | 39 | 224 | 628 | 449 | 14 | 12 |
| 50 — 59 | 942 | 23 | 10 | 108 | 23 | 85 | 277 | 491 | 19 | 14 |
| 60 — 64 | 340 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 52 | 259 | 8 | 5 |
| 65 lat i więcej | 1203 | 7 | 3 | 42 | 24 | 18 | 83 | 947 | 111 | 10 |
| Wiek nieustalony | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mężczyźni | 3832 | 70 | 18 | 488 | 81 | 407 | 1461 | 1640 | 109 | 46 |
| Kobiety | 3880 | 111 | 84 | 650 | 189 | 461 | 886 | 1962 | 140 | 47 |

Dokonując analizy wielkości populacji w wieku produkcyjnym oraz poziomu bezrobocia należy przeanalizować rodzaj wykonywanej pracy przez mieszkańców gminy Chełmża  oraz ilość gospodarstw domowych  utrzymujących się z tej pracy. Obrazuje to poniższa tabela.

Gospodarstwa  domowe  według  liczby  osób  w  gospodarstwie  i  źródła  utrzymania

| GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO | Ogółem | Gospodarstwa domowe według liczby osób |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 i więcej |
| OGÓŁEM | 2649 | 414 | 517 | 479 | 536 | 703 |
| Praca | 1531 | 99 | 168 | 316 | 411 | 537 |
| Najemna | 825 | 60 | 96 | 191 | 248 | 230 |
| Na rachunek własny | 706 | 39 | 72 | 125 | 163 | 307 |
| w rolnictwie | 629 | 35 | 64 | 103 | 141 | 286 |
| poza rolnictwema | 77 | 4 | 8 | 22 | 22 | 21 |
| Pozostałe źródła | 1104 | 315 | 345 | 158 | 123 | 163 |
| w tym emerytury i renty | 879 | 261 | 319 | 121 | 81 | 97 |
| Nieustalone | 14 | – | 4 | 5 | 2 | 3 |

Głównym źródłem utrzymania gospodarstw domowych jest czynna praca zawodowa zarówno wykonywana na własny rachunek ( w szczególności w rolnictwie)  jak i  praca najemna. Niepokojącym jednakże zjawiskiem jest ilość gospodarstw utrzymujących się z emerytur i rent, gdzie liczba osób pozostających na utrzymaniu emeryta i rencisty jest znaczna co wskazuje powyższa tabela. Mieszkańcy ci nie posiadają innego źródła utrzymania czyli zasilają szeregi bezrobotnych.

2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców

Gmina Chełmża ma charakter typowo rolniczy. Aktywność gospodarcza w sektorze rolnictwa związana jest bezpośrednio z uprawą roli i hodowlą zwierząt w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Sfera gospodarki nierolniczej związana jest z podmiotami gospodarczymi, dającymi obecnie zatrudnienie niewielkiej grupie ludności. Okres transformacji wpłynął na wzrost ilości osób biernych zawodowo, szczególnie wśród ludności w wieku aktywności zawodowej. Wpływ przemian spowodował wzrost klientów zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Istotny wzrost zgłaszających się o pomoc z GOPS nastąpił w roku 1998, kiedy to zaczęła wzrastać liczba bezrobotnych w biurach pracy. Nastąpiła tez zmiana w strukturze świadczeniobiorców. Coraz liczniejszą grupę stanowili i stanowią obecnie osoby w wieku produkcyjnym ( osoby młode i w średnim wieku, ale o niskich kwalifikacjach)

Zakres świadczeń udzielanych przez GOPS w latach 2000-2003

| Rok | Liczba gospodarstw | Łączna wysokość wypłaconych świadczeń |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 378 | 605.587 |
| 2001 | 398 | 636.719 |
| 2002 | 410 | 704.134 |
| 2003 | 429 | 785.974 |

Z uwagi na ograniczone środki finansowe wysokość świadczonej pomocy jest niezadowalająca.

Obok pomocy socjalnej bardzo liczna grupa osób korzysta z pomocy polegającej na dopłatach do czynszu w postaci tzw. dodatków mieszkaniowych. Szczegółowe informacje w zakresie ilości udzielonych świadczeń obrazuje poniższa tabela.

| Rok | Liczba wypłaconych dodatków w roku | Wartość wypłaconych dodatków |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mieszkania komunalne | Mieszkania spółdzielcze | Inne | Ogółem |
| 2000 | 1.587 | 3.755 | 64.841 | 112.325 | 180.921 |
| 2001 | 1.784 | 7.311 | 105.343 | 119.148 | 231.802 |
| 2002 | 1.472 | 5.082 | 70.974 | 107.921 | 183.977 |
| 2003 | 1.532 | 3.182 | 58.103 | 94.137 | 155.422 |

Znaczna część mieszkańców Gminy Chełmża to właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych, co w dużej mierze rzutuje na charakter własności zamieszkiwanych przez nich lokali. Przeważająca ilość budynków wyposażonych jest w wodociąg i kanalizację lokalną – szambo, co wskazuje, że mają podstawowe zaplecze sanitarne.

Mieszkania  zamieszkane  według  stopnia  wyposażenia  w  instalacjea  okresu  budowy  budynku  
i  rodzaju  podmiotów  będących  właścicielami  mieszkań

| WYSZCZEGÓLNIENIE m — mieszkania p — powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 | Ogółem | Mieszkania wyposażone w: | Mieszkania bez wodociągu | Nie ustalono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wodociąg, ustęp i łazienkę | wodociąg a |  |  |
|  |  | razem | z c.o. | bez c.o. | razem | z c.o. | bez c.o. |  |  |
| OGÓŁEM | m | 2344 | 1703 | 1469 | 234 | 558 | 156 | 402 | 81 | 2 |
|  | p | 182971 | 148632 | 133801 | 14831 | 30291 | 9794 | 20497 | 3932 | 116 |
| W tym zamieszkane stale | m | 2326 | 1690 | 1459 | 231 | 556 | 155 | 401 | 78 | 2 |
|  | p | 181888 | 147778 | 133120 | 14658 | 30183 | 9724 | 20459 | 3811 | 116 |
| Ludność w mieszkaniach zamieszkanych stale | 9150 | 6997 | 6127 | 870 | 1898 | 561 | 1337 | 252 | 3 |
| Mieszkania zamieszkane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w budynkach wybudowanych w latach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed 1918 | m | 592 | 313 | 222 | 91 | 251 | 53 | 198 | 27 | 1 |
|  | p | 36405 | 23356 | 18275 | 5081 | 11799 | 2749 | 9050 | 1194 | 56 |
| 1918 – 1944 | m | 294 | 159 | 132 | 27 | 117 | 36 | 81 | 18 | – |
|  | p | 18905 | 12300 | 10684 | 1616 | 5819 | 1833 | 3986 | 786 | – |
| 1945 – 1970 | m | 720 | 534 | 456 | 78 | 157 | 52 | 105 | 28 | 1 |
|  | p | 59491 | 47146 | 41694 | 5452 | 10697 | 4155 | 6542 | 1588 | 60 |
| 1971 – 1978 | m | 283 | 257 | 227 | 30 | 20 | 11 | 9 | 6 | – |
|  | p | 24030 | 22634 | 20812 | 1822 | 1102 | 693 | 409 | 294 | – |
| 1979 – 1988 | m | 334 | 322 | 316 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | – |
|  | p | 30458 | 29746 | 29066 | 680 | 642 | 232 | 410 | 70 | – |
| 1989 – 2002 | m | 109 | 107 | 105 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
|  | p | 12673 | 12541 | 12361 | 180 | 132 | 132 | – | – | – |
| w tym w latach 2001 – 2002 | m | 8 | 8 | 7 | 1 | – | – | – | – | – |
|  | p | 1204 | 1204 | 1069 | 135 | – | – | – | – | – |
| Będących w budowie | m | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
|  | p | 587 | 587 | 587 | – | – | – | – | – | – |
| Nie ustalono | m | 5 | 4 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – |
|  | p | 422 | 322 | 322 | – | 100 | – | 100 | – | – |
| stanowiące własność: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osób fizycznych | m | 1719 | 1267 | 1117 | 150 | 381 | 120 | 261 | 70 | 1 |
|  | p | 150977 | 124608 | 114023 | 10585 | 22848 | 8217 | 14631 | 3461 | 60 |
| Spółdzielni mieszkaniowych | m | 111 | 104 | 90 | 14 | 7 | 2 | 5 | – | – |
|  | p | 5764 | 5511 | 4835 | 676 | 253 | 77 | 176 | – | – |
| Gminy | m | 127 | 67 | 52 | 15 | 53 | 17 | 36 | 7 | – |
|  | p | 5944 | 3657 | 2981 | 676 | 2015 | 711 | 1304 | 272 | – |
| Skarbu Państwa | m | 72 | 35 | 13 | 22 | 36 | 1 | 35 | 1 | – |
|  | p | 3622 | 1972 | 832 | 1140 | 1628 | 28 | 1600 | 22 | – |
| Zakładów pracy | m | 286 | 211 | 184 | 27 | 71 | 15 | 56 | 3 | 1 |
|  | p | 14947 | 11580 | 10096 | 1484 | 3134 | 731 | 2403 | 177 | 56 |
| Pozostałych podmiotów | m | 29 | 19 | 13 | 6 | 10 | 1 | 9 | – | – |
|  | p | 1717 | 1304 | 1034 | 270 | 413 | 30 | 383 | – | – |

a  Z ustępem ale bez łazienki, z łazienką ale bez ustępu oraz bez obu tych instalacji.

Z powyższego zestawienia widzimy, że większość tych budynków powstała do 1970r. Nie są to więc budynki nowe, lecz wyraźnie starzejące się, które w niedalekiej przyszłości będą wymagały dużych nakładów finansowych na ich remont i modernizację. Może być to trudne ze względu na sytuację materialną ich właścicieli. Bez należytych nakładów obiekty te ulegną dewastacji, co pogorszy warunki bytowe ich lokatorów. Mieszkania są zelektryfikowane, a większość z nich zaopatruje się w gaz z butli. Dzięki telefonizacji gminy w 1/3 mieszkań znajduje się telefon stacjonarny.

Mimo wielu starań podejmowanych przez gminę polegających na adaptacji obiektów na cele mieszkaniowe ( w roku 2003 przygotowano 17 nowych mieszkań) nadal odczuwalny jest problem niewystarczających zasobów mieszkań komunalnych. Lista oczekujących na przydział mieszkania obejmuje łącznie 46 wniosków.

2.6.3  Rynek pracy i poziom bezrobocia

Lokalny rynek pracy od początku lat 90-tych odznacza się znaczną nadwyżką podaży pracy, czyli bezrobociem. Źródłem bezrobocia w gminie była nie tylko  recesja, ale przede wszystkim restrukturyzacja  lokalnej gospodarki  głównie Państwowych Gospodarstw Rolnych, a także likwidacja zakładów pracy w pobliskiej Chełmży będącej wcześniej ośrodkiem pracy dla mieszkańców gminy oraz trudności ze znalezieniem zatrudnienia w większych aglomeracjach miejskich takich jak: Toruń, Grudziądz, Bydgoszcz. 
Redukcja bezrobocia o powyższej genezie będzie dla gminy zadaniem trudnym.

Bezrobocie na terenie gminy Chełmża w latach 1998 – 2003

| Wyszczególnienie | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość bezrobotnych ogółem | 561 | 773 | 857 | 1.130 |
| w tym kobiety | 338 | 452 | 515 | 570 |

Ilość bezrobotnych na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencje rosnącą. Dynamika wzrostu stopy bezrobocia w gminie wyniosła 106% i jest najwyższą w powiecie toruńskim. Bezrobotni to głównie osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym w przedziale wiekowym od 18 do 44 lat. Poziom bezrobocia w zależności od wykształcenia i grup wiekowych obrazują poniższe tabele.

Bezrobotni wg wykształcenia

| Wykształcenie | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyższe | 3 | 2 | 5 |
| Policealne i średnie | 52 | 74 | 84 |
| Zawodowe | 213 | 306 | 344 |
| Podstawowe, gimnazjalne i niepełne | 296 | 391 | 424 |

Bezrobotni wg wieku

| Wykształcenie | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-24 | 206 | 287 | 217 |
| 25-34 | 142 | 210 | 226 |
| 35-44 | 136 | 176 | 198 |
| 45-54 | 73 | 90 | 99 |
| 55-59 | 5 | 8 | 14 |
| 60-64 | 3 | 2 | 3 |

Analizując dane dotyczące poziomu i struktury bezrobocia należy stwierdzić, że bardzo niepokojącym jest zjawisko utrzymywania tzw. długotrwałego bezrobocia tj. pow.12 miesięcy. W ogólnej liczbie bezrobotnych największy odsetek   stanowią osoby zaliczane
 do tzw.  grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. pozostających bez pracy powyżej 
24 msc.

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

| Liczba miesięcy | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-12 | 83 | 114 | 109 |
| 12-24 | 83 | 126 | 191 |
| Pow. 24 | 151 | 171 | 196 |

Ocena aktywności ekonomicznej społeczności w oparciu o wyniki Powszechnego Spisu Ludności  z 2002 roku wskazuje, że wśród mężczyzn  na  2946 w wieku produkcyjnym ok. 2257 to osoby aktywne zawodowo (współczynnik aktywności wynosi 77,8). W grupie kobiet na 2.593 w wieku produkcyjnym ok. 1666 jest aktywnych zawodowo ( współczynnik aktywności 65,3)

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | Aktywni zawodowo | Bierni zawodowo | Nieustalony status na rynku pracy | Współczynnik aktywności zawodowej | Wskaźnik zatrudnienia | Stopa bezrobocia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | pracujący | bezrobotni |  |  |  |  |  |
|  | w liczbach bezwzględnych | w % |
| OGÓŁEM | 7384 | 4020 | 3075 | 945 | 3269 | 95 | 55,2 | 42,2 | 23,5 |
| Poziom wykształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyższe | 181 | 154 | 149 | 5 | 24 | 3 | 86,5 | 83,7 | 3,2 |
| Średnie | 1240 | 940 | 793 | 147 | 299 | 1 | 75,9 | 64,0 | 15,6 |
| Zasadnicze zawodowe | 2347 | 1833 | 1395 | 438 | 508 | 6 | 78,3 | 59,6 | 23,9 |
| Podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | 3523 | 1091 | 737 | 354 | 2426 | 6 | 31,0 | 21,0 | 32,4 |
| Nieustalony | 93 | 2 | 1 | 1 | 12 | 79 | 14,3 | 7,1 | 50,0 |
| Z ogółem w wieku produkcyjnym | 5539 | 3923 | 2983 | 940 | 1527 | 89 | 72,0 | 54,7 | 24,0 |

| MĘŻCZYŹNI | 3658 | 2313 | 1837 | 476 | 1298 | 47 | 64,1 | 50,9 | 20,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom wykształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyższe | 70 | 58 | 56 | 2 | 11 | 1 | 84,1 | 81,2 | 3,4 |
| Średnie | 506 | 411 | 363 | 48 | 95 | – | 81,2 | 71,7 | 11,7 |
| Zasadnicze zawodowe | 1461 | 1221 | 981 | 240 | 235 | 5 | 83,9 | 67,4 | 19,7 |
| Podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | 1575 | 622 | 436 | 186 | 952 | 1 | 39,5 | 27,7 | 29,9 |
| Nieustalony | 46 | 1 | 1 | – | 5 | 40 | 16,7 | 16,7 | x |
| W wieku produkcyjnym | 2946 | 2257 | 1785 | 472 | 643 | 46 | 77,8 | 61,6 | 20,9 |
| KOBIETY | 3726 | 1707 | 1238 | 469 | 1971 | 48 | 46,4 | 33,7 | 27,5 |
| Poziom wykształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyższe | 111 | 96 | 93 | 3 | 13 | 2 | 88,1 | 85,3 | 3,1 |
| Średnie | 734 | 529 | 430 | 99 | 204 | 1 | 72,2 | 58,7 | 18,7 |
| Zasadnicze zawodowe | 886 | 612 | 414 | 198 | 273 | 1 | 69,2 | 46,8 | 32,4 |
| Podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | 1948 | 469 | 301 | 168 | 1474 | 5 | 24,1 | 15,5 | 35,8 |
| Nieustalony | 47 | 1 | – | 1 | 7 | 39 | 12,5 | x | 100,0 |
| W wieku produkcyjnym | 2593 | 1666 | 1198 | 468 | 884 | 43 | 65,3 | 47,0 | 28,1 |

2.6.4  Identyfikacja problemów oraz określenie grup społecznych wymagających wsparcia

Biorąc pod uwagę sferę społeczną na terenie Gminy Chełmża należy wskazać następujące problemy:

1) Spadek liczby mieszkańców gminy wynikający ze spadku liczby urodzeń oraz migracji w poszukiwaniu pracy.

2) „Starzenie się społeczeństwa” związane ze spadkiem liczby urodzeń, co wpływa na organizację systemu oświaty na terenie gminy. W przyszłości będzie niosło negatywne skutki gospodarcze w związku z niekorzystnym stosunkiem ludności w wieku produkcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym.

3) Wysoki poziom bezrobocia.

4) Rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5) Niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych.

5) Powolne tempo wzrostu ilości działalności gospodarczych.

6) Zbyt mała liczba przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.

7) Deficyt mieszkań komunalnych oraz brak mieszkań socjalnych.

8) Obciążenie budżetu gminy wydatkami na pomoc społeczną oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

9) Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw indywidualnych.

3. Zadania polegające na poprawie sytuacji danego obszaru

Identyfikacja problemów zawartych w rozdziale poświęconym aktualnej sytuacjo społeczno-gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem planu pozwoliła na określenie listy zadań, których realizacja ma na celu likwidację lub osłabienie skutków występujących problemów.

Przewidziane do realizacji zadania w latach 2004-2006 oraz zadań na kolejny okres programowania 2007-2013 dotyczą:

1) budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami

2)  modernizacji infrastruktury wodociągowej,

3)  budowy dróg gminnych,

4)  rozwoju zaplecza sportowego,

5)  rozbudowy i modernizacji obiektów oświatowych,

6)  zagospodarowania terenów rekreacyjnych,

7)  polepszenia jakości usług zdrowotnych,

8)  budowy urządzeń małej retencji,

9)  realizacji projektów wiejskich w ramach programu „Odnowa wsi”

10) rozbudowy obiektu administracyjnego,

11) tworzenia centrów kulturalnych i informacyjno-edukacyjnych,

12) budowy świetlic wiejskich,

13) budowy lub adaptacji istniejących obiektów na mieszkania komunalne i socjalne,

14) tworzenia parków i terenów zieleni urządzonej,

15) gazyfikacji,

16) pozyskiwania terenów inwestycyjnych,

Szczegółowe informacje dotyczące listy planowanych do realizacji zadań zawarto w rozdziale 4.1 – Projekty i zadania przewidziane do realizacji w latach 2004-2006 oraz 
4.1.11. -  Propozycje zadań do realizacji w horyzoncie czasowym wykraczającym poza ramy Planu Rozwoju Lokalnego tj. na lata 2007-2013

4. Realizacja zadań i projektów

Analiza problemów i potrzeb społeczności lokalnej oraz wnioski wynikające z obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Chełmża pozwoliły na opracowanie listy zadań , których realizacja stanowi  nierozerwalny element osiągnięcia celów cząstkowych i strategicznych gminy.

Zakres prac inwestycyjnych ze względu na ograniczone możliwości finansowe został rozłożony na lata 2004-2013 i ujęty w dwóch horyzontach czasowych :

- lata 2004-2006 – pierwszy okres programowania pozwalający na bliższe określenia źródeł finansowania projektów,

- lata 2007 – 2013 – dalszy okres programowania zawierający propozycję listy zadań bez wskazywania szczegółowych danych dotyczących efektów przedsięwzięć i kosztów ich realizacji .

4.1. Projekty i zadania przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2006.

4.1.1. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej

nr 1  oraz Jeziora Chełmżyńskiego”.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji oraz poprawa efektywności oczyszczalnia ścieków. W wyniku realizacji projektu systemem oczyszczania zostanie objętych ponad 2.000 mieszkańców w tym ok. 50% to nowi użytkownicy , a pozostałe 50% to osoby dotychczas korzystające z przewidzianej do całkowitego wyłączenia oczyszczalni zakładowej w Głuchowie oraz tymczasowo korzystający z oczyszczalni w Browinie stanowiącej własność Starostwa Powiatowego w Toruniu. Realizacja projektu poza możliwością likwidacji przestarzałych technologicznie oczyszczalni pozwoli również na pełniejsze wykorzystanie gminnej oczyszczalni w Zelgnie .

Projekt przewiduje budowę sieci kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi w celu odprowadzenia ścieków do dwóch istniejących oczyszczalni położonych w Zelgnie i Mieście Chełmża.

Efektem realizacji projektu będzie budowa :

- sieci kolektorów kanalizacyjnych o długości 30.975,50 mb w tym :

- kanalizacja tłoczna  - 22.343,50 mb

- kanalizacja grawitacyjna  - 8.632,50 mb

- przepompowni ścieków w ilości 44 szt. w tym :

- przepompownie ściekowe   -  21 szt.

- przepompownie przyzagrodowe  - 23 szt.

Projektem objęto realizację 4 zadań inwestycyjnych :

- budowa kanalizacji sanitarnej Browina – Kończewice.

Inwestycją zostaną objęci mieszkańcy m-ci Grzywna i DPS w Browinie dotychczas korzystający z oczyszczalni Starostwa Powiatowego oraz nowi użytkownicy indywidualni z Browiny.

- budowa kanalizacji sanitarnej Głuchowo – Windak – Kończewice

Inwestycją zostaną objęci mieszkańcy wsi Głuchowo dotychczas korzystający  z zakładowej oczyszczalni ścieków przewidzianej do likwidacji oraz nowi użytkownicy zamieszkali w Sołectwie Windak .

- budowa kanalizacji sanitarnej Nawra – Kończewice

Kolektor będzie odbierał ścieki od skanalizowanej części wsi Nawra ( wieś skanalizowana, ale dotychczas nie korzystająca z oczyszczalni ścieków ) oraz nowych użytkowników  z terenu m-ci Bogusławki i Kończewice.

Ścieki z w/w trzech kolektorów tłoczone będą poprzez kolektor ciśnieniowy Kończewice – Chełmża i dostarczane do oczyszczalni ścieków położonej na terenie Miasta Chełmża.

Przewidziane do realizacji zadania są  zgodne z obowiązującym do końca 2003 roku miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu ma nastąpić w trzech etapach przypadających na lata 2004 – 2006 Harmonogram realizacji projektu przewiduje następującą kolejność wykonywanych zadań inwestycyjnych :

- I – etap  - 2004 rok

- budowa kanalizacji sanitarnej  Browina – Kończewice

Efekt rzeczowy  to : 4007 mb  kolektorów tłocznych , 63 mb kolektorów grawitacyjnych , 8 szt.   przepompowni , 4 szt. przyłącza,

- II – etap  - 2005 rok

- budowa kanalizacji sanitarnej Głuchowo  - Windak – Kończewice

Efekt  rzeczowy : 5.894 mb kolektorów tłocznych, 950,5 mb kolektorów grawitacyjnych, 5 szt. przepompowni , 6 szt. przyłączy.

- III – etap  - 2006 rok

- budowa kanalizacji sanitarnej Nawra – Bogusławki – Kończewice

Efekt rzeczowy : 5.440 mb kolektorów tłocznych, 2.411 mb kolektorów grawitacyjnych, 12 szt. przepompowni, 4 szt. przyłączy,

- budowa kanalizacji sanitarnej Zalesie – Pluskowęsy – Zelgno

Efekt rzeczowy : 7.002 mb kolektorów tłocznych, 5.208 mb kolektorów grawitacyjnych, 19 szt. przepompowni , 48 szt. przyłączy.

Wybudowane sieci kanalizacyjne będą stanowić mienie gminne . Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą będzie Gmina Chełmża poprzez Urząd Gminy ( Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ). Po zakończeniu realizacji projektu sieć kanalizacyjna zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy. Statutowym zadanie Gospodarstwa pomocniczego jest świadczenie usług komunalnych dla potrzeb mieszkańców i przemysłu oraz pobieranie opłat za świadczone usługi.

Nakłady na realizację projektu w szczególności obejmujące wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej, studium wykonalności, nadzór inwestorski, realizację inwestycji, promocję projektu szacuje się na wartość 6.999.000, 00 zł

    - Projekt pn. „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowni Kończewice – Chełmża ”

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez wykorzystanie istniejącej kanalizacji sanitarnej i zapewnienie efektywnego oczyszczania ścieków. Realizacja projektu umożliwi wyłączenie z użytkowania zakładowej oczyszczalni ścieków w Kończewicach , ze względu na jej zużycie oraz zastosowane rozwiązania technologiczne. Inwestycja obejmuje ok. 400 mieszkańców zamieszkałych w centrum wsi Kończewice .

Projekt przewiduje budowę kanału grawitacyjnego DN 300 mm o dł. 16 mb  , systemu kanałów tłocznych  DN 200  o dł. 2.116 mb oraz DN 160 o dł. 278 mb, a także dwóch przepompowni ścieków.

W/w kolektory będą odprowadzać ścieki z istniejącej kanalizacji sanitarnej w Kończewicach  do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Miasta Chełmża. 



Budowa kolektora sanitarnego Kończewice - Chełmża będzie stanowiła I – etap realizacji szerszego przedsięwzięcia objętego projektem pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego. Kolektor Kończewice – Chełmża będzie ponadto odbierał ścieki od ok. 350 użytkowników z Gminy Łubianka.

Realizacja projektu planowana na lata 2003 – 2004 , przy czym wydatki poniesione w 2003 r. to koszty dokumentacyjno – przygotowawcze . Wykonanie inwestycji nastąpi jednoetapowo w roku 2004.

Wybudowany kolektor będzie stanowił mienie gminne . Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą będzie Gmina Chełmża poprzez Urząd Gminy ( Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ). Po zakończeniu realizacji projektu sieć kanalizacyjna zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy , którego statutowym zadaniem jest świadczenie usług komunalnych dla potrzeb mieszkańców i przemysłu oraz pobieranie opłat za świadczone usługi.

Nakłady na realizację projektu obejmujące wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestorski, wykonanie zadania inwestycyjnego szacuje się na kwotę 371.500,00zł.

    - Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody   w Gminie Chełmża”.

Celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich o najmniejszych perspektywach rozwojowych poprzez wyeliminowanie  kontaktu z wodą niebezpiecznych dla zdrowia źródeł zanieczyszczeń ( w szczególności azbestu ) , ustabilizowanie zaopatrzenia w wodę, zmniejszenie awaryjności sieci i wyeliminowanie przerw w dostawach wody , wskutek usunięcia przyczyn awarii .

Dostępność dobrej jakości wody umożliwi osiągnięcie lepszych parametrów jakościowych produktów (zwłaszcza mleka) i stworzy warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej zapobiegając marginalizacji ekonomicznej mieszkańców.  Zwiększenie wydajności gminnej sieci wodociągowej poprzez wzrost produkcji wody uzdatnionej oraz zwiększenie możliwości jej magazynowania stworzy możliwość jej wykorzystywania również do celów przemysłowych.

Rezultatem wdrożenia projektu będzie objęcie nową siecią wodociągową ok. 342 gospodarstw domowych. Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez zmodernizowaną stacje uzdatniania wody w Morczynach wyniesie 688.

Projekt przewiduje budowę sieci wodociągowych o łącznej długości 21.001 mb w tym 18.486 mb to odcinki na których dokonana zostanie wymiana  rur azbestowo – cementowych na rury PCV, a 2.515 mb to nowe odcinki sieci wodociągowych . Przewiduje się zastosowanie rur PCV jako najpowszechniej spotykanego materiału charakteryzującego się łatwością montażu, trwałością i niską ceną materiału. Wyeliminowane zatem zostaną z użycia rury azbestowo – cementowe , które przy pęknięciach powodują uwalnianie się do wody uzdatnionej szkodliwych dla zdrowia włókien azbestowych.  Poza budową sieci wodociągowych  w ramach realizacji projektu przewidziano rozbudowę stacji uzdatniania wody w Morczynach obejmującą :

- budowę fundamentów pod trzy zbiorniki retencyjne oraz komory przyłączeniowe,

- instalację elektryczną,

- instalację technologiczną ( zbiorniki, zestawy pomp ),

- termomodernizację.

Rozbudowa SUW Morczyny zapewni 100% wzrost produkcji wody, co przełoży się na stały dostęp mieszkańców do odpowiedniej jakości wody.

Projektem objęto realizację 10 zadań inwestycyjnych :

- budowa sieci wodociągowej w m-ci Kończewice

-  wymiana rur azbestowo – cementowych na PCV

- budowa sieci wodociągowej w m-ci Zajączkowo

- wymiana rur azbestowo – cementowych na PCV

- budowa sieci wodociągowej w m-ci Skąpe

- wymiana rur azbestowo – cementowych na PCV

- budowa sieci wodociągowej w m-ci Kończewice – Ogrodniki

-  wybudowanie nowego odcinka sieci

- budowa sieci wodociągowej w m-ci Zelgno – Bezdół

- wymiana rur azbestowo – cementowych na PCV

- budowa sieci wodociągowej w m-ci Grzegorz

- wymiana rur azbestowo – cementowych na PCV

- budowa sieci wodociągowej w m-ci  Browina

- budowa nowego odcinka wodociągowego

- budowa sieci wodociągowej w m-ci Zelgno

- wymiana sieci azbestowo – cementowej na PCV

- budowa sieci wodociągowej w m-ci Nawra

- wymiana rur azbestowo – cementowych na PCV

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Morczynach.

Przewidziane do realizacji zadania są zgodne z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu ma nastąpić w trzech etapach przypadających na lata 2004 – 2006. Harmonogram realizacji projektu przewiduje kolejność wykonywanych zadań :

- I – etap  - 2004 rok

- budowa sieci wodociągowej w Kończewicach  o dł. 1.584 mb.

- II  - etap  - 2005 rok

- budowa sieci wodociągowej w Zajączkowie ( 93 mb ) , Skąpem ( 4.089 mb ), Kończewice – Ogrodniki ( 649 mb ), Zelgno –Bezdół ( 1.484 mb ) , Grzegorz ( 4.324 mb), Browina  ( 1.866 mb )

- III – etap   -  2006 rok

-  budowa sieci wodociągowej w Zelgnie ( 4.425 mb ) i Nawrze ( 2.486 mb )

-  modernizacja stacji uzdatniania wody w Morzcynach.

Wybudowane sieci wodociągowe będą stanowić mienie gminne. Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą będzie Gmina Chełmża poprzez Urząd Gminy ( Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ) jako instytucja powołana do wykonywania zadań gminy. Po zakończeniu realizacji projektu sieć kanalizacyjna oraz SUW Morczyny zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy , którego statutowym zadaniem jest wydobycie, odprowadzanie i sprzedaż wody dla potrzeb mieszkańców i przemysłu oraz pobieranie opłat za zużytą wodę .

Nakłady na realizację projektu obejmujące ; wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągów oraz modernizacji SUW , studium wykonalności , nadzór inwestorski, realizację zadań inwestycyjnych, promocję projektu itp. szacuje się na wartość 3.431.000, 00zł.

4.1.4. Projekt pn.  „Budowa dróg ułatwiających dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża”.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi najbardziej oddalonych rejonów Gminy Chełmża do podstawowej infrastruktury społecznej, technicznej i kulturalnej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców gminy oraz zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich dla inwestorów i tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Rezultatem realizacji projektu będzie skrócenie czasu przejazdu między kolejnymi punktami sieci oraz dostępność terenów inwestycyjnych .

Przedmiotem projektu jest budowa odcinków dróg gminnych o łącznej długości 10.774,5 mb  wraz ze zjazdami na tereny przyległe , poboczami oraz niezbędnym oznakowaniem pionowym. Zakłada się wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłuczenia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku, po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnią . Dla zjazdów drogowych przewiduje się wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku.

Projektem objęto 10 odcinków drogowych :

- odcinek drogi nr  100509C relacji Witkowo – Liznowo o dł. 548m

- łączy dwa większe skupiska ludności Liznowo i Witkowo oraz dwie drogi powiatowe

- odcinek ciągu dróg o nr 100523C, 100524C i 100526C o dł. 1523 m relacji Browina – Brąchnówko ułatwi mieszkańcom tego terenu dostęp do drogi powiatowej oraz terenów inwestycyjnych

- odcinek drogi nr 100525C w Brachnówku o dł. 1.352 m  ułatwi okolicznym mieszkańcom dostęp do drogi powiatowej,

- odcinek ciągu dróg o nr 100571C i 100521C w Browinie o dł. 1.381 m

- odcinek ciągu dróg nr 100514C, 100549 i  100582C o dł. 1255 m w Kończewicach

W/w drogi w Browinie i Kończewicach są połączone z ulicami miasta Chełmża, a jednocześnie krzyżują się z drogą krajową nr 1 w miejscach, w których rozwija się przedsiębiorczość ( powstają firmy usługowe, trwa proces zmiany przeznaczenia gruntów)

- odcinek drogi nr 100530C o dł. 1.136 m relacji Mirakowo – Zalesie

- droga nr 100580C o dł. 796 m położona w Mirakowie ( tereny Grodna)

- droga nr 100581C  o dł. 485 m w Zalesiu ( tereny rekreacyjne )

- droga nr 100569C o dł. 1.052 m położona w Nowej Chełmży ul. Szczypiorskiego

Drogi w Mirakowie, Zalesiu i Nowej Chełmży łączą działki położone bezpośrednio nad jeziorem z drogami powiatowymi i wojewódzkimi umożliwiając tym samym dostęp do brzegów jeziora  , terenów przyległych oraz inwestycyjnych o charakterze turystyczno - letniskowym.

- odcinek ciągu dróg o nr 100518C i 100583C o dł. 1.246,5 m w Nawrze ułatwi okolicznym mieszkańcom dostęp do drogi wojewódzkiej.

Przewidziane do realizacji zadania są zgodne  z obowiązującym do końca 2003 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu ma nastąpić w trzech etapach przypadających na lata 2004 – 2006. Harmonogram realizacji projektu przewiduje następującą kolejność wykonywanych zadań :

- I etap – 2004 rok

- budowa  drogi Witkowo - Liznowo

- II etap – 2005 rok

- budowa dróg : Browina – Brachnówko, Browina, Nowa Chełmża, Mirakowo – Zalesie, Mirakowo ( tereny Grodna )

- III etap – 2006 rok

- budowa dróg : Brachnówko, Kończewice, Zalesie ( tereny rekreacyjne) , Nawra.

Wybudowane obiekty drogowe będą stanowić mienie gminne. Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą , a po jego zakończeniu jednostką zarządzającą będzie Gmina Chełmża, poprzez Urząd Gminy.

Nakłady na realizację projektu w szczególności obejmujące : wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg , studium wykonalności, zatrudnienie inspektora nadzoru, realizację inwestycji , promocję projektu szacuje się na wartość  6.440.700,00zł.

    - Projekt pn. „Budowa drogi gminnej Skąpe – Dziemiony”

Celem projektu jest ułatwienie dostępu mieszkańcom wsi do podstawowej infrastruktury społecznej i kulturalnej, umożliwianie wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców oraz utworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez rozwój infrastruktury drogowej.

Realizacja projektu powoduje powstanie ciągu komunikacyjnego umożliwiającego bezpośrednie połączenie dwóch wsi ( Skąpe i Zelgno ) charakteryzujących się ożywieniem gospodarczym  oraz stanowiących siedziby instytucji użyteczności publicznej . Zadanie umożliwi ponadto skrócenie trasy autobusu szkolnego.

Projekt przewiduje budowę odcinka drogi gminnej nr 004 relacji Skąpe – Dziemiony o długości 2.280 m. Zakłada się wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego oraz warstwie odsączającej po uprzednim wykonaniu korytowania, przepustu, rowów odwadniających , poboczy i zjazdów . W ramach projektu przewidziano ponadto wykonanie oznakowania pionowego.

Droga objęta projektem łączy drogę powiatową Chełmża – Lisewo z drogą powiatową Chełmża – Węgorzyn i jest kontynuacją wykonanego wcześniej odcinka o nawierzchni bitumicznej.

Przewidziane do realizacji zadanie jest zgodne   z obowiązującym do końca 2003 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu ma nastąpić w roku 2005 . Całość inwestycji zostanie przeprowadzona jednoetapowo.

Wybudowana droga będzie stanowić mienie gminne . Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą , a po zakończeniu zadania jednostką zarządzającą będzie Gmina Chełmża poprzez Urząd Gminy .

Planowane nakłady na realizację inwestycji obejmujące wykonanie zadania inwestycyjnego, nadzór inwestorski oraz koszty przygotowawcze wynoszą 1.207.000,00zł.

4.1.6. Projekt pn. „Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do obiektów edukacyjno – sportowych poprzez rozbudowę zapleczy sal gimnastycznych i budowę boisk z infrastrukturą towarzysząca . Projekt umożliwi pełne wykorzystanie powstających sal gimnastycznych przez uczniów gimnazjów oraz rozwinięcie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych . Zaistnieje możliwość organizacji zawodów sportowych o randze powiatowej i wojewódzkiej. Inwestycja stworzy możliwość korzystania z sal i boisk nie tylko przez uczniów , ale i innych użytkowników na cele sportowe ( kluby sportowe, grupy nieformalne dorosłych ) na cele sportowe i rekreacyjne. Umożliwione będzie korzystanie z obiektów przez osoby niepełnosprawne. Ponadto przewiduje się wykorzystanie obiektów w okresie przerw wakacyjnych na cele wypoczynkowe np. wymiana uczniów , obozy sportowe.

Zrealizowanie inwestycji pozwoli uzyskać efekt w postaci wzrostu powierzchni użytkowej obiektów edukacyjnych o 16%.

Projekt przewiduje realizację dwóch zadań inwestycyjnych polegających na budowie zapleczy sal gimnastycznych ( łączników ) z zagospodarowaniem terenów przyległych przy Gimnazjum w Głuchowie oraz Gimnazjum w Pluskowęsach.

W Gimnazjum w Głuchowie w budynku łącznika o pow. użytkowej 359,7 m2   przewiduje się dyżurkę, szatnię , umywalnie, toalety, sale do gimnastyki korekcyjnej oraz ciągi komunikacyjne. W ramach zagospodarowania terenu przy sali przewidziano budowę boiska do piłki ręcznej i siatkowej, budowę placu szkolnego, urządzenie terenów zielonych z elementami małej architektury i ogrodzeniem .

W Gimnazjum w Pluskowęsach w budynku łącznika  o pow. użytkowej 241,3 m2 przewidziano magazynek, szatnię,  umywalnię, toalety, ciągi komunikacyjne. Teren przyległy zostanie przeznaczony na boisko do piłki nożnej, urządzone tereny zielone , plac manewrowy.

Przewidziane do realizacji zadania są zgodne z obowiązującym do końca 2003 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu ma nastąpić w trzech etapach przypadających na lata 2004 – 2006 . Harmonogram realizacji projektu przewiduje następującą kolejność wykonywanych prac :

- I etap – 2004 rok

-  roboty ziemne i budowlano - montażowe

- II – etap – 2005 rok

- kontynuacja robót budowlano – montażowych

- III etap  - 2006 rok

- roboty ziemne , budowlano – montażowe , instalacyjne i wykończeniowe .

Wybudowane obiekty zapleczy sal gimnastycznych  wraz z terenami przylegającymi będą stanowić mienie gminne. Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą będzie Gmina Chełmża poprzez Urząd Gminy ( Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów) .  Po zakończeniu realizacji projektu zarządzaniem obiektami w imieniu Wójta będą zajmować się Dyrektorzy Gimnazjów .

Nakłady na realizację projektu w szczególności obejmujące wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, zatrudnienie inspektora nadzoru , realizację zadań inwestycyjnych, promocję projektu itp. szacuje się na wartość 3.019.600 , 00 zł.

4.1.7. Projekt pn. „Budowa sal gimnastycznych przy Gimnazjum w Głuchowie oraz

gimnazjum w Pluskowęsach ”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do obiektów edukacyjno – sportowych i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę sal gimnastycznych przy funkcjonujących dwóch gimnazjach  na terenie gminy. Realizacja jest silnie powiązana z projektem „ Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża”,  który stanowi jego kontynuację.

Budowa sal gimnastycznych umożliwi właściwą realizację zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego, rozwinięcie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych oraz organizację zawodów sportowych. Ponadto zwiększy się dostępność do obiektów sportowych dla osób dorosłych . Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom architektonicznym obiekty będą dostępne dla osób niepełnosprawnych .

Projekt obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych :

- budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Głuchowie,

- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pluskowęsach

Sala gimnastyczna w Głuchowie to obiekt o projektowanej powierzchni zabudowy 1.103,6m2 i powierzchni użytkowej 981,5 m2 ( w tym sala główna 523,4 m2  i zaplecze 458,6 m2 . W ramach projektu realizowana będzie część obiektu z dokumentacji  obejmującej : salę główną oraz część niezbędnego zaplecza socjalno sanitarnego  o pow. 98,40 m2

Projektowana sala gimnastyczna w Pluskowęsach będzie obiektem o ogólnej powierzchni rozbudowy 985, 0 m2 i powierzchni użytkowej ogółem 861,9 m2 ( w tym : łącznik wraz z kotłownią – 338,5m2 , sala – 523,4 m2 . Tak jak w przypadku Głuchowa również tutaj projekt    obejmuje realizację sali głównej oraz niezbędną część zaplecza o powierzchni 97,2 m2. W przypadku obydwu zadań inwestycyjnych są one silnie powiązane z projektem rozwój zapleczy sportowych  szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża , który częściowo stanowi kontynuację zadań  objętych dokumentacją techniczną .

Przewidywane do realizacji zadania są zgodne z obowiązującym do końca 2003 roku planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Harmonogram realizacji zadań projektu przewiduje następującą  kolejność wykonywanych prac :

- I – etap – 2002  rok

-  wykonanie ław i ścian fundamentowych

- II – etap – 2003 rok

-   prace murarskie, założenie dachów, wykonanie fundamentów   pod łączniki,

- III – etap – 2004 rok

- stolarka okienna i drzwiowa , prace instalacyjne, założenie podłóg , prace

wykończeniowe

- IV – etap – 2005 rok

- wykonanie elewacji z ociepleniem

Wybudowane obiekty sal gimnastycznych będą stanowić mienie gminy .

Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą będzie Gmina Chełmża poprzez Urząd Gminy ( Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów ).

Po zakończeniu realizacji projektu zarządzaniem  obiektami w imieniu Wójta będą zajmować się Dyrektorzy Gimnazjów.

Nakłady na realizację projektu w szczególności obejmujące wykonanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski , budowę obiektów itp. szacuje się na wartość ; 1.150.000zł   – sala w Pluskowęsach  i 1.200.000 – sala w Głuchowie.

4.1.8. Projekt pn. „Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach”

Celem projektu  jest zwiększenie dostępności do obiektów edukacyjnych oraz poprawa warunków nauczania poprzez budowę klasopracowni  oraz węzła sanitarnego i komunikacyjnego. Podniesienie jakości i dostępności usług edukacyjnych wpłynie na zmniejszenie różnic pomiędzy ekonomicznym rozwojem obszarów wiejskich i miejskich oraz aktywizację zawodową mieszkańców wsi.

Projekt przewiduje budowę obiektu dwukondygnacyjnego  na istniejącej kondygnacji piwnicy. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 536 m2 , a powierzchnia użytkowa  1.271,50 m2 . W budynku będą mieścić się klasopracownie, zaplecza, pracownie językowe, pokój pielęgniarsko- lekarski, pokój nauczycielski i pedagoga, świetlica, biblioteka, węzły sanitarne, ciągi komunikacyjne oraz kotłownia.

Realizacja zadania jest zgodna z obowiązującym do końca roku 2003 planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja jest realizowana od 1999 roku . W ramach pierwszego etapu przeprowadzono prace budowlane z oddaniem do użytku pomieszczeń znajdujących się w piwnicy oraz I – piętrze. Wydatki poniesione do końca 2003 roku na realizację I – etapu wyniosły 1.428.400 zł. W ramach II – etapu planuje się przeprowadzenie prac wykończeniowych i oddanie do użytku I-piętra, na którym mieszczą się dwie klasopracownie, jedna klasa językowa, pokój pedagoga, hol, komunikacja i sanitariaty  .

Wybudowane obiekty zapleczy sal gimnastycznych wraz z terenami przyległymi będą stanowić mienie gminy. Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą będzie Gmina Chełmża poprzez Urząd Gminy ( Referat Planowania Przestrzennego , Inwestycji i Remontów). Po zakończeniu realizacji projektu zarządzaniem obiektem w imieniu Wójta  będą zajmować się Dyrektorzy Gimnazjów.

Nakłady na realizację projektu obejmujące dokumentację techniczną , wykonane zadania, nadzór inwestorski itp. szacuje się na wartość 1.980.000zł.

4.1.9. Projekt  pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości

Zalesie.

Celem projektu jest wykorzystanie naturalnych terenów  w m – ci Zalesie  do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia terenów położonych nad Jeziorem Chełmżyńskim, co przyczyni się do rozszerzenia zaplecza turystycznego w tym rejonie utworzenia nowych miejsc pracy.

Przedmiotem projektu jest wykonywanie prac porządkowych ( odkrzaczanie i oczyszczanie terenu ) ziemnych oraz budowa urządzeń infrastruktury turystycznej ( wiata do grillowania, sanitariaty, oświetlenie terenu ) i utworzenie kąpieliska strzeżonego .

Przewidziane do realizacji zadania są zgodne z obowiązującym do końca 2003 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizację projektu przewidziano w dwóch etapach :

- I  etap  -  2003 r. i początek 2004 roku

-   porządkowanie terenu

-  odkrzaczanie i odchwaszczanie

-  budowa plaży

-  wykonywanie prac ziemnych ( drogi dojazdowe, wyrównanie terenu )

- II etap  - 2004 rok

Drugi etap obejmuje realizację projektu objętą wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu SAPARD

- budowa wiaty do grillowania

- budowa sanitariatów

- budowa oświetlenia wewnętrznego

- wyposażenie kąpieliska strzeżonego

- zakup sprzętu pływającego

- materiały promocyjne

Wybudowane obiekty będą stanowić minie Gminne. Na etapie realizacji projektu jednostką wdrażającą będzie Gmina Chełmża, poprzez Urząd Gminy.

Nakłady na realizację projektu w szczególności obejmujące koszty dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz wykonawstwo szacuje się na wartość 419 000 zł

4.1.10 Pozostałe projekty

Pozostałe projekty, których możliwość realizacji zostanie ostatecznie ustalona w późniejszym terminie:

- rozszerzenie  usług oraz polepszenie jakości usług zdrowotnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia,

- budowa urządzeń małej retencji,

- realizacja zadań objętych projektami sołectw w ramach programu „Odnowa wsi”,

- kontynuacja projektu związanego z  zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Zalesiu oraz obiektu archeologicznego w Grodnie.

Uwzględnienie w/w projektów w Planie Rozwoju Lokalnego i wykonanie szacunkowych nakładów będzie możliwe po dokonaniu wstępnej oceny projektowo – kosztorysowej.

4.1.11. Propozycja zadań do realizacji w horyzoncie czasowym wykraczającym poza ramy Planu Rozwoju Lokalnego tj. na lata 2007-2013

Analiza problemów potrzeb społeczności lokalnej wskazuje na potrzebę realizacji w kolejnym horyzoncie czasowym następujących zadań:

- obiekty oświatowe

- rozbudowa SP Zelgno ( rozbudowa sali gimnastycznej oraz nadbudowa I-pietra)

- Gimnazjum w Pluskowęsach ( wymiana dachu, okien, wykonanie ocieplenia i elewacji),

- SP Kończewice ( wymiana dachu, wykonanie ocieplenia oraz elewacji),

- zagospodarowanie terenów wokół szkół (budowa boisk, parkingów oraz zakładanie terenów zielonych).

- budowa sieci wodociągowych

- Nowa Chełmża, ul. Szczypiorskiego,

- Browina,

- teren przy trasie nr 1, Kończewice, Windak,

- Pluskowęsy ( od Pałacu DGG do terenów rekreacyjnych w Zalesiu),

- teren Grodna ( do obiektu archeologicznego),

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej

- Bocień, Świętosław, Zelgno ( do Dżwierzna)

- Skape, Bielczyny, Kończewice Ogrodniki,

- Mała Grzywna ( osiedle)  oraz teren byłego POM-u,

- Strużal,

- Browina, Brąchnówko,

- Pluskowęsy (w stronę Zegna)

- Dziemiony, Grzegorz, Liznowo, Witkowo,

- Kuczwały, Sławkowo, Mirakowo-Morczyny,

- teren Grodna ( do obiektu archeologicznego)

- oczyszczalnie przyzagrodowe ( ok. 100 szt).

- budowa dróg

- Nawra w kierunku Debin 	( nr 100519C) 		dł ok. 1.300 m,

- Bogusławski – Nawra 		( nr 100515C, 100516C) 	dł ok. 2.000 m,

- Głuchowo-wiadukt – do miasta 	(nr 100549C) 			dł. ok. 3.000 m,

- Bielczyny przy torach 		( nr 100514C) 		dł ok. 1.750 m,

- Bielczyny- Skąpe 		( 100501C) 			dł ok. 2.250 m,

- Skape – Chrapice 		( nr 100502C) 		dł ok. 2.000 m,

- Nowa Chełmża – Witkowo 	( nr 100531C) 		dł ok. 3.700 m,

- Grzegorz – Dubielno 		( nr 100506C) 		dł ok. 750 m,

- Grzegorz – cmentarz 		( b/n) 				dł ok. 300 m,

- Świętosław			( nr 100511C)			dł ok.1.800 m.

- Dźwierzno ( za cmentarzem)	( nr 100541C)			dł ok. 2.500 m,

- Januszewo			( nr 100540C)			dł ok. 2.300 m,

- Grodno – wykopaliska		( b/n)				dł ok. 750 m,

- Kuczwały – Mirakowo		( nr 100530C)			dł ok. 2.500 m,

- Kuczwały – Mała Grzywna	( nr  100527C)		dł ok. 1.500 m,

- Kuczwały – Antoniewo		( nr 100561C)			dł ok. 800 m,

- Kuczwały – Ostaszewo		( nr 100528C)			dł ok. 1.750 m,

- Grzywna Domena – Browina	( nr 100599C)			dł ok. 1.750 m,

- Grzywna za kościołem		( nr 100566C)			dł ok. 500 m

- Grzywna – centrum 		( b/n)				dł ok. 350 m,

( do p. Marcinkowskiego)

- Grzywna – Domena – Zęgwirt

- Grzywna do drogi Ostaszewo - Kuczwały

- Browina – Kończewice 		(b/n)				dł ok. 850 m ,

( przy żwirowni)

- Browina ul Boczna do 10 dom.	( nr 100571C, 100521C)	dł ok. 850 m,

- Kiełbasin				(nr 047)			dł ok. 1250 m

- Pluskowęsy – Witkowo		( nr 073)			dł ok. 1.500 m,

- Bielczyny 			( nr 053)			dł ok. 800 m,

- Sławkowo			( nr 043)			dł ok. 750 m,

- Budynki i obiekty użyteczności publicznej

- rozbudowa budynku Urzędu Gminy,

- stworzenie centrum kulturalnego Zelgnie ( budynek pastorówki),

- stworzenie centrum kulturalno – sportowego w Brąchnówku

- tworzenie centrów informacyjno-edukacyjnych na bazie istniejących bibliotek,

- budowa świetlicy wiejskiej w Dźwierznie,

- budowa boisk sportowych w Skąpem, Mirakowie i Grzywnie

- tworzenie terenów rekreacyjnych Pluskowęsach,

- Pozostałe zadania

- budowa lub adaptacja istniejących obiektów na mieszkania komunalne i socjalne,

- budowa obiektów tzw. małej retencji,

- tworzenie parków i terenów zieleni urządzonej w Grzegorzu i Zelgnie,

- gazyfikacja,

- pozyskiwanie terenów inwestycyjnych.

5. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy  
( powiatu,  województwa)

Zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego projekty są odpowiedzią na zidentyfikowane problemy w sferze gospodarki przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Wszelkie zawarte tu założenia są spójne ze Strategią Rozwoju Gminy Chełmża, która została uchwalona na lata 1999-2010 w dniu 30 kwietnia 1999 roku.

Celem strategicznym Gminy Chełmża jest „Rozwój gospodarczy gminy”, a jego osiągnięcie zostało poprzedzone następującymi celami operacyjnymi:

- modernizacja sieci wodociągowej,

- częściowa kanalizacja gminy,

- lepsza jakość dróg,

- lepsza infrastruktura techniczna na terenie gminy,

- dobry stan środowiska naturalnego,

- stopniowa gazyfikacja gminy,

- poprawa regulacji stosunków wodnych,

- przygotowanie terenów pod inwestycje,

- proinwestycyjna polityka gminy,

- aktywne społeczeństwo,

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Jako efekty osiągnięcia celu strategicznego tj. cele których realizacja nastąpi samoistnie po osiągnięciu celu głównego wskazano:

- prorolniczą politykę gminy,

- tereny pod budownictwo mieszkaniowe

- optymalną ilość szkół

- dobrą baza oświatową

- opłacalną produkcję rolną,

- lepiej zagospodarowane zasoby turystyczno-krajoznawcze i kulturowe

- ograniczone bezrobocie

- lepszy poziom życia mieszkańców

Wszystkie projekty i zadania przewidziane w Planie Rozwoju Lokalnego są bezpośrednio powiązane z realizacją celów głównych i szczegółowych strategii. W szczególności dotyczą następujących zagadnień: modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji gminy, polepszenia jakości dróg, polepszenia warunków bazy oświatowej oraz wykorzystania terenów turystyczno-rekreacyjnych.

Powiązanie z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego

Celem strategicznym Powiatu Toruńskiego jest „Zasobny Powiat”. Cele szczegółowe mające doprowadzić do osiągnięcia celu głównego, z którymi powiązane są projekty objęte Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Chełmż to przede wszystkim:

- dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej,

- stan środowiska naturalnego spełniający wymogi  dyrektyw UE,

- wykorzystanie walorów turystyczno-krajoznawczych,

- powiat atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym,

- wysoki poziom życia na obszarach wiejskich.

Planowane do realizacji zadania objęte planem są spójne z działaniami powiatu w szczególności w zakresie modernizacji i utrzymania we właściwym stanie technicznym dróg, działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz tworzeniu bazy hotelowo-turystycznej.

Powiązanie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Celem strategicznym województwa kujawsko-pomorskiego jest „ Podniesienie poziomu konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju”. Cel główny  został rozpisany na 14 celów szczegółowych, z których najistotniejsze z punktu widzenia powiązania z nimi projektów przewidzianych w Planie Rozwoju Lokalnego to:

- aktywizacja obszarów wiejskich prowadzących do wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa,

- rozwój infrastruktury technicznej,

- wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki,

- rozwój infrastruktury otoczenia biznesu i wspomaganie postępu technologicznego w celu aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Projekty i zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmżą w pełni wpisują się w priorytety i założenia dokumentów programowych na poziomie krajowym (NPR), wojewódzkim i powiatowym.

6.   Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006 umożliwi osiągniecie efektów bezpośrednich jak i pośrednich uzyskiwanych najczęściej po zakończeniu realizacji projektów.

Efekty bezpośrednie ( produkty ):

- wybudowanie sieci kolektorów kanalizacyjnych o długości 33.385 m w tym

- kanalizacja tłoczna – 24.737  m

- kanalizacja grawitacyjna – 8.648 m

2) wybudowanie 46 przepompowni ścieków w tym

- przepompownie sieciowe – 23 szt.

- przepompownie przyzagrodowe – 23 szt.

3) wybudowanie 21.001 mb sieci wodociągowej w tym

- wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV na odcinku 18.486 mb

- budowa nowych sieci – 2.515 mb

4) wybudowanie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 13.054,5 mb,

5) wybudowanie łączników stanowiących zaplecza sal gimnastycznych o powierzchni 601 m2,

6) zagospodarowanie terenów przyszkolnych na cele sportowe i rekreacyjne przy dwóch gimnazjach ( boisko do piłki ręcznej – 1, boisko do piłki siatkowej – 1, plac szkolny – 1, teren zieleni urządzonej z elementami małej architektury – 2, boisko do piłki nożnej – 1, plac manewrowy 1),

7) budowa dwóch sal sportowych przy gimnazjach o łącznej powierzchni sal głównych – 1.046,8 m2 oraz zaplecza – 195,6m2.

8) rozszerzenie zaplecza edukacyjnego Gimnazjum w Pluskowęsach o 1.271,5 m2 ,

9) rozwój zaplecza turystycznego w Zalesiu ( wybudowanie wiaty do grilowania – 1, budowa sanitariatów – 1 obiekt, budowa oświetlenia wewnętrznego – 1 linia, zakup sprzętu pływającego – 5 kajaków i 2 rowery wodne, utworzenie kąpieliska strzeżonego – 1 kąpielisko.

Efekty pośrednie:

  - zwiększenie liczby mieszkańców  korzystających z  sieci kanalizacyjnej (ok. 1.066 nowych użytkowników)

  - wyłączenie z użytkowania 2 przestarzałych oczyszczalni ścieków,

  - objecie efektywnym systemem oczyszczania  ok 1.436 mieszkańców ( dotychczasowi użytkownicy przestrzałach oczyszczalni,

  - poprawa jakości wód powierzchniowych,

  - włączenie do sieci wodociągowej 342 gospodarstw,

  - dostarczenie wody ze zmodernizowanej stacji uzdatniania do 688 gospodarstw,

  - zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych  docelowo o pow, ponad 32 ha,

  - skrócenie czasu przejazdu ,

  - zwiększenie ilości korzystających z sal gimnastycznych o 590 osób,

  - podniesienie jakości usług sportowo - edukacyjnych  dla 380 uczniów gimnazjum,

  - umożliwienie organizacji zajęć sportowych dla 40 uczniów placówki opiekuńczo-wychowawczej,

Realizowane projekty przyczynia się do poprawy warunków i jakości życia na obszarach wiejskich, spowodują poprawę warunków sanitarnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz  jakości usług edukacyjnych.

7. Plan finansowy na lata 2004-2006

Poniżej przedstawiono planowane dochody i wydatki gminy w okresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego tj. w latach 2004-2006.

Analiza budżetu Gminy Chełmża- dochody i plan dochodów           (dane w tyś. PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Lata |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| I | Dochody własne | 7.487 | 10.430 | 13.469 |
| 1. | Podatki i opłaty lokalne | 3.328 | 3.400 | 3.502 |
| 2. | Dochody z mienia | 212 | 230 | 262 |
| 3. | Udział w podatkach | 993 | 1.110 | 1.249 |
| 4. | Pozostałe dochody | 2.954 | 5.690 | 8.456 |
|  | Razem dochody własne | 7.487 | 10.430 | 13.464 |
| II | Subwencje | 7.063 | 7.360 | 7.670 |
| III | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 659 | 1.280 | 1.400 |
|  | DOCHODY OGÓŁEM | 15.209 | 19.070 | 22.539 |
| IV. | Przychody | 2.641 | 1.794 | 1.434 |
| 1. | Pożyczki | 300 | 370 | 1.130 |
| 2. | Obligacje komunalne | - | - | - |
| 3. | Wolne środki | 1.431 | 824 | 204 |
| 4. | Kredyt | 850 | 600 | 100 |
|  | Razem dochody i przychody | 17.850 | 20.864 | 23.973 |

Analiza budżetu Gminy Chełmża – wydatki i plan wydatków      (dane w tyś. PLN)

| Lp | Wyszczególnienie | Lata |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| I | WYDATKI OGÓŁEM | 16.359 | 20.040 | 23.769 |
| 1. | Wydatki bieżące | 10.855 | 11.082 | 13.169 |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 5.504 | 8.958 | 10.600 |
| II | Spłata rat kredytów i pożyczek | 783 | 607 | 620 |
| III | Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem % | 33% | 44,7% | 44,6% |

8.  Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006

| Lp. | Tytuł projektu/zadania | Wartość | W tym | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do końca 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego | 6.998.000 | 0 | 1.174.000 | 1.451.800 | 4.373.200 | Środki własne | 1.968.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | EFRR | 5.030.400 |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Kończewice-Chełmża | 371.500 | 11.500 | 360.000 | 0 | 0 | Środki własne | 23.206 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | 176.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | SAPARD | 160.794 |
| 3. | Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża | 3.431.000 | 0 | 355.200 | 1.087.600 | 1.988.200 | Środki własne | 599.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | EFRR | 2.499.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet państwa | 333.000 |
| 4. | Budowa dróg ułatwiających dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża | 6.440.700 | 0 | 406.600 | 3.489.300 | 2.544.800 | Środki własne | 1.103.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | EFRR | 4.709.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet państwa | 627.500 |
| 5. | Budowa drogi gminnej Skąpe –Dziemiony | 1.207.000 | 17.000 | 10.000 | 1.180.000 | 0 | Środki własne | 127.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | EFRR | 580.000 |
| 6. | Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża | 3.019.600 | 0 | 399.900 | 925.100 | 1.694.600 | Środki własne | 506.700 |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet państwa | 295.800 |
|  |  |  |  |  |  |  | EFRR | 2.217.100 |
| 7. | Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w a) Głuchowie | 1.200.000 | 374.200 | 620.000 | 205.800 | 0 | Środki własne | 547.700 |
|  |  |  |  |  |  |  | MENiS | 396.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Grupa budowlana | 256.300 |
|  | b) Pluskowęsach | 1.150.000 | 417.200 | 446.000 | 286.800 | 0 | Środki własne | 529.100 |
|  |  |  |  |  |  |  | MENiS | 379.600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Grupa budowlana | 241.300 |
| 8 | Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach | 1.980.000 | 1.428.400 | 220.000 | 331.600 | 0 | Środki własne | 1.327.800 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kredyt | 131.800 |
|  |  |  |  |  |  |  | Dotacja WFOŚ | 338.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Dotacja UW | 130.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Grupa bud. | 52.400 |
| 9 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zalesiu | 419.000 | 109.000 | 310.000 | 0 | 0 | Środki własne | 119.900 |
|  |  |  |  |  |  |  | SAPARD | 129.100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kredyty i pożyczki | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość robót | 70.000 |

9. System wdrażania

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze programu gospodarczego, a więc zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w formie uchwały, której wykonanie powierza się organowi wykonawczemu, czyli Wójtowi Gminy. Tak więc bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrożenie i przedstawienie okresowych ocen będzie Wójt. Poszczególne czynności w jego imieniu będą wykonywane przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne.

Jednostki zaangażowane w realizację projektów oraz zakres odpowiedzialności :

- Zespół ds. funduszy strukturalnych

-    przygotowanie projektów oraz wniosków o dofinansowanie w ramach

ZPORR i SOP.

- Stanowisko ds. zamówień publicznych oraz komisja przetargowa

-    przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych

- Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów

-  koordynowanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej,

- koordynowanie czynności związanych z planowanym przebiegiem prac   inwestycyjnych prowadzonych przez Referat a w szczególności obejmującej zadania z   zakresu budowy i rozbudowy obiektów kubaturowych, drogownictwa, małej    architektury, zagospodarowania terenów wiejskich na cele publiczne ogólnodostepne ( mała architektura terenowa),

-   utrzymanie i nadzór techniczny obiektów użyteczności publicznej i dróg .

- Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

-  koordynowanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej

( w zakresie kompetencji referatu )

-  koordynowanie czynności związanych z planowanym przebiegiem prac   inwestycyjnych w szczególności obejmujących zadania z zakresu infrastruktury   wodno – kanalizacyjnej tj. budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,   oczyszczalni ścieków, stacji ujęć wody oraz urządzeń retencjonowania wód.

- Referat Spraw Obywatelskich i Promocji

- koordynowanie zadań związanych z  zagospodarowania terenów  turystyczno- rekreacyjnych ,

-   promocja projektów inwestycyjnych.

Do zadań wspólnych referatów będzie należało :

-    przygotowanie raportów kwartalnych i rocznych,

-  przygotowanie propozycji zmian w zakresie realizacji zadań i wnioskowanie o   dokonanie korekty w Planie Rozwoju Lokalnego.

-   bieżące rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje .

- Referat Finansowy

-  przygotowanie propozycji planów finansowych zapewniających realizację inwestycji

zgodnie z harmonogramem

-   przygotowanie pełnych rozliczeń finansowych inwestycji po zakończeniu każdego z

etapów projektu w uzgodnieniu z właściwym merytorycznym referatem oraz

rozliczenia końcowego.

Jednostki odpowiedzialne za zapewnienie trwałości projektów poprzez zarządzanie i administrowanie obiektami :

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy

-  utrzymanie sprawności funkcjonowania urządzeń wodociągowych,

-  utrzymanie sprawności funkcjonowania urządzeń kanalizacji  sanitarnej i burzowej,

-  utrzymanie urządzeń retencjonowania wód,

-  bieżące utrzymanie terenów publicznie dostępnych ( tereny zielone, place itp. )

- Dyrektorzy szkół

-  zarządzanie obiektami oświatowymi,

-  współpraca z Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w zakresie

realizacji planów finansowych związanych z utrzymaniem obiektów.

- Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia

-  zarządzanie obiektami przeznaczonymi na cele związane ze świadczeniem usług

zdrowotnych,

- Kierownik Biblioteki Gminnej

-  zarządzanie obiektami o charakterze centrum kulturalnego oraz informacji

społecznej.

Warunkiem wdrażania projektów zgodnie z przyjętym  horyzontem czasowym jest uzyskanie wsparcia finansowego na zakładanym poziomie, brak opóźnień na etapie kontraktowania i płatności oraz brak przesunięcia terminóww realizacji zadań niezależnych od inwestora.

10. Sposób monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

10.1 System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Za proces monitorowania i przygotowania okresowych raportów monitoringowych odpowiedzialny jest Wójt Gminy, w którego imieniu czynności będą wykonywać powołane zespoły monitorujące.

Monitoring będzie obejmował zbieranie danych na temat :

- zgodności zakresu realizacji zadań z założonym planem,

- terminowość realizacji poszczególnych zadań ,

- zgodność realizacji wydatków z planem finansowym,

- osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników  Planu Rozwoju Lokalnego.

Wójt Gminy będzie przedkładał Radzie Gminy, co najmniej dwa razy w roku raport monitoringowy z wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. Po zakończeniu realizacji planu przedstawiony zostanie raport końcowy.

Raport monitoringowy poza informacjami, o których mowa w punkcie pkt. 1-3 powinien zawierać dane na temat sposobu promocji projektów oraz zagrożeń realizacji planu. Po zakończeniu wdrażania poszczególnych etapów projektu w raporcie należy ująć informacje dotyczące osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników projektu.

  - Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego dokonana zostanie po zakończeniu okresu planowania przez zespół monitorujący.

Zakres opracowanych materiałów stanowiących podstawę oceny będzie obejmował :

- raport końcowy o którym mowa w rozdziale 10.1

- informację na temat osiągnięcia oczekiwanych wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego, o których mowa w rozdziale 6.

- Informacje na temat zapewnienia trwałości projektu .

W/w materiały zespół monitorujący przedstawi Wójtowi Gminy, który przedłoży je na Sesji Rady Gminy.

  - Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Podstawę  do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowiły :

-  założenia i kierunki rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Gminy przyjętej uchwały nr XIV/125/99 Rady Gminy w Chełmży z dnia 30 kwietnia 1999 roku i zmienionej uchwałą nr XVI/175/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Chełmża,

-   wnioski składane przez Radnych,

wnioski składane przez mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich oraz zgłoszenia indywidualne,

-  wnioski składane przez instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

Przewiduje się, że po zakończeniu każdego roku przy wykorzystaniu gazety gminnej oraz strony internetowej podawane będą do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania przez przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli lokalnej społeczności propozycje zmian planu.

10.4 Public relations Planu Rozwoju Lokalnego

Za właściwe informowanie i promocję zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego odpowiedzialny będzie organ wykonawczy gminy, którym jest Wójt poprzez działających w jego imieniu wyznaczonych pracowników.

Formy przekazywania informacji:

- strona internetowa Gminy Chełmża,

- gazeta gminna,

- prasa lokalna,

- spotkania ze społecznością lokalną (zebrania wiejskie),

Zakres podawanych do publicznej wiadomości informacji:

- raport monitoringowy przedkładany przez Wójta Radzie Gminy,

- raport końcowy, o którym mowa w rozdziale 10.1,

- informacja na temat osiągnięcia oczekiwanych wskaźników realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Ponadto przewiduje się zamieszczanie na stronach internetowych bieżących informacji na temat realizacji poszczególnych zadań objętych projektem.

W końcowym okresie realizacji planu zorganizowane zostanie spotkanie z liderami lokalnej społeczności, którego celem będzie: prezentacja doświadczeń, podsumowanie wdrażania planu oraz wypracowanie wniosków służących opracowaniu nowego planu.

Monitoring będzie obejmował zbieranie danych na temat :

- zgodności zakresu realizacji zadań z założonym planem,

- terminowość realizacji poszczególnych zadań ,

- zgodność realizacji wydatków z planem finansowym,

- osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

Wójt Gminy będzie przekładał Radzie Gminy, co najmniej dwa razy w roku raport monitoringowy z wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. Po zakończeniu realizacji planu przedstawiony zostanie raport końcowy.

Raport monitoringowy poza informacjami, o których mowa w punkcie pkt. 1-3 powinien zawierać dane na temat sposobu promocji projektów oraz zagrożeń realizacji planu. Po zakończeniu wdrażania poszczególnych etapów projektu w raporcie należy ująć informacje dotyczące osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników projektu.

  - Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego.

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego dokonana zostanie po zakończeniu okresu planowania przez zespół monitorujący.

Zakres opracowanych materiałów stanowiących podstawę oceny będzie obejmował :

- raport końcowy o którym mowa w rozdziale 10.1

- informację na temat osiągnięcia oczekiwanych wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego, o których mowa w rozdziale 6.

- Informacje na temat zapewnienia trwałości projektu .

W/w materiały zespół monitorujący przedstawi Wójtowi Gminy, który przedłoży je na Sesji Rady Gminy.

  - Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Podstawą  do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowiły :

-  założenia i kierunki rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Gminy przyjętej uchwały nr XIV/125/99 Rady Gminy w Chełmży z dnia 30 kwietnia 1999 roku i zmienionej uchwałą nr XVI/175/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Chełmża,

Obszar gminy Chełmża jest ubogi w surowce mineralne. Jedynie kopaliny stwierdzone na terenie gminy to złoża piasków na południe od Kiełbasina, na granicy z gminą Kowalewo Pomorskie. 3.Uwarunkowanie demograficzne.