Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/127/2003

Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2003r.

zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002

z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu

Gminy na 2003r.

#### PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2003 ROK

(w/g stanu na 15 lipca 2003r.)

w tyś. zł

| Dz. | Rozdz | Zadania Inwestycyjne | Termin realizacji | Planowana wartość zadania | ### Wykonanie |  | #### z tego : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki z budżetu Gminy | Dotacje z budżetu państwa (Wojewody) | Poż. i kred. | Dotacje WF | Inne, Grupa budowl. | Kredyty refundowane z środków |  | pozostałe środki SAPARD | MENi S | GFOŚ i GW | Pozostało do wykonania |
|  |  |  |  |  | do 2002r | na 2003r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dotacje PF |  | Własnych | SAPARD |  |  |  |  |
| 010 | 01010 | Rozbudowa SUW w miejscowości Dziemiony | 2002 / VII 2003 | 674,7 | 14.7 | 660,0 | 343,3 |  |  |  |  |  | 316,7 |  |  |  |  |
| 010 | 01010 | Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową w tym wykonanie dokumentacji | 2003 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem : |  | 689,7 | 14.7 | 675,0 | 358,5 |  |  |  |  |  | 316,7 |  |  |  |  |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 050 Głuchowo – Kończewice | 2002 30.07.2003 | 934,5 | 14,5 | 920,0 | 150,0 |  | 300,0 |  |  | 18,8 | 451,2 |  |  |  |  |
|  |  | Razem : |  | 934,5 | 14,5 | 920,0 | 150,0 |  | 300,0 |  |  | 18,8 | 451,2 |  |  |  |  |
| 700 | 70005 | Adaptacja pomieszczenia na potrz. P.O.Z. w Nawrze | 2002/ 2003 | 179,6 | 96,6 | 83,0 |  |  |  | 50,0 EFRWP | 33,0 |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 70005 | Mała Infrastruktura Turystyczna –Zalesie/ działanie 4.3 SAPARD / | 2003 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 70005 | Adaptacja budowy hotel. w Kończewicach na mieszkania | 2003 | 95,5 | 5,5 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem : |  | 295,1 | 102,1 | 193,0 | 110,0 |  |  | 50,0 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |
| 754 | 75412 | Rozbudowa remizy OSP Skąpe | 2001 2004 | 187,6 | 117,6 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem : |  | 197,6 | 127,6 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dz. | Rozdz | Zadania Inwestycyjne | Termin realizacji | Planowana wartość zadania | ### Wykonanie |  | #### z tego : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki z budżetu Gminy | Dotacje z budżetu państwa (Wojewody) | Poż. i kred. | Dotacje WF | Inne, Grupa budowl. | Kredyty refundowane z środków |  | Pozostałe środki SAPARD | MENi S | GFOŚ i GW | Pozostało do wykonania |
|  |  |  |  |  | do 2002r | na 2003r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dotacje PF |  | Własnych | SAPARD |  |  |  |  |
| 801 | 80101 | Sala Grzywna | 2000/2003 | 1.500,0 | 896,5 | 603,5 | 150,0 |  | 200,0 |  | 203,5 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | Razem : |  | 1.500,0 | 896,5 | 603,5 | 150,0 |  | EFRWP 200,0 |  | 203,5 |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 801 | 80110 | Sala Pluskowęsy – I etap Zaplecze sali II – etap | 2002/ 2005 | 1.150,0 1.350,0 | 91,5 | 295,1 | 30,0 |  |  |  | 85,0 za 2002r80,1 |  |  |  | 100,0 |  | 763,4 1.350,0 |
| 801 | 80110 | Sala Głuchowo – I etap Zaplecze sali – II etap | 2002/ 2005 | 1.200,0 1.204,0 | 126,8 | 247,8 | 30,0 |  |  |  | 85,0 za 2002-32,8 |  |  |  | 100,0 |  | 825,4 1.204,0 |
| 801 | 80110 | Rozbudowa Gimanzjum Pluskowęsy | 1999/ 2006 | 1,980,0 | 1301,4 | 122,3 | 70,0 |  |  |  | Za 2002 r 52,3 |  |  |  |  |  | 556,3 |
| 801 | 80110 | Rozbudowa Gimnazjum Głuchowo | 2000/ 2006 | 1,400,0 | 647,0 | 149,8 | 45,0 |  |  |  | Za 2002-104,8 |  |  |  |  |  | 603,2 |
|  |  | Razem : |  | 8.284,0 | 2.166,7 | 815,0 | 175,0 |  |  |  | 440,0 |  |  |  | 200,0 |  | 5.302,3 |
| 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna Grzywna oraz kolektor przesyłowy Grzywna - Browina | 2000 2003 | 1953,7 | 53,7 | 1,900,0 | 119,3 |  | 854,0 |  |  |  | 600,0 316,0 | 10,7 |  |  |  |
|  |  | Kanalizacja deszczowa Grzywna – centrum i Grzywna Browina | 2003 | 290,0 |  | 290,0 | 290,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90001 | Kolektor sanitar.Chełmża-Kończewice | 2002/ 2004 | 650,0 | 4,0 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,5 |
| 900 | 90015 | Budowa oswiet. przy dr.pow. nr 4446 w m.Browina | 2003 | 24,0 | - | 24,0 | 11,7 | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem : |  | 2.917,7 | 57,7 | 2.221,5 | 428,5 | 12,3 | 854,0 |  |  |  | *916,0 | 10,7 |  |  | 638,5 |
| 921 | 92116 | Modernizacja kotłowni w bibl.Zelgno | 2003 | 53,2 | - | 53,2 | 23,2 |  |  | WF 20,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | Razem : |  | 53,2 |  | 53,2 | 23,2 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | Ogółem : |  | 14.871,8 | 3.369,8 | 5.561,2 | *1.475,0 | *12,3 | *1.354,0 | *70,0 | 676,5 | **18,8 | **1.683,9 | *10,7 | *50,0 200,0 | 10,0 | 5.940,8 |

*   Kwoty oznaczone znakiem * ujęte są w planie budżetu.

** Dotyczą zaciągniętego kredytu i pożyczki = 1.354,0 + 18,8 + 1.683,9 = 3.056,7