PLAN ROZWOJU 
WSI KUCZWAŁY 
NA LATA 2004-2013

Spis treści

- Charakterystyka miejscowości i położenie geograficzne

- Ludność

- Usługi społeczne

- Infrastruktura techniczna i komunalna

- Organizacje

- Zgodność Planu Rozwoju Wsi Kuczwały z innymi dokumentami

- Analiza problemów

- Analiza SWOT

- Wizja wsi Kuczwały

- Harmonogram realizacji zadań na lata 2004-2013

- Realizacja zadań w latach 2004-2006

- Projekt pn „ Serce wsi Kuczwały” – kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury.

  - Lokalizacja

  - Cele projektu

  - Beneficjenci

  - Opis projektu (efekty projektu)

  - Harmonogram realizacji projektu

  - Koszty realizacji projektu i źródła finansowania

  - Trwałość projektu

- Jak powstał Plan Rozwoju Wsi Kuczwały.

- Charakterystyka miejscowości i położenie geograficzne

Kuczwały  leżą na terenie Gminy Chełmża, w powiecie toruńskim. Gmina Chełmża jest częścią Ziemi Chełmińskiej, stanowiącej historyczną dzielnicę Polski. Kuczwały  położone są w południowo- wschodniej części gminy. Leży na bocznej drodze pomiędzy Grzywną a Sławkowem. Wieś oddalona jest 16 km od Torunia i 5  km od siedziby gminy. Charakter  wsi Kuczwały  jest typowo rolniczy

Wieś Kuczwały obejmuje obszar 901 ha 53a 14 m2. Jest to teren plaski z nielicznymi zadrzewieniami śródpolnymi obecnie przeprowadzana jest melioracja.

2.  Ludność

Według stanu ewidencji ludności  na dzień 30.06.2004 wieś Kuczwały zamieszkuje 467 osób w następujących grupach wiekowych:

| Przedział wiekowy | 0-18 | 19-60 | Powyżej 60 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuczwały | 109 | 291 | 67 | 467 |

Emeryci i renciści to grupa licząca 94 osoby. Bezrobotni to około 17 osób.

Znaczna część mieszkańców posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i podstawowe, nieliczni średnie i wyższe.

Sytuacja ekonomiczna ludności jest trudna. Wieś jest wsią rolniczą z gospodarstwami  indywidualnych o średniej powierzchni 9 ha

3.  Usługi społeczne

Kuczwały są  wsią położoną, na uboczu. Jedynym obiektem użyteczności publicznej jest świetlica i remiza strażacka.

Funkcjonują   tu dwa sklepy spożywcze, Kółko Rolnicze oraz rozwija się działalność rzemieślnicza.

- Infrastruktura techniczna i komunalna

Mieszkańcy Kuczwał  zaopatrują się w wodę z gminnego wodociągu. Brak jest natomiast systemu kanalizacji. Istnieją przydomowe szamba.

Każde gospodarstwo  domowe posiada pojemniki na śmieci, które wywożone są raz w miesiącu na składowisko w Kamionkach.

Wieś jest stelefonizowana. Drogi gminne są w gorszym stanie, wysypane szlaką. Podczas użytkowania (maszyny rolnicze i inne) szybko powstają dziury i koleiny. Powoduje to duze wydatki w budżecie sołectwa na zakup szlaki. Utwardzenie tej drogi  kamieniem lub innym materiałem znacznie ułatwiłoby komunikację  do poszczególnych gospodarstw indywidualnych Pozwoliłoby na wydatkowanie funduszy sołeckich na inne cele związane np. z kulturą, sportem, itp.

- Organizacje

Na terenie wsi Kuczwały  działała Ochotnicza Straż Pożarna od 1930 roku z bogatą tradycją i historią działalności. W 1964 podczas zebrania  podjęto uchwałę o budowie remizy jednak budowę rozpoczęto dopiero 1985r. i trwała ona  kilka lat. W tym miejscu skupia się życie wsi odbywały się i odbywają spotkania strażaków i ich rodzin, spotkania Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których uczestnicy wyjeżdżali na wakacyjne obozy. Tu też organizowane były dożynki gminne w 2001r.

We wsi prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich.

- Zgodność Planu Rozwoju Wsi Kuczwały z innymi dokumentami

Zaakceptowany przez mieszkańców Plan Rozwoju Wsi jest zgodny i wkomponowany  w Gminny Program  Rozwoju Lokalnego  dla tej części Gminy  oraz współgra ze Strategią  Rozwoju Gminy.

- Analiza problemów

Spis zidentyfikowanych problemów.

- Niski poziom życia mieszkańców, ubożenie społeczeństwa, bieda

- Mała aktywność społeczna

- Brak wyposażonego miejsca dla młodzieży na bezpieczne spędzanie czasu

- Brak ofert spędzania wolnego czasu

- Występujące patologie społeczne

- Rozproszenie gospodarstw  indywidualnych

- Brak sieci kanalizacyjnej

- Brak dobrych dróg dojazdowych do gospodarstw indywidualnych

- Brak miejsc pracy

- Analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| -budynek remizo-świetlicy -działająca OSP , KGW, KR - terenu do zagospodarowania -wzrastająca świadomość mieszkańców - młodzież gimnazjalna i starsza, która widzi potrzebę działania włącz się w działanie OSP i MDP - aktywna grupa liderów | - rozproszenie wsi słaby stan dróg we wsi brak terenów rekreacyjno-sportowych |
| Szanse | Zagrożenia |
| - możliwość pozyskania środków poza budżetowych | - postępujące na terenie kraju bezrobo cie, bieda zubożenie mieszkańców kraju wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym brak zakładów pracy w najbliższej okolicy |

- Wizja wsi Kuczwały

Marzeniem naszym jest, aby nasza wieś z  powstałym  zapleczem: boiska, plac zabaw, remizo-świetlica  dała szansę rozwoju naszym dzieciom i młodzieży oraz nauczyła jak  dbać o  wspólne dobro.

Będziemy szczęśliwi, kiedy nasze dzieci będą miały możliwość w sposób kulturalny, bezpieczny, zdrowy spędzać czas po zajęciach szkolnych.

W przyszłości nasza wieś posiadać będzie centrum kulturalno- sportowe, dzięki któremu młodzież i dorośli będą mogli w sposób aktywny i twórczy spędzać czas,

Mieszkańcy posiadać będą świadomość tego, że jakość ich życia zależeć będzie tylko od nich, od ich aktywności i zaangażowania.

Młodzież nauczy się odpowiedzialności poprzez włączenie do prac jak i opiekę nad „remizoświetlicą i boiskiem.

10.  Harmonogram realizacji zadań na lata  2004-2013

| Lp. | Zadanie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Koszty (w tys. zł) | Odpowie- dzialni | Finanso- wanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace koncepcyjno przygotowawcze i ogólne przewidziane na lata 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000 | RS | SPO UG |
| 2 | Boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.000 | RSUG UG | SPO UG |
| 3 | Plac zabaw z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.000 | RS UG | SPO UG |
| 4 | Plac przy świetlicy –nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.000 | RS UG | SPO UG |
| 5 | Ławki przed wejściem do świetlicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | RS UG | SPO UG |
| 6 | Chodniki przy świetlicy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | RS UG | SPO UG |
| 7 | Płotek drewniany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | RS UG | SPO UG |
| 8 | Ogrodzenie terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.000 | RS UG | SPO UG |
| 9 | Ogrodzenie boiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000 | RS UG | SPO UG |
| 10 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | RS UG | SPO UG |
| 11 | Osłona śmietnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | RS UG | SPO UG |
| 12. | Urządzenie terenów zielonych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000 | RS UG | SPO UG |

Pozostałe zadania, które zostaną wzięte pod uwagę celem ujęcia w harmonogramie po podsumowaniu pierwszego etapu 2004-2006:

- Remont remizo-świetlicy,

  - Utworzenie kącika prasowego w świetlicy,

  - Utworzenie biblioteki gminnej,

  - Oświetlenie terenu placu zabaw i remizy,

  - Wykonanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców 
(grilla wiejskiego, amfiteatru –sceny,

  - Zagospodarowanie stawu w centrum wsi jako zbiornika przeciwpożarowego – po uzyskaniu terenu z ANR,

  - Obsadzenie wsi i gospodarstw drzewami i krzewami,

  - Zagospodarowane terenu przy kapliczce,

  - Wykonanie chodników na wsi.

11. Realizacja zadań w latach 2004-2006

Priorytet:

Stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez wykonanie placu zabaw i boisk do gry.

Projekt pn. ,, Serce wsi Kuczwały” – kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury

11.1. Lokalizacja

Kraj: Polska

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: Toruński Ziemski

Gmina: Chełmża

Sołectwo: Kuczwały

Miejscowość: Kuczwały – centrum wsi przy remizo-świetlicy.

  - Cele projektu

#### Celem projektu jast podniesienie atrakcyjności wsi (zagospodarowanie centrum). Pragniemy stworzyć bazę sportowo-rekreacyjną i kulturalną dla wsi na bazie istniejącej remizy, która po remoncie będzie stanowiła centrum życia wsi. Opiekę nad remizo-świetlicą, boiskiem i placem zabaw będą sprawować wolontariusze. Ponadto powstałe boiska i place zabaw przyczynią się do rozwoju sportu, zdrowia jak również bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Efekty realizacji projektu będzie:

- poprawa stosunków międzyludzkich we wsi,

- zwiększenie aktywności mieszkańców,

- poprawa jakości życia we wsi Kuczwały

- stworzenie oferty bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,

11.3. Beneficjenci

Beneficjentami projektu będą  mieszkańcy wsi Kuczwały oraz okolicznych wsi jak Sławkowo .

11.4. Opis projektu (efekty projektu)

Zadania przewidziane w projekcie zlokalizowane są wokół istniejącej świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w centrum wsi Kuczwały (działka nr 95/2 oraz 95/9). Projekt przewiduje zagospodarowanie terenów dla celów rekreacyjno-sportowych tj. wybudowanie wielofunkcyjnego boiska, wykonanie placu zabaw z wyposażeniem, wykonanie osłony śmietnikowej, wykonanie chodników, urządzenie zieleni.

Boisko sportowe o pow. ok. 380 m2 będzie miało charakter niepełnowymiarowego boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. Nawierzchnia zostanie wykonana z asfaltobetonu na podbudowie z tłucznia kamiennego. Wokół boiska planuje się wykonać ogrodzenie z siatki o wysokości ok. 3 do 4 m. Wyposażenie boiska będą stanowiły: słupki do siatki, siatka, stojaki do koszykówki. Od strony południowej planuje się ustawienie ławek dla widzów.

Plac zabaw o łącznej powierzchni ok. 300 m2 przeznaczony będzie dla dzieci w różnym wieku. Nawierzchnia wykonana zostanie z piasku drobnoziarnistego na warstwie żwirowej, a cały teren wygrodzony obrzeżem. Elementy wyposażenia placu zabaw to: piaskownica, huśtawka podwójna, karuzela, przyrząd gimnastyczny – krab, huśtawka ważka. Ponadto na terenie placu zabaw przewidziano ustawienie stolika z ławą, stolika do gry w szachy z siedziskami oraz kilku ławek. Teren placu zabaw zostanie odgrodzony płotkiem drewnianym sztachetowym.

Osłona śmietnikowa to element projektu, który ma na celu podniesienie estetyki terenu i odizolowanie wizualne miejsca sportowo-rekreacyjnego od części przeznaczonej na nieczystości stałe.

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania planuje się ponadto wykonanie dwóch chodników prowadzących z placu przed świetlicą w kierunku placu zabaw oraz boiska sportowego.

Wstępny projekt zagospodarowania terenów stanowi załącznik nr 1.

Część obejmująca urządzanie terenów zielonych przewiduje liczne nasadzenia z zachowaniem zieleni istniejącej i przesadzeniem 3 sztuk drzew. Zakres prac przewiduje: oczyszczenie terenu z darni i jego wyrównanie, nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej oraz torfu ogrodniczego, nasadzenie drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych, założenie trawników, przygotowanie terenów i wysadzenie roślin płożących.

Projekt zagospodarowania terenów zielonych stanowi załącznik nr 2.

11.5. Harmonogram realizacji projektu

| ETAP | ZADANIA | RAMY CZASOWE |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 - przygotowawczy | Przygotowanie dokumentacji projektowej. Przygotowanie dokumentacji okołoprojektowej (koncepcja, mapy itp) | III/IV kw. 2004 I/II kw. 2005 |
| Etap 2 - wybór wykonawcy i nadzoru | Wybór wykonawcy projektu Wybór inspektora nadzoru | III/IV kw 2005 |
| Etap 3 - realizacja inwestycji i rozliczenie | 1. Kształtowanie centrum poprzez małainfrastrukturę: - plac zabaw, - budowa boiska wielofunkcyjnego, - budowa osłony śmietnikowej, - budowa chodników przy świetlicy, - urządzanie terenów zielonych. 2. Rozliczenie | I/II/III kw. 2006 |

11.6. Koszty realizacji projektu i źródła finansowania

Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie  - 224.800 zł.

Źródła finansowania:

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”, działanie – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

- Budżet gminy – 20% kosztów kwalifikowalnych projektu oraz koszty niekwalifikowalne.

11.7. Trwałość projektu

Po zakończeniu realizacji projektu bezpośrednią opieką nad zagospodarowanym terenem będzie sprawowała Rada Sołecka w Kuczwałach oraz wolontariusze z terenu sołectwa

Środki potrzebne na bieżące utrzymanie obiektu będą pochodziły z budżetu sołectwa oraz budżetu gminy.

Większość prac porządkowych oraz konserwacyjnych planuje się  wykonać z wykorzystaniem prac interwencyjnych.

- Jak doszło do powstania Planu Rozwoju Wsi  Kuczwały?

Przed przystąpieniem  do sporządzenia Planu Rozwoju, którego celem była „Odnowa wsi”  dwójka mieszkańców  wyjechała na spotkanie  do pomorskich wsi,  w których realizowano już program. Tam mieli możliwość zapoznać się z przebiegiem, sposobem realizacji i wymaganiami. W dniu 11.10.2003 powołano lokalną  grupę  działania w skład, której weszli sołtys i Rada Sołecka, przedstawiciel OSP, KGW i radny.

Podczas kolejnego  zebrania sołeckiego w dniu 29.10.2003 oraz 4.02.2004  zapoznano mieszkańców z zagadnieniem programu „Odnowy wsi”. Przedstawiono  zasady funkcjonowania programu  wyłoniono metodą burzy mózgów priorytety dla mieszkańców i poprawy funkcjonowania wsi. Opracowano mocne i słabe strony wsi, szanse i zagrożenia w wyniku, czego powstała lista najpilniejszych zadań.

Mieszkańcy wystąpili z pismem do Wójta Gminy z prośbą o wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnej o przekazanie działki do zagospodarowania w centrum wsi.

W dniu 03.10.2004 podczas zebrania sołeckiego został przedstawiony projekt Planu Rozwoju Wsi Kuczwały opracowany na podstawie uzyskanych danych z sołectwa oraz wyników prac społeczności lokalnej w trakcie zebrań wiejskich. Mieszkańcy zgłosili nowe postulaty jednak ze względu na ograniczone funduszy wszystkie nie mogły być włączone do planu.

W dniu 11.01.2005  na zebraniu sołeckim zatwierdzono do realizacji zakres projektu na najbliższe lata pn. „Serce Wsi Kuczwały” – kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury.

Ostateczna wersja materiału zostanie przedstawiona do akceptacji  na Zebraniu Wiejskim w m-cu kwietniu 2005 r.