Projekt

Umowa Nr ……./07

W dniu  …………..2007r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -   Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 8792458798 Nr Regon 871118709

adres do korespondencji: Urząd Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 87-140 Chełmża 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji: ………………………………………………………………..

NIP …………………REGON …………………………..

zwanym w dalszej części Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały, Pluskowęsy, Sławkowo, Grzywna, Kończewice i Zelgno. Przedmiot umowy podzielono na sześć  zadań – części obejmujące swym zakresem:

CZĘŚĆ I - ZADANIE I: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały , w ramach którego należy wykonać następujące projekty:
1/ Projekt zagospodarowania nawierzchni placu  przed świetlicą z kostki betonowej na działkach  Nr 95/2 ( część ) i Nr 95/9 ( część). W chwili obecnej działki te są częściowo zagospodarowane, przy projektowaniu należy nawiązać kolorystyką do istniejącego stanu.
2/ Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem  – budowa kotłowi i instalacji centralnego ogrzewania.

3/ Projekt przebudowy chodnika - wzdłuż drogi gminnej Nr 100529c  na  działce  Nr 77/2,  o długości około 700 mb oraz wzdłuż  drogi powiatowej Nr 2026 o długości około 350mb.
4/ Projekt budowy ogrodzenia boiska wiejskiego na działce nr 96/3 o pow. 0,50ha.
5/ Projekt zagospodarowania w zieleń trójkąta na  skrzyżowaniu  drogi powiatowej Nr 2026 z drogą gminą Nr 100529c.

Dla każdego z pięciu w/w projektów należy odrębnie opracować kosztorys inwestorski, nakładczy, przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ II - ZADANIE II: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Pluskowęsy obejmującej następujące projekty:
1/ Projekt urządzenia terenów zieleni przy jeziorze na działkach Nr 163 – brzeg jeziora, 
Nr  165/2 o pow. 0,52ha i Nr 164/8 o pow. 1,68ha. 
2/ Projekt rekultywacji terenu wzdłuż brzegu jeziora - urządzenie plaży,  stanowisk rybackich,  pomostów w wodzie na działkach Nr 163 – brzeg jeziora i  Nr 164/8 o pow. 1,68ha. 
3/ Projekt budowy boiska do piłki siatkowej na działce Nr 164/8.

4/ Projekt zagospodarowania  placu zabaw z wyposażeniem w urządzenia zabawowe na działce Nr 164/8.

5/ Projekt  budowy obiektów małej architektury np. altanki, pergole, pole namiotowe, tor przeszkód, komunikacja uzupełniająca na działce nr 164/8.

6/ Projekt oświetlenia terenu na działce 164/8.

Dla każdego z sześciu w/w projektów należy odrębnie opracować kosztorys inwestorski, nakładczy, przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ III - ZADANIE III: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Sławkowo obejmującej następujące projekty:
1/ Projekt zagospodarowania terenu na działce Nr 13 ( część) w zieleń, w obiekty małej architektury np.  ławki, mini placyk zabaw,  ogrodzenie odgradzające projektowany teren od istniejącej szkoły. W chwili obecnej działka ta jest częściowo zagospodarowana, wobec tego należy projekt zagospodarowania terenu zintegrować z istniejącą drewnianą chatą wiejską. 
2/ Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na działce Nr 13 ( część) o nawierzchni asfaltowej.

3/ Projekt zieleni wokół boiska wielofunkcyjnego na działce Nr 13 ( część).

Dla każdego z trzech w/w projektów należy odrębnie opracować kosztorys inwestorski, nakładczy,  przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ IV - ZADANIE IV: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Grzywna obejmującej następujące projekty:
1/ Projekt rekultywacji oczka wodnego na działce nr  112/2 o pow. 0,24 ha wraz z komunikacją wokół oczka wodnego i jego ogrodzeniem.

2/ Projekt oświetlenia terenu przy oczku wodnym na działce nr  112/2 o pow. 0,24 ha.

Dla każdego z dwóch w/w projektów należy odrębnie opracować kosztorys inwestorski, nakładczy,  przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ V - ZADANIE V: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej zagospodarowania terenu we wsi Kończewice obejmującej następujący projekt:

1/ Projekt zagospodarowania działki nr 243/2 o powierzchni 0,53 ha ( teren za szkołą ) między innymi w zieloną szkołę w postaci wiaty otwartej, w boisko do gier i zabaw z dużą ilością zieleni, w komunikację- chodniki ( połączenie z istniejącym terenem przyszkolnym oraz z zaprojektowanym terenem sportowym ), w ogrodzenie od strony zaprojektowanego terenu sportowego i od strony rowu według posiadanej przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu.

Dla w/w projektu należy opracować kosztorys inwestorski, nakładczy,  przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ VI - ZADANIE VI: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych zagospodarowania terenu we wsi Zelgo obejmującej następujące projekty:
1/ Projekt zagospodarowania „Pastorówki” według posiadanej przez Zamawiającego koncepcji- świetlica wiejska z zapleczem socjalnym i sanitarnym.

2/Projekt zagospodarowanie terenu wokół „Pastorówki” – zieleń, ciągi komunikacyjne  – od strony hydroforni - działka Nr 82/3 ( część).

3/Projekt kładki dla pieszych nad rowem melioracyjnym równolegle do istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką Nr 551 na działce Nr 211.

4/ Projekt przebudowy chodnika w centrum wsi o długości około 450 mb- od kładki do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 551  z drogą powiatową Nr 2022.

Dla każdego z czterech w/w projektów należy odrębnie opracować kosztorys inwestorski, nakładczy,  przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Kompletny przedmiot zamówienia należy wykonać na warunkach określonych w 
     specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy.

3. Projekty wykorzystane będą do zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii
     Europejskiej.

4. Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się do :

1/ opracowania dokumentacji projektowo-przedmiarowych obejmujących:

a)projekty budowlano-wykonawcze z uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na 
             budowę,

b) uzyskanie wszystkich  wymaganych opinii, sprawdzeń i uzgodnień  z jednostkami

zainteresowanymi i uzgadniającymi  z uwzględnieniem ewentualnych kolizji z 
              obcymi urządzeniami, w tym pozwoleń wodno-prawnych,

c) projekty organizacji ruchu drogowego na czas stały uzgodnione z Wydziałem Ruchu
              Drogowego KW Policji i zarządcami dróg przyległych do projektowanych

chodników i kładki,

d)przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy nakładcze,
          e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
              projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra 
              Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. nr 120, poz. 1126),

2/ uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę.
5.  Wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem projektów obciążają Wykonawcę.

6. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
      do pisemnej akceptacji wstępne koncepcje projektów wchodzących w skład 
      każdego zadania.

7. W przypadku braku akceptacji projektu Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi nową
     skorygowaną o uwagi Zamawiającego wersję projektu.

§ 2

1. Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy.

2. Termin wydania kompletnego i uzgodnionego przedmiotu zamówienia na wszystkie zadania ustala się na dzień 10 listopada 2007 r. (data protokolarnego przekazania projektu Zamawiającemu).

3. Termin uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnych pozwoleń na budowę ustala się na dzień 10 grudnia 2007 r. (dla obiektów wymagających decyzji ) .

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami:

1/ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z  z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 późn. zm.);

2/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.);

3/ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn.zm.);

4/ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. Nr 130,  poz. 1389);

5/ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

6/ rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 ).

# § 4

1. Dokumentacje będące przedmiotem umowy należy wykonać odrębnie dla każdego projektu w ramach danego zadania - części w następujących ilościach:

1/ projekt budowlano- wykonawczy z uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę w 
     5 egzemplarzach;

2/ kosztorys inwestorski, nakładczy, przedmiar robót, specyfikację techniczną i pozostałe

dokumenty w 1 egz.

2. Projekty należy wykonać w wersji papierowej w ilościach określonych w ust. 1 oraz w

wersji elektronicznej po 1 egzemplarzu ( CD ) w formacie PDF.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1/ postanowieniami niniejszej umowy;

2/ specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną na jej podstawie ofertą;

3/ zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

4/ z uwzględnieniem zastosowania materiałów i  rozwiązań przy zachowaniu jak najniższych 
     kosztów wykonawstwa i eksploatacji oraz niezawodnej jakości;

5/ obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

6/ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

7/  z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8/  z wymaganiami ochrony środowiska.

§ 6

Materiał geodezyjny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

§ 7

1. Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowałyby pewne przedsiębiorstwa. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów lub określonego pochodzenia lub produkcji.

2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, niemniej wymaga to uzasadniania prawnego i faktycznego w formie pisemnej.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się sprawdzić oraz uzgodnić dokumentację zgodnie z przepisami prawa budowlanego – art. 20 ust. 2  przez osobę uprawnioną oraz zaopatrzyć w stosowne oświadczenie.

2. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotu umowy.

3. Jeżeli wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 9

1.Strony uzgadniają, że koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie……………………….

2.Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie Pani Romualda Jagielska.

§ 10

1.Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba  Zamawiającego  – Chełmża,  ul. Wodna 2,

2.O terminie odbioru Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie lub faksem.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o  którym mowa w  § 1 w ilości egzemplarzy podanych w § 4 wraz z oświadczeniem o kompletności przekazywanych dokumentacji.

§ 11

1.  Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowych jest protokół  zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

2. Prace stanowiące przedmiot umowy zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,  i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

Nadzór autorski i prawa autorskie

§ 12

1.Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich dzieła będącego przedmiotem umowy.

2.W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do:

1) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót 
        budowlanych;

2) uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
        stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  ich wprowadzenia do

dokumentacji  powykonawczej;

3) udział w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym.

3.Przekazanie dzieła projektowego następuje wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego.

4.Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

5.Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej Umowy może zostać wykorzystana przez Zamawiającego jednorazowo, wyłącznie przy budowie obiektów objętych dokumentacjami projektowymi.

## Wynagrodzenie

§ 13

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowych  przebudowy  osobno dla każdego zadania z wyszczególnieniem wartości projektów w zadaniu w wysokości:

ZADANIE I: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej zagospodarowania terenu we wsi Kuczwały kwota netto -...........................PLN  + podatek VAT - ........... PLN łącznie wartość brutto - .................... PLN (słownie: ................................) w tym wartość poszczególnych projektów:

1/ projekt zagospodarowania nawierzchni placu  przed świetlicą – kwota brutto ……………zł

2/ projekt modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem – kwota brutto ……………….zł

3/ projekt przebudowy chodnika – kwota brutto - …………………………zł

4/ projekt budowy ogrodzenia boiska wiejskiego – kwota brutto ……………………zł

5/ projekt zagospodarowania w zieleń trójkąta na  skrzyżowaniu  drogi – kwota brutto …………..zł.

ZADANIE II: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej zagospodarowania terenu we wsi Pluskowęsy kwota netto -...........................PLN  + podatek VAT - ........... PLN łącznie wartość brutto - .................... PLN (słownie: ................................) w tym wartość poszczególnych projektów:

1/ projekt urządzenia terenów zieleni przy jeziorze – kwota brutto ……………………zł

2/ projekt rekultywacji terenu wzdłuż brzegu jeziora - kwota brutto ……………………zł

3/ projekt budowy boiska do piłki siatkowej - kwota brutto ……………………zł

4/ projekt zagospodarowania  placu zabaw - kwota brutto ……………………zł

5/ projekt  budowy obiektów małej architektury - kwota brutto ……………………zł

6/ projekt oświetlenia terenu - kwota brutto ……………………zł

ZADANIE III: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej zagospodarowania terenu we wsi Sławkowo kwota netto -...........................PLN  + podatek VAT - ........... PLN łącznie wartość brutto - .................... PLN (słownie: ................................) w tym wartość poszczególnych projektów:

1/ Projekt zagospodarowania terenu - kwota brutto ……………………zł

2/ Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego - kwota brutto ……………………zł

3/ Projekt zieleni wokół boiska wielofunkcyjnego  - kwota brutto ……………………zł

ZADANIE IV: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej zagospodarowania terenu we wsi Grzywna kwota netto -...........................PLN  + podatek VAT - ........... PLN łącznie wartość brutto - .................... PLN (słownie: ................................) w tym wartość poszczególnych projektów:

1/ Projekt rekultywacji oczka wodnego - kwota brutto ……………………zł

2/ Projekt oświetlenia terenu przy oczku wodnym - kwota brutto ……………………zł

ZADANIE V: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej

zagospodarowania terenu we wsi Kończewice kwota netto -...........................PLN  + podatek VAT - ........... PLN łącznie wartość brutto - .................... PLN (słownie: ................................)

ZADANIE VI: Opracowanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej zagospodarowania terenu we wsi Zelgno kwota netto -...........................PLN  + podatek VAT - ........... PLN łącznie wartość brutto - .................... PLN (słownie: ................................) w tym wartość poszczególnych projektów:

1/ Projekt zagospodarowania „Pastorówki” - kwota brutto ……………………zł

2/ Projekt zagospodarowanie terenu wokół „Pastorówki” - kwota brutto ……………………zł

3/ Projekt kładki dla pieszych - kwota brutto ……………………zł

4/ Projekt przebudowy chodnika - kwota brutto ……………………zł

§ 14

Wykonawca wystawi fakturę za każde zadanie – część z uwzględnieniem wartości 
poszczególnych projektów po uzyskaniu pozwolenia na budowę.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………………

§ 15

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanych inwestycji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi  normami.

3. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę niezwłocznie.

4. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

1) żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
    z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy;

2) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter 
    istotny i nie dadzą się usunąć;

3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie
    mają charakteru istotnego .

4. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie projektu budowlanego w całości lub części na potrzeby realizowanej inwestycji.

# Rękojmia

§ 16

Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmii za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

## Kary

§ 17

1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia
        ryczałtowego brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego 
        wykonania;

2)za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji projektowej w wysokości 2% łącznego
        wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez 
         strony terminu usunięcia wad;

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
         w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od 
     umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia 
     łącznego ryczałtowego brutto.

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
    zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

Pozostałe postanowienia

§ 18

Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku

z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda

ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni

znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
    piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 20

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne , nie narusza to

mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia

Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i

celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa

niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 21

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA