Projekt umowa Nr ……./07

W dniu  ……….2008 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 8792458798 Nr Regon 871118709

adres do korespondencji: Urząd Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji: ………………………………………………………………….

NIP …………………. REGON …………………

zwanym w dalszej części Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla przedsięwzięcia:  Kanalizacja sanitarna Chełmża (ul. 3-go Maja) – Nowa Chełmża (ul. Szczypiorskiego) – Pluskowęsy (centrum) – Pluskowęsy (Obrąb) – Zalesie (centrum) – Zalesie (działki letniskowo-rekreacyjne) – Pluskowęsy (Obrąb) - Zelgno uwzględniającej następujące obiekty:

1)	obiekt I - budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Chełmża (ul. 3-go Maja) – Nowa Chełmża (ul. Szczypiorskiego) – Pluskowęsy (centrum) z zakresem:

1/	kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110/160 o długości ca. 3.800 mb;

2/	kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160/200 o długości ca. 1.500 mb;

3/ 	kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 90 o długości ca. 800 mb;

3/ 	kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 o długości ca. 600 mb;

4/	pompownie sieciowe ca. 3 szt.;

5/	pompownie zagrodowe ca. 16 szt.;

6/	komora pomiarowa ca. 1 szt.;

7/	komory rozprężne ca. 2 szt.;

8/	komory odpowietrzające ca. 2 szt,

- obiekt II - budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Pluskowęsy (centrum) – Pluskowęsy (Obrąb) – Zalesie (centrum) – Zalesie (działki letniskowo-rekreacyjne) z zakresem:

1/	kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110/160 o długości ca. 3.200 mb;

2/	kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160/200 o długości ca. 900 mb;

3/ 	kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 o długości ca. 200 mb;

4/	pompownie sieciowe ca. 3 szt.;

5/	pompownie zagrodowe ca. 6 szt.;

6/	komory rozprężne ca. 3 szt.;

7/	komory odpowietrzające ca. 2 szt.

8/ kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Zalesiu – działki letniskowo-  rekreacyjne (ca. 40 działek) oraz w Zalesie – centrum (15 posesji).

- obiekt III - budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Pluskowęsy (Obrąb) – Zelgno z zakresem:

1/	kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 110/160 o dług. ca. 4.600 mb;

2/ 	kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 50 o długości ca. 1.200 mb;

3/	pompownie sieciowe ca. 2 szt.;

4/	pompownie zagrodowe ca. 31 szt.;

5/	komora pomiarowa ca. 1 szt.;

6/	komory rozprężne ca. 2 szt.;

7/	komory odpowietrzające ca. 2 szt.

2. Kompletny przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem planowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych określonych w punkcie 3  Opisu przedmiotu zamówienia – dodatkowe informacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się do:

1) zabezpieczenia wszystkich materiałów potrzebnych do projektowania, min.:

1/ 	uzyskania kompletu materiałów niezbędnych do projektowania (aktualne plany 
            sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000);

2/ 	przygotowania mapy stanu prawnego, inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym dla opracowania projektu będącego przedmiotem zamówienia;

3/	przygotowania inwentaryzacji istniejącej zieleni;

4/ 	przygotowania dokumentacji geotechnicznej itp.,

2)	przygotowania  dokumentów  do   uzyskania:

1/ 	decyzji o lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego, w tym  w szczególności:

a/ wypisy skrócone z ewidencji gruntów właścicieli działek objętych projektem

b/ mapy ewidencyjne gruntów w  zakresie objętym opracowaniem projektowym,

2/	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  i pozwolenia wodno – prawnego, w  tym w szczególności:

a/ opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,

b/ opracowanie  operatu wodno - prawnego,

- opracowania dokumentacji projektowej obejmującej:

1/ projekt budowlany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwoleniu

na budowę oraz projekt wykonawczy dla całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem 
          wyżej podanych obiektów, które należy wykonać zgodnie:

- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
               szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji   
               technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
               użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

- z decyzją celu publicznego,

- z  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody,

- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z  2006 r. Nr 156, poz.

1118 późn. zm.),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr

164 poz. 1163 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia       ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

2/	projekt budowlany i wykonawczy branży elektroenergetycznej dla całego 
            przedmiotu umowy z uwzględnieniem wyżej podanych obiektów;

3/ przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy nakładcze i specyfikacje 
            techniczne wykonania i odbioru robót odrębnie dla  każdego obiektu, zgodnie:

- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

- z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  
   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
   technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
   funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);

4/	informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
            projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
            Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji dotyczącej 
            bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
            ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)odrębnie dla każdego obiektu przedmiotowego projektu,

5/ dodatkowe opracowania i projekty wymagane przez instytucje i władze, niezbędne 
            Zamawiającemu do przygotowania i realizacji robót;

6/ uzgodnienia z wszystkimi właścicielami działek, przez które przechodzą   
            projektowane elementy i uzyskanie zgody na zajęcie terenu od właściciela 
            nieruchomości na wykonanie robót na terenie nieruchomości;

4) złożenie na podstawie  udzielonego przez Zamawiającego imiennego pełnomocnictwa 
    wniosków do właściwych organów o wydanie decyzji i uzyskanie decyzji:

-o lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego,

- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody,

- o pozwoleniu na budowę,

- pozwolenia wodno-prawnego.

4. Projekt należy wykonać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

5.	Przy projektowaniu należy uwzględnić urządzenia i osprzęt stosowany w istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej  celem ujednolicenia procedur eksploatacyjnych.

6.	Przedmiot zamówienia w dokumentacji należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

W przypadku braku Polskich Norm uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne; wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

7.	Wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem projektu obciążają Wykonawcę.

8.	Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wstępną koncepcję sieci kanalizacyjnej.

9.  Wykonawca przed złożeniem dokumentacji projektowej o wydanie pozwolenia na 
      budowę przedstawi Zamawiającemu gotowy projekt do akceptacji. W przypadku braku  
      akceptacji projektu Wykonawca w terminie 7 dni przedstawi nową skorygowaną o uwagi 
      Zamawiającego wersję projektu.

10. Projekt uwzględniający całe przedsięwzięcie bądź poszczególne obiekty w fazie budowy 
      korzystać może z finansowania z funduszy Unii Europejskiej.

11.	Wykonawca oświadczy, że dokumentacja projektowa jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2

Strony ustalają termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę do 15 października 2008 r. - data bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego.

# § 3

Dokumentację projektową należy wykonać w następujących ilościach:

1/	projekt budowlany i projekt wykonawczy jeden dla całego przedsięwzięcia uwzględniający podane wyżej obiekty – w 5 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF;

2/	projekt budowlany i wykonawczy branży elektroenergetycznej jeden dla całego przedsięwzięcia uwzględniający podane wyżej obiekty w 5 egz. w wersji papierowej i  w 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF;

3/	kosztorysy inwestorskie, nakładcze i przedmiary robót odrębne dla każdego obiektu
            w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie 
            PDF;

4/	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz Bioz odrębne dla  każdego obiektu w 5 egz., w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1/ postanowieniami niniejszej umowy;

2/ specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną na jej podstawie ofertą;

3/ zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

4/ z uwzględnieniem zastosowania materiałów i  rozwiązań przy zachowaniu jak najniższych 
     kosztów wykonawstwa i eksploatacji oraz niezawodnej jakości;

5/ obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

6/  z wymaganiami ochrony środowiska.

§ 5

1. Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej, które

wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo z

określonego procesu, które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowałyby pewne

przedsiębiorstwa. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych,

patentów, lub pochodzenia .

2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych, niemniej wymaga to uzasadniania prawnego i faktycznego w formie

pisemnej.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się sprawdzić oraz uzgodnić dokumentację zgodnie z przepisami

prawa budowlanego – art. 20 ust. 2  przez osobę uprawnioną oraz zaopatrzyć w stosowne

oświadczenie.

2. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotu umowy.

3. Jeżeli wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji projektowej, Wykonawca

zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie uzgodnionym z

Zamawiającym.

§ 7

1. Strony uzgadniają, że koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie …………………

2. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie Pan Wiesław Kazaniecki.

§ 8

1. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba  Zamawiającego  – Chełmża, ul. Wodna 2.

2. O terminie odbioru Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie lub faksem.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o  którym mowa w  § 1 w

ilości egzemplarzy podanych w § 4 wraz z oświadczeniem o kompletności przekazywanych

dokumentacji.

§ 9

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

jest protokół  zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

2. Prace stanowiące przedmiot umowy zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz

pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej

wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia,  i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

któremu mają służyć.

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowią integralną część

przedmiotu odbioru.

Nadzór autorski i prawa autorskie

§ 10

1. Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich dzieła będącego

przedmiotem umowy.

2. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do:

1) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót 
        budowlanych;

2) uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
        stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  ich wprowadzenia do

dokumentacji  powykonawczej;

3) udziału w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym.

3. Przekazanie dzieła projektowego następuje wraz z przeniesieniem praw autorskich na

Zamawiającego.

4. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej

stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego

wynagrodzenia.

5. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej Umowy może zostać

wykorzystana przez Zamawiającego jednorazowo, wyłącznie przy budowie obiektów

objętych dokumentacjami projektowymi, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

## Wynagrodzenie

§ 11

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla przedsięwzięcia:  Kanalizacja sanitarna Chełmża (ul. 3-go Maja) – Nowa Chełmża (ul. Szczypiorskiego) – Pluskowęsy (centrum) – Pluskowęsy (Obrąb) – Zalesie (centrum) – Zalesie (działki letniskowo-rekreacyjne) – Pluskowęsy (Obrąb) - Zelgno z wyszczególnieniem wartości poszczególnych obiektów w wysokości:

kwota netto –………………..PLN  + podatek VAT łącznie wartość brutto –………………PLN (słownie: ………………………) w tym wartość poszczególnych obiektów:

1/ obiekt I - budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Chełmża (ul. 3-go Maja) – Nowa

Chełmża (ul. Szczypiorskiego) – Pluskowęsy (centrum) – kwota netto - ………………zł

kwota brutto - ………………….zł;

2/ obiekt II - budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Pluskowęsy (centrum) – Pluskowęsy

(Obrąb) – Zalesie (centrum) – Zalesie (działki letniskowo-rekreacyjne) – kwota netto

……zł kwota brutto - ……………….. zł;

3/ obiekt III - budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Pluskowęsy (Obrąb) – Zelgno - kwota

netto ………………..zł  kwota brutto – ………………….zł.

§ 12

Wykonawca wystawi fakturę za kompletny przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wartości poszczególnych obiektów po uzyskaniu pozwolenia na budowę.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………….

§ 13

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji

projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanych

inwestycji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji

projektowej niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji, w tym techniczno-

budowlanymi i obowiązującymi  normami.

3. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej  Zamawiający niezwłocznie

zawiadamia  Wykonawcę.

4. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonując

uprawnienia względem Wykonawcy może:

1/ żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni 
        termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy;

2/ odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają 
         charakter istotny i nie dadzą się usunąć;

3/ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz 
         nie mają charakteru istotnego.

4.  Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie projektu budowlanego w

całości lub części na potrzeby realizowanej inwestycji.

# Rękojmia

§ 14

Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmii za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

## Kary

§ 15

1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary

umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia
        ryczałtowego brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego 
        wykonania;

2/ za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji projektowej w wysokości 2% łącznego
         wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez 
         strony terminu usunięcia wad;

3/ za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
          w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od 
     umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia 
     łącznego ryczałtowego brutto.

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
    zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

Pozostałe postanowienia

§ 16

Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 17

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku

z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda

ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni

znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
    piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to

mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia

Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i

celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa

niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 19

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA