Projekt

Umowa o roboty budowlane Nr .... /08

W dniu  .............. 2008 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-18-72-432,  Nr Regon 005722241

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........

NIP ........................  REGON  ......................

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655  z późn. zm.),

strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie drogi krajowej

Nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego – etap  I - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Kończewice – Głuchowo - Windak.

2. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Głuchowo z

odprowadzeniem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości

Kończewice, Gmina  Chełmża – etap I,  w tym:

1) budowę rurociągu tłocznego Ø 75 R.PE   – 94 mb,   Ø 90 R.PE – 1708 mb,

Ø 110 R.PE – 2186 mb;

2) budowę kanalizacji grawitacyjnej 	Ø 200 PVC – 141 mb;

3) przepompownie sieciowe ( PS I i PS II )  - 2 szt.;

4) przepompownie  przydomowe	      – 2 szt.;

5) przykanaliki kanalizacyjne zakończone studzienką  - 6 szt. (rury PVC klasy S Dz= 160

mm – 133,5 mb);

6) studnię rozprężną	 - 1 szt.;

7) studnie odpowietrzające - 3 szt.;

8) przełożenie istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 300 – 100 mb;

9) udrożnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200/300 wraz z uszczelnieniem i 
        renowacją – 1020 mb  (wraz ze studniami przyłączeniowymi 28 szt.).

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego:

1) dokumentacją projektową opracowaną przez   P.P.U. POZPROJEKT ul. Zielona 8,

61- 851 Poznań;

2) pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu  nr

AB.7351-2-43/2003r. z 31.12.2003 r.;

3) warunkami przetargu;

4) złożoną ofertą;

5) postanowieniami niniejszej umowy;

6) zasadami sztuki budowlanej,

7)  obowiązującymi normami i przepisami.

5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje także:

1) wytyczenie obiektów i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków

geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;

2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza 1:500 obejmującą cały

zakres robót), w  4 egzemplarzach i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku

Dokumentacji  Geodezyjno-Kartograficznej;

3) dokumentację porozruchową wraz z instrukcjami BHP zgodnie z obowiązującymi 
         przepisami;

4) protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów sieci kanalizacyjnych,

5) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty 
        potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego 
        stosowania w budownictwie;

6) wykonanie zasilania od istniejących skrzynek elektrycznych do szaf sterowniczych na 
        przepompowniach. Przepompownie przyzagrodowe zasilane będą w energię elektryczną 
        dostarczaną przez właścicieli nieruchomości, u których będą montowane;

7) przeprowadzenie rozruchu technologicznego przepompowni wraz z układem sterowania

i automatyki;

8) przeszkolenie obsługi wskazanej przez Zamawiającego;

9) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

10) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie   
      kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego;

11)przywrócenie terenu po przeprowadzeniu robót objętych umową do stanu pierwotnego.

§ 2

- Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od  daty podpisania umowy.

- Przekazanie następuje protokolarnie.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu o  terminie przystąpienia do organizacji placu budowy.

- Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy.
      Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
      powinny odpowiadać:

1) Polskim Normom;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony 
            wcześniej harmonogram rzeczowo- czasowo- finansowy robót, który za zgodą stron może 
            być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie załącznik 
            do umowy.

§ 3

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie 2 miesięcy od podpisania 
     umowy tj. do dnia ………wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego

przedmiotu  zamówienia.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
     wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni 
         wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 
         ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
         inspektora nadzoru;

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowy 
     termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 
     będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Wynagrodzenie

§ 4

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie kompletnego przedmiotu 
     zamówienia opisanego w § 1 umowy w wysokości: ..................... zł ( słownie: ....................) 
     wraz z podatkiem  VAT  w wysokości ......... %   płatne po wykonaniu i bezusterkowym 
     odbiorze w sposób określony w § 5.

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w 
     ust. 1.

§ 5

1. Zapłata za wykonany i bezusterkowo odebrany kompletny przedmiot zamówienia nastąpi

w  terminie 30 dni od dnia sporządzenia końcowego protokołu bezusterkowego odbioru

stanowiącego podstawę wystawienia faktury  i  otrzymania faktury przez Zamawiającego,  
     przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ................................................................

2. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowany przedmiot umowy na Urząd Gminy

Chełmża, ul. Wodna, NIP 879-18-72-432, który jest jednostką realizującą budżet Gminy

Chełmża.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 6

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi -  5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  ………….zł ( słownie: ………………………………………….)

- Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………...

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

Nadzór

§ 7

- Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będą w branżach

1) ………….. Pan  .................................

posiadający uprawnienia w specjalności ………….nr .............przynależący do ………..

2) ………….. Pan  .................................

posiadający uprawnienia w specjalności ………….nr .............przynależący do ………..

2.   Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3.   Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,

jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w

tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych

rysunków i instrukcji.

4.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania
          przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny prawidłowości wykonania umowy.

§ 8

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana ..................................posiadającego uprawnienia budowlane  nr ............................

Obowiązki kierownika określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

4.  Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu   
     1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

§ 9

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na placu budowy.

- Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności.

Kopia polisy dołączona jest do oferty.

3. Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

1) ubezpieczenie budowy  od wszystkich ryzyk  do wysokości wartości kontraktu 
      określonego w §  4 z uwzględnieniem,  że ubezpieczeniu podlegają w szczególności 
      roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
      bezpośrednio z wykonywaniem robót;

2) od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej do wysokości:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej – do wysokości min. 200.000 zł,

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej – do wysokości 
                min.100.000 zł.
4.  Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione 
      do akceptacji Zamawiającego przed datą , o której mowa w ust. 5 , a następnie
      przedstawiane na żądanie Zamawiającego.
 5.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu którejkolwiek z żądanych polis w 
       terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć
       umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był  przedstawić Wykonawca, zaś 
       koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może odzyskać z płatności 
       należnych Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polis ubezpieczeniowych

będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę. 
 6.  W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest
      niezwłocznie do przedłużenia  ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy 
      Zamawiającemu.

§ 10

1. Od chwili przekazania placu budowy  aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi

całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

2. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu

odbioru końcowego.

3.  W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca  na swój koszt dokona naprawy

i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., koszty podłączenia mediów i opłaty za media (woda, energia elektryczna i.t.p.) ponosi wykonawca robót;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (zgodnie                                   z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. – Dz. U. z 2002 roku, Nr 151 poz. 1256 );

- segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego ,             ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.628   z późn. zm.);

- wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego;

- naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- wykonania badań, prób i sprawdzeń jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

12) przeprowadzenia rozruchu technologicznego przepompowni wraz z układem
            sterowania i automatyki;

13) przeszkolenia obsługi wskazanej przez Zamawiającego i opracowania dokumentacji 
       porozruchowej wraz z instrukcjami BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi;

15) pokrycia kosztów bieżącej obsługi geodezyjnej;

16) pokrycia koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

17) inne prace związane z procesem  budowy.

5.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność projektu

budowlanego i możliwości jego realizacji.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 12

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robót

§  13

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru

końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po zakończeniu

robót;

3) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż 
    na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i 
    inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem 
    terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek 
    stwierdzonych przy odbiorze.

5. Odbiór z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając inspektora 
     nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 6  oraz terminu wykonania 
     przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

6. Zamawiający powoła komisje do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  
    ten nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia  przez wykonawcę gotowości do  
    odbioru, z uwzględnieniem terminu określonego w § 15 ust. 1.

7. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty 
     dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do wykonania umowy materiałów.

8.  Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących

Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w

zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
     gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania,

to Zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

§ 14

1. Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra 
    Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/ w  
    oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać 
    ustalenia poczynione w toku odbioru i  jest podpisywany przez przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem uregulowań ust. 1.

Każda ze stron otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

§ 15

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa własnym kosztem w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3.  Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt 
     Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia 
     Wykonawcy.

§ 16

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 17

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich

w  terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz zajęcia 
        majątku wykonawcy;

5) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
        interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
        odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
        wiadomości o powyższych okolicznościach;

2.  Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość 
     wykonanych przez Wykonawcę robót.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

- Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

§ 18

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Rękojmia

§ 19

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów przez okres  nie krótszy niż 3 lata 
( określi oferta ), który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

- Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad

wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 20

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny pogwarancyjny odbiór robót  zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3.

Kary umowne

§ 21

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego

wykonania;

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za

każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz

uniemożliwieniu rozpoczęcia lub spowodowanej przerwy w wykonaniu robót z innych

przyczyn niż wymienione pod pkt. 1 – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia ryczałtowego

brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminy jego przekazania;

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w

którym odbiór powinien być zakończony;

3) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień

publicznych.

§ 22

W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

§ 23

Kary nalicza się odrębnie z każdego tytułu. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego .

§ 24

Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

§ 25

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki , za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Podwykonawstwo ( jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom )

§ 26

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za

działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo

żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób

wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.  W przypadku, gdy wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział

podwykonawców ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą:

1) przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót przez podwykonawców oraz

kwoty płatności przysługujące z tego tytułu;

2) przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy przy udziale

podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej

zawarciem.

5. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy;

2) kwotę wynagrodzenia podwykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;

4) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich

odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym

podwykonawcą.

7. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

( podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakresem robót i ich wartość)

……………………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust. 5 w

trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie

zmieni to warunków SIWZ.

Pozostałe postanowienia

§ 27

Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 28

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 
    z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda

ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni

znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
    piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 29

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

- Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne , nie narusza to

mocy obowiązującej pozostałych postanowień.  W miejsce bezskutecznego postanowienia

Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i

celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa

niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 30

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 32

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA