WÓJT GMINY CHEŁMŻA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY CHEŁMŻA

na lata 2004 – 2010

z perspektywą na lata 2011 - 2020

Toruń, październik 2003 r.

Spis treści

I. Wstęp	3

1.	Podstawa prawna i cel opracowania	3

2.	Zakres i metoda opracowania	3

3.	Informacje i wytyczne z dokumentów strategicznych i programowych	5

4.	Kompetencje samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska	12

II. Analiza stanu środowiska gminy Chełmża w kontekście polityki ekologicznej powiatu toruńskiego i województwa	13

III. Cele i priorytety ekologiczne	16

IV. Rodzaj i harmonogram przedsięwzięć proekologicznych	18

1.	Ochrona zasobów przyrodniczych	18

2.	Ochrona powierzchni ziemi	23

3.	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	25

4.	Ochrona powietrza atmosferycznego i poprawa klimatu akustycznego	29

5.	Ochrona przed polami elektromagnetycznymi	30

6.	Edukacja ekologiczna	31

V. Środki niezbędne do osiągnięcia celów	33

1.	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	33

2.	Środki finansowe	35

3.	Instrumenty społeczne	44

VI. System monitoringu i oceny realizacji celów ekologicznych	45

VII. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	51

VIII. Wykorzystane materiały i opracowania	53

1.	Wybrane akty prawne	53

2.	Literatura	54

# I. Wstęp

## Podstawa prawna i cel opracowania

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska organy wykonawcze gmin, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają gminne programy ochrony środowiska. Programy te określają w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Uchwalony przez radę gminy na podstawie art. 18 ww. ustawy, program ochrony środowiska jest podstawą działań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, w tym realizacji wybranych programów branżowych. Programy ochrony środowiska, zgodnie z art. 14 ww. ustawy, przyjmuje się na 4 lata z tym, że przewidziane w niej perspektywiczne działania obejmują kolejne 4 lata. Z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.

## Zakres i metoda opracowania

Spełniając wymogi ustawowe wójt gminy Chełmża przystąpił do opracowania Programu ochrony środowiska gminy Chełmża wraz z planem gospodarki odpadami. Przyjęto, że Program powinien zawierać m.in. określenie celów ekologicznych na lata 2004 – 2010 i 2011 – 2020. Obejmie więc znacznie szerszy horyzont czasowy niż Polityka ekologiczna państwa i Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego.

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego, do którego przeprowadzenia został upoważniony Zarząd Powiatu Toruńskiego. Szczegółowy zakres prac określiła specyfikacja. Przetarg wygrało Biuro Usług Technicznych Projektowania i Realizacji Inwestycji Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o.

Podstawę do sporządzenia oceny stanu środowiska gminy Chełmża stanowiły zgłoszone przedmiotowe wnioski, postulaty i propozycje, dane i materiały Urzędu Gminy w Chełmży. Wykorzystano także wszelkie dostępne materiały i opracowania, w tym: Starostwa Powiatowego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy i innych.

Prace nad pierwszym etapem opracowania, na które składa się oraz ocena stanu środowiska gminy Chełmża zostały wykonane do dnia 31 lipca 2003 r. Ocena ta składa się z części opisowej w postaci odrębnego elaboratu tekstowego oraz części graficznej w postaci mapy w skali 1: 50 000 dla całego obszaru powiatu toruńskiego. Ocena stanu środowiska w gminie Chełmża zawiera analizę stanu środowiska w zakresie poszczególnych komponentów przyrodniczych oraz identyfikację i rejonizację zagrożeń środowiska w kontekście polityki ekologicznej państwa i województwa, a także w kontekście wymagań i standardów Unii Europejskiej.

Następnie wykonano przegląd dokumentów i opracowań strategicznych, programowych i planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym istotnych dla konstrukcji niniejszego Programu.

Drugi etap prac, który został wykonany do 10 października 2003 r. zawiera określenie celów i priorytety ekologicznych, rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Program ochrony środowiska gminy Chełmża z planem gospodarki odpadami zawiera wykaz zadań własnych gminy, które będą w całości lub części finansowane ze środków będących w jej dyspozycji oraz zadań koordynowanych przez gminę, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz za środków zewnętrznych.

Projekt Programu, zaakceptowany przez wójta, zostanie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Toruńskiego. Projekt Planu gospodarki odpadami zostanie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Toruńskiego i Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie projekt zostanie udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym i po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych uwag, wniosków i propozycji projekt Programu zostanie przedstawiony, w miarę potrzeb, właściwym komisjom Rady Gminy i przekazany do uchwalenia Radzie Gminy Chełmża.

Projekt Programu nie zawiera w części opisowej problematyki gospodarowania odpadami, gdyż tematyka ta jest przedmiotem Planu gospodarki odpadami stanowiącego odrębny elaborat tekstowy, który zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska, stanowi integralną część Programu ochrony środowiska.

## Informacje i wytyczne z dokumentów strategicznych i programowych

Podstawowym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 433). Jest ona uszczegółowieniem i aktualizacja „II Polityki ekologicznej państwa”. Dokument określa cele i zadania o charakterze systemowym ważnych dla stworzenia warunków do wykonywania ochrony środowiska. Jako podstawowy warunek skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa wymienia respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach gospodarowania. Określa zasady i sposoby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów przyrody. Wskazuje na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, w tym przez znaczny wzrost lesistości, utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, ochronę terenów wodno-błotnych i poprawę stanu czystości wód powierzchniowych. Obliguje do zrównoważonego wykorzystywania surowców, materiałów, wody i energii oraz do coraz większego rozwoju energetyki odnawialnej, nakazuje kształtowanie stosunków wodnych i ochronę przed powodzią. Jednym z celów polityki ekologicznej jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikające z narażenia na szkodliwe dla człowieka czynniki środowiskowe. Polityka ekologiczna wskazuje na konieczność poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego, ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz uporządkowanie gospodarowania odpadami. Określa nakłady na realizację działań objętych polityką oraz źródła jej finansowania.

Na poziomie wojewódzkim podstawowym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju, w tym ochrony środowiska regionu jest strategia rozwoju województwa. Uchwałą nr 439/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Według Strategii celem nadrzędnym rozwoju województwa jest poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wizja rozwoju województwa, która stanowi „meritum” Strategii, jest projekcją stanu, który powinien być osiągnięty do 2010 r. z uwzględnieniem istniejących potrzeb, jak i warunków ich realizacji. Wizja zakłada, w szczególności zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu, co umożliwi poprawę szeroko rozumianego poziomu życia ludności oraz zapewni bazę dla działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej i przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Dla zrealizowania celów operacyjnych zdefiniowanych w Wizji oraz określonych przedsięwzięć konieczne jest podjęcie następujących działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

  - ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

  - ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ze źródeł stacjonarnych i komunikacyjnych,

  - ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

  - ochrona zasobów złóż kopalin i wód mineralnych przed nadmierną i nieracjonalną eksploatacją,

  - zwiększanie lesistości do co najmniej 25% powierzchni województwa,

  - kształtowanie systemu wielkoprzestrzennej ochrony przyrody i krajobrazu,

  - ochrona obiektów i tworów przyrody oraz ochrona zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt,

  - ochrona przed hałasem,

  - prowadzenie przestrzennego monitoringu środowiska,

  - prowadzenie edukacji ekologicznej.

Według projektu Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego podstawowym celem polityki ekologicznej na obszarze województwa jest zachowania wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa. Realizacja tego celu jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych, do których należą:

- dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior,

- zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej regionu, z ograniczeniem populacji obcych gatunków roślin i zwierząt,

- zwiększenie lesistości województwa,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją,

- kształtowanie systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do nowych uwarunkowań prawnych,

- przeciwdziałanie poważnym awariom.

Podstawowym priorytetem ekologicznym do 2010 r. jest zachowanie bezpieczeństwa ekologicznego województwa. W tym celu konieczne jest likwidowanie i przeciwdziałanie powstawaniu bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz jakości środowiska, przeciwdziałanie postępującej degradacji zasobów przyrodniczych oraz pogarszaniu jakości życia mieszkańców, zapobieganie możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych, w szczególności powodzi.

Podstawowym dokumentem określającym kierunki rozwoju gminy jest  Strategia rozwoju gminy Chełmża. Jako główny cel rozwoju gminy przyjęto: „Rozwój gospodarczy gminy”. Cel ten będzie mógł być osiągnięty poprzez realizację następujących celów operacyjnych m.in.: dobry stan środowiska przyrodniczego, lepiej zagospodarowane zasoby turystyczno-krajoznawcze i kulturowe, przygotowanie terenów pod inwestycje, proinwestycyjną politykę gminy, współdziałanie z gminami ościennymi, aktywną promocję gminy, lepszą infrastrukturę techniczną (lepsza jakość dróg, poprawna regulacja stosunków wodnych, modernizacja sieci wodociągowej, częściowa kanalizacja gminy i stopniowa gazyfikacja). Przyjęcie celu strategicznego rozwoju gminy oraz celów operacyjnych przez Radę Gminy w Chełmży, w kontekście ochrony środowiska, upoważnia do stwierdzenia, że rozwój ten powinien być realizowany z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Strategia określa mocne strony gminy, do których zaliczono : położenie geograficzne, obecność parków zabytkowych, grodzisk i stanowisk konserwatorskich oraz jezior, dobre gleby, wysokotowarową produkcję rolną, zasoby naturalne (kopaliny), stabilną liczbę mieszkańców, sieć komunikacyjną oraz infrastrukturę (wodociągi i telefony). Jako słabe strony określono: brak zasobów leśnych, brak gruntów pod inwestycje i budownictwo, niedoinwestowana i rozdrobniona sieć szkół, niskie wykształcenie mieszkańców gminy, znaczne bezrobocie, brak przemysłu rolno-spożywczego i rynku rolnego, gospodarka wodna (melioracje), przestarzała sieć energetyczna, brak infrastruktury (kanalizacja i gazyfikacja), zły stan mienia komunalnego, dużo miejscowości popegeerowskich, brak promocji regionu i słaba promocja gminy oraz brak współpracy z miastem Chełmża.

Natomiast do szans rozwoju zaliczono: dobre warunki rozwoju rolnictwa, zagospodarowanie szlaku komunikacyjnego E-1 i dojazdu do węzła autostradowego, zagospodarowanie zasobów krajoznawczo-turystycznych i kulturowych, pojawienie się inwestorów i grup producenckich, wykorzystanie pustostanów, bliskość miasta Chełmży oraz współpraca z innymi gminami ościennymi i powiatem. Jednocześnie dokonano oceny zagrożeń, do których zaliczono : zanieczyszczenie środowiska, degradacja zbiorników wodnych, wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym, bezrobocie w mieście Chełmża, nadprodukcja rolnictwa, skutki reformy edukacji, pogłębiające się zubożenie mieszkańców wsi, trudności w pozyskaniu inwestorów, przebieg autostrady, zła jakość dróg, słaba sieć energetyczna i niski budżet gminy.

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża priorytetowym zadaniem w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Chełmża jest uznanie za wiodący rozwój zrównoważony tj. zgodny z wymogami czynnej ochrony środowiska naturalnego. Podstawowym zadaniem w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych jest ochrona zasobów glebowych, które stanowią najważniejszy zasób przyrodniczy gminy. Obszary użytków rolnych, w szczególności zagrożonych erozją, należy wzbogacać w różnorodne formy zieleni przez tworzenie: skupień roślinności śródpolnej i śródłąkowej, zieleń przydrożną oraz szpalerową, co będzie zapobiegać utracie wartości produkcyjnych gleby. Jako zadanie priorytetowe w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego uznaje się zmianę systemów ogrzewania z tradycyjnych na paliwa ekologiczne. W zakresie ochrony wód jako priorytetową uznaje się likwidację wszystkich punktowych źródeł emisji ścieków nieoczyszczonych. Kanalizacją należy objąć wszystkie tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej, natomiast ścieki powstające na terenach o zabudowie rozproszonej utylizować przez wywóz do punktów zlewnych oczyszczalni lub przez budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Ścieki powstające w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej należy utylizować w punktach zlewnych oczyszczalni.

Opracowany w 1991 r. „Program ochrony środowiska miasta i gminy Chełmża” zawiera charakterystykę zasobów środowiska na terenie miasta i gminy, identyfikuje źródła i procesy degradacji środowiska, dokonuje oceny stanu środowiska w odniesieniu do poszczególnych komponentów oraz w sposób kompleksowy i określa kierunki działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem kryteriów ich ważności. Jako nadrzędny cel Program określa „Poprawę warunków życia mieszkańców”. Podstawowym kierunkiem działań w zakresie ochrony środowiska wg programu ma stać się gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód, w tym Jeziora Chełmżyńskiego. Kolejne ważne kierunki działań to: ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, ochrona powierzchni ziemi i nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Program ochrony środowiska gminy Chełmża opracowany w 1997 r. zakłada, że ochrona środowiska jest działaniem wielokierunkowym, wymagającym współdziałania i synchronizacji bardzo wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo i w wiejskich jednostkach osadniczych wymaga działań wielokierunkowych, które polegają głównie na: ochronie zasobów wodnych, w tym retencjonowaniu wody i ograniczaniu jej zużycia, szczególnie zużycia wód podziemnych na cele niekonsumpcyjne, ograniczaniu tzw. zanieczyszczeń obszarowych spływających z pól uprawnych, ferm, silosów itp. obiektów do cieków i jezior, równoległym z wodociągowaniem rozwojem sieci kanalizacyjnych zakończonych oczyszczalniami ścieków, stopniowym porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenach nieskanalizowanych, poprzez m.in. rozwój indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Program zakłada budowę oczyszczalni w Nawrze, Świętosławiu i Kuczwałach, rozbudowę oczyszczalni w Głuchowie, modernizację oczyszczalni w Kończewicach, Zelgnie i Browinie oraz budowę oczyszczalni przyzagrodowych w miejscowościach: Liznowo, Grzegorz, Drzonówko i Szerokopas.

W zakresie gospodarki odpadami zakładano organizację systemu zbierania odpadów poprzez rozmieszczenie pojemników na śmieci we wszystkich jednostkach osadniczych, systematyczną likwidację dzikich wysypisk i edukację ekologiczną społeczeństwa.

W zakresie ochrony powietrza założono propagowanie stosowania oleju opałowego, gazu ziemnego lub gazu propan-butan do ogrzewania domków jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz racjonalne lokalizowanie nowobudowanych zakładów rzemieślniczych.

W zakresie ochrony zasobów przyrodniczych zwrócono uwagę na konieczność ochrony ponadlokalnego korytarza ekologicznego rynny chełmżyńskiej oraz lokalnych ciągów ekologicznych.

Prowadzenie działań w celu tworzenia zbiorników małej retencji i zalesianie gleb o niskiej przydatności rolniczej pozwolić powinny na poprawę warunków agroekologicznych. Na wschodnim brzegu Jeziora Chełmżyńskiego zaproponowano utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowy „Zalesie”.

Opracowane w 2002 r. „Studium ochrony Jeziora Chełmżyńskiego” zakłada, że aktualnie główną barierą w rozwoju gospodarki turystycznej są braki w infrastrukturze technicznej, a w szczególności brak systemów kanalizacyjnych. Największe natomiast zagrożenie dla ekosystemu jezior chełmżyńskich związane jest z zanieczyszczeniami obszarowymi z przyjeziornych terenów rolniczych.

Niniejsze studium za najbardziej skuteczne dla ochrony jezior chełmżyńskich uznaje:

  - zmianę dotychczasowej struktury użytkowania terenów na obrzeżach jezior – w kierunku zwiększenia powierzchni terenów aktywnych przyrodniczo (zalesień, zadrzewień, zakrzewień, trwałych użytków zielonych). W szczególności pożądane jest wprowadzenie w miarę ciągłego pasa „zielonego” w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jezior oraz na odcinkach stromych zboczy rynny chełmżyńskiej – w zależności od warunków terenowych, o szerokości minimum 50 m. Strefa ta powinna być zbieżna z przebiegiem nieprzekraczalnej linii projektowanej zabudowy turystycznej. W realiach rozpatrywanego obszaru warunki do wprowadzania dolesień występują jedynie na południe od Jeziora Grodzieńskiego (przy torach kolejowych) oraz na terenach powyrobiskowych w rejonie Zalesia i Mirakowa,

  - wprowadzenie w maksymalnym zakresie pasów zadrzewień i zakrzewień na obszarze zlewni całkowitej, a w szczególności na obszarze zlewni bezpośredniej jezior na liniach dróg, miedz, cieków, skarp, podcięć erozyjnych wokół terenów podmokłych oraz w w/w strefie buforowej,

  - zrekultywowanie wszelkich wyrobisk poeksploatacyjnych w kierunku zalesień lub zadrzewień,

  - maksymalne zabezpieczenie przed degradacją strefy litoralnej jezior. Nienaruszalny (naturalny) charakter powinny posiadać odcinki linii brzegowej większości Jeziora Grodzieńskiego, zachodniej części Jeziora Grażyna, północno-wschodniej części półwyspu Strużal oraz zatoki Jeziora Chełmżyńskiego w Pluskowęsach. Pozostałe odcinki linii brzegowej jezior (z wyjątkiem przekształconych odcinków miejskich) w maksymalnym zakresie powinny zachować swój naturalny charakter,

  - zachowanie nienaruszalnej struktury przyrodniczej fragmentów obszaru zlewni bezpośredniej, obejmujących tereny leśne (zwłaszcza lasów wilgotnych), tereny mokradeł oraz trwałych użytków zielonych, a zwłaszcza w sąsiedztwie linii brzegowej jezior. Tego typu tereny największe powierzchnie zajmować powinny w otoczeniu Jeziora Grodzieńskiego (obszar źródliskowy i wododziałowy), na północno-zachodnich obrzeżach jeziora Grażyna oraz w otoczeniu północnej zatoki Jeziora Chełmżyńskiego (koło miejscowości Pluskowęsy),

  - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w granicach zlewni całkowitej jezior chełmżyńskich, a w pierwszej kolejności wsi Zalesie – Pluskowęsy – Mirakowo i Strużal. Docelowo przewidzieć należy kanalizację terenów obrzeży jezior. Wydaje się, że przyszłe systemy kanalizacyjne nawiązywać powinny do istniejących już oczyszczalni ścieków w Cukrowni Chełmża (zachodnie fragmenty zlewni) i gminnej w Zelgnie (wschodnia część terenów). Rozwiązania gospodarki ściekowej na bazie zbiorników wybieralnych ścieków uznać należy jedynie za tymczasowe,

  - uregulowanie reżimu hydrologicznego systemu jezior chełmżyńskich w kierunku ustabilizowania poziomu zwierciadła wody, warunków zasilania i odpływu,

  - utworzenie kilku nowych użytków ekologicznych na bazie terenów wodno-bagiennych, w tym m.in. na terenie zespołu bazy turystycznej w Zalesiu,

  - wprowadzenie ograniczeń w chemizacji użytków rolnych w granicach obszaru z zakazem stosowania środków chemicznych w dnie rynny.

Projekt „Rozwój infrastruktury technicznej wokół Jeziora Chełmżyńskiego” zakłada wykonanie infrastruktury technicznej:

- na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych nad Jeziorem Chełmżyńskim na terenie gminy Chełmża w zakresie budowy dróg o długości 5260 m, budowy kanalizacji sanitarno-deszczowej o długości około 3000 m, budowy sieci wodociągowej o długości 2147 m,

- na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym nad Jeziorem Grodzieńskim na terenie gminy Chełmża w zakresie budowy dróg o długości 4580 m i sieci wodociągowej o długości 800 m,

- na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych nad Jeziorem Głuchowskim na terenie gminy Chełmża w zakresie budowy dróg o długości 1000 m i sieci wodociągowej o długości 1200 m.

## Kompetencje samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska

Kompetencje samorządu gminnego reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi zmianami). Mieszkańcy zamieszkujący określone terytorium tworzą gminną wspólnotę samorządową. Gmina posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

- ochrony zdrowia,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie ochrony środowiska samorząd gminny posiada znaczące kompetencje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami i ochrony przyrody. Są to przede wszystkim kompetencje o charakterze porządkowo-komunalnym częściowo z uprawnieniami kontrolnymi.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód jest to m.in. zapewnienie mieszkańcom wystarczającej ilości wody pitnej odpowiedniej jakości, zapewnienie systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, zapobieganie degradacji i poprawa stanu wód powierzchniowych decydowanie o zawarciu ugody w sprawie zmian stosunków wodnych.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego są to zadania o charakterze zobowiązująco-reglamentacyjnym np. wydawanie decyzji emisyjnych, określanie obszarów o podwyższonych stężeniach zanieczyszczeń, ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych lub środków transportu stwarzających uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

W zakresie gospodarki odpadami zadania te obejmują m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów.

W zakresie ochrony przyrody władze gminy mają możliwość uzgadniania bądź tworzenia form ochrony przyrody. Rada Gminy może w drodze uchwały uznawać obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Organy gminy wydają zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, mogą ustanowić park wiejski,

Władze gminy zobowiązane są do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

# II. Analiza stanu środowiska gminy Chełmża w kontekście polityki ekologicznej powiatu toruńskiego i województwa

Dokumentami polityki ekologicznej województwa są  strategia rozwoju województwa oraz przyjęty przez Zarząd Województwa projekt programu ochrony środowiska. Na poziomie powiatowym są to Strategia rozwoju powiatu toruńskiego i projekt programu ochrony środowiska powiatu toruńskiego. W tych dokumentach wskazano na zagadnienia istotne z punktu widzenia rozwoju powiatu i województwa, w tym dotyczące ochrony środowiska. W tym kontekście stan środowiska gminy przedstawia się następująco:

W zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior oraz zachowania jakości wód podziemnych i ich ochrony przed degradacją

Oprócz uwarunkowań naturalnych, czynników przyrodniczych, zanieczyszczeń obszarowych stan wód zarówno podziemnych jak i powierzchniowych determinowany jest stopniem rozwiązań gospodarki ściekowej. Analiza tego stanu w skali gminy pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

- Na terenie Gminy Chełmża około 77% ścieków sanitarnych nie jest objęta kanalizacją.

- W głębszej perspektywie, szczególnie rozwoju obszaru gminy występuje deficyt systemów oczyszczania ścieków. Mierzony przepustowością urządzeń wynosi on około 660 m3/d.

- Uwarunkowania techniczne oraz wymagania odbiornika ścieków powodują, że żadna z pięciu oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy nie nadaje się do rozbudowy.

- Wody powierzchniowe szczególnie Jezioro Dźwierzno, ale także Kanał Fabryczny i Kanał Miałkusz pozostają pod silnym wpływem odprowadzanych ścieków.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem ze źródeł stacjonarnych i komunikacyjnych

Analiza emisji pyłów i gazów wskazuje na wyraźną dominację zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw głównie węgla w mniejszym stopniu oleju i gazu. W związku z tym można mówić, że produkcja ciepła zarówno komunalnego jak i technologicznego jest głównym źródłem emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów. Na terenie gminy nie zidentyfikowano źródeł o ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Problemem może być oddziaływanie tzw. niskiej emisji oraz drobnej działalności gospodarczej prowadzonej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

W zakresie ochrony przed hałasem

Na terenie gminy nie występują źródła hałasu przemysłowego o ponadnormatywnym poziomie emitowanego dźwięku.

Zagrożenie hałasem komunikacyjnym dotyczy nielicznych terenów zabudowy mieszkaniowej przyległych do drogi krajowej nr 1 Gdańsk – Toruń – Cieszyn.

W zakresie systemów gospodarowania odpadami

Stopień objęcia mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów należy uznać za niewystarczający. Na terenie gminy nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” i odzysku surowców wtórnych. Odpady komunalne wywozi się poza teren gminy. Brakuje zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców.

W zakresie zachowania i kształtowanie różnorodności biologicznej

Obszar gminy odznacza się stosunkowo niewielką różnorodnością biologiczną. Wynika to z faktu, że znaczna część obszaru stanowią użytkowane rolniczo wysokoprodukcyjne gleby. Na terenach tych pożądane jest wprowadzanie wszelkich możliwych form zieleni: zadrzewień i zakrzewień o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej. Zwiększenie „zielonej tkanki” na terenach użytkowanych rolniczo będzie prowadzić do poprawy walorów krajobrazowych gminy, jakości ekosystemów i ich odporności na degradację. Szczególnej uwagi wymaga obszar tzw. rynny chełmżyńskiej pełniącej funkcję ponadlokalnego korytarza ekologicznego.

Na obszarach ubogich w zasoby zieleni dużego znaczenia nabiera ochrona parków wiejskich - podworskich. Oprócz znaczenia historyczno-kulturowego pełnią one bardzo ważną funkcję przyrodniczą i krajobrazową.

W zakresie zwiększenia lesistości województwa

Lesistość gminy wynosząca zaledwie 1,4% jest znacznie niższa niż lesistość powiatu i województwa. Kompleksy leśne są niewielkie i rozmieszczone nierównomiernie. Szczególnie niewystarczający jest niedostatek lasów i zadrzewień w zlewniach bezpośrednich jezior. Barierą możliwości zwiększenia lesistości gminy jest użytkowanie rolnicze gruntów, w tym także tych o przeciętnej i niskiej przydatności rolniczej. W tym kontekście należy uznać, że w perspektywie powinna zwiększyć się podaż gruntów do zalesienia.

Brak terenów leśnych i ubóstwo zadrzewień sprzyja swobodnym spływom zanieczyszczeń przestrzennych z terenów intensywnego rolnictwa do wód powierzchniowych i podziemnych. Stwarza też warunki do rozwoju erozji wodnej, wąwozowej i wietrznej gleb.

W zakresie ochrony gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb

Bardzo cennym zasobem gminy są gleby. Bardzo żyzne gleby brunatne i czarne ziemie zajmują duże powierzchnie wysoczyzny morenowej. Są to w większości gleby chronione klas bonitacyjnych I – IV. Odkryty (bezleśny) charakter większości powierzchni gminy stwarza zagrożenie erozyjne gleb. W największym stopniu erozją wietrzną oraz erozją wodną powierzchniową zagrożone są gleby stref krawędziowych rynien i dolin polodowcowych. Najskuteczniejszą formą ochrony przed rozwojem erozji gleb jest właściwa gospodarka zadrzewieniowa i zalesienia.

W zakresie ochrony złóż kopalin przed nieracjonalną gospodarką

Gmina Chełmża charakteryzuje się lokalnym występowaniem znacznych zasobów kopalin, a w szczególności kruszyw naturalnych. Ich rozmieszczenie jest nierównomierne, znajdują się przede wszystkim w rejonie Kiełbasina, Głuchowa i Parowy Falęckiej. Powierzchniowa eksploatacja kopalin, związana z powstawaniem rozległych wyrobisk obniża walory krajobrazowe obszarów, w tym chronionych. Szczególne zagrożenie dla środowiska powodują wszelkie „dzikie” formy eksploatacji kopalin.

W zakresie kształtowania systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do nowych warunków prawnych

Mimo znacznie niższej w stosunku do innych gmin wiejskich powiatu toruńskiego atrakcyjności środowiska przyrodniczego, część obszaru gminy (2,7%) stanowi obszar chroniony – obszar chronionego krajobrazu. Bardzo istotną rolę w systemie ekologicznym tej części Pojezierza Chełmińskiego stanowi rynna polodowcowa tzw. rynna chełmżyńska stanowiąca „łącznik” ekologiczny pomiędzy Dolina Dolnej Wisły a doliną Drwęcy. Teren ten mimo, iż nie został dotychczas objęty ochroną prawną powinien podlegać ochronie przed formami zagospodarowania mogącymi zakłócić migrację gatunków flory i fauny oraz obniżyć różnorodność biologiczną tego terenu.

Na terenie gminy nie znajdują się obszary typowane do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

# III. Cele i priorytety ekologiczne

Podstawowymi dokumentami, w które „wpisują się” cele polityki ekologicznej gminy Chełmża są przede wszystkim: „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”, „Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, „Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego” i projekt „Programu ochrony środowiska powiatu toruńskiego”.

Cele ekologiczne stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie celów w zakresie ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury służącej ochronie środowiska sformułowanych w „Strategii rozwoju gminy Chełmża”.

Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze gminy Chełmża do 2020 r. przyjęto poprawę stanu zasobów środowiska przyrodniczego gminy w celu zwiększenia atrakcyjności i możliwości rozwoju gospodarczego, w tym turystyki i rekreacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych. Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze gminy i identyfikacja najważniejszych problemów ekologicznych upoważniają do stwierdzenia, że celami tymi są:

- dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior,

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- poprawa walorów krajobrazowych obszarów wiejskich,

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,

- zwiększenie lesistości gminy,

- ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją.

Ocena stanu środowiska na obszarze gminy, analiza wytycznych z dokumentów krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz analiza wytycznych ze Strategii rozwoju gminy Chełmża i założeń dokumentów programowych upoważniają do stwierdzenia, że większość zagrożeń stanu środowiska i zaistniałych degradacji poszczególnych komponentów środowiska jest możliwa do zminimalizowania, a nawet eliminacji pod warunkiem konsekwentnej realizacji Programu ochrony środowiska.

Podstawowymi priorytetami ekologicznymi na obszarze gminy Chełmża są:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnych,

- ograniczanie spływu zanieczyszczeń obszarowych,

- retencja wód i zwiększenie zasobów wodnych,

- ograniczanie zużycia wody,

- eliminacja źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- eliminacja źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego,

- wzbogacanie walorów estetycznych krajobrazu rolniczego terenów wiejskich,

- ochrona korytarza ekologicznego rynny chełmżyńskiej,

- edukacja ekologiczna społeczności gminy.

# IV. Rodzaj i harmonogram przedsięwzięć proekologicznych

Działania programowe w zakresie ochrony środowiska na obszarze gminy wynikają z jednej strony z niezadowalającego stanu środowiska, w tym poszczególnych jego komponentów, z drugiej zaś strony z dynamicznego, lecz często żywiołowego, rozwoju procesów urbanizacyjnych, w tym rozwoju gospodarki, turystyki i budownictwa mieszkaniowego. Procesy te powodują nieustanne powstawanie nowych zagrożeń, które powinny być minimalizowane już na etapie planowanego rozwoju. Bardzo istotne jest także podjęcie działań zmierzających do zapewnienia trwałej ochrony terenów i obiektów o najwyższych na terenie gminy zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych.

Poniżej zamieszczono kierunki ochrony środowiska do 2020 r. oraz wykaz kierunkowych działań proekologicznych w tym zakresie do 2010 r. Zastosowano podział na następujące bloki zagadnień tematycznych:

- ochrona zasobów przyrodniczych,

- ochrona powierzchni ziemi,

- ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,

- ochrona powietrza atmosferycznego i poprawa klimatu akustycznego,

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

- edukacja ekologiczna.

## Ochrona zasobów przyrodniczych

Do najbardziej istotnych problemów i zagrożeń w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych na terenie gminy Chełmża należy zaliczyć:

- nasilający się rozwój budownictwa letniskowego i mieszkaniowego oraz wzrost natężenia ruchu turystycznego, rekreacji i wypoczynku świątecznego zagrażający najcenniejszym przyrodniczo terenom i wrażliwym ekosystemom, w szczególności ekosystemowi Jeziora Chełmżyńskiego,

- zagrożenie dla walorów krajobrazowych, w szczególności na terenach wokół Jeziora Chełmżyńskiego poprzez intensywny i miejscami nie uporządkowany rozwój budownictwa,

- wzrost antropopresji powodujący stopniowy zanik cech naturalnych ekosystemów przyrodniczych.

Głównym celem ochrony zasobów przyrodniczych na terenie gminy jest zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przewracanie do stanu właściwego jej składników, w szczególności ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Ochrona najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów i siedlisk powinna być realizowana poprzez obejmowanie ich ochroną prawną m.in. jako pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Trzon systemu ekologicznego na terenie gminy stanowić będzie korytarz ekologiczny rynny chełmżyńskiej stanowiący jedyny w tej części regionu łącznik pomiędzy Doliną Dolnej Wisły a doliną Drwęcy.

W zakresie ochrony zasobów przyrodniczych określa się następujące kierunki ochrony do 2020 r.:

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w celu szczegółowego rozpoznania i udokumentowania zasobów przyrodniczych gminy,

- poprawa różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze gminy,

- kształtowanie wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych w celu poprawy funkcjonowania systemu powiązań ekologicznych,

- uznawanie kolejnych pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej,

- zwiększenie lesistości gminy o co najmniej 40 ha,

- rewaloryzacja parków podworskich, w szczególności zabytkowych,

- wprowadzanie zadrzewień i rozwój terenów zielonych.

Do roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań proekologicznych w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych:

| Kierunki działań | Rola samorządu gminnego | Źródła finansowania | Jednostki realizujące i wspóldziałające |
| --- | --- | --- | --- |
| Działania inwestycyjne |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji i utworzenie kolejnych pomników przyrody i użytków ekologicznych | Wspieranie, stanowienie | Fundusze ochrony środowiska | Wojewódzki Konserwator Przyrody, Rada Gminy |
| Ochrona walorów obszaru chronionego krajobrazu | wspieranie, opiniowanie | Budżet państwa, fundusze ochrony środowiska | Wojewódzki Konserwator Przyrody, wójt gminy |
| Ochrona i właściwe kształtowanie korytarza ekologicznego rynny chełmżyńskiej | zadanie własne | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska | Wojewódzki Konserwator Przyrody, wójt gminy |
| Kształtowanie bioróżnorodności na terenach wiejskich | zadanie własne, współpraca | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska | Wójt Gminy, Wojewódzki Konserwator Przyrody |
| Zalesianie gruntów rolnych | wspieranie | Fundusze pomocowe, Fundusz Leśny, środki własne właścicieli gruntów | Właściciele gruntów, Nadleśnictwa |
| Wprowadzanie i uzupełnianie zasobów zieleni na obszarach wiejskich | Zadanie własne, współpraca | Fundusze ochrony środowiska | Właściciele gruntów, Wójt gminy |
| Rewaloryzacja parków podworskich | Współpraca, wspieranie | Budżet państwa, fundusze ochrony środowiska, środki własne właścicieli | Właściciele gruntów, Wojewódzki Konserwator Zabytków |
| Działania pozainwestycyjne |  |  |  |
| Uznanie na pomniki przyrody wszystkich tworów przyrody zasługujących na objęcie tego typu ochroną. | zadanie własne, współpraca | - | Rada Gminy, Wojewódzki Konserwator Przyrody |
| Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w tym poprzez właściwe planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | zadanie własne, współpraca | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska | Wójt gminy, Zarząd Powiatu Toruńskiego |
| Popularyzowanie idei ochrony przyrody w społeczeństwie | zadanie własne | Fundusze ochrony środowiska | Wójt gminy |
| Prowadzenie rejestru pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych | współpraca | - | Starosta |

Zalesienia

W gminie Chełmża lasy i grunty leśne zajmują łącznie 210 ha, co stanowi zaledwie 1,2% jej powierzchni. Największy obszar leśny znajduje się nad Jeziorem Grodzieńskim. Nieliczne i niewielkie powierzchnie leśne występują także na pozostałym terenie gminy. Lasy otaczające jezioro Grodno zaliczone są do lasów ochronnych (tzw. lasów wodochronnych), ze względu na ich znaczenie dla ochrony wód jeziora.

Pod względem własności dominują lasy państwowe należące do Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń; zajmują one powierzchnię 140 ha. Pozostałe powierzchnie leśne należą do AWRSP-25 ha, rolniczych spółdzielni produkcyjnych - 16 ha oraz właścicieli prywatnych-15 ha.

Podstawowym elementem decydującym o możliwości powiększenia zasobów leśnych jest powierzchnia gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej. Dla zobrazowania potencjalnych możliwości zalesień na terenie gminy Chełmża przedstawia się niżej zestawienie najsłabszych gruntów rolnych.

| Gmina | Powierzchnia w ha |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RV | RVI | RzVI | PsVI | PszVI | ŁVI | Razem |
| Chełmża - gmina | 472 | 275 | 2 | 4 | 2 | 61 | 816 |
| Powiat toruński | 6102 | 4104 | 671 | 340 | 59 | 416 | 11692 |

Dane zawarte w tabeli wskazują na znaczne możliwości powiększenia lesistości gminy w najbliższych kilkudziesięciu latach.

Określenie rozmiaru zalesień w dłuższym przedziale czasu nie jest sprawą łatwą, bowiem trudno przewidzieć podaż gruntów, jak i przyszłe preferencje, ponieważ wchodzimy w okres dalszych dużych przemian systemowych. Rozmiar ten ustalono biorąc pod uwagę obecny trend podyktowany tym, iż na gruntach rolnych niskich klas bonitacyjnych produkcja rolna jest absolutnie nieopłacalna, a za jej zalesienie można uzyskać ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent ten może zapewnić przetrwanie wielu niskotowarowym gospodarstwom rolnym.

Zamierzenia programowe w zakresie zalesień przedstawiają zamieszczone niżej tabele. Są one sporządzone w dwóch przedziałach czasowych tj. na lata 2004-2010 i 2011-2020.

Program zalesień na lata  2004 - 2010

|  | Powierzchnia do zalesienia w ha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina | Możliwości zalesieniowe wg operatu granicy polno-leśnej | Ustalenia Woje-wódzkiego programu zwiększania lesistości | Wg ankiet sporządzonych przez gminy | Ustalenia programu |
| Chełmża | - | - | - | 20 |
| Powiat toruński | 5.691 | 136 | 191 | 460 |

Program zalesień na lata  2011 - 2020

|  | Powierzchnia do zalesienia w ha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina | Możliwości zalesieniowe wg operatu granicy polno-leśnej | Ustalenia Woje-wódzkiego pro-gramu zwiększania lesistości | Wg ankiet sporządzonych przez gminy | Ustalenia programu |
| Chełmża | - | - | - | 20 |
| R a z e m | 5.691 | 290 | 246 | 600 |

Ponieważ „Program zwiększania lesistości i zadrzewień” województwa kujawsko-pomorskiego jest opracowany na lata 2001-2020, podaje się poniżej zalesienia wykonane na obszarze gminy Chełmża i powiatu toruńskiego w latach 2001-2003.

| Gmina | Powierzchnia zalesień w ha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2001 | Rok 2002 | Rok 2003 | R a z e m |
| Chełmża | - | - | 1 | 1 |
| Powiat toruński | 20 | 47 | 97 | 164 |

Przy wykonywaniu zalesień należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie składu gatunkowego do możliwości produkcyjnych siedlisk i wprowadzanie gatunków biocenotycznych. Będzie to miało na celu zwiększenie bioróżnorodności i naturalnej odporności przyszłych drzewostanów.

Zadrzewienia

Ponieważ nie wszędzie jest uzasadnione zalesianie gruntów, należy w miejscach nieprzydatnych do zalesień zakładać i uzupełniać zadrzewienia. Spełniają one wielorakie funkcje, urozmaicają krajobraz i wprowadzają elementy bioróżnorodności na nasze pola. Ekosystem bez zadrzewień jest pozbawiony prawie zupełnie polnej fauny i jest mało stabilny. Na początku programowych działań dobrze byłoby uzupełnić powycinane w ostatnim okresie zadrzewienia, a przede wszystkim bardzo już ażurowe zadrzewienia przydrożne. Pod względem powierzchni zadrzewień gmina Chełmża należy do średnio zadrzewionych na terenie powiatu toruńskiego. Na obszarze gminy powierzchnia terenów zadrzewionych i zakrzewionych wynosi łącznie ok. 88 ha.

Program w zakresie zadrzewień na terenie gminy Chełmża przedstawiają poniższe tabele.

Program w zakresie zadrzewień na lata 2004-2010

| Gmina | Nasadzenia wg ankiet sporządzonych przez gminy w sztukach |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drzewka | Krzewy |
| Chełmża | 4.500 | 1.320 |
| Powiat toruński | 30.500 | 28.660 |

Program w zakresie zadrzewień na lata 2011-2020

| Gmina | Nasadzenia wg ankiet sporządzonych przez gminy w sztukach |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drzewka | Krzewy |
| Chełmża | 8.500 | 2.500 |
| R a z e m | 48.160 | 47.400 |

Ważnym elementem działań w zakresie gospodarki leśnej i zadrzewień jest edukacja społeczeństwa. Bez wsparcia miejscowej społeczności nie uporamy się np. z barbarzyńskim zwyczajem zaśmiecania lasów i zadrzewień oraz zbyt częstymi pożarami lasów.

## Ochrona powierzchni ziemi

Na terenie gminy Chełmża udokumentowane są 3 złoża kruszywa, w tym 1 (Kiełbasin) jest eksploatowane. Ponadto kruszywa mineralne eksploatowane są na potrzeby lokalne w okolicach Mirakowa, Głuchowa, Parowy Falęckiej, Kiełbasina, Skąpego. Torfy, które występują w rynnach i zagłębieniach terenu w okolicy Chełmży, Grodna, Mirakowa, Zelgna, Bocienia, nie są eksploatowane; występują na nich użytki zielone.

Największe szkody w środowisku przyrodniczym powoduje eksploatacja „dzika”, która odbywa się w miejscach przypadkowych, bez rozpoznania wielkości i zasięgu złoża. Wydobycie w takich miejscach, bez odpowiedniego sprzętu powoduje często naruszenia stabilności skarp dolin rzecznych, rynien jeziornych czy zniszczenie cennych form geomorfologicznych oraz powoduje powstawanie „ran” w krajobrazie. Wyrobiska te stają się z czasem miejscami wysypywania śmieci i odpadów.

Najpoważniejszym kierunkiem działań w zakresie ochrony zasobów kopalin jest ich racjonalne pozyskiwanie zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz wydanymi koncesjami. Nie mniej ważne są też działania ukierunkowane na rekultywację terenów zdegradowanych w wyniku prac wydobywczych. Sposób rekultywacji i zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji określa starosta. W powiecie toruńskim, tereny poeksploatacyjne rekultywowane są głównie w kierunku rolnym lub leśnym, rzadziej w kierunku rekreacyjnym, chociaż ten ostatni kierunek wydaje się perspektywicznie zyskiwać na znaczeniu. Na terenie gminy Chełmża preferowany powinien być kierunek leśny rekultywacji.

Podstawowe kierunki działań Programu w zakresie ochrony zasobów kopalin do roku 2020:

- racjonalne pozyskiwanie kopalin ze złóż,

- maksymalne ograniczanie przekształceń powierzchni ziemi w wyniku eksploatacji kopalin,

- zapewnienie rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

- likwidację i rekultywację wszystkich „dzikich” miejsc eksploatacji kopalin.

Kierunki działań w zakresie ochrony i rekultywacji gleb na lata 2004 – 2020 :

- ochrona gruntów o dużych walorach ekologicznych i produkcyjnych – ograniczenie przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

- przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej, poprzez zadrzewienia gruntów na stokach o dużym nachyleniu (powyżej 120), prowadzenie specjalnego sposobu uprawy roli, stosowanie płodozmianów przeciwerozyjnych, zakładanie i pielęgnowanie śródpolnych pasów zadrzewień i zakrzewień, stałe utrzymywanie gleby pod okrywą roślinną (rośliny wieloletnie).

- upowszechnianie i pomnażanie wiedzy z zakresu ochrony zasobowo-jakościowej ziemi rolniczej i leśnej oraz wdrażanie do praktyki rozwiązań przyrodniczo i gospodarczo uzasadnionych,

- odtwarzanie gleb metodami biologicznymi (zadrzewianie, zadarnianie, wprowadzanie roślinności pionierskiej),

- odtworzenie gleb metodami technicznymi (zwałowanie, izolacja, przemywanie, napiaszczanie),

- przeciwdziałanie chemicznej degradacji gleb, w tym szczególnie zanieczyszczeniu,

- przeciwdziałanie zawodnieniu oraz przesuszeniu gleb – stosowanie zabiegów melioracyjnych w celu polepszenia stosunków fizyczno-wodnych gleb uprawnych,

- ukształtowanie rzeźby terenów zdewastowanych w układzie gruntów najkorzystniejszych dla przyszłego zagospodarowania (wyrównanie powierzchni, ukształtowanie zboczy i skarp, tworzenie tarasów itp.),

- neutralizacja gruntów toksycznych i użyźnianie gruntów jałowych.

## Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Analiza punktowych źródeł ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Chełmża pod kątem ich oddziaływania na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych oraz stopień rozwiązania gospodarki ściekowej  pozwala na wskazanie problemów i obszarów wymagających działań programowych.

Celami ekologicznymi do roku 2020 będą:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewniach cząstkowych  Kanału Miałkusz i Kanału Fabrycznego,

- ochrona wód zdegradowanego jeziora Dźwierzno,

- ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych.

Przeniesiona z warunków unijnych dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych znalazła swoje odzwierciedlenie w polskich przepisach, a konkretnie w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz.1229 z póź.zm). W art. 43 ust.3 cytowanej ustawy zobowiązano ministra właściwego do spraw środowiska do przygotowania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Integralnymi częściami programu mają być: wykaz aglomeracji podlegających wyposażeniu w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Prace w tym zakresie trwają, a program ma być zatwierdzony przez Radę Ministrów do 31.12.2004 r. Istotnym elementem programu oczyszczania ścieków komunalnych jest ustanowienie okresów przejściowych, które zgodnie z art. 208 Prawa wodnego uzyskały następujące terminy:

- do 31.12.2015 r. powinny być wyposażone w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) od 2000 do 15000,

- do 31.12.2010 r. aglomeracje o RLM  powyżej 15000

Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków może być wspierana finansowo środkami unijnymi Funduszu Spójności, którego uruchomienie przewiduje się w latach 2004-2006. Rozpatrując program oczyszczania ścieków komunalnych w kontekście warunków panujących na terenie gminy kluczową kwestią jest zastosowanie do analizowanego obszaru ustawowego  pojęcia aglomeracji. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczające skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Dzisiaj nie ma takich terenów, a systemy kanalizacyjne i oczyszczania ścieków obecnie istniejące nie przekroczyły granicy 2000 RLM.

W związku z powyższym racjonalnym jest rozwijanie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy i skierowanie ścieków do oczyszczalni w Cukrowni Chełmża. Zasadnicza cześć przedsięwzięcia powinna być zrealizowana w latach 2003-2010. Za takim rozwiązaniem przemawiają następujące czynniki:

- istniejąca wysoka rezerwa przepustowości hydraulicznej (3750 m3/d) i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń organicznych oczyszczalni ścieków komunalnych w Cukrowni zabezpiecza zarówno wzrost demograficzny miasta jak i gminy do roku 2020 szacowany odpowiednio na 10 % i 7% , a także rozwój gospodarczy obu obszarów,

- z uwagi na wielkość oczyszczalni w Cukrowni Chełmża (powyżej 15000 RLM) istnieje uzasadnienie dla pozyskiwania pomocy finansowej. Zgodnie z zapowiedziami w pierwszej kolejności preferencjom finansowym podlegać będą aglomeracje duże np. wspomagane  Funduszem Spójności wydatkowanym w latach 2004-2006,

- zły stan techniczny i eksploatacyjny oczyszczalni w Kończewicach i Głuchowie, uzasadnia ich wyłączenie i co najwyżej modernizację urządzeń  w kierunku przepompowni  ścieków,

- z uwagi na odbiornik ścieków jakim jest Jezioro Dźwierzno i jego ochronę nie ma uzasadnienia dla rozbudowy niewielkiej dzisiaj gminnej  oczyszczalni w Dźwierznie (wielkość oczyszczalni wyrażona RLM wynosi 700). Sugeruje się adaptację istniejących urządzeń na przepompownię ścieków oraz rozwinięcie lokalnej sieci kanalizacji,

- podobny kierunek rozwiązań proponuje się dla funkcjonującej oczyszczalni  w Domu Pomocy Społecznej w Browinie choć w tym wypadku wymaga to głębszej analizy ekonomiczno-technicznej. Jest to oczyszczalnia oddana do użytku w ostatnim okresie czasu.

Przy okazji realizacji programu kanalizowania gminy w kierunku oczyszczalni ścieków komunalnych w Chełmży należy doprowadzić do całkowitego odcięcia ścieków od jeziora Dźwierzno. Dotyczy to w tym wypadu ścieków przemysłowych z Gorzelni Rolniczej w Dźwierznie oraz Zakładu Mleczarskiego w Zelgnie.

W zakresie rozwijania sieci kanalizacyjnych wskazane jest podejmowanie decyzji na podstawie wyniku ekonomicznej opłacalności inwestycji, a zwłaszcza tam, gdzie dominuje luźna zabudowa, a liczba ludności nie będzie wzrastać. Może się okazać, że bardziej racjonalne jest wspieranie rozwiązań w zakresie przydomowych oczyszczalni lub pozostawienie gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych i ich wywóz do punktów zlewnych. Na terenie gminy takie obszary to np. Liznowo, Grzegorz, Drzonówko i Szerokopas.

Teren gminy to przede wszystkim  rolnicza przestrzeń produkcyjna. Dlatego też realizując podstawowe kierunki ochrony wód powierzchniowych i podziemnych szczególnie pod kątem ograniczania związków azotowych w środowisku wodnym należy zwrócić uwagę na zanieczyszczenia punktowe pochodzące z rolnictwa. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu począwszy od  roku 2008 będą wymagane we wszystkich gospodarstwach rolnych szczelne płyty do gromadzenia obornika oraz zbiorniki  na gnojowicę. Muszą one zapewnić 4 miesięczny okres przechowania nawozów naturalnych. Jako priorytetowe należy uznać inwestycje w gospodarstwach rolnych o dużych obsadach inwentarza żywego np. powyżej 50 DJP, położonych w obszarach wrażliwych. Obszary takie zgodnie z Prawem wodnym powinny być wyznaczone do końca 2004 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Istotnym źródłem zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych gminy Chełmża są zanieczyszczenia obszarowe z terenów intensywnego rolnictwa. Zagrożenie potęguje odkryty (bezleśny) charakter powierzchni gminy. W wyniku zachodzących przemian w rolnictwie, prowadzących do wzrostu intensywności i koncentracji produkcji rolnej może nastąpić wzrost zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych. Spowodować to może przyspieszenie eutrofizacji już aktualnie przeżyźnionych wód powierzchniowych, a w szczególności jezior: Chełmżyńskie, Grażyna, Grodzieńskie i Głuchowskie.

Działaniem redukującym wpływ rolnictwa na jakość zasobów wodnych jest jego ekologizacja m.in. przez realizację programów rolno-środowiskowych. Bardzo ważnym kierunkiem działań będzie tworzenie biologicznych stref ochronnych wzdłuż linii brzegowych cieków, a w szczególności jezior. Chodzi tu przede wszystkim o Jezioro Chełmżyńskie, gdzie odpowiedni strefy buforowe korespondować powinny z planami turystycznego zagospodarowania obrzeży jeziora. Skutecznym narzędziem ochrony jeziora może być realizacja ustaleń zapisanych w Studium ochrony Jeziora Chełmżyńskiego.

Pożądanym elementem ochrony wód będzie odtwarzanie i budowa nowych śródpolnych oczek wodnych, które działać będą jako sorbent biogenów spływających z pól uprawnych. Powyższe działania pozwolą na uzyskanie poprawy struktury przyrodniczej przestrzeni rolniczej oraz ograniczą spływ zanieczyszczeń obszarowych z terenów rolniczych.

Bardzo ważnym elementem ograniczania negatywnego oddziaływania rolnictwa na zasoby wodne będzie intensywna edukacja rolników w zakresie wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. Gminy powiatu toruńskiego są w tym zakresie w korzystnej sytuacji, gdyż na jego terenie działa o dużej renomie Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku (gm. Zławieś Wielka).

Do roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań proekologicznych w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

| Kierunki działań | Rola samorządu gminnego | Źródła finansowania | Jednostki realizujące i współdziałające |
| --- | --- | --- | --- |
| Działania inwestycyjne |  |  |  |
| Rozbudowa i budowa systemów kanalizacyjnych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych ze skierowaniem ścieków do oczyszczalni w Cukrowni Chełmża | Zadanie własne | Środki własne gminy, dotacje z PFOŚiGW, Fundusz Spójności i Fundusze Strukturalne | Starostwo |
| Likwidacja odprowadzeń ścieków do jez. Dźwierzno | Wspieranie | dotacje z funduszy ochrony środowiska | Spółki Pracownicza „Rol-Dźwierzno” Toruńska Spółdzielnia Mleczarska, PZW, WIOŚ |
| Rozbudowa systemów kanalizacyjnych lokalnych – oczyszczalnie przyzagrodowe | Zadanie własne | środki własne gminy, właścicieli zagród funduszy ochrony środowiska |  |
| Ograniczanie związków azotowych ze źródeł rolniczych | Wspieranie | Budżet inwestorów powiatu, gmin, wspierany funduszami ochrony środowiska | WIOŚ i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| Działania bezinwestycyjne |  |  |  |
| Prowadzenie bieżącej kontroli odprowadzania ścieków sanitarnych z zabudowy zagrodowej i posesji indywidualnych | Zadanie własne | - | - |
| Edukacja ekologiczna rolników w zakresie wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych | Wspieranie | Środki pomocowe, środki własne rolników, fundusze ochrony środowiska | RCDRRiOW Przysiek |

## Ochrona powietrza atmosferycznego i poprawa klimatu akustycznego

Przeprowadzona roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za 2002 rok wykazała, że teren powiatu toruńskiego sklasyfikowany został do najkorzystniejszej klasy A, gdzie żadna z klasyfikowanych  substancji nie przekroczyła poziomu dopuszczalnego. Odnosi się to zarówno do klasyfikacji ze względu na ochronę zdrowia (SO2, NO2, PM 10, Pb, toluen, CO i O3), jak również ze względu na ochronę roślin (SO2, NOX, O3).

Również ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Chełmża jest pozytywna. Nie stwierdza się naruszeń obowiązujących norm.  Wynika z tego, że emisje pyłów i gazów generowane z terenu gminy nie mają istotnego wpływu na ogólny stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Nieco wyższe stężenia zanieczyszczeń energetycznych notuje się na terenach przyległych do granic miasta Chełmża. Nie ma zatem istotnych przesłanek do podejmowania szczególnych działań w zakresie ochrony środowiska. W odniesieniu do tzw. „niskiej emisji” energetycznej szczególnie na obszary o skoncentrowanej zabudowie mieszkaniowej  i słabym przewietrzaniu gmina powinna:

- Propagować i wspierać stosowanie paliw ekologicznych : lekkiego oleju opałowego, gazu, biomasy itp.

- Reagować i przeciwdziałać  w ramach ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie spalaniu odpadów zabronionych prawem w paleniskach domowych

W zakresie rozwiązań systemowych rola samorządu w zakresie ograniczania uciążliwości związanych  z zadymianiem okolicy emisją złowonną, a także oddziaływaniami   akustycznymi o zasięgu lokalnym sprowadzać się powinna do przestrzegania ładu przestrzennego. Dopuszczenie tzw. „nieuciążliwej działalności rzemieślniczej” w obszarach zabudowy o okresowym i stałym przebywaniu ludzi tworzy szereg konfliktów, których późniejsze rozstrzyganie w trybie postępowania administracyjnego jest bardzo trudne. Najczęściej są to: drobne warsztaty naprawcze, lakiernie , blacharnie, bazy sprzętowe i transportowe, hurtownie materiałów budowlanych i stalowych, ubojnie, masarnie, mieszalnie pasz,  zakłady kamieniarskie, a nawet krawieckie i itp., które swoim zakresem działalności nie mieszczą się w prawnym pojęciu przedsięwzięcia  mogącego pogorszyć stan środowiska. Nie wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w trybie obligatoryjnym i fakultatywnym. Jednak w czasie funkcjonowania są przedmiotem skarg. W pracach planistycznych i przy lokalizacji podmiotów należy wyraźnie separować obszary o funkcjach gospodarczych od terenów zabudowy siedliskowej.

Zagrożenie hałasem na terenie gminy Chełmża dotyczy jedynie nielicznych terenów zabudowy mieszkaniowej przyległych do drogi krajowej nr 1.

Dla ochrony przed hałasem nowoprojektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej niezbędne jest wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego odpowiednich zapisów ograniczających zagrożenie akustyczne (np. ustalanie odpowiednio odległej nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg i innych źródeł emisji hałasu).

Ograniczeniu w rozprzestrzenianiu hałasu sprzyjać będzie wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej (biologiczne ekrany akustyczne) wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz wzdłuż granic terenów i obiektów chronionych przed hałasem.

## Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2001 r.  Nr 62, poz. 627) jest podstawowym aktem prawnym normującym zagadnienia związane z ochroną przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z treścią zapisów ustawy, ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych na poziomie nie przekraczającym dopuszczalnego, a w przypadku ich przekroczenia - na obniżeniu wartości tych pól przynajmniej do wartości  dopuszczalnych.

Zapis ten można uznać za podstawowy cel ekologiczny na terenie gminy zarówno w perspektywie roku 2010 i 2020. Tym bardziej, że  z danych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wynika, iż pomiary natężeń pól elektromagnetycznych prowadzone na terenie powiatu nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych dla środowiska.

Przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych są zaliczane do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Chełmża ustala na swoim terenie lokalizację tego typu przedsięwzięć. Istotnym instrumentem prawnym mającym wpływ na kształtowanie zakresu i skali oddziaływania źródeł promieniowania elektromagnetycznego na środowisko jest procedura lokalizacji inwestycji. W przypadku instalacji zaliczanych do znacząco oddziaływujących na środowisko obowiązuje postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. Postępowaniem w sprawie ocen oddziaływania na środowisko muszą być objęte:

- stacje elektroenergetyczne lub linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,

- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Raporty oddziaływania na środowisko wymagane w takim postępowaniu powinny zawierać informacje na temat zasięgu przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych przez ww. źródła. Pozwoli to na precyzyjniejsze ustalenie lokalizacji tego typu instalacji.

W związku z powyższym do  roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań proekologicznych w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi:

| Kierunki działań | Rola gminy | Źródła finansowania | Jednostki realizujące i współdziałające |
| --- | --- | --- | --- |
| Działania pozainwestycyjne |  |  |  |
| Ustalanie lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego w oparciu o pełną wiedzę na temat zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych. Wykorzystanie informacji na etapie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. | zadania własne | - | Wojewoda, Starosta |
| Uwzględnianie w pracach planistycznych informacji na temat terenów o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych z podziałem na obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i tereny dostępne dla ludności | zadanie własne | - | Wojewoda, Starosta |

## Edukacja ekologiczna

Do najbardziej istotnych problemów i zaniedbań w zakresie poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa gminy Chełmża należy zaliczyć:

- niewystarczający udział społeczeństwa w realizowaniu działań proekologicznych,

- brak nawyków kultury ekologicznej w społeczeństwie,

- zły stan środowiska (dzikie wysypiska śmieci, spływ ścieków do gruntu i wód, degradacja zieleni) świadczące o braku troski mieszkańców o walory środowiska,

- niewystarczający udział problematyki ekologicznej w programach edukacyjnych,

- niewystarczający udział treści ekologicznych w środkach masowego przekazu,

- zbyt mały dostęp do informacji o środowisku.

Głównymi celami edukacji ekologicznej na terenie gminy są:

- kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowań społeczeństwa gminy wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi,

- kształtowanie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, poczucia odpowiedzialności za stan i potrzebę ochrony środowiska,

- umożliwienie każdemu mieszkańcowi gminy zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy jakości środowiska,

- tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństwa, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

W zakresie edukacji ekologicznej określa się następujące kierunki działań do 2020 r.:

- uznanie, iż edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji polityki ochrony środowiska w gminie,

- wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego przy respektowaniu i wykorzystaniu wartości kulturowych, etycznych i religijnych,

- zapewnienie dostępu społeczeństwa gminy do pełnej informacji o stanie środowiska przyrodniczego i podjętych formach edukacji ekologicznej,

- uznanie, iż edukacja ekologiczna jest podstawowym warunkiem zmiany konsumpcyjnego modelu społeczeństwa.

Do roku 2010 przewiduje się realizację następujących kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej:

| Kierunki działań | Rola samorządu gminnego | Źródła finansowania | Jednostki realizujące lub współdziałające |
| --- | --- | --- | --- |
| Działania inwestycyjne |  |  |  |
| Opracowanie i wdrażanie gminnego programu edukacji ekologicznej | zadanie własne | Fundusze ochrony środowiska, budżet gminy | Kuratorium, szkoły, RCDRRRiOW w Przysieku |
| Rozwój ścieżek edukacyjno-przyrodniczych | wspieranie | Fundusze ochrony środowiska, budżet gminy i nadleśnictwa | Nadleśnictwa, szkoły, RCDRRRiOW w Przysieku |
| Prowadzenie proekologicznej działalności wydawniczej | wspieranie | Fundusze ochrony środowiska, budżet gminy i nadleśnictwa | Nadleśnictwa, RCDRRRiOW w Przysieku, Zarząd Powiatu Toruńskiego |
| Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne i informacyjne dotyczące ochrony środowiska | zadanie własne | Kuratorium, fundusze ochrony środowiska, budżet gminy | Szkoły, władze gminy Zarząd Powiatu |
| Działania pozainwestycyjne |  |  |  |
| Bieżąca informacja na stronie internetowej gminy o stanie środowiska i prowadzonych działaniach w tym zakresie | zadanie własne | - | Wójt gminy |
| Organizacja gminnego konkursu wiedzy ekologicznej | zadanie własne | Kuratorium, fundusze ochrony środowiska | Wójt gminy |
| Wprowadzenie do zajęć szkolnych tematyki ekologicznej | współpraca | Kuratorium, fundusze ochrony środowiska | Kuratorium, szkoły |
| Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji leśnej | współpraca | Fundusze ochrony środowiska, kuratorium | Nadleśnictwa, szkoły |
| Prowadzenie szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej i wiedzy o środowisku | współpraca | Fundusze ochrony środowiska | RCEE w Przysieku, Zarząd Powiatu Toruńskiego |
| Kreowanie aktywnych form edukacji ekologicznej | współpraca | Fundusze ochrony środowiska, kuratorium, środki własne | Wójt gminy, szkoły, organizacje pozarządowe |
| Organizacja akcji edukacyjnych (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata) | zadanie własne | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska | Władze gminy, szkoły, kuratorium |
| Wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej | współpraca | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska | Zarząd Powiatu Toruńskiego, władze gminy, RCEE w Przysieku |
| Szkolenie rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | współpraca | Budżet gminy, fundusze ochrony środowiska | Zarząd Powiatu Toruńskiego, władze gminy, RCEE w Przysieku |

# V. Środki niezbędne do osiągnięcia celów

Realizacja założonych celów w Programie ochrony środowiska gminy Chełmża jest możliwa poprzez:

- pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji służących ochronie środowiska,

- optymalne wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju,

- przestrzeganiu założonych zasad zarządzania środowiskiem,

- otrzymanie przyzwolenia społecznego na wdrażanie programu ochrony środowiska.

## Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Instrumenty służące realizacji programu ochrony środowiska gminy wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustaw: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i wielu innych.

Do instrumentów prawnych należą:

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,

- pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia wodno-prawne i decyzje o emisji dopuszczalnej,

- zgody na gospodarcze wykorzystanie odpadów,

- pozwolenia wodno-prawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

- pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska,

- pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,

- pozwolenia dotyczące obiektów zaliczonych do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,

- gminny program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami,

- postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- strategia rozwoju gminy,

- uchwała w sprawie budżetu gminy,

- decyzje administracyjne,

- monitoring stanu środowiska.

Podstawowe kompetencje kontrolne w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska należą do wojewody. Warto zauważyć, że w wielu istotnych sprawach kompetencje kontrolne posiadają władze powiatu. Starosta jest podstawowym organem, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, w tym w zakresie gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, postępowania z odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, prawa geologicznego, ochrony zwierząt oraz gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi. Samorząd gminny posiada także znaczące kompetencje w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami i ochrony przyrody. Są to przede wszystkim kompetencje o charakterze porządkowo-komunalnym częściowo z uprawnieniami kontrolnymi.

## Środki finansowe

Finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska stanowi podstawowy instrument realizacji programu ochrony środowiska. Środki finansowe pozyskiwane są lub mogą być poprzez: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz fundusze celowe.

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pełnią funkcję prewencyjną i redystrybucyjną. Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez zachęcanie podmiotów gospodarczych do instalowania odpowiednich urządzeń ochronnych, wyboru najlepszej i proekologicznej technologii, optymalnej lokalizacji inwestycji oraz oszczędnego korzystania z zasobów środowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierane są za: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, pobór wody, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz usuwanie drzew i krzewów. Opłaty kierowane są do funduszy celowych, w tym do gminnych funduszy ochrony środowiska. Kary pieniężne pobierane są za działanie niezgodne z obowiązującym prawem, w tym z wydanymi pozwoleniami, decyzjami i koncesjami.

Możliwości pozyskiwania środków z funduszy celowych dla inwestycji proekologicznych realizowanych na obszarze gminy istnieją poprzez dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz gminnego funduszu ochrony środowiska.

Instrumenty finansowania ochrony środowiska stanowią:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i za składowanie odpadów,

- administracyjne kary pieniężne – wymierza, w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska za:

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

- przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości, stanu lub składu ścieków,

- przekroczenie określonej w pozwoleniach na pobór wód ilości pobranej wody,

- naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami o odpadach, co do rodzaju i sposobu składowania lub magazynowania odpadów,

- przekroczenie określonych w pozwoleniach poziomów hałasu.

- odpowiedzialność cywilna – do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za te zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on zażądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie. Jeżeli zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, a także organizacja ekologiczna.

- odpowiedzialność karna – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie

- odpowiedzialność administracyjna - jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:

- ograniczenia oddziaływania na środowisko

- przywrócenia środowiska do stanu właściwego

Instrumenty finansowe w układzie podmiotowym finansowania ochrony środowiska:

- Budżet państwa

Z tego źródła finansuje się w trybie dotacji inwestycje ponadregionalne, realizowane przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego. W ten sposób finansowane mogą być m.in. inwestycje w zakresie gospodarki wodnej, zalesienia,

- Fundusze ekologiczne

Obecnie funkcjonują następujące fundusze ekologiczne:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- gminny fundusz ochrony środowiska,

Fundusze te funkcjonują na podstawie obecnie obowiązującej ustawy - Prawo ochrony środowiska. Narodowy i wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają osobowość prawną. Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska nie mają osobowości prawnej, a środkami funduszy gospodarują jednostki samorządu terytorialnego.

Warto zwrócić szczególną uwagę na listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który dofinansowuje przedsięwzięcia służące ochronie środowiska przyczyniające się do realizacji następujących celów:

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA:

- Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych:

- dla aglomeracji ponad 2.000 RLM,

- na terenach głównych zbiorników wód podziemnych i obszarach ich zasilania.

- Ochrona jezior przed zanieczyszczeniami i eutrofizacją poprzez budowę oczyszczalni ścieków na punktowych źródłach wprowadzających zanieczyszczenia do wód i rozbudowę kanalizacji wokół jezior.

- Ograniczanie zanieczyszczeń obszarowych poprzez budowę płyt obornikowych, zbiorników na odcieki, gnojówkę i gnojowicę oraz poprawę struktury przyrodniczej rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

- Realizacja zadań dotyczących zwiększania zasobów wodnych i bezpieczeństwa powodziowego województwa kujawsko-pomorskiego.

- Ograniczanie zużycia wody w procesach technologicznych.

GOSPODARKA ODPADAMI:

- Budowa i modernizacja zakładów unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z wymogami ustawy o odpadach) powodująca odzysk surowców i zmniejszenie objętości składowanych odpadów.

- Wspieranie technik i technologii ograniczających ilość wytwarzanych odpadów.

OCHRONA POWIETRZA:

- Ograniczenie emisji na obszarach:

- aglomeracji miejsko-przemysłowych, gdzie potrzeby ciepłowniczo -komunalne są zabezpieczone przez paleniska indywidualne lub kotłownie lokalne oraz gdy w sezonie grzewczym notowane są przekroczenia średniodobowych stężeń zanieczyszczeń,

- miejscowości uzdrowiskowych, posiadających taki status z nadania Ministerstwa Zdrowia,

- miejscowości, w których znajdują się cenne zabytki kultury materialnej, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wpływu emitowanych substancji zanieczyszczających te obiekty.

- Modernizacja technologii powodująca zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

- Alternatywne źródła energii.

OCHRONA PRZYRODY:

- Zwiększenie lesistości regionu wynikające z zapisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienia.

- Realizacja konserwatorskiej ochrony przyrody.

EDUKACJA EKOLOGICZNA:

Dofinansowywanie programów edukacyjnych i konkursów ekologicznych.

FUNDUSZE POMOCOWE:

Wspieranie zadań, które objęte zostały dofinansowaniem ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA wynikające ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i Polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Środki powiatowego funduszu ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki gminnego funduszu ochrony środowiska mogą wspierać wszystkie działania takie jak powiatowego funduszu za wyjątkiem przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, jak również inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

- Banki

Większość banków ma w swojej ofercie kredyty inwestycyjne, w tym również na przedsięwzięcia proekologiczne. Znaczący udział w kredytowaniu inwestycji w zakresie ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym ma Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Finansuje on inwestycje wymagające znacznych nakładów, realizowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. Liderem w zakresie kredytowania w formach preferencyjnych jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

- Fundacje i agencje

  - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ,,Counterpart Fund”- środki tego funduszu przeznacza się na m.in. na inwestycje z zakresu ochrony środowiska na obszarach wiejskich,

  - Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę - podstawowym jej celem jest wspieranie budowy obiektów zaopatrzenia wsi w wodę oraz gospodarki ściekowej,

  - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - finansuje, głównie w formie dotacji, przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na terenach wiejskich,

  - Ekofundusz – wspiera przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Zadaniem Ekofunduszu jest również ułatwianie transferu na polski rynek najlepszych technologii i stymulowanie polskiego przemysłu ochrony środowiska,

  - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – udziela dotacji m.in. na projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska. Przy realizacji konieczna jest współpraca z partnerem niemieckim,

  - Globalny Fundusz Środowiska (GEF/SGP) – uruchomił Program małych dotacji dla wspierania przedsięwzięć wpływających na poprawę stanu środowiska poprzez ochronę różnorodności biologicznej, wykorzystywanie odnawialnej energii, stosowanie energooszczędnych technologii, ochronę zasobów wodnych.

- Podmioty gospodarcze

Projekty realizowane przez podmioty gospodarcze, tj. podmioty nastawione na osiąganie zysku, otrzymują wsparcie najczęściej w postaci niskooprocentowanych kredytów (kredytów preferencyjnych), rzadziej dotacji. Środki własne tych podmiotów są więc głównym źródłem finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

- Instytucje zagraniczne

Do podmiotów tych zaliczyć trzeba przede wszystkim agendy Unii Europejskiej. Unia uruchomiła pomoc w finansowaniu ochrony środowiska w postaci następujących programów:

  - Program PHARE,

  - Program ISPA – w sektorze środowiska pomoc z ISPA przeznaczona jest głównie na inwestycje związane z jakością powietrza, zaopatrzeniem w wodę pitną, oczyszczaniem ścieków oraz gospodarką odpadami,

  - Program SAPARD – wspiera modernizację rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich.

W związku z tym, że realizacja Programu będzie odbywała się już w po uzyskania przez Polskę akcesji do Unii Europejskiej istotne znaczenie mają możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przy udziale środków Wspólnoty. Możliwości te obejmują: Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności i Inicjatywy Wspólnotowe.

Fundusze strukturalne, mają na celu realizację polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zmierzającą do wyrównywania różnic między regionami. W skład funduszy strukturalnych wchodzą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, oraz Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa.

W latach 2000 - 2006 na Fundusze Strukturalne dla 15 krajów członkowskich przeznaczono około 195 mld euro. Fundusze Strukturalne przysługują regionom, których PKB na mieszkańca wynosi mniej niż 75 proc. średniego PKB Unii Europejskiej. Nowością wprowadzoną w Agendzie 2000, jest przyjęcie ograniczenia pomocy, jaką dany kraj może uzyskać z Unii Europejskiej, do równowartości 4 proc. PKB tego kraju.

- Środki finansowe z Funduszy Strukturalnych są rozdysponowane w ramach trzech celów pomiędzy cztery fundusze, zarządzane przez właściwe Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej. Ze względu na to, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie i wykorzystanie środków, cztery fundusze dzielą się na dwie grupy: programy krajowe, czyli przygotowywane przez kraj członkowski i po uzgodnieniu z Komisją Europejską samodzielnie przez ten kraj realizowane Inicjatywy Wspólnotowe i działania innowacyjne, czyli programy dotyczące kluczowych zagadnień dla Unii jako całości, opracowane przez właściwe służby Komisji Europejskiej i po uzgodnieniach z krajami członkowskimi realizowane bezpośrednio przez Komisję. Poza tym Fundusze Strukturalne dzielą się na regionalne i horyzontalne. Regionalne to takie, o które ubiegać się mogą wnioskodawcy określonego regionu Unii, spełniającego przyjęte przez Komisję Europejską kryteria. Horyzontalne zaś to takie, o których środki można się ubiegać bez względu na lokalizację wnioskodawcy, czyli na całym terytorium Unii.

CEL 1: Promocja rozwoju i zarządzania strukturalnego regionów zapóźnionych w rozwoju. Dla regionów słabiej rozwiniętych Komisja Europejska proponuje zastosować kryterium zgodnie z którym pomoc będzie przyznawana jedynie w rejonach w których PKB na mieszkańca jest niższy od 75 proc. średniej Unii. Dodatkowa pomoc może być udzielana regionom zagrożonym poważnym bezrobociem. Na ten cel, na lata 2000-2006, jest przeznaczone 70 proc. Funduszy Strukturalnych czyli 135,9 mld euro.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – FEOGA powstał w 1964 roku na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957). Jego głównym zadaniem jest wspieranie przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich. Środki finansowe w ramach funduszu pochodzą z budżetu UE (jest na niego przeznaczana największa część budżetu Unii Europejskiej, np. w 1999 było to 42,2 proc. budżetu) oraz z opłat nakładanych na produkty rolne importowane spoza Unii Europejskiej. FEOGA składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników) oraz Sekcji Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - FEDER powstał w 1975 roku. Jego głównym zadaniem jest likwidowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. W ramach funduszu może być udzielona pomoc na: inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy; inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów gdzie dochód PKB na mieszkańca jest poniżej 75 proc., tereny słabo zaludnione (poniżej 8 mieszkańców na jeden km kwadratowy) oraz obszary ultraperyferyjne; inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w najsłabiej rozwiniętych regionach; rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw; działalność badawczo-rozwojową; inwestycje związane z ochroną środowiska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierając wybrane regiony współfinansuje realizację ważnych celów polityki strukturalnej UE. Są to: rozwój i dostosowania strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju oraz przekształcenia strukturalne terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu.

Europejski Fundusz Socjalny - FSE jest pierwszym z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej. Fundusz działa od 1960 roku, a jego głównym celem jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Środki finansowe są przeznaczane na pomoc dla różnych regionów i grup społecznych w tym w szczególności dla pracowników zagrożonych bezrobociem długoterminowym oraz dla ludzi młodych (do 25 roku życia) wkraczających dopiero na rynek pracy. Pomoc z Europejskiego Funduszu Socjalnego jest realizowana między innymi poprzez: organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe; ulepszanie i dostosowywanie do potrzeb rynku pracy systemów powszechnego kształcenia; kształcenie kadr, ekspertów i personelu dydaktycznego; - wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w tym zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach; - walkę z dyskryminacją zawodową w tym wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; wspieranie grup ludzi odrzuconych i defaworyzowanych przez społeczeństwo (np. bezdomnych i uzależnionych); pomoc techniczną, badania naukowe i promowanie nowych technologii. Budżet Europejskiego Funduszu Socjalnego wynosi na lata 2000-2006 około 60 mld euro, co stanowi około 30 proc. środków przeznaczonych dla Funduszy Strukturalnych przez Unię Europejską na lata 2000-2006.

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90 proc. średniej dla wszystkich państw członkowskich. Z funduszu obecnie korzystają Grecja, Portugalia, Hiszpania i Irlandia.

Jedna z podstawowych cech Funduszu Spójności, która jednocześnie odróżnia go od Funduszy Strukturalnych, jest ograniczenie jego działania w określonym czasie. Obecnie jego funkcjonowanie jest zaplanowane do 2006 roku. Inną cechą różniącą go od Funduszy Strukturalnych jest krajowy, a nie regionalny zasięg pomocy oferowanej w ramach programu. Podstawowym celem Funduszu Spójności jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami, których poziom ekonomiczny znacznie odbiega od średniej UE. W związku z tym kładzie on nacisk na współpracę zapewniając rozwój regionów słabiej rozwiniętych z regionami, których gospodarki funkcjonują lepiej. Odbiorcami Funduszu Spójności są państwa, których PKB nie przekracza 90 proc. średniej dla wszystkich państw członkowskich. Na szczycie UE w Berlinie wprowadzono dwa zastrzeżenia, co do udzielania pomocy w ramach Funduszu Spójności: w roku 2003 zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji czy państwa nadal kwalifikują się do pomocy (90 proc. średniego PKB na jednego mieszkańca w UE); pomoc dla krajów "strefy euro" będzie udzielana pod warunkiem wypełnienia wymogów konwergencji (stabilność gospodarcza i wzrost). Państwa ubiegające się o pomoc muszą przygotować konkretny program prowadzący do spełniania kryteriów spójności. Realizowane programy, zgodnie z Traktatem z Maastricht, muszą przyczyniać się do spełnienia kryteriów konwergencji ekonomicznej oraz nie dopuszczać do powstania nadmiernego długu publicznego. Jeśli Rada stwierdzi nadmierny dług publiczny w danym kraju, żaden nowy projekt, lub w przypadku ważnych projektów składających się z wielu etapów, żaden nowy etap tego projektu, nie będzie finansowany przez Fundusz dla tego kraju. Takie zawieszenie finansowania trwa, aż do momentu, gdy nowa decyzja Rady nie zniesie poprzedniej. Budżet Funduszu Spójności na lata 2000 - 2006 wynosi 18 mld euro (w latach 1994 - 1999 wynosił 15,5 mld euro).

Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej, finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych, skierowane do określonych środowisk i grup społecznych jedynie państw członkowskich Unii Europejskiej.

INTERREG III to program Unii Europejskiej dotyczący wzmacniania współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej, oraz mający służyć zrównoważonemu rozwojowi oraz integracji całego terytorium UE. Realizowany w latach 2000-2006 program INTERREG III kładzie się nacisk na współpracę z regionami granicznymi krajów kandydujących do Unii Europejskiej oraz z krajami korzystającymi ze wsparcia PHARE. Program nie finansuje bezpośrednio inicjatyw w państwach kandydujących. INTERREG III jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki przeznaczone na jego wykonanie w okresie 2000-2006 wynoszą 4875 mln euro.

LEADER + to program wspomagający wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich. Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000-2006 wynoszą 2020 mln euro.

## Instrumenty społeczne

Do instrumentów społecznych zaliczyć należy:

- Współdziałanie

Narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. „uczenie się poprzez działanie”. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów poprzez m.in. dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń, interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych.

Druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem jest to przede wszystkim udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat publicznych, wprowadzanie mechanizmów, tzw. budowania świadomości (kampanie edukacyjne).

- Edukacja ekologiczna

Ta forma edukacji jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym wdrażanie programu ochrony środowiska. Głównym jej celem jest kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw. W społeczeństwie zaczyna istnieć coraz większa potrzeba posiadania takiej wiedzy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się znaczny rozwój edukacji ekologicznej. Rolę koordynującą tutaj odgrywają pozarządowe organizacje ekologiczne (POE) bardzo prężnie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Do najważniejszych z nich należą:

- Liga Ochrony Przyrody,

- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku,

- Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku,

- Polski Klub Ekologiczny, Oddział Pomorsko Kujawski w Toruniu,

- inne.

- Szkolenia

Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji. Działalność ta prowadzona jest od wielu lat, lecz ciągle wymaga dalszego poszerzania sposobów aktywizacji społeczeństwa oraz szkolenia coraz to innych grup zawodowych i społecznych.

W szczególności powinny być organizowane szkolenia dla:

- pracowników administracji,

- samorządów mieszkańców,

- nauczycieli szkół wszystkich szczebli,

- członków organizacji pozarządowych,

- dziennikarzy,

- dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.

Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie społeczeństwa nt. stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów o stanie środowiska. Istotne jest także komunikowanie się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach inwestycyjnych. Edukacja i informacja oraz komunikacja są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje proces edukacji.

# VI. System monitoringu i oceny realizacji celów ekologicznych

Podstawowym organem, który jest odpowiedzialny za realizację programu ochrony środowiska jest Wójt gminy Chełmża. Ustawa przewiduje, że wójt co 2 lata składać będzie radzie gminy stosowne sprawozdanie z realizacji programu. Projektowany Program będzie testem skuteczności działania administracji samorządowej na szczeblu gminnym w zakresie ochrony środowiska i wprowadzania w życie zasady zrównoważonego rozwoju.

Podstawową zasadą skutecznej realizacji programu ochrony środowiska jest właściwe adresowanie poszczególnych zadań i świadome ich przyjęcie przez wykonawców. Z punktu widzenia miejsca w strukturze zarządzania Programem wyróżnić można:

- jednostki realizujące określone w Programie zadania (podmioty gospodarcze, wójt gminy, inne jednostki zarządzania szczebla gminnego np. zarządy jednostek organizacyjnych gminy, nadleśnictwa, organizacje pozarządowe),

- instytucje finansujące (budżet państwa - Wojewoda, fundusze celowe) i wsparcia finansowego (banki, fundusze pomocowe UE),

- instytucje nadzoru i kontroli oraz monitorowania efektów (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).

Organizacją i zarządzaniem Programem powinien zająć się komitet sterujący wyłoniony spośród Rady Gminy, reprezentacji podmiotów gospodarczych oraz partnerów społecznych. Do zadań komitetu sterującego należeć powinno m.in.:

- czuwanie nad prawidłową realizacja programu,

- opracowywanie wniosków do instytucji finansowych o środki na realizację zadań ujętych w programie,

- zapewnienie korelacji z programem wojewódzkim, programem powiatowym i programami sąsiednich gmin,

- dostosowanie programu do nowych regulacji prawnych,

- promocja i popularyzacja Programu.

Funkcje wykonawcze i sekretariat Programu winien być powierzony wydziałowi Urzędu Gminy właściwemu w sprawach ochrony środowiska.

Najważniejszym procesem wdrażania Programu i realizacji założonych w nim celów jest rejestracja zmian środowiska poprzez monitorowanie jego stanu jako całości i poszczególnych komponentów. Działania te wraz z oceną stopnia realizacji zadań określonych celami niniejszego opracowania dostarczą podstawowych informacji o stopniu wdrożenia i efektach realizacji powyższego Programu.

W celu zwiększenia efektywności działań na rzecz ochrony środowiska oraz skuteczności realizowanego Programu prowadzony jest przez organy administracji system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska zwany państwowym monitoringiem środowiska, którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o:

- aktualnym stanie środowiska i stopniu zanieczyszczenia jego poszczególnych komponentów,

- ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,

- dynamice antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego,

- przewidywanych skutkach korzystania ze środowiska.

Państwowy monitoring środowiska w obszarze swojego działania obejmuje podsystemy:

- monitoringu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego,

- monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych,

- monitoringu powierzchni ziemi, gleb i odpadów,

- monitoringu przyrody ożywionej,

- monitoringu zintegrowanego,

- działania w zakresie ochrony przed poważnymi awariami.

System państwowego monitoringu środowiska umożliwia realizację obowiązków wynikających z ratyfikowania międzynarodowych konwencji oraz zalecenia obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Przyjęty w Programie główny cel polityki ekologicznej gminy Chełmża to poprawa stanu zasobów środowiska przyrodniczego gminy w celu zwiększenia atrakcyjności i możliwości rozwoju gospodarczego, w tym turystyki i rekreacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju, zachowania bezpieczeństwa ekologicznego gminy oraz realizacji założonych celów cząstkowych, którymi są:

- dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior,

- zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,

- zwiększenie lesistości gminy,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją,

- kształtowanie systemu obszarów chronionych.

Wskaźnikiem skuteczności realizacji polityki ekologicznej gminy będzie system nadzoru i kontroli wdrażania Programu, który będzie polegał na:

- dokonywaniu co 2 lata oceny realizacji Programu,

- dokonywaniu oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska.

Głównym elementem realizacji Programu do 2010 roku, tzw. celem średniookresowym będzie całkowita harmonizacja i dostosowanie wszystkich działań do obowiązujących procedur prawnych. W dłuższym horyzoncie czasowym tj. do roku 2020 podstawowym miernikiem skuteczności realizacji Programu będą wyniki monitoringu środowiska, w tym wyniki pomiarów jakości elementów środowiska najbardziej wrażliwych na zmiany stanu.

Miernikami skuteczności polityki ekologicznej powinny być:

- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a naukowo uzasadnionym zanieczyszczeniem dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym),

- ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną),

- stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

- techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub w dokumentach technicznych produktów.

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji programu ochrony środowiska gminy w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym.

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji Programu będą stosowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa, a mianowicie:

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

- poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarze gminy,

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,

- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych,

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej,

- poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych),

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych,

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,

- wzrost lesistości gminy, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby,

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także pomyślne reintrodukcje gatunków,

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

Wskaźniki aktywności władz i społeczeństwa:

- kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym i prawem międzynarodowym;

- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;

- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych;

- opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska gminy Chełmża będzie realizowany w dwóch horyzontach czasowych tj. w latach 2004 – 2010 i w dalszej perspektywie w latach 2011 – 2020. Harmonogram wdrażania Programu ujęto w poniższej tabeli.

| Lp. | Określenie działania / odpowiedzialny | Termin/okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uchwalenie Programu / Rada Gminy | do 30.06.2004 r. |
| 2. | Powołanie komitetu sterującego / Rada Gminy | do 30.06.2004 r. |
| 3. | Przekazanie ustaleń Programu wykonawcom / Wójt gminy | III kwartał 2004 r. |
| 4. | Upowszechnienie treści Programu wśród społeczeństwa gminy / Wójt gminy - Organizacja cyklu spotkań (szkoły) - Wydanie broszury zawierającej skrót Programu - Publikacja na stronie internetowej gminy | II półrocze 2004 r. |
| 5. | Monitoring realizacji Programu / sekretariat Programu: - Ocena w oparciu o mierniki efektywności - Ocena realizacji listy priorytetów - Raporty z realizacji Programu | - 2010 (2020) - co 2 lata - co 2 lata |
| 6. | Monitoring stanu środowiska / uprawnione instytucje kontroli stanu środowiska | stały nadzór wg harmonogramów instytucji kontrolnych |
| 7. | Aktualizacja Programu / Wójt gminy | co 4 lata, wg potrzeb |

# VII. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wójt gminy Chełmża, jak organy wykonawcze wszystkich gmin, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, został zobowiązany do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami, który powinien określić w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Pierwsza część opracowania zawiera ocenę stanu środowiska na terenie gminy w zakresie poszczególnych komponentów przyrodniczych oraz identyfikację i rejonizację zagrożeń środowiska w kontekście polityki ekologicznej państwa i województwa, a także w kontekście wymagań i standardów Unii Europejskiej. Ocena stanu środowiska składa się z części opisowej w postaci elaboratu tekstowego oraz części graficznej w postaci mapy sporządzonej dla całego obszaru powiatu toruńskiego w skali 1: 50 000.

Drugi etap prac zawiera określenie celów i priorytety ekologicznych, rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Program zawiera w szczególności wykaz zadań własnych gminy, które będą w całości lub części finansowane ze środków będących w jej dyspozycji oraz zadań koordynowanych przez gminę, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz za środków zewnętrznych.

Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze gminy Chełmża do 2020 r. przyjęto poprawę stanu zasobów środowiska przyrodniczego gminy w celu zwiększenia atrakcyjności i możliwości rozwoju gospodarczego, w tym turystyki i rekreacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych. Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze gminy i identyfikacja najważniejszych problemów ekologicznych upoważniają do stwierdzenia, że celami tymi są:

- dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior,

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- poprawa walorów krajobrazowych obszarów wiejskich,

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,

- zwiększenie lesistości gminy,

- ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją.

Ocena stanu środowiska na obszarze gminy, analiza wytycznych z dokumentów krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz analiza wytycznych ze Strategii rozwoju gminy Chełmża i założeń dokumentów programowych upoważniają do stwierdzenia, że większość zagrożeń stanu środowiska i zaistniałych degradacji poszczególnych komponentów środowiska jest możliwa do zminimalizowania, a nawet eliminacji pod warunkiem konsekwentnej realizacji Programu ochrony środowiska.

Podstawowymi priorytetami ekologicznymi na obszarze gminy Chełmża są:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnych,

- ograniczanie spływu zanieczyszczeń obszarowych,

- retencja wód i zwiększenie zasobów wodnych,

- ograniczanie zużycia wody,

- eliminacja źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- eliminacja źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego,

- wzbogacanie walorów estetycznych krajobrazu rolniczego terenów wiejskich,

- ochrona korytarza ekologicznego rynny chełmżyńskiej,

- edukacja ekologiczna społeczności gminy.

Wskaźnikiem skuteczności realizacji polityki ekologicznej gminy będzie system nadzoru i kontroli wdrażania Programu, który będzie polegał na:

  - dokonywaniu co 2 lata oceny realizacji Programu,

  - dokonywaniu oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska.

Głównym elementem realizacji Programu do 2010 roku, tzw. celem średniookresowym będzie całkowita harmonizacja i dostosowanie wszystkich działań do obowiązujących procedur prawnych. W dłuższym horyzoncie czasowym tj. do roku 2020 podstawowym miernikiem skuteczności realizacji Programu będą wyniki monitoringu środowiska, w tym wyniki pomiarów jakości elementów środowiska najbardziej wrażliwych na zmiany stanu.

Program zawiera ponadto mechanizmy prawno-ekonomiczne, finansowe i społeczne ochrony środowiska oraz system monitoringu i oceny realizacji programu.

Uchwalony przez Radę Gminy na podstawie art. 18 Ustawy – Prawo ochrony środowiska program ochrony środowiska jest podstawą działań wójta gminy w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, w tym realizacji wybranych programów branżowych. Programy ochrony środowiska, zgodnie z art. 14 ww. ustawy, przyjmuje się na 4 lata z tym, że przewidziane w niej perspektywiczne działania obejmują kolejne 4 lata. Z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.

# VIII. Wykorzystane materiały i opracowania

## Wybrane akty prawne

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach i aktach wykonawczych (rozporządzeniach, zarządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście realizacji niniejszego Programu, należy zaliczyć:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99/2001 poz. 1079 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 56/2000, poz. 679 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o kontroli postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową  (Dz. U. Nr 52, poz. 537 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. (Dz. U. Nr 176, poz. 1453),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 16, poz. 183),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu roku (Dz. U. Nr 8, poz. 81),

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003. (M.P. Nr 49, poz. 715).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Dz. U. Nr 230, poz. 1934).

## Literatura

  - Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.,

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 433),

  - II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, 2000 r.,

  - Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002 r.,

  - Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, Ministerstwo Środowiska, 2000,

  - Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, projekt, Ministerstwo Środowiska 2000,

  - Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa, 1999 r.,

  - Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta uchwałą nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r.,

  - Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjęty uchwałą nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 97, poz. 1437,

  - Bilans otwarcia. Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego 1999 r.,

  - Projekt Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, czerwiec 2003 r.,

  - Projekt Programu ochrony środowiska powiatu toruńskiego na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020, Zarząd Powiatu Toruńskiego, Toruń październik 2003 r.,

  - Strategia rozwoju gminy Chełmża,

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża, Zarząd Gminy Chełmża, 1998 r.,

  - Program ochrony i kształtowania środowiska gminy Chełmża, Zarząd Gminy Chełmża 1997 r.,

  - Program ochrony środowiska miasta i gminy Chełmża, Chełmża 1991 r.,

  - Studium ochrony Jeziora Chełmżyńskiego, Zarząd Gminy Chełmża 2002 r.,

  - Rozwój infrastruktury technicznej wokół Jeziora Chełmżyńskiego. Ocena oddziaływania na środowisko, Zarząd Gminy Chełmża 2002 r.,

  - Strategia Rozwoju Powiatu Toruńskiego przyjęta uchwałą Nr XVI/121/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r.,

  - Środowisko przyrodnicze powiatu toruńskiego, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Toruń 2000,

  - Informacja o stanie środowiska w powiecie toruńskim, WIOŚ Toruń, 2001 r.,

  - Sytuacja epidemiologiczna i ocena stanu sanitarnego Powiatu Toruńskiego Ziemskiego za 1999, 2000, 2001 i 2002 r., Pow. Stacja San.-Epid. Toruń,

  - Ocena wstępna (ocena 5-letnia) jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za lata 1997 – 2001 wraz z klasyfikacją stref, WIOŚ Bydgoszcz, 2003 r.,

  - Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 r.,

  - Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Bydgoszcz, 2001r.,

  - Dysarz R., Przystalski A. (red.) 2001. Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody; Bydgoszcz,

  - Program zwiększania lesistości i zadrzewień w latach 2001-2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz, 2001r.,

  - Założenia do polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego, Departament Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, 1999 r.,

  - Giziński A., Burak S. (red.), Przyroda województwa toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Oficyna Wydawnicza „Turpress”; Toruń 1992,

  - Giziński A., Chrapkowski B., Tomaszewski W. (red.) Przyroda Ziemi Chełmińskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski, Toruń 2000,

  - Roczna ocena jakości powietrza za rok 2002 w województwie kujawsko-pomorskim, WIOŚ Bydgoszcz, 2003 r.,

  - Marszelewski W., Burak Sz.., Solarczyk A., Jeziora województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska, Bydgoszcz, 2000,

- Katalog jezior województwa toruńskiego wraz z ich waloryzacją turystyczną, oprac. A. Zwoliński, St. Soc. Sci. Tor., TNT Toruń 1991,

- Ocena stanu zanieczyszczenia badanych gleb toruńskiego odcinka autostrady A-1 (cz. II), WIOŚ w Toruniu, 1998,

- Opracowanie fizjograficzne wstępne powiatu toruńskiego, Geoprojekt, Warszawa 1968,

  - Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, US, Bydgoszcz, 2002 r.,

  - Program dla Wisły i jej dorzecza na lata 2000-2020 – projekt, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, 2003 r.,

  - Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999-2000, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2001,

  - Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002,

  - Sprawozdanie z działalności za 2002 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 2003 r.,

  - Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL; Warszawa,

  - Rutkowski L. (red.) 1997. Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta Univ. Nic. Copern.; Biologia 53,

  - Generalny pomiar ruchu – 2000 rok, Transprojekt Warszawa,

  - Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1980,

  - Województwo kujawsko-pomorskie. Obszary chronione. Mapa w skali 1:250 000, 2001, Wydział Ochrony Środowiska, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz,

  - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2001r. PIG, Wa-wa 2002 r.