Projekt

Umowa o  roboty budowlane Nr .... /09

W dniu  .............. 2009 r. pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78 fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.........................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ........................................................................................ tel./fax. ........

NIP ........................  REGON  ......................

zwanym dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z  2007 r.  Nr  223, poz. 1655 z późn.zm.),

strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wsi Kończewice w ramach

projektu  ,,Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne – budowa małej infrastruktury

w Kończewicach  - Sportowa oaza”.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego

dokumentacją projektową wykonaną przez P.H.P.U. KRUSIKIEWICZ, przedmiarem

robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami niniejszej umowy,

zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

3. Zakres robót zagospodarowanie terenu wsi Kończewice obejmuje m.in. wykonanie:

1) chodników ( alejki)  z kostki betonowej ”cegiełki” gr. 6 cm  o powierzchni 412m2;
    2) boiska wielofunkcyjne o wym. 28 x 44m, o nawierzchni z granulatu gumowego

składające się z:

a) boiska do koszykówki – 2 szt.,

b) boiska do siatkówki – 1 szt.,

c) boiska do piłki ręcznej – 1szt.

wyżej wymienione boiska należy wyposażyć w:

a) typowe bramki aluminiowe do piłki ręcznej o wymiarach w świetle 3 x 2 m - 2 sztuki,

b) 4 typowe tablice do koszykówki z koszem i siatką montowane na wysięgnikach –2 kpl,

c) 2 słupki i siatkę do siatkówki - 1 kpl.;

3) ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wys. 4m - 216 mb;

4) ogrodzenia terenu  o wys. 1,8 m -  20 mb;

5) furtki o wym. 1,0 x 1,8m – 1szt.;

6) urządzenia terenów zielonych polegające m.in. na:

a) oczyszczeniu  terenu z darni i zanieczyszczeń oraz wyrównaniu uprzednio

ukształtowanego terenu,

b) naniesieniu na wyznaczoną powierzchnię trawnika warstwę ziemi urodzajnej,

c) wykonaniu nasadzenia drzew iglastych, liściastych, krzewów, żywopłotów oraz

trawników  zgodnie z projektem zieleni,

7) zabezpieczenia posadzonych roślin polietylenowymi siatkami ochronnymi.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektu i wykonaniu geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i złożenie

materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w

Toruniu;

3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

4) uporządkowanie pozostałej części terenu;

5) inne prace związane z procesem budowy.

§2

- Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni. Przekazanie następuje protokolarnie.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy.

- Wykonawca zapewnia materiały do wykonania przedmiotu umowy.

Materiały i urządzenia, o których mowa  powinny posiadać świadectwa jakości, 
       certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Nawierzchnia boiska powinna posiadać ważną aprobatę (rekomendację ) techniczną ITB, atest PZH oraz certyfikat IAAF.

§ 3

Zakres robót objętych umową należy wykonać w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy 
tj. do dnia ….2009 r. wraz  z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego

przedmiotu  zamówienia.

Wynagrodzenie

§ 4

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie kompletnego przedmiotu 
     zamówienia opisanego w § 1 umowy w wysokości: ..................... zł wraz z podatkiem  VAT  
     w wysokości 22%, łączna kwota brutto wynosi …………zł, słownie: ………………..  
     płatne po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w sposób określony w § 5.

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w 
     ust. 1.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy uzgodniony  wcześniej

harmonogram rzeczowo- finansowy robót, który otrzyma od zamawiającego po 
     rozstrzygnięciu przetargu. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

§ 5

Zapłata za wykonany i bezusterkowo odebrany kompletny przedmiot zamówienia nastąpi

w     terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, którą Wykonawca wystawi po sporządzeniu końcowego protokołu bezusterkowego odbioru, przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy ................................................................

W przypadku jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 6

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi -  5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  …………….zł

( słownie:………………………………)

- Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………….

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

Nadzór

§ 7

- Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan  .................................

posiadający uprawnienia w specjalności ………….nr .............przynależący do ………..

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania
          przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny   prawidłowości wykonania umowy.

4.  Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 8

- Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana ..................................posiadającego uprawnienia budowlane  nr ......... w specjalności…..

Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

4.  Szczegółowy zakres czynności kierownika Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu   
     1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

§ 9

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na placu budowy.

- Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności. Kopia polisy dołączona jest do oferty.

3.   Od chwili przekazania placu budowy  aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca

ponosi  całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

4.  Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu

odbioru końcowego.

5.  W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca  na swój koszt dokona naprawy

i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

4.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia miejsca wykonywania prac;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także jego oznakowania;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w  dniu odbioru końcowego;

- udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie rękojmi.

5.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sprawdzić kompletność projektu

budowlanego i możliwości jego realizacji.

6.  Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego, że projekt nie nadaje się do

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
     określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnych z 
      wymaganiami specyfikacji; okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 
      nadzoru certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 
      używanego na budowie wyrobu.

8.  Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz 
      wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyniki oraz protokoły 
      badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

9. Wykonawca stosować będzie materiały i urządzenia posiadające odpowiednie 
      dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną  
      wykonanego przedmiotu umowy oraz zgodne z wymaganiami specyfikacji.

§ 10

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robót

§  11

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru

końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2.  Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2)   odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po

zakończeniu robót;

3)   całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż 
     na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiory z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i 
     inspektora nadzoru co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem 
     terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek 
     stwierdzonych przy odbiorze.

5. Odbiór z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając inspektora 
     nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust.  7 oraz terminu wykonania 
     przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno 
     być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt 
    doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę 
    odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 
     niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 
    Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania 
     wynikającego z umowy.

7.  Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór  
     ten nastąpi w terminie  7 dni, licząc od daty zgłoszenia  przez wykonawcę gotowości do  
     odbioru, z uwzględnieniem stosowania postanowień  § 13  ust. 1.

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty 
     dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do wykonania umowy materiałów .

9.  Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących

Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w

zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
     gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania,

to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca 
     pozostaje w zwłoce.

11.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
     gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania,

to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 12

1. Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra 
    Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202,  poz. 2072) w  
    oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać 
    ustalenia poczynione w toku odbioru i  jest podpisywany przez przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy z uwzględnieniem uregulowań ust. 1.

Każda ze stron otrzymuje 1 egzemplarz protokołu.

§ 13

- Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- O usunięciu usterek i  braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3.  Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt 
     Wykonawcy.  Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia 
     Wykonawcy.

§ 14

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1)  Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich

w  terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3)  jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz zajęcia 
         majątku wykonawcy;

5)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
         interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
         odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
         wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.   Inspektor nadzoru powinien w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość 
      wykonanych przez Wykonawcę robót.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

- Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

- Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

§ 16

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Rękojmia

§ 17

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych  robót, użytych materiałów) przez okres  nie krótszy niż 3 lata 
(określi oferta), który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

- Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu

48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad

wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 18

- Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny pogwarancyjny odbiór robót  zgodnie z §  11 ust. 2 pkt 3.

Kary umowne

§ 19

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 
          wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 
          terminu jego wykonania;

2)  za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za

każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)  za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji – w

wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc

odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu

wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części oraz

uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia ryczałtowego

brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od umownego terminy jego

przekazania;

3)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w

którym odbiór powinien być zakończony;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień

publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
     o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5.  Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia 
      ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
     dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie 
     przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą 
     w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie  
     kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań 
     umownych.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się 
     wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

Podwykonawstwo (jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom)

§ 20

1.  Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, pod 
     warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiającemu przysługuje 
     prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w 
     sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. W przypadku zażądania dokumentów

Zamawiający wyznacza termin na ich dostarczenie, termin ten jednak nie może być

krótszy niż 3 dni.

3.  W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział

podwykonawców ma obowiązek przed podpisaniem umowy:

1) przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót przez podwykonawców oraz

kwoty płatności przysługujące z tego tytułu;

2) przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy przy udziale

podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

5.  Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy;

2) kwotę wynagrodzenia podwykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;

4) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich

odbiorze a termin płatności faktury wyniesie 14 dni od dnia przekazania faktury.

6.  Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym

podwykonawcą.

7.  Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:

(podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakresem robót i ich wartość)

……………………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8.  Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust. 7 w

trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie

zmieni to warunków SIWZ.

9.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
     Podwykonawcą.

10.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w 
     całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się 
     z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
     art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez 
     Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, 
     Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 
     Wykonawcy.

11.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  za 
     wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
     Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak  za własne.

Zmiana umowy

§ 21

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  w

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli

zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   
         technologii wykonania przedmiotu umowy;

2) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac; 
     3) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych 
             wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających, 
             na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy,

b) wystąpienia robót dodatkowych;

c) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.;

d) działania siły wyższej,

4) zmiany  zasad finansowania zamówienia.

- Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub 
     specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

6.  W wypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.  Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to

mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia

Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i

celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa

niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

Siła wyższa

§ 22

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.  Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i

ustaniu.

3.  Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na

nią.

Pozostałe postanowienia

§ 23

1.  Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i

odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2.  Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku

z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3.   Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony.

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o

zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na

ostatni     znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za

doręczone.

4.  Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 
      piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5.  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia

kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.   Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) oferta Wykonawcy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

8.   Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa

egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA