CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr ......../2011

W dniu  .............. 2011 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji: .................................................................................................. tel./fax. ..................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

- ……………………………………….,

- ……………………………………….,

Zwanym(ą) dalej  Wykonawcą

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2010 r.  Nr  113, poz. 759 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie skruszenia materiałów pochodzących z rozbiórki dróg technologicznych przy autostradzie A 1 od Skanska - NDI stanowiących odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 - kod odpadu 17 01 07  zwane dalej gruzem budowlanym oraz załadunek, rozładunek i transport skruszonego gruzu budowlanego i odsiewek powstałych podczas kruszenia.

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, a także obowiązującymi przepisami i według wskazówek Zamawiającego, osobami i sprzętem będącym w dysponowaniu Wykonawcy .

3. Wstępny obmiar wykonany przez przedstawicieli Zamawiającego wskazał około 15.000 ton surowca przeznaczonego do kruszenia. Przewiduje się maksymalną ilość skruszonego gruzu budowlanego na około 8 tysięcy ton.

Podane wyżej ilości są wielkościami orientacyjnymi i mogą być zmienione ( zmniejszone lub zwiększone) w trakcie trwania umowy przez Zamawiającego bez skutków ujemnych z tego tytułu.

4. Planowane w ust. 3 ilości surowca przeznaczonego do kruszenia mogą ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania większej ilości tego surowca. Zamawiający dopuszcza w ramach zawartej umowy zwiększenie do 20% planowanej ilości.

5. W przypadku pozyskania przez Zamawiającego surowca przeznaczonego do kruszenia w ilościach przekraczających wskazane w ust. 3. i 4   Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach określonych w niniejszej umowie.

6. Zwiększenie ilości surowca przeznaczonego do kruszenia skutkuje zwiększeniem całego zakresu usług objętych niniejszą umową ( kruszenie, ładowanie i transport).

7. Gruz budowlany należy skruszyć na frakcje od 31,5 mm do 61,5 mm.

Wykonawca   oddzieli  gruz budowlany od reszty odsiewek  powstałych w trakcie procesu kruszenia. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń (plastiki, drewno itp.) oddzieli  je od gruzu budowlanego, odsiewek i składować je będzie na oddzielnej pryzmie.

8. Wykonawca we własnym zakresie przygotuje posiadany przez Zamawiającego materiał do procesu kruszenia, np. rozdrobnienie dużych elementów betonowych.

9. Kruszenie gruzu budowlanego z autostrady odbędzie się na placu składowania będącym w użytkowaniu Skanska – NDI przy pasie autostradowym w miejscowości Dźwierzno i Turzno oraz na placu wskazanym przez Zamawiającego w miejscowości Kiełbasin. Wskazane place składowania surowca przeznaczonego do skruszenia nie są utwardzone. Załadunek surowca przeznaczonego do kruszenia zapewnia Wykonawca.

10. Wykonawca będzie zobowiązany skierować osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy na bezpłatne szkolenia b.h.p. organizowane przez Skanska – NDI, w związku z koniecznością przebywania na obiektach budowlanych firmy Skanska –NDI.

11. Zamawiający udostępni protokolarnie Wykonawcy pryzmy surowca przeznaczonego do kruszenia w dniu zawarcia umowy.

12. Wykonawca zapewnia załadunek na samochody oraz  transport skruszonego gruzu budowlanego i wszystkich odsiewek na wstępnie zaplanowane place składowania w miejscowościach:

a) Skąpe lub bezpośrednio w koryto drogi gminnej nr 100568 C w miejscowości Skąpe;

b) Pluskowęsy lub bezpośrednio w koryto drogi gminnej nr 100533 C. w miejscowości Pluskowęsy;

c) Januszewo lub bezpośrednio w koryto drogi gminnej nr 100540 C w miejscowości Januszewo lub bezpośrednio w koryto drogi gminnej nr 100505 C w miejscowości Dziemiony.

13. Orientacyjna ilość kilometrów przejazdu drogami głównymi z danego placu kruszenia do placu składowania, bez uwzględnienia miejsca ważenia, w jedną stronę wynosi:

a) plac kruszenia w m. Dźwierzno- plac składowania Januszewo lub droga Januszewo – ok. 4 km,

plac kruszenia w m. Dźwierzno- plac składowania Skąpe lub droga Skąpe – ok. 13 km,

plac kruszenia w m. Dźwierzno- plac składowania Pluskowęsy lub droga Pluskowęsy – ok. 7 km,

plac kruszenia w m. Dźwierzno- składowanie droga Dziemiony – ok. 13 km,

b) plac kruszenia w m. Turzno- plac składowania Januszewo lub droga Januszewo – ok.22 km,

plac kruszenia w m. Turzno- plac składowania Skąpe lub droga Skąpe – ok. 
            20 km,

plac kruszenia w m. Turzno- plac składowania Pluskowęsy lub droga Pluskowęsy – ok. 15 km,

plac kruszenia w m. Turzno- składowanie droga Dziemiony – ok. 20 km,

c) plac kruszenia w m. Kiełbasin- plac składowania Januszewo lub droga Januszewo – ok. 14 km,

plac kruszenia w m. Kiełbasin- plac składowania Skąpe lub droga Skąpe – ok. 
           12 km,

plac kruszenia w m. Kiełbasin- plac składowania Pluskowęsy lub droga Pluskowęsy – ok. 7 km,

plac kruszenia w m. Kiełbasin- składowanie droga Dziemiony – ok. 12 km,

14. Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą na bieżąco miejsce transportu oraz orientacyjną ilość kilometrów na danej trasie.

15. Transport będzie odbywał się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach nie wcześniej niż od 6.00 i nie później niż do 18.00. Dostarczony gruz budowlany oraz odsiewki będą kontrolnie ważone na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

16. Ilość skruszonego i przewiezionego materiału przez Wykonawcę będzie kontrolowana przez osobę/y reprezentującą Zamawiającego będącą/e przez cały czas na placu załadunku oraz na placach odbioru przewiezionego materiału.

17. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy sprzęt zapewniający ciągłą realizację przedmiotu umowy oraz sprzęt do transportu o minimalnej ładowności 16 ton.

18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z rodzajem materiału przeznaczonego do kruszenia oraz  warunkami terenowymi mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy.

§ 2

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie 30 od dnia podpisania umowy tj. do  dnia ………….. 2011 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. opóźnienie w 
           udostępnieniu surowca przeznaczonego do skruszenia, miejsca, na którym ma być           
           transportowany materiał, brak możliwości zważenia materiału itp.;

2)  zwiększenia ilości surowca przeznaczonego do skruszenia, załadowania i transportu;

3) działania siły wyższej np. (klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni 
          wpływ na terminowość wykonywania prac;

4) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac – fakt 
          ten musi mieć odzwierciedlenie na piśmie i musi być potwierdzony przez 
          obie strony;

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowy  termin realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 
będzie okresowi przerwy lub przestoju.

Wynagrodzenie

§ 3

1. Ustala się wynagrodzenie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, w z tytułu wykonania umowy  za faktycznie wykonane usługi:

a) za 1 tonę surowca przeznaczonego do kruszenia wraz z załadunkiem do kruszarki – w kwocie brutto wynosi ..................zł, (słownie: ........................................),

b) za 1 tonokilometr transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na miejsca, o których mowa w § 1 – w kwocie brutto wynosi ..................zł, (słownie: ........................................).

2. Faktyczna ilość surowca przeznaczonego do kruszenia pokruszonego  i przetransportowanego  gruzu budowlanego i odsiewek określona będzie na podstawie obmiaru uzyskanego podczas załadunku i przewozu materiału na place składowania, kontrolnego ważenia transportu z materiałem  oraz potwierdzenia zgodności ilości ładunków przez osobę/y wskazaną/e przez Zamawiającego będącą/e cały czas przy wykonywanych pracach.

3. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Chełmża, NIP 879-24-58-798 po wykonaniu skruszenia całości przewidzianej umową ilości materiału oraz przetransportowaniu gruzu budowlanego i odsiewek na miejsca wskazane przez Zamawiającego oraz rozliczeniu skruszonego i przewiezionego materiału  w oparciu o odbiór przeprowadzony zgodnie z § 5 .

4. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie.

Obowiązki Wykonawcy

§ 4

- Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa

na terenie, na którym będą wykonywane prace.

2. Wykonawca ubezpieczony jest od ryzyka prowadzonej działalności.

Odbiór gruzu

§ 5

1. Skruszony gruz budowlany  po wykonaniu usługi kruszenia podlega odbiorowi przez

Zamawiającego przed wywozem do miejsc składowania w celu ustalenia osiągnięcia wymaganych frakcji.

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru na podstawie następujących dokumentów:

1)  dokumentów  wagowych od kierowców;

2) spis ilościowy wykonanych kursów sporządzony przez osobę reprezentującą  Zamawiającego;

3) obmiaru spryzmowanego gruzu budowlanego i odsiewek.

3. Ważenie kontrolne gruzu budowlanego i odsiewek zapewnia Zamawiający, który wskaże pisemnie miejsce zlokalizowania wagi.

§ 6

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad lub naruszeń umowy,  które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej i przydatności do użycia.

Odstąpienie od umowy

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej

przez   okres 14 dni;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do prac lub je wstrzymał i nie podjął ich w

terminie 7 dni od chwili decyzji Zamawiającego;

3) jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

Wykonawca   nie wykonuje prac zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje

zobowiązania umowne;

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy oraz zostanie wydany nakaz zajęcia 
       majątku wykonawcy;

5) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
       interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
       odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
       wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający   w przypadku odstąpienia od umowy ustalić wartość wykonanych przez

Wykonawcę prac.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający nie realizuje

określonych umową obowiązków.

4. Odstąpienie następuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu.

5. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne  jest  wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z

informacją, że  po  bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

Kary umowne

§ 9

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2%  maksymalnej,       
         kwoty wynagrodzenia brutto, wynikającej z przewidzianej ilości, o której mowa w § 1 
        ust. 3, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% maksymalnej kwoty wynagrodzenia 
        brutto, wynikającej z przewidzianej ilości, o której mowa w § 1 ust. 3.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w  rozpoczęciu lub spowodowaniu przerwy w wykonaniu prac w wysokości

0,2%  maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, wynikającej z przewidzianej ilości, o 
        której mowa w § 1 ust. 3 za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od  umownego 
       terminy przekazania;

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2% maksymalnej kwoty  
         wynagrodzenia brutto, wynikającej z przewidzianej ilości, o której mowa w § 1 ust. 3.   
        za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien

być zakończony się odbyć;

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% maksymalnej kwoty  wynagrodzenia 
        brutto, wynikającej z przewidzianej ilości, o której mowa w § 1 ust. 3.

§ 10

W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

§ 11

Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego .

§ 12

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 13

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej     pod rygorem nieważności.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 
art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 14

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:

1) zmianie może ulec przesunięciu termin wykonania zamówienia w przypadku:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. opóźnienie w 
                udostępnieniu surowca przeznaczonego do skruszenia, miejsca, na którym ma być           
                transportowany materiał, brak możliwości zważenia materiału itp.;

b)zwiększenia ilości surowca przeznaczonego do skruszenia, załadowania i    
                transportu;

c) działania siły wyższej np. (klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej 
                bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac;

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
                prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie na piśmie i musi być potwierdzony 
                przez obie strony;

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności.

3) zmianie może ulec planowana ilość surowca przeznaczonego do kruszenia w przypadku pozyskania większej ilości tego surowca. Zamawiający dopuszcza w ramach zawartej umowy zwiększenie do 20% planowanej ilości.

4) zmianie mogą ulec miejsca składowania skruszonego gruzu budowlanego oraz  
            odsiewek, o których mowa w § 1 ust. 12 ;

5) zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy 
 podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy 
 podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego 
 podwykonawcy;

6) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień

zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano

wyboru Wykonawcy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, faktyczna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości 
 należytego wykonania umowy.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia     Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 15

Siła wyższa

1.  Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie   zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i     ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na  nią.

§ 16

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i      odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez       stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane     osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za   doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ z załącznikami;

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA