ZESTAWIENIE  ZAWARTYCH  UMÓW  O PRZYZNANIE  POMOCY Z  UE NA DOFINANSOWANIE

INWESTYCJI  REALIZOWANYCH W 2012 r.

| L.p | Nr umowy | Data zawarcia | Dysponent środków | Kwota dofinansowania ogółem | Kwota dofinansowania przypadająca na 2012 r. | Wartość przedsięwzięcia | Nazwa zadania i stan zaawansowania prac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UM ES 431.1.300.2011 | 11.02.2011 | Województwo-Kujawsko-Pomorskie | 347.000 | 347.000 | 786.095 | Budowa boiska przy SP Kończewice -Zadanie zakończone |
| 2 | OW-I.052.9.2447.2011 00010-6930-UM0230008/11 | 21.11.2011 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor. | 50.000 | 50.000 | 149.778 | Remont świetlicy wiejskiej w Skapem - Zadanie zakończone |
| 3 | OW-I.052.8.29.450.2011 00047-6930-UM0240066/11 | 21.11.2011 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor. | 24.900 | 24.900 | 38.470,86 | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach - Zadanie zakończone |
| 4 | OW-I.052.8.27.448.2011 00045-6930-UM0240064/2011 | 21.11.2011 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor. | 24.900 | 24.900 | 57.752,31 | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielczynach - Zadanie zakończone |
| 5 | UDA-RPKP-OZ-04-008/10-00 | 16.11.2010 | Województwo-Kujawsko-Pomorskie | 3.450.944,63 | 856.290 | 6.646.013,68 | Zastosowanie energii słonecznej w Gminie Chełmża W trakcie realizacji- rozstrzygnięcie przetargu . |
| 6 | PRW.I.6011-4-623/10 00077-6921-UM0200004/10 | 25.11.2010 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor. | 1.378.232 | 638.000 | 2.593.846,55 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża. Budowa kanalizacji - Zadanie zakończone |
| 7 | UM ES 4311.141.2012 | 11.04.2012 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor. | 333.000 EFRR | 333.000 333.000 z Ministerstwa Sportu i Turystyki | 1.000.000 | Rozbudowa bazy sportowej w woj. kujawsko-pomorskim-Moje Boisko-Orlik 2012 . W trakcie realizacji - 10 % |
| 8 | PRW.I.6010-158-109/10 00018-6922-UM0200158/10 | 31.05.2011 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor. | 162.000 | 118.000 za I etap | 398.520 | Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i Kuczwały . W trakcie realizacji – 25% |
| 9 | PRW.I.6010-157-108/10 00017-6922-UM0200157/10 | 31.05.2011 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor | 311.247 | 311.247 | 817.565,45 | Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w Pluskowęsach .Zadanie zakończone |
| 10 | OW-I.052.8.28.449.2011 00046-6930-UM0240065/11 | 21.11.2011 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor | 24.900 | 24.900 | 60.362,37 | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Browinie- Zadanie zakończone . |
| 11 | OW-I.052.2.2.408.2012 00085-6921-UM0200002/12 | 26.07.2012 | Samorząd Woj.Kuj.Pomor. | 982.000 | 246.000 za I etap | 1.611.645,46 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża – W trakcie realizacji – przygot.do przetargu. |
| OGÓŁEM |  |  |  | 7.089.123,63 | 3.368.327 |  |  |

Ponadto w 2012 r. są zaplanowane środki z RPO za zadania zakończone :

1)Budowa drogi gminnej  Nr 100525C w m.Brąchnówko – 269.575 zł (umowa o dofinansowanie 31.XII.2010 r.)

2)Rozbudowa SP Zelgo 674.193 zł ( umowa o dofinansowanie z 30.08.2011 r.)

Dodatkowe wyjaśnienie do planowania: 3.368.327 + 269.575 +674.193 – 666.000(jest w rubryce dotacje) – 347.000 (tylko po dochodach) = 3.299.095 kwota zgodna w  zał. Nr 4.

Data : 3.08.2012 r.

Sporządziła : M.Rygielska  Skarbnik Gminy.