WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa ..........................

W dniu  .............. 2013 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-24-58-798,  Nr Regon 871118709,

adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
zwaną w dalszej części zamawiającym lub stroną

a

............................................................................................................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji: ....................................................................................... tel./fax. ........................... NIP ................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

- ……………………………………….,

- ……………………………………….,

zwanym(ą) dalej wykonawcą lub stroną

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2010 r.  Nr  113, poz. 759 z późn.zm.), strony  zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża.

2. Zakres robót obejmuje:

1) demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w szacunkowej ilości 33,165 Mg;

w ramach robót wykonane zostaną: demontaż, pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów  określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz.1673) – karta przekazania odpadu;

2) transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w szacunkowej ilości 68,543 Mg;

w ramach robót wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz.1673) – karta przekazania odpadu.

3. Określone w ust. 2  ilości wyrobów zawierających azbest są wyłącznie szacunkowe i służą do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego prac.

4. Wykaz nieruchomości określający lokalizację posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po zawarciu umowy. Zakres i termin wykonania robót musi być każdorazowo ustalany z właścicielem nieruchomości przy czym ustalone terminy nie mogą być dłuższe niż do końca terminu realizacji całości zamówienia tj. do 30.09.2013 roku.

5. Potwierdzeniem unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych  zawierających azbest będzie  przekazanie zamawiającemu karty przekazania odpadów  przygotowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Ponadto wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do:

1) opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, o których mowa w ust. 4 przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) dokona ważenia zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest  legalizowaną wagą przewoźną w obecności właściciela nieruchomości oraz sporządzenia protokołu potwierdzającego należyte wykonanie demontażu i ilości zdemontowanych /odebranych wyrobów zawierających azbest dla każdej z posesji. Z demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest wykonawca sporządza protokół który powinien zawierać m.in.:

a) imię i nazwisko właściciela  nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające  azbest,

b) miejsce odbioru odpadów,

c) datę odbioru,

d) ilość odebranych odpadów (Mg/ m2),

e) oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

Protokół powinien podpisać właściciel nieruchomości.

3) zabezpieczenia obiektów i terenu wokół obiektów przed dostępem osób postronnych oraz rozprzestrzenianiem się pyłów azbestowych;

4) transportu wyrobów zawierających azbest odpowiednio przystosowanymi i oznakowanymi pojazdami uprzednio oczyszczonymi z elementów mogących uszkodzić opakowanie w trakcie transportu;

5) naprawienia uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu w przypadku ich uszkodzenia spowodowanego prowadzeniem robót;

6) zabezpieczenia podczas demontażu pokryć dachowych pomieszczeń przed zalaniem spowodowanym brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem połaci dachowej przed wpływami atmosferycznymi;

7) uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

5. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia  wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów  i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania  wyrobów zawierających azbest

(Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu  wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z  Nr 216, poz.1824).

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ .

§ 2

Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie do  dnia 30 września 2013 r. wraz z bezusterkowym protokolarnym odbiorem.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy cenę:

1) za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg materiałów zawierających azbest:

cena netto:   ..............................................  zł x podatek VAT:  …..% ...............................................  zł co stanowi cenę brutto: ……………………….  zł (słownie:..................................................................................................................... zł)

2) za transport i unieszkodliwienie 1 Mg materiałów zawierających azbest:

cena netto:   ..............................................  zł x podatek VAT:  …..% ...............................................  zł co stanowi cenę brutto: ……………………….  zł (słownie:..................................................................................................................... zł)

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w § 3 ust. 1 oraz ilości rzeczywiście wykonanego zakresu przedmiotu umowy obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwienie oraz transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.

3. Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, a także te, które są niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Chełmża, NIP 879-24-58-798 po wykonaniu całości zakresu przewidzianego umową w oparciu o podpisany przez obydwie Strony „protokół odbioru końcowego zadania” oraz dostarczone Zamawiającemu dokumentu, o których mowa w  § 1 ust. 3.

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

7. W przypadku, jeżeli wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami wraz z oświadczeniem że nie ma żadnych innych zobowiązań z tytułu wykonania przez podwykonawców niniejszej umowy. Zamawiający zatrzyma z należności wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywanch prac

2. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza miejsca oraz teren, na którym będą wykonywane prace.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł przez  okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.

4. Wykonawca przedstawi zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy.

5. Jeżeli wykonawca nie przedstawi zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 4  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był przedstawić wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez wykonawcę.

6. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy zamawiającemu.

7. Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do okazania lub udostępnienia kserokopii umowy z podmiotem uprawnionym do przyjęcia na składowisku odpadów zawierających azbest.

§ 5

Odbiór

1. Zakończenie wykonania całości zamówienia wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu nie później niż 7dni przed dniem odbioru.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, tj. :

1) oryginały kart przekazania odpadów na składowisko zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673);

2) oryginały protokołów odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości i wykonawcą zawierające elementy, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 2;

3. Zamawiający może także żądać od wykonawcy innych dokumentów, które niezbędne będą do uzyskania i rozliczenia otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska datacji.

4. Odbiór dokonany zostanie poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki wyznaczony zostanie termin do ich usunięcia.

6. W przypadku dokonania przez zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi wadami zamawiający, może:

1) żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie wykonawcy odpowiedni termin;

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, a wady te są nieistotne;

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, a wady są istotne.

7. W przypadku, gdy wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie zamawiający ma prawo  zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiający będzie dochodził od wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez   okres 14 dni;

- bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do prac lub je wstrzymał i nie podjął ich w  terminie 7 dni od chwili decyzji zamawiającego;

- jeżeli pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony zamawiającego, wykonawca   nie wykonuje prac zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje   zobowiązania umowne;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy ustali wartość wykonanych  przez wykonawcę prac.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w szczególności, gdy zamawiający nie

realizuje określonych umową obowiązków.

4. Odstąpienie następuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu.

5. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku wykonawcy  konieczne  jest  wyznaczenie zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że  po  bezskutecznym upływie tego terminu wykonawca odstąpi od umowy.

§ 7

Odstąpienie od umowy przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 8

Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2%  maksymalnej,       
kwoty wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiający płaci wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w  rozpoczęciu lub spowodowaniu przerwy w wykonaniu prac w wysokości 0,2%  maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki lub przerwy licząc od  umownego terminy przekazania;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,2% maksymalnej kwoty  
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien być zakończony się odbyć;

- za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% maksymalnej kwoty  wynagrodzenia brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia o naliczone kary umowne.

§ 9

1. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego .

§ 10

Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części

usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców

lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części usług nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego.

- Umowa pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie

pisemnej  pod rygorem nieważności i musi zostać udostępniona zamawiającemu, na jego żądanie.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne.

- W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji części usług

podwykonawcy, wykonawca  jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą wykonawca nie dokona

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez zamawiającego udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej

wykonawcy.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu

sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:

1) jeżeli zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy zmianie ulegnie sposób i termin realizacji zamówienia;

2) jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, a ich wykonanie w takich warunkach miałoby wpływ na gorszą jakość wykonanych prac zmianie ulegnie sposób i termin wykonania robót;

3) na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zjawisko zewnętrzne, gwałtowne i nieoczekiwane, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej staranności zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia;

4) jeżeli zaistnieją okoliczności leżące po stronie zamawiającego w szczególności spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec sposób i terminy realizacji robót;

5) jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia wykonawcy (wartość netto pozostaje bez zmian);

6) jeżeli właściciel nieruchomości odstąpi od zamiaru demontażu zmianie ulegnie zakres przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie wykonawcy;

7) jeżeli na skutek dokonanych pomiarów zmianie ulegnie ilość zdjętego materiału zawierającego azbest (określona szacunkowo) zmianie ulegnie zakres przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie wykonawcy;

8) zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy podwykonawca – na wniosek wykonawcy i za zgodą zamawiającego, nowy podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego podwykonawcy.

- Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje

daną zmianę.

- Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie

narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia  umowy, strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 13

Pozostałe postanowienia

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i  odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody zamawiającego.

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane  osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie  miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za   doręczone.

- Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

- Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ z załącznikami;

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA