CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa […]

W dniu  .............. 2013 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną  przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy,

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -   Marty Rygielskiej,

NIP 879-24-58-798,  Regon 871118709,

siedziba / adres do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, 
tel. 056 675 60 76 do 78, fax. 056 675 60 79,

zwanym w dalszej części Zamawiającym lub Stroną

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

siedziba / adres do korespondencji: ............................................................................... tel./fax. .................................... NIP ....................................  REGON  .....................................

reprezentowanym(ną) przez:

- ……………………………………….,

- ……………………………………….,

zwanym(ą) dalej  Wykonawcą lub Stroną

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ,, Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II – termomodernizacja budynku”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, przepisami i  technologiami producentów materiałów i urządzeń 
zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz załączonymi:

1) 	projektem budowlanym branży budowlanej wykonanym przez Elżbietę Grochocką prowadzącą działalność pod nazwą  Pracownia Projektowa „Ambit”, ul. Chrobrego 85, 87-100 Toruń oraz projektem budowlanym wykonawczym opracowanym przez Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas, ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław;

2)      projektem budowlanym branży sanitarnej opracowanym przez Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki, ul. Rydygiera 21, 
87-100 Toruń;

3)	pozwoleniem na roboty budowlane nr AB.6740.1.108.2011.KM z dnia 17.11.2011 r. 
           zmienionym decyzją nr AB.6740.1.72.2012.KM z dnia 04.10.2012 r. wydanym przez 
           Starostę Toruńskiego;

4) 	specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robót;

5) 	przedmiarami robót mającymi jednie charakter pomocniczy.

3. Zakres robót obejmuje m. in.:

1) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz parapetami zewnętrznymi, 
        montaż  nowej stolarki okiennej i drzwiowej wraz parapetami zewnętrznymi w ilościach:

a) okna PCV - 39 szt.,

b) drzwi  aluminiowe - 3 szt.,

a także wykonanie obróbki wewnętrznej i malowanie;.

2) demontaż istniejącego pokrycia dachu z papy asfaltowej oraz wykonanie nowego 
       pokrycia papą asfaltową w układzie dwuwarstwowym  wraz z wykonaniem nowych 
       obróbek blacharskich oraz wymianą rynien i rur spustowych;

3) wymianę  instalacji odgromowej z wykonaniem pomiaru skuteczności ochrony instalacji

odgromowej;

4) wykonanie rozbiórki komina oraz przybudówki;

5) wykonanie docieplenia stropu poddasza wełną mineralną grubości 20 cm na całej 
        powierzchni;

6) wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą wełną mineralną grubości 12 cm  na całej 
       powierzchni;

7) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą styropianem 
       grubości15cm; 
   8) wykonanie na części elewacji frontowej i szczytowych okładziny z płyty elewacyjnej z  
       włóknocementu w systemie elewacji wentylowanej;

9) wykonanie remontu istniejących schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad na 
        nowe, w tym jednej ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego;

10) rozbudowę istniejącej kotłowni gazowej poprzez montaż na dachu budynku 
        zestawu solarnego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem 
        kolektorów płaskich.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) naprawienie wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie robót;

2) uporządkowanie oraz doprowadzenie pozostałego terenu po zakończeniu 		    robót do stanu pierwotnego;

3) wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej z instrukcjami BHP - zgodnie z 
                 obowiązującymi przepisami - dla rozbudowanej kotłowni, która przeznaczona 
                 będzie dla użytkownika;

4) dokonanie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenia użytkownika w sprawie 
                użytkowania oraz przekazania instrukcji obsługi i eksploatacji rozbudowanej   
                kotłowni.

5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej.

6. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.

7. Wykaz dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

§ 2

1. Przekazanie placu budowy nastąpi po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni od jej podpisania. Przekazanie następuje protokolarnie.

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót, który za zgodą Stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie integralny załącznik do umowy. Przy opracowaniu harmonogramu i organizacji prac Wykonawca będzie mieć na uwadze okoliczność, iż  budynek, na terenie którego będzie prowadzona inwestycja jest obiektem użyteczności publicznej, w którym swoją siedzibę mają gminne jednostki organizacyjne oraz przedszkole i będzie zobligowany zorganizować roboty w taki sposób, aby nie zakłócić działalności tych jednostek i bezpieczeństwa przebywających w budynku oraz na zewnątrz dzieci.

Wykonawca w czasie robót musi zapewnić niczym nie ograniczony dostęp do budynku oraz tak prowadzić prace, aby nie uszkodzić parkujących samochodów.

4. Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia, czy dostarczona dokumentacja projektowa oraz teren budowy nadają się do prawidłowego wykonania robót.

5. Jeżeli po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca stwierdzi w niej wady, braki lub pomyłki, to wówczas jest zobowiązany o tychże wadach, brakach lub pomyłkach zawiadomić Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty ich wykrycia pod rygorem współodpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o ile zmiany te powodować będą oszczędności lub poprawę funkcjonalności proponowanych rozwiązań.

7.Kolorystykę elewacji i stolarki okiennej przedstawia projekt budowlany termomodernizacji obiektu jednak przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów i materiałów planowanych do montażu i użycia  m. in.  płyty elewacyjnej z włóknocementu, farb, okien itp.

Podana w projekcie paleta barw stanowi wzór i element pomocniczy do doboru odpowiednich kolorów.

8. W zakresie demontażu stolarki okiennej Zamawiający wskaże Wykonawcy okna i drzwi, które należy zdemontować w taki sposób, aby mogły zostać ponownie wykorzystane na potrzeby Zamawiającego. Materiały te będą stanowiły własność Zamawiającego.

9. Wszystkie materiały poza wymienionymi w ust. 8 pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania 
będą stanowiły  własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu przepisów   ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012 r.  poz. 21) z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest  on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

10. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu umowy, które muszą posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1) 	deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie,  
            zgodne z atestami i aprobatami technicznymi;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej;

3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

11. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń stosowny i prawem wymagany dokument (atest, certyfikat, aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, itp. dokumenty).

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

13. Badania, o których mowa w ust. 9 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

14. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

15. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania tych badań, okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

16. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej lub ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – użytkowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z zastrzeżeniem braku możliwości zastąpienia materiałów naturalnych sztucznymi. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej materiały i urządzenia o nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące.

17. Na zamianę materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej lub oferty, bezwzględnie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

1. Zakres robót objętych umową należy wykonać w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy tj.  do dnia ………… wraz z protokolarnym bezusterkowym odbiorem kompletnego przedmiotu zamówienia.

2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) 	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2) 	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej 	bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

3) 	wystąpienia warunków atmosferycznych	uniemożliwiających wykonywanie 
            robót lub spełnienie wymogów technologicznych – fakt ten musi mieć 
            odzwierciedlenie 	w dzienniku budowy i musi być potwierdzony  przez  
            inspektora nadzoru;

4) 	wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli 	podziemnych;

5) 	wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji lub wykonania 		dokumentacji zamiennej;

6) 	wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością

dokonania  poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie

wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę

terminu realizacji;

7) 	konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 		pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z		późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin 		wykonania przedmiotu umowy;

8) 	konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 		1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała 
                 wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy;

9) 	zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 		spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 		organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 		w chwili zawarcia umowy;

10)  konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
                 wstrzymanie robót, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

11)  przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia 
   		niniejszego zamówienia, np. w związku z ewentualnym odwołaniem;

12) 	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 		pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowy termin realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 2, Wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdy w trakcie realizacji robót wprowadzono zmiany w dokumentacji. Zmiany te lub wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, uprawniają Wykonawcę do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z Wykonawcą przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy.

6. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności, uprawniających do przedłużenia terminu realizacji zamówienia ma obowiązek powiadomić o nich Zamawiającego, jeśli mogą one wpłynąć na możliwość niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 4

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł  netto (słownie …………………) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%, łączna kwota brutto wynosi ..................zł, (słownie: ...............................................), płatne będzie po wykonaniu i bezusterkowym końcowym odbiorze w sposób określony w ust. 8.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w związku z przyjętą w umowie ryczałtową formą wynagrodzenia, z zastrzeżeniem art. 632 § 2 Kc Wykonawca nie może jednostronnie domagać się zmiany ustalonego ryczałtu (podwyższenia), jeżeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaże się, że faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ustalonego ryczałtu.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur VAT.

7. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru  końcowego robót.

8. Płatność będzie dokonana  przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża.

9. Za dokonanie nieterminowej płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

10. W przypadku, jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu umowy posłuży się podwykonawcami do faktury dołącza dowody rozliczenia z podwykonawcami wraz z oświadczeniem, że nie ma żadnych innych zobowiązań z tytułu wykonania niniejszej umowy. Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy do czasu otrzymania od niego rozliczenia. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie.

11. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

12. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi - 10% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto co stanowi kwotę  …………………….….zł (słownie:………………………………).

2. Zabezpieczenie należy wnieść w dacie podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………….

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

6. Ustawowy termin obowiązywania rękojmi zostaje rozszerzony na okres trzy letni.

§ 6

Nadzór

1. Funkcję inspektora nadzoru na budowie pełnić będzie Pan (i) ……………posiadający (a) uprawnienia w specjalności ……………..nr ............................ przynależący (a) do  ……………..

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania do pisemnych poleceń i wskazówek inspektora w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy;

2) przedkładania inspektorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny   prawidłowości wykonania umowy.

5. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót.

§ 7

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy w osobie Pana(i)

............................................ posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ( lub im odpowiadające - wynikać będzie ze złożonej oferty)  nr .................................................. który przynależy do ………………………................… Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.

Obowiązki kierownika robót określa ustawa Prawo budowlane.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego.

4. Szczegółowy zakres czynności osoby wymienionej w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na placu budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu

prowadzonej działalności w związku z realizacją niniejszej umowy na sumę 
    gwarancyjną w wysokości co najmniej wartości brutto umowy na jedno i wszystkie 
    zdarzenia;

2) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę   
         ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z

tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy gwarancyjnej.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie 
7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginały dowodów wpłat na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 2  w terminie nie przekraczającym 7 dni od podpisania umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę powinien był przedstawić Wykonawca, zaś  koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub opłata z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

5. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia  kserokopii polisy Zamawiającemu.

6. Od chwili przekazania placu budowy aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę.

7. W przypadku natrafienia na instalację lub urządzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca poinformuje o tym fakcie właściciela tego urządzenia w celu sprawowania nadzoru nad rozwiązaniem powstałej kolizji.

8. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

9. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swój koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż., dostarczenie energii elektrycznej i wody zapewni Zamawiający, natomiast koszty podłączenia mediów i opłaty za zużyte media (woda, energia elektryczne itp.) ponosi Wykonawca;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego, ich wywozu i opłat za czas ich składowania – opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);

- demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń, chodników  lub innych elementów istniejących, zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robót;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

- pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania;

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających;

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

13) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 	wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, np. wyników oraz 	protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 	umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 	Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu 	protokołów ;

15)	terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 	roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają 	potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

16) niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 	problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 	lub termin zakończenia robót;

17) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi;

18)	innych prac związanych z procesem budowy.

11. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.

13. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, stanowiących podstawę umowy, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego.

14. Roboty, materiały i urządzenia, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych robót, materiałów i urządzeń, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt.

§ 9

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując również zapisu w dzienniku budowy.

§ 10

Odbiory robót

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem bezusterkowego odbioru końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Odbiory robót będą odbywały się z zastosowaniem uregulowań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn.zm).

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się:

1) 	odbiory częściowe dla robót zanikających lub podlegających zakryciu;

2) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po 	zakończeniu robót;

3) 	całkowity odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi.

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiór z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca zawiadamiając Zamawiającego i inspektora nadzoru, na co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając inspektora nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 7 oraz terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego, przy czym odbiór ten nastąpi w terminie 7 (siedem) dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z uwzględnieniem,  że Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru w takim terminie żeby bezusterkowy odbiór nastąpił z zachowaniem terminu określonego w § 3 ust. 1 i przy uwzględnieniu § 11 ust. 1.

8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy;

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

5) 	atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do	wykonania umowy materiałów i urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
            pomiarów i prób;

6)  	dokumenty gwarancyjne na użyte materiały i urządzenia, na które producent udzielił 
            gwarancji na okres dłuższy niż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi;

7)  dokumentację techniczno-rozruchową dla kotłowni i instalacji solarnej.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 11

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni.

2. O usunięciu usterek i braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jeżeli ich usunięcie nastąpiło przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunięcie usterek w terminie spowoduje ich usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

- zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki;

- odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie, w jakim powinien być wykonywany zakres umowy określony § 3 ust. 1, jeżeli:

1) 	Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji określonych w umowie, tj. w 	sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni;

2)  	bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie 	podjął ich w terminie 7 dni od daty wynikającej z harmonogramu rzeczowo-	czasowo - finansowego;

3) 	pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 	Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje 	zobowiązania umowne;

4)  	Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy za wyjątkiem likwidacji 
           przeprowadzonej w celu przekształcenia, został 	wydany nakaz zajęcia 
           majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku 
           na rzecz wierzycieli;

5)  	wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie 	leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 	zawarcia umowy –odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 	terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Inspektor nadzoru w przypadku odstąpienia od umowy ustala wartość robót wykonanych przez Wykonawcę.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca może w okresie w jakim powinien być wykonany zakres umowy określony w
§ 3 ust. 1 odstąpić od umowy w szczególności, gdy Zamawiający:

1)  	nie realizuje określonych umową obowiązków;

2)  	utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

5. Odstąpienie następuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu.

6. Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej.

§ 14

Rękojmia

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy (za jakość wykonanych robót, użytych materiałów i urządzeń). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Strony rozszerzają na okres 3 lat, który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych i odebranych bezusterkowo robót, chyba że producent użytych materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy udziela gwarancji dłuższej.

2. Wady w okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usuwania nie później jak w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, chyba że warunki atmosferyczne uniemożliwiają usunięcie wad wówczas usunięcie wad następuje w uzgodnionym przez strony terminie.

§ 15

1. Przeglądy w okresie rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

2. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zarządzi ostateczny odbiór robót zgodnie z 
§ 10 ust. 2 pkt 3.

§ 16

Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie zastosowania następujących kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 	    
                wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 
                terminu jego wykonania;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w 	     wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc

od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 	     
                 odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 
                 brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego lub usunięciu wad dokumentacji      
    w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki,

licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub terminu

wyznaczonego na usunięcie wad;

2)  za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia prac –

w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki lub

przerwy licząc od umownego terminu jego przekazania;

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie,

w którym odbiór powinien być zakończony;

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej  w art. 145 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu 
o 50 %, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

5. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy lub może być ona długiem do wyegzekwowania lub może zostać pokryta z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy . Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

1)  za pierwszy dzień zwłoki  - w tym dniu;

2)  za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 17

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców lub wprowadzić nowego. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z rękojmią oraz zawierać zakres i termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy oraz kwotę wynagrodzenia za te roboty i termin zapłaty.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, który to termin powinien przypadać przed terminem wystawienia faktury dla Zamawiającego. 
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

7.  Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 
8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 18

Zmiana umowy

1. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w „Ogłoszeniu o zamówieniu” opublikowanym na portalu Urzędu Zamówień Publicznych (w Biuletynie Zamówień Publicznych), tj.:

1) 	zmianie mogą ulec terminy wykonania zamówienia w przypadku

wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

a) 	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) 	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej 	bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) 	wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
            wykonywanie robót  lub spełnienie wymogów technologicznych – fakt 
            ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 
            potwierdzony przez inspektora nadzoru,

d) 	wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli 	podziemnych;

e) 	wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania 	dokumentacji zamiennej,

f) 	wystąpienia błędów w  dokumentacji projektowej skutkujących 			            koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia 			to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 				mających wpływ na zmianę terminu realizacji;

g) 	konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 			67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. 			Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ 			na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

h) 	konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 			67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 			Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), którego realizacja będzie miała wpływ 			na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

i) 	zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w				szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 			płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie 			były możliwe do przewidzenia w  chwili zawarcia umowy,

j)        konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
                                  wstrzymanie robót, konieczności wykonania dodatkowych badań i  
                                   ekspertyz;

k) 	przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia 
   			niniejszego zamówienia, np. w związku z ewentualnym odwołaniem;

l) 	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 			przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

2) 	zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) 	zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie 	obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez 	zmian);

4)  zmieniony może zostać kierownik budowy, po uprzednim wykazaniu, 
        że spełnia on warunki określone w SIWZ;

5) 	zmianie może ulec podwykonawca bądź może zostać wprowadzony nowy 	podwykonawca – na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, nowy 	podwykonawca musi spełniać warunki określone dla pierwotnie wybranego 	podwykonawcy;

6) 	ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 	zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 	wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych 	warunków:

a) 	zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 	sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym 	wiąże zastosowaniem robót zamiennych,

b) 	zmiany sposobu wykonania zamówienia, materiałów i urządzeń, gdy 
            wykorzystanie materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji 	projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie 
            usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, 
            zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, zmianami obowiązujących 
            przepisów;

c) 	gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, 
            za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca 
            brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze 
            specyfikacją 	istotnych warunków zamówienia – Zamawiający 
            dopuszcza możliwość zmiany umowy, a w szczególności terminu 
            realizacji zamówienia i warunków płatności.

3. Fakt zaistnienia w/w okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają  obopólnej zgody stron.

4. 	Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu dla którego umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 19

Siła wyższa

1.  	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. 	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. 	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.

§ 20

Pozostałe postanowienia

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zakaz przeniesienia wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca również wpisze na wystawioną przez siebie fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numer telefaksu, strony uznają za doręczone.

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Toruniu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SIWZ z załącznikami;

3) Harmonogram rzeczowo – czasowo - finansowy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA