CZEŚĆ II. – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr […]

W dniu ……………………….. 2017 r. w Chełmży, pomiędzy:

Gminą Chełmża reprezentowaną przez:

mgr inż. Jacka Czarneckiego  -  Wójta Gminy

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  -  Marty Rygielskiej

Nr NIP 879-24-58-798, Nr Regon 871118709, z siedzibą oraz adresem do korespondencji: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, tel. /+48/ 566-756-076 do 78, 
faks. /+48/ 566-756-079,

zwaną w dalszej części Zamawiającym lub Stroną a łącznie Stronami

a

………………………………………………………………………………………………….………...

z siedzibą / adresem do korespondencji: …………………………………………………………… ……………………………...…………………………………………………………………………….

Nr NIP …………………………………………  Nr REGON ………………..………………..………

reprezentowanym(ą) przez:

- ………………………………… - …………………………………,

zwanym(ą) w dalszej części Wykonawcą lub Stroną a łącznie Stronami

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) dalej Pzp, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno na odcinku Zelgno – Pluskowęsy.

- Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy wykonaniu dokumentacji projektowej:

- obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie Powiatu Toruńskiego, w Gminie Chełmża, przy/równolegle do drogi wojewódzkiej nr 551 pomiędzy miejscowościami Zelgno i Pluskowęsy;

- droga dla rowerów winna zostać zaprojektowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, w przypadku braku możliwości zlokalizowania drogi dla rowerów w pasie drogowym, zakładany jest wykup gruntów i realizacja inwestycji na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, stan pasa drogowego i znajdującej się w nim infrastruktury winien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę w terenie;

- zamówienie obejmuje odcinek:

- droga wojewódzka nr 551,

- przebieg: przy/równolegle do drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno od posesji nr 216 w obrębie ewidencyjnym Zelgno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 649 Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo,

- długość (objęta opracowaniem): około 3,5 km,

- nawierzchnia bitumiczna;

- nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych;

- przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

- użyteczność dla osób o różnej sprawności,

- elastyczność w użytkowaniu,

- proste i intuicyjne użytkowanie,

- czytelna informacja,

- tolerancja na błędy,

- wygodne użytkowanie bez wysiłku,

- wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,

- percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: „Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło: KondradKaletsch, 2009, The EighthPrinciple of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67–72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na niepełnosprawność);

- przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem wszystkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- dokumentacja przygotowana na aktualnych mapach do celów projektowych, powinna uwzględniać zaprojektowanie infrastruktury pasa drogowego drogi wraz z budową lub dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej (zjazdy publiczne i indywidualne, kanalizacja deszczowa z systemem odwodnienia itp.) oraz usunięciem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną, rozbiórkami, jak również niezbędną inwentaryzacją przyrodniczą w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu;

- rodzaj czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje:

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji proponowanej lokalizacji projektowanej drogi rowerowej, przebiegu i rozwiązań technologiczno-materiałowych,

- pozyskanie map do celów projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany),

- przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym,

- uzyskanie oświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000,

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej, złożenie kompletnego, poprawnego wniosku o pozwolenie na budowę lub o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi instytucjami we wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy terminie,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego, w ramach udzielonego pełnomocnictwa, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- wyniesienie w terenie wszystkich znaków geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziału nieruchomości, rozpoczynając prace w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji pozwolenie na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zakończyć je w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- w ramach wynagrodzenia uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, współpraca z Zamawiającym w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,  pełnienia nadzoru autorskiego;

- opis prac geodezyjnych jakie należy wykonać dla sporządzenia map do celów projektowych oraz projektów podziału nieruchomości:

- należy odszukać istniejące znaki geodezyjne (w przypadku braku stabilizacji ponownie ją wykonać), przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio wznowić,

- dokonać pomiaru kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znaków granicznych, w przypadku braku materiałów geodezyjnych lub kartograficznych ustalić położenie znaków granicznych wszystkich działek przylegających do drogi, w/w prace należy wykonać dla pasa drogowego niezbędnego do wykonania projektu technicznego drogi rowerowej,

- w przypadku kiedy projektowana droga rowerowa będzie projektowana po prawej lub lewej stronie istniejącej drogi w/w prace należy wykonać po prawej lub lewej stronie z uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych do wykonania projektów podziału,

- ponadto należy wykonać pomiar sytuacyjno - wysokościowy pasa drogowego niezbędnego do wykonania mapy do celów projektowych, który ma obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 5 m z każdej strony od projektowanej drogi rowerowej,

- w przypadku kiedy była modernizowana droga i wykonano mapę inwentaryzacji powykonawczej, należy pomierzyć wszystkie elementy, które nie były objęte pomiarem inwentaryzacyjnym oraz te które uległy zmianie,

- mapa do celów projektowych powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m (§ 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133);

- Wykonawca w ramach wykonania umowy i określonego w § 9 wynagrodzenia oraz udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązuje się do:

- udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedur przetargowych na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, a dotyczących zapytań związanych z opracowaną dokumentacją projektową,

- w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w sporządzonej dokumentacji projektowej –Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów i urządzeń,

- aktualizacji kosztorysów w okresie rękojmi na wniosek Zamawiającego,

- przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich i sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji obiektu w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w ramach otrzymanego wynagrodzenia;

- dokumentacja projektowa musi obejmować następujący zakres:

- projekt budowlany w zakresie niezbędnym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – odpowiednio do kategorii drogi: Wojewoda lub Starosta, wraz z tymi decyzjami,

- projekty wykonawcze, z podziałem na poszczególne branże, wraz z projektem stałej organizacji ruchu,

- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, powyższe opracowanie musi być wykonane zgodnie z Zaleceniami do Wykonawstwa i Odbioru poszczególnych robót wydanych przez GDDP i Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację obiektu budowlanego, objętego projektem stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, określająca jednoznacznie konieczność opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót realizowanych na podstawie tego projektu,

- przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe z podziałem na poszczególne branże w układzie specyfikacyjnym,

- kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże w układzie specyfikacyjnym,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- wyeksponowane mapy zawierające podziały nieruchomości,

- inwentaryzację istniejącej zieleni, wykaz wycinki drzew i krzewów oraz opracowaniem projektu zagospodarowania zieleni,

- wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniające możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania;

- wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf, należy dołączyć po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD;

- należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej :

- raport z oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany) – 2 egzemplarze,

- projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  – 6 kompletów,

- projekty wykonawcze i szczegółową specyfikację techniczną - po 6 kompletów,

- projekt stałej organizacji ruchu – 6 egzemplarzy,

- przedmiary, założenia wyjściowe do kosztorysowania, kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie – po 6 kompletów,

- decyzja środowiskowa (jeśli wymagana),

- pozwolenie wodno-prawne (jeśli wymagane) – 1 egzemplarz,

- inwentaryzacja dendrologiczna i plan wyrębu drzew (o ile wystąpi taka konieczność) – 2 egzemplarze;

- dokumentacja w wersji elektronicznej musi być zgodna z wersją papierową, tj. zawierać jej całą zawartość;

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie opracować oraz dostarczyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn.zm.), zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp;

- z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia będzie w przyszłości stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane nie może być opracowana w sprzeczności z art. 29 i 30 Pzp;

- rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanej dokumentacji powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską;

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z dokumentem: „Kierunkowe zasady przygotowywania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową” przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r.;

- zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być

zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej;

- dokumentację należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę

Inżynierską ze szczególnym uwzględnieniem:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124),

- Wytycznych Projektowania Skrzyżowań Drogowych – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 2001,

- Metod obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Warszawa 2004,

- Metod obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej, Warszawa 2004 r.,

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r., poz. 128 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn.zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do wyprzedzającego przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia stawek czynników cenotwórczych oraz cen, które będą stosowane do opracowania kosztorysu inwestorskiego,

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133);

- Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowych, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowałyby pewne przedsiębiorstwa. W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów lub określonego pochodzenia lub produkcji;

- powyższe nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, niemniej wymaga to uzasadniania prawnego i faktycznego w formie pisemnej;

- wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacjach projektowych muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych;

- Wykonawca oświadcza, że wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakościowe materiałów, urządzeń i produktów stanowią kryterium równoważności, tzn. realizator robót ma prawo do zastępowania ich materiałami, urządzeniami i produktami nie gorszymi przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych i technicznych;

- wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę;

- przy wykonaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić połączenie drogi rowerowej z  projektowanym odcinkiem o długości ok. 0,7 km w miejscowości Zelgno realizowanym w ramach odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą dokumentacji dla wskazanego odcinka.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania przedmiotu umowy osobę wskazaną w ofercie przetargowej tj. Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………

- Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Do wniosku o zmianę osoby Wykonawca dołączy oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że zaproponowana osoba posiada co najmniej takie same uprawnienia i kwalifikacje zawodowe jak wymagane w SIWZ. Zmian ata nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych pracowników, zleceniobiorców oraz materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to wymagane przepisami prawa, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji i innych prac objętych przedmiotem umowy osobom trzecim zobowiązując się poinformować o tym Zamawiającego.

§ 3

Termin realizacji

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla obiektu określonego w § 1 wraz ze złożeniem wniosku o wydanie stosownego pozwolenia/ń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych nastąpi w terminie 7 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia …………...

- Wyniesienia w terenie wszystkich znaków geodezyjnych Wykonawca dokona w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Wykonawca przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 8lit a. Koncepcję Wykonawca przedstawi w terminie 7 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie organizować na bieżąco konsultacje robocze z Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych.

- Zamawiający w terminie 7 dni może wnieść do przedstawionej koncepcji swoje uwagi i sugestie, które Wykonawca winien uwzględnić lub do nich się merytorycznie ustosunkować. Do rozpoczęcia dalszych prac projektowych wymagane jest porozumienie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku braku porozumienia decydujący głos ma Zamawiający.

- Wykonawca nie później niż na 7 dni przed upływem terminu określonego w ust. 1 wyda Zamawiającemu kompletną dokumentacją projektową zgodnie z § 6.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowy uwzględniający minimalnie prace i terminy określone w ust. 1, 2, 3 i 5, który za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

.

§ 4

- Do bieżących konsultacji w sprawach związanych z wykonaniem dokumentacji upoważnia się ze strony Zamawiającego ……………………………..., natomiast ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………

- Zakres konsultacji, o których mowa w ust. 1 nie może wykraczać poza kwestie uregulowane w niniejszej umowie ani naruszać jej postanowień.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

# § 5

- Wykonawca zapewnia, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie;

- zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi polskiego Prawa budowlanego, administracyjnego i zagospodarowania przestrzennego;

- ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim prac wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu kopii (w wersji elektronicznej) wystąpień o zezwolenia w sprawach dotyczących uzyskania opinii, uzgodnień i warunków technicznych i innych od gestorów sieci oraz instytucji i kopii uzyskanych warunków w wersji elektronicznej, a w sytuacji braku uzyskania odpowiedzi - ponowienia wystąpienia do gestorów sieci i instytucji w ciągu 30 dni. Dokumenty, jako bazę elektroniczną, należy dostarczyć na płycie CD/DVD w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznych decyzji/zezwoleń.

- Wykonawca zobowiązuje się również uwzględniać wszystkie, zgodne z obowiązującym prawem, w tym Polskimi Normami i przepisami techniczno-budowlanymi, uwagi i zalecenia Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i dokonywać w nim zmian i uzupełnień zgodnie z żądaniami Zamawiającego, każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania od Zamawiającego lub w terminie dłuższym, każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym.

- W sytuacji kiedy dokumentacja projektowa zostanie opracowana niezgodnie z przepisami Pzp co skutkować będzie nałożeniem korekty finansowej przez instytucję udzielającą dofinansowania, kwotę podlegającą zwrotowi zapłaci Wykonawca na wskazany przez Zamawiającego rachunek w terminie 10 dni licząc od daty pisemnego wezwania.

- W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej błędów, roszczenia wykonawcy robót budowlanych skierowane z tego tytułu do Zamawiającego będą przeniesione na Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy w wykaz opracowań oraz złoży pisemne oświadczenie:

1)  że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami oraz wytycznymi  i jest w stanie kompletnym  ze względu na cel, któremu ma służyć

2) że dostarczona dokumentacja jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych,

3) o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

§ 6

- Miejscem odbioru dokumentacji będzie Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87 – 140  Chełmża.

- O terminie odbioru Wykonawca informuje Zamawiającego telefonicznie, faksem lub e-mailem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w ilości egzemplarzy podanych w § 1 ust. 2 pkt 12 i 13 wraz z oświadczeniami o kompletności przekazywanej dokumentacji.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

- Podpisanie protokółu nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych  przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej.

§ 7

Nadzór autorski

- Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich dzieła będącego przedmiotem umowy.

- W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi i usługami wykonywanymi na podstawie dokumentacji.

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

- nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań    technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi normami;

- uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych;

- wyjaśnianie Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych i usług wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji powstałych w toku realizacji robót budowlanych i usług;

- stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją;

- uzgodnienia z Zamawiającym lub wskazaną przez niego osobą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  ich wprowadzenia do dokumentacji;

- udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedur przetargowych na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy a dotyczących zapytań związanych z opracowaną dokumentacją projektową;

- w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w sporządzonej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązany jest do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów i urządzeń;

- udziału w komisjach i naradach technicznych oraz w odbiorach końcowych i pogwarancyjnych na żądanie Zamawiającego.

- Czynności nadzoru autorskiego będą dokumentowane wpisem do dziennika budowy  lub potwierdzone w protokole ze spotkania.

- Rozpoczęcie realizacji nadzoru autorskiego nastąpi z dniem przekazania wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji.

- Termin zakończenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakończenia robót budowlanych i usług, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację (planowany termin: 2020 r., który może ulec przedłużeniu).

- Nadzór autorski będzie sprawowany:

- z inicjatywy Wykonawcy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane pisemnie, faksem lub e-mailem do siedziby Wykonawcy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca sprawuje nadzór autorski osobiście, może za zgodą Zamawiającego wyznaczyć osobę posiadająca wymagane kwalifikacje do wykonywania nadzoru autorskiego.

- Zmiana osoby sprawującej nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej niemożliwości wykonywania przez nią obowiązków.

- W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osobę wymienioną w ust. 8 Wykonawca jest obowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe.

- O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy  Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków.

- Jako osobę upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony Zamawiającego odpowiedni dla roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadamiać Wykonawcę pisemnie o terminach spotkań i odbiorów, o których mowa w ust. 3 pkt 8.

- Strony zgodnie postanowiły, że maksymalna ilość wizyt Wykonawcy związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego wynosić będzie łącznie nie więcej niż 10.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie udzielał wyjaśnień na zapytania wykonawców biorących udział we wszczętych w przyszłości przez Zamawiającego postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań objętych dokumentacją w zakresie dotyczącym rozwiązań zastosowanych w opracowanym przedmiocie zamówienia objętym niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się przy pełnieniu nadzoru autorskiego zapewnić obecność osób, o których mowa w ust. 8 w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy w terminie 3 dni od dnia wezwania dokonanego przez Zamawiającego. Wezwanie nastąpi w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu/ e-maila.

- Zamawiający zastrzega, iż realizacja usługi nadzoru autorskiego nastąpi jedynie w przypadku realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej elementem niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega możliwość rozpoczęcia realizacji robót w terminie do 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 8

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji stanowiącej rezultat realizacji przedmiotu umowy nie później jak terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 chyba, że z umowy wynika wcześniejszy termin przeniesienia, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, wraz z oświadczeniem Wykonawcy o prawie Zamawiającego do wykorzystania do celów określonych umową oraz do niewykonywania względem Zamawiającego swoich autorskich praw osobistych.

- Wykonawca oświadczy, że przysługują mu w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów sporządzanych lub sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy. Prawa te nie są ograniczone prawami na rzecz osób trzecich.

- Przeniesienie praw o których mowa w ust. 1 następuje na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- modyfikacji dokumentacji i wprowadzania w niej zmian, w tym za pośrednictwem osób trzecich, a także do stworzenia innych rozwiązań;

- używania, zamieszczania, powielania, udostępniania, rozpowszechniania i przekazywania osobom trzecim (również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

- utrwalanie dokumentacji, zwielokrotniania utrwaleń dokumentacji dowolną techniką w tym wprowadzenie do pamięci komputerów, serwerów sieci komputerowych i sieci Internet;

- wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;

- wykorzystania wykonanych utrwaleń dokumentacji na potrzeby Zamawiającego
w tym w szczególności: przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na roboty, wykonania robót oraz niezbędnych do wykonania robót w okresie jego użytkowania (i eksploatacji).

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z dokumentacji na innych niż wymienione w ust. 3 polach eksploatacji, do udzielenia zezwolenia Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie .

- Przeniesienia praw autorskich dotyczy także wszelkich późniejszych zmian w dokumentacji dokonywanych przez Wykonawcę.

# Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzi własność nośników na których się znajdują, bez względu na technikę utrwalenia i nośnik, na którym utrwalenie nastąpiło.

# Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą sporządzenia protokołu ustalającego zaawansowanie robót na dzień odstąpienia. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia jeżeli nie nastąpiło przeniesienie praw do wykonanej na dzień odstąpienia dokumentacji, chyba że jest ona nieprzydatna do realizacji celów określonych w umowie.

# W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub w każdym innym przypadku, w którym prawa autorskie do utworów wytworzonych w celu wykonania niniejszej umowy przysługują osobom innym niż Wykonawca, zobowiązuje się on do .podjęcia wszelkich przewidzianych prawem czynności w celu nabycia autorskich praw majątkowych i skutecznego ich przeniesienia na Zamawiającego w zakresie ustalonym niniejszą umową.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz.880) w związku z wykonywaniem dokumentacji.

§ 9

## Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy  wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23 % wyniesie ……………..zł netto oraz brutto ……………. ( słownie: …………………………………).

- Kwota określona w ust. 2 stanowi zapłatę za realizację przedmiotu umowy w całości, w tym za przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego, w tym koszty dojazdu do miejsc prowadzenia robót.

§ 10

- Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

- pierwsza faktura częściowa - wystawiona do wysokości 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku o zezwolenie na realizacji inwestycji drogowej;

- druga faktura częściowa  wystawiona do wysokości 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

- faktura końcowa na resztę wynagrodzenia, po wyniesieniu w terenie wszystkich znaków geodezyjnych.

- Faktury Wykonawca wystawi na Gminę Chełmża.

- W przypadku wykonywania prac przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca do faktury VAT za realizację robót doręczonej Zamawiającemu dołącza dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającym otrzymanie terminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia lub cesję przelewu wierzytelności dokonaną po uprzedniej zgodzie Zamawiającego, przez Wykonawcę na podwykonawcę robót.

- Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT u Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa do przelania bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją umowy na rzecz osób trzecich.

§ 11

# Gwarancja/ Rękojmia

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Strony uzgadniają, że rękojmia za wady dotyczy w szczególności:

- rozwiązań, dokumentacji – w tym w szczególności projektów budowlanych i wykonawczych;

- rozwiązań projektów niezgodnych z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania, decyzjami właściwych organów i instytucji oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi i przyjętymi normami;

- błędów obliczeniowych, luk w opracowaniach, niezgodności z przepisami prawa, warunkami technicznymi, nieekonomicznym opracowaniu projektów, wadliwym wykonaniu projektów prowadzącym do zrealizowania inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności dokumentacji projektowych z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Okres rękojmi wynosi: ……………. (określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy ) licząc od daty odbioru dokumentacji przez Zamawiającego.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wskazując ich zakres i wyznacza mu termin usunięcia wad, nie dłuższy niż 7 dni od daty powiadomienia.

W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć każdą wadę dokumentacji poprzez przeprojektowanie wadliwego elementu projektu w ten sposób, aby był on wolny od wad. W przypadku, gdy w wyżej wymienionym terminie Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, oraz naliczyć kary umowne stosownie do postanowień § 13 ust. 1 pkt 3 umowy.

- W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi.

- Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

- żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy;

- odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć;

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

- Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady robót budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, a spowodowane wadami dokumentacji.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i starty powstały z powodu wad ujawnionych w dokumentacji.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się także , na wniosek Zamawiającego, do aktualizacji wartości robót określonych w kosztorysach inwestorskich, co zostało uwzględnione w cenie oferty.

- Upływ okresu rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli Zamawiający przed upływem tych okresu powiadomił Wykonawcę o wadach.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi - 10% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto, co stanowi kwotę   …………………..…………….…. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………….).

- Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………………………....…….

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami (przy zabezpieczeniu pieniężnym) staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Ustawowy termin obowiązywania rękojmi za wady zostaje rozszerzony zgodnie z § 11 niniejszej umowy i wynosi ………. miesięcy. (określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie)

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w niniejszej umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Ustanawiając zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zawrze w dokumencie zabezpieczający zapisy gwarantujące wypłatę zabezpieczenia w pieniądzu.

Wypłata, o której mowa w niniejszym ustępie, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale XVIII SIWZ - IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 13

## Kary

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż niewywiązywanie się Zamawiającego z warunków umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy;

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy;

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy, licząc od ustalonego przez Strony terminu usunięcia wad;

- w przypadku niewykonania na etapie realizacji robót budowlanych obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 lit i oraz § 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą, w tym chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim.

- Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 9 ust. 2 umowy za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom;

- karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 9 ust. 2 umowy za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy, określonego w § 9 ust. 2 umowy z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji uregulowanej w art. 145 ust. 1 Pzp i jednocześnie wskazanej w § 14 ust. 7 umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

- Naliczone kary umowne każda ze Stron zobowiązana jest uiścić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności za realizację przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych, za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:

- za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu;

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w pełnym zakresie;

- bez uzasadnionego powodu zaniechał wykonywania umowy i nie realizuje jej zgodnie z harmonogramem;

- jeżeli pomimo uprzednich co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub w istotny sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

- Wykonawca lub projektant utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów szczególnych;

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy nie realizuje określonych umową obowiązków w szczególności wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 i § 2;

- Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach określonych w umowie;

- chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym (każde kolejne zajęcie  stanowi niezależną przesłankę odstąpienia);

- zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności);

- w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy ustali wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług do dnia odstąpienia.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu, zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciążyć Wykonawcę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.

- Odstąpienie od umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie należy uzasadnić wskazując przyczynę, a w przypadku Wykonawcy konieczne jest wyznaczenie Zamawiającemu terminu do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca odstąpi od umowy.

§ 15

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierając stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących prace objęte niniejszą umową Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez podwykonawców i osoby trzecie w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca za zgodą Zamawiającego może:

- dokonać zmiany podwykonawcy;

- zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia;

- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;

- powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej z tym że zapłata zawsze musi nastąpić przed terminem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który przedłożył Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zamiany.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 11 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 16

Zmiana umowy

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

- jeżeli zmiana  umowy dotyczyć będzie:

- zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót  określonych  w dokumentacji projektowej;

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie uszczegółowienia przedmiotu umowy, dotyczącego np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi;

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu  zamówienia:

- z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron,  które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie projektowania zadania,

- w przypadku, gdy nastąpi  uszczegółowienie przedmiotu umowy dotyczące np.   wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi,

- ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ (obiektywny, niewynikający z opieszałości Wykonawcy) na termin wykonania zamówienia,

- braku otrzymania stosownej zgody od instytucji, organów lub gestorów zewnętrznych w terminach określonych przepisami prawnymi,

- konieczności uzyskania dodatkowych niezbędnych do projektowania materiałów, warunków technicznych, uzgodnień, itp.,

- wystąpienia w opracowanej/ych dokumentacji projektowej kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieci i budowli podziemnych,

- w przypadku, gdy nastąpi przerwanie prac objętych przedmiotem umowy na czas realizacji prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach odrębnych zamówień dodatkowych lub uzupełniających,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia,

- z powodu uwarunkowań społecznych ( protesty, listy, petycje itp.)

- z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu przedmiotu umowy, w szczególności jego ograniczenia i wynikać będzie z konieczności wprowadzenia ewentualnych opracowań  dodatkowych lub zamiennych, wskazanych do wykonania na podstawie odrębnych umów, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji stron;

- jeżeli zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy zmianie ulegnie sposób i termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy;

- jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia wykonawcy brutto (wartość netto pozostaje bez zmian);

- zmianie może ulec podwykonawca zgodnie z zapisami § 15 ust. 4;

- na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 Pzp.

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania;

- uzasadnienie zmiany;

- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

- Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za zgodnym porozumieniem Stron.

§ 17

Pozostałe postanowienia

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana	w związku z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

- Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Toruniu.

- Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych 
w  Pzp.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz Pzp.

- Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- Oferta Wykonawcy;

- SIWZ z załącznikami;

- Harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY					           WYKONAWCA