CZEŚĆ III.3. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ-3 )

(Uwaga: niniejszy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części –zadania Nr 3  zamówienia, 
o nazwie „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca osiem odcinków”,

realizowana w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków.

- Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca osiem odcinków”.

II. 	Sygnatura sprawy: OSO.271.7.2018

III. 	Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków’’, która w ramach niniejszej umowy przewiduje do realizacji część – zadanie Nr 3 pn. ,,Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca osiem odcinków”.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

1) przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 131 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku o długości 145 mb;

2) przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 230/33 w obrębie ewidencyjnym Grzywna na odcinku o długości 148 mb;

3) w ramach przebudowy dróg, o których mowa w punktach 1) i 2) należy wykonać m.in.:

1/ roboty pomiarowe,

2/ wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm,

3/ wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo – bitumicznej warstwa ścieralna,

4/ wykonanie zjazdów,

5/ wykonanie poboczy utwardzonych,

6/ roboty wykończeniowe;

4) przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 108/3 w obrębie ewidencyjnym Nawra na odcinku o długości 56 mb;

5) przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 233/27 w obrębie ewidencyjnym Kończewice na odcinku o długości 123 mb;

6) przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 122/37 w obrębie ewidencyjnym Browina, 
ul. Różana na odcinku o długości 265 mb;

7) w ramach przebudowy dróg, o których mowa w punktach 4) do 6) należy wykonać m.in.:

1/ roboty pomiarowe,

2/ wykonanie warstwy odsączającej z pisaku,

3/ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm,

2/ wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm,

3/ wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo – bitumicznej warstwa ścieralna,

4/ wykonanie zjazdów,

5/ wykonanie poboczy utwardzonych,

6/ roboty wykończeniowe;

8) przebudowa drogi gminnej nr 100583 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 141 mb;

9) przebudowa drogi gminnej nr 100551 C w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 163 mb;

10) w ramach przebudowy dróg, o których mowa w punktach 8) i 9) należy wykonać m.in.:

1/ roboty pomiarowe,

2/ zaklinowanie istniejącej podbudowy kruszywem sortowanym z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 0/8 mm,

3/ wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 5/25 mm,

4/ wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami,

5/ wykonanie zjazdów,

6/ wykonanie poboczy utwardzonych,

7/ roboty wykończeniowe;

11) przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 54, 57/38 w obrębie ewidencyjnym Browina na odcinku o długości 185 mb, w ramach której należy wykonać m.in.:

1/ roboty pomiarowe,

2/ wykonanie koryta,

3/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku (punktowo),

4/ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm,

5/ zaklinowanie istniejącej podbudowy kruszywem sortowanym z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 0/8 mm,

6/ wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 5/25 mm,

7/ wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsja i grysami,

8/ wykonanie zjazdów,

9/ wykonanie poboczy utwardzonych,

10/ roboty wykończeniowe.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowny, specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną również SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:

- dokumentacjami projektowymi sporządzonymi pana Marcina Jabłońskiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AS Projektowanie i Nadzory Marcin Jabłoński z siedzibą w Sokołowie 50, 87 – 400 Golub Dobrzyń w zakresie dróg wymienionych w ust. 2 pkt 1,2, 4, 5,6,8 i 9 uwzględniającymi rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- dokumentacją projektową sporządzoną przez przez Bios S.C., A. Osiński, M. Osiński z siedzibą w Chełmży, ul. Dworcowa 32, 87 – 140 Chełmża w zakresie drogi wymienionej w ust. 2 pkt 11 uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 31.01.2018 r. nr ABA.6743.102.2018.MB, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót na przebudowę drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 1;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 25.01.2018 r. nr ABA.6743.64.2018.GP, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót na przebudowę drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 31.01.2018 r. nr ABA.6743.107.2018.GP, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót na przebudowę drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 4;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 25.01.2018 r. nr ABA.6743.70.2018.BM, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót na przebudowę drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 5;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 25.01.2018 r. nr ABA.6743.66.2018.GP, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót na przebudowę drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 6;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 25.01.2018 r. nr ABA.6743.72.2018.GP, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót na przebudowę drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 8;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 22.01.2018 r. nr ABA.6743.49.2018.EK, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót na przebudowę drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 9;

- zaświadczeniem Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 31.01.2018 r. nr ABA.6743.101.2018.MB, o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót na przebudowę drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 11;

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do   prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami;

- obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu każdego odcinka  przebudowywanych dróg;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną każdego z odcinków przebudowanych dróg (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarze) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu;

- naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

- uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;

- inne prace związane z procesem budowy.

5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacjach projektowo-przedmiarowych.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj.

a) operatora maszyn;

b) pracownika drogowego.

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6, a w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

8. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – przedłoży wskazane dowody na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

9. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 17 ust. 2 pkt 4) umowy.

10. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8  Zamawiający uważa niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy droga e-mailową) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

IV. 	Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45233140-2  Roboty drogowe

45110000-9  Roboty ziemne

45233220-7  Roboty nawierzchniowe

V. 	Rodzaj zamówienia – robota budowlana.

VI. 	1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót/kosztorysach ofertowych, które mają charakter pomocniczy, informacyjny. W/w dokumentacje można pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce: zamówienia publiczne.

2. Jeżeli w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń , to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów, produktów, urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ produkty/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /produktami/urządzeniami równoważnymi. Za materiały/produkty/urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych materiałów/produktów/urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.