Chełmża, dnia 20.11.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.20.2020

 **Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

„**Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w miejscowości Skąpe**”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji;

**Odpowiedź na pyt 1:** Nie,Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego?

**Odpowiedź na pyt 2: :** Nie, Zamawiający nie będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych.

**Pytanie 3.** Prosimy o informację czyją własnością jest grunt uzyskany z wykopów. Jeżeli Zamawiającego prosimy o podanie miejsca odwozu oraz odległości od budowy.

**Odpowiedź na pyt 3:** Grunt uzyskany z wykopów jest własnością Wykonawcy robót.

**Pytanie 4.** Prosimy o informację czyją własnością są materiały z rozbiórki oraz o ewentualne podanie miejsca ich składowania.

**Odpowiedź na pyt 4:** Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy robót.

**Pytanie 5.** Prosimy o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego lampy solarnej hybrydowej.

**Odpowiedź na pyt 5:** **:** W załączeniu do niniejszych wyjaśnień przedłożono szczegóły konstrukcyjne lampy solarnej hybrydowej.

**Pytanie 6.** W opisie technicznym, w pkt. 4. *Rozwiązania projektowe* jest zapis, że należy wykonać przełożenie istniejącego chodnika. W przedmiarze brakuje takiej pozycji. Prosimy o dopisanie brakującej pozycji.

**Odpowiedź na pyt 6:** Zgodnie z dokumentacją projektową należy przełożyć nawierzchnię chodnika o powierzchni 84,5 m2. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień przedłożono poprawiony przedmiar robót z nowymi pozycjami w przedmiarze robót od 23 do 30.

**Pytanie 7.** Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień.

**Odpowiedź na pyt 7:** Odcinek drogi objęty zamówieniem nie wymagał uzyskania uzgodnień.

 **Pytanie 8.** Dot. SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5.17 Zaplecze Zamawiającego. Czy Zamawiający będzie wymagał zapisów zawartych w ww. SST (Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi Kontrakcie. Uznaje się, że Koszt Zaplecza Zamawiającego wliczony jest w Cenę Oferty)?

**Odpowiedź na pyt 8:** Nie, Zamawiający nie będzie wymagał wykonania przez Wykonawcę robót zaplecza budowy

**Pytanie 9.** Dot. SST Dot. SST DM-00.00.00, pkt. 6.2.2 Wagi i zasady ważenia. Czy Zamawiający będzie wymagał zapisów zawartych w ww. SST (Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych . Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru)?

**Odpowiedź na pyt 9:** Nie, Zamawiający nie będzie wymagał zainstalowania i utrzymania urządzeń wagowych.

**Pytanie 10.** W opisie technicznym, w pkt. 4. *Rozwiązania projektowe* jest zapis, że należy wykonać przełożenie istniejącego chodnika. W przedmiarze brakuje takiej pozycji. Prosimy o dopisanie brakującej pozycji.

**Odpowiedź na pyt 10:** Zgodnie z dokumentacją projektową należy przełożyć nawierzchnię chodnika o powierzchni 84,5 m2. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień przedłożono poprawiony przedmiar robót z nowymi pozycjami w przedmiarze robót od 23 do 30.

**Pytanie 11.** Z dokumentacji technicznej wynika, że należy usunąć 2 drzewa. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o dopisanie brakujących pozycji.

**Odpowiedź na pyt 11 :** Informuję, że usunięcie 2 drzew nie jest objęte przedmiotem zamówienia i nie należy jego wliczać w cenę oferty. Zamawiający dokona wycinki drzew i usunięcia korzeni przed wejściem Wykonawcy w teren.

**Pytanie 12.** Prosimy o dołączenia pozwolenia na wycinkę drzew.

**Odpowiedź na pyt 12:** Gmina Chełmża jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę przedmiotowych drzew.

**Pytanie 13.** Prosimy o informację czyją własnością jest drewno z wycinki.

**Odpowiedź na pyt 13:** W związku z powyższymi odpowiedziami wyjaśniam, że drewno z wycinki będzie własnością zamawiającego.

1. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:

1. Część I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **27.11.2020 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

2. Część I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu |  **27.11.2020 r.** | o godz. | **10:30** |

” ;

III. Analogicznie do powyższego , ( dot. terminów) zmianie ulega również treść ogłoszenia o nr 608372-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-11-10 na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

IV. Powyższe wyjaśnienia i zmiana ( modyfikacja ) stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**