UCHWAŁA NR XLV/365/05

RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 71 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)  uchwala się, co następuje:

§ 1.W załączniku do uchwały nr XXIV/236/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego zmienionej uchwałą nr XXVI/239/04 z dnia 2 sierpnia 2004 roku, uchwałą nr XXXIII/278/05 z dnia 19 lutego 2005 roku, uchwałą nr XXXIV/282/05 z dnia 18 marca 2005 roku, uchwałą nr XXXIX/317/05 
z dnia 22 czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr XL/319/05 z dnia 15 lipca 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się rozdział 4.1.10.2. Projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia 
i stworzenie parku kulturowego  nad Jeziorem Grodzieńskim – etap I”, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

- w rozdziale 4.1.11 Propozycja zadań do realizacji w horyzoncie czasowym wykraczającym poza ramy Planu Rozwoju Lokalnego tj. na lata 2007-2013 w pkt 
6 dodaje się zdanie

„- stworzenie oferty turystycznej w szczególności poprzez zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego  nad Jeziorem Grodzieńskim”.

- w rozdziale 8 – „ Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006 dodaje się poz. 14  jak w załączniku nr 2 do uchwały’

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/365/05

Rady Gmin Chełmża

z dnia 28 listopada 2005 roku

4.1.10.2. Projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego  nad Jeziorem Grodzieńskim – etap I”

Zadania objęte projektem stanowią kontynuację realizowanego wcześniejszego  projekty pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m-ci Zalesie”.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej poprzez stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej z wykorzystaniem naturalnych zasobów turystyczno-przyrodniczych terenów położonych nad Jeziorem Chełmżyńskim.

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

- rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej,

- podniesienie atrakcyjności turystycznej,

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich,

- wykorzystanie potencjału turystycznego,

- tworzenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy.

Rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie 3 ofert programowych w zakresie kultury i turystyki oraz wzrost liczby osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej do 6.300 osób.

Projekt przewiduje zagospodarowanie turystyczne m-ci Zalesie poprzez wybudowanie pola namiotowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, placu zabaw, stworzenie systemu ciągów pieszych z kładkami na terenach podmokłych oraz platformą widokową, budowę pomostu, dozbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną.

Efekty realizacji projektu:

- Pola namiotowego o pow. 2.502 m2 w tym:

  - ogrodzenie pola płotem metalowo drewnianym,

  - ustawienie altan ze stołem i siedziskami,

  - ustawienie ławek drewnianych,

  - budowa zadaszonego miejsca na ognisko oraz grill,

  - nasadzenie zieleni izolacyjnej.

- Ogrodzenia zewnętrznego terenu o dł. 650 m. wraz z bramami wjazdowymi (2 szt.)

- Ciągi piesze z kładkami i platformą widokową w tym:

  - ciąg pieszy z kładką łączący ścieżki komunikacyjne istniejące,

  - ciąg pieszy z dwiema kładkami, platformą widokową oraz kładką wśród bagien,

- Pomostu na jeziorze.

- Plac zabaw o pow, ok. 400 m2.

- Zespół sanitariatów i natrysków o pow. 80m2 na terenie pola namiotowego.

- Letnia kuchnia dla turystów (złożona z części zamkniętej oraz części rekreacyjnej zadaszonej z kominkiem).

- Prysznice przy istniejących sanitariatach o pow. 60m2.

- Uzbrojenie terenu w tym:

  - kanalizacja sanitarna w rejonie domków rekreacyjnych,

  - kanalizacja sanitarna pola namiotowego,

  - szczelny zbiornik wybieralny na ok. 50 m2,

  - przyłącza wodociągowe do domków rekreacyjnych, sanitariatów oraz kuchni letniej – ok. 170m,

  - budowa linii zasilającej,

  - oświetlenie drogi ,

  - oświetlenie terenu,

  - przyłącza energetyczne.

Efektem realizacji projektu będzie wybudowanie 8 obiektów infrastruktury turystycznej o łącznej powierzchni 3.605 m2.

Przewidywane do  realizacji zadania są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizację projektu przewidziano na lata 2005-2008.

Wybudowane obiekty po zakończeniu realizacji zadania będą stanowić mienie gminy. Na etapie realizacji projektu jednostka wdrążającą będzie Gmina Chełmża poprzez Urząd Gminy – Referat Planowania, Inwestycji i Remontów. Po zakończeniu realizacji projektu obiekt będzie zarządzany przez dzierżawcę wyłonionego w drodze przetargu.

Nakłady na realizację projektu w szczególności obejmujące prace przedprojektowe, wykonanie dokumentacji technicznej, realizację inwestycji , nadzór autorski i inwestorski, promocje projektu szacuje się na 2.855.000,00  zł.

Zakres objęty projektem stanowi I etap realizacji szerszego przedsięwzięcia  którego kontynuacja będzie polegała na dalszym zagospodarowaniu terenów w Zalesiu oraz stworzenie parku kulturowego na bazie wykopalisk archeologicznych w Grodnie.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XLV/365/05

Rady Gmin Chełmża

z dnia 28 listopada 2005 roku

( wyciąg z załącznika )

| Lp. | Tytuł projektu/zadania | Wartość | w tym | Źródła finansowania ( w zaokrągleniu do pełnych tys. złotych) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 14 | Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim – etap I | 2.855.000 | 55.000 | 40.000 | 2.760.000 | środki własne i kredyty EFRR budżet państwa | 909.000 1.668.000 278.000 |